## Smlouva příkazní

**uzavřená podle § 2430 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v pl. znění**

# I. Smluvní strany

1. Příkazce: **Město Sušice**

Sídlo: Náměstí Svobody 168, 34201 Sušice

Zastoupený: Bc. Petrem Mottlem, starostou města Sušice

tel.: +420 376 540 111

e-mail: podatelna@mususice.cz

IČO: 00256129

DIČ: CZ00256129

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXX

zástupce ve věcech technických:

Ing. Jan Vošalík, investiční technik, odbor majetku a rozvoje města Sušice

tel. 724 181 599, email: jvosalik@mususice.cz

*jako příkazce na straně jedné*

1. Příkazník:  **Ing. Jaromír Zelenka**

Sídlo: Vodárenská čp. 352, 386 01 Strakonice

tel.: XXXXXXXXXXXXXXX

e-mail: jaromir.zelenka@post.cz

IČO: 67172393

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXX

Příkazník je fyzickou osobou zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem ve Strakonicích, č.j. MUST/002433/2018/OŽÚ/vav, datum zápisu: 12.01.2018.

osvědčení o autorizaci ČKAIT č. 0101966 (obor pozemní stavby)

*jako příkazník na straně druhé*

##### **II. Předmět smlouvy**

1. Příkazník provede pro příkazce kompletní výkon technického dozoru stavebníka na staveništi (dále také „TDS“) dle § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v pl. znění, na stavbě:

**„SUŠICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY KANALIZACE A VODOVODU V ULICI 5. KVĚTNA, SMETANOVA, STUDENTSKÁ - DOKONČENÍ “**

**místo stavby: Sušice**

k.ú. Sušice nad Otavou

**investor:** příkazce

**stavební objekty:**

viz PD s názvem „Sušice – stavební úpravy kanalizace a vodovodu v ul. 5.května, Smetanova, Studentská“,

~~SO 01 – Stavební úpravy kanalizace, Studentská ulice~~ – již realizováno

SO 02 – Stavební úpravy kanalizace, ul. 5. května

SO 03 – Stavební úpravy kanalizace, Smetanova ul.

~~SO 11 – Stavební úpravy vodovodu, Studentská ul.~~ – již realizováno

SO 12 – Stavební úpravy vodovodu, ul. 5. května

SO 13 – Stavební úpravy vodovodu, Smetanova ul.

SO 21 – Odstranění septiků

~~DSO 21.1 – Odstranění septiků, Studentská ulice~~ – již realizováno

DSO 21.2 – Odstranění septiků, ulice 5. května

DSO 21.3 – Odstranění septiků, Smetanova ulice

SO 101 – Ulice Smetanova – komunikace

SO 102 – Ulice 5. května - komunikace

**projektant:** Ing. Zdeněk Bláha, 330 17 Chotíkov 74, 330 17, Chotíkov,

IČ 11375701, ČKAIT: 020165

**předpokládaný termín realizace stavby**

zahájení realizace stavby a předání staveniště: **květen 2023**

dokončení díla

(předání díla bez vad a nedodělků, vč. dokladové části):

**do 7 měsíců od předání staveniště**

1. Výkon činnosti technického dozoru bude probíhat po celou dobu realizace stavby až do vydání kolaudačního souhlasu a dále příkazník bude zastupovat příkazce při odstranění všech vad a nedodělků po dokončení stavby zhotovitelem stavby.
2. Příkazník je povinen plnit všechny povinnosti uvedené v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy a svou činnost vykonávat v souladu s touto smlouvou a podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci předmětné veřejné zakázky.

##### **III. Způsob plnění**

1. Příkazník bude činnost pro příkazce uvedenou v článku II. zajišťovat na jeho účet a jeho jménem. Příkazník je povinen postupovat při činnosti vykonávané podle této smlouvy s odbornou péčí.
2. Tuto činnost je dále povinen uskutečňovat dle pokynů příkazce a v souladu s jeho zájmy, které příkazník zná nebo musí znát.
3. Příkazník je povinen oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil při provádění předmětu této smlouvy a které mohou mít vliv na jeho pokyny, popřípadě změnu udělených pokynů.
4. Příkazce je povinen předat včas příkazníkovi všechny informace, nutné k provedení předmětu činnosti, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má obstarat příkazník.
5. Příkazník bude poskytovat potřebnou součinnost s koordinátorem BOZP po celou dobu přípravy a realizace stavby a toto bude vyžadovat i po zhotoviteli stavby včetně jeho poddodavatelů, případně jiných osob nacházejících se na staveništi.
6. Příkazník bude předmět činnosti zajišťovat sám osobně nebo prostřednictvím odpovědných pracovníků, kteří splňují podmínku odborné způsobilosti stanovenou příkazcem v zadávacím řízení.
7. Příkazník je oprávněn zajistit předmět činnosti i prostřednictvím poddodavatelů, odsouhlasených příkazcem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za případnou škodu, jako by plnil on sám.
8. Výměna kteréhokoli z poddodavatelů během realizace je možná pouze s předchozím písemným souhlasem zástupce příkazce. Za důvod k odepření souhlasu se považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého příkazník prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci a neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání kvalifikace v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel.
9. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o nichž se v souvislosti s činností dozvěděl a které nelze sdělovat dalším osobám, nestanoví-li zvláštní právní předpis nebo tato smlouva jinak.
10. Příkazník je povinen mít po dobu plnění této smlouvy uvedené v čl. II uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu z provozní činnosti.

##### **IV. Zmocnění příkazníka**

1. Vyžaduje-li zařízení záležitostí podle této smlouvy uskutečnění právních úkonů jménem příkazce, je příkazce povinen vystavit po požádání příkazníkem písemně potřebnou plnou moc.
2. Příkazník je oprávněn využít tuto plnou moc jen v rozsahu stanoveném plnou mocí nebo touto příkazní smlouvou.

###### V. Odměna a způsob její úhrady

1. Za vykonávanou činnost přísluší příkazníkovi odměna, která se sjednává ve výši **363.600,- Kč, příkazník není plátcem DPH.**
2. Tato odměna je sjednána jako nejvýše přípustná. V odměně jsou již zahrnuty náklady, které příkazník účelně vynaloží při plnění svého závazku z této smlouvy.
3. Odměna za výkon činnosti podle článku II. této smlouvy, bude účtována a proplácena měsíčně ve výši poměru odsouhlasené fakturace zhotovitele stavby k ceně stavby, až do 95 % odměny celkem, pokud nebude dohodnuto jinak.
4. Zbývajících 5 % bude účtováno a proplaceno po převzetí díla jako celku a odstranění příp. drobných vad a nedodělků zjištěných nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce. Činnosti vykonávané příkazníkem po proplacení celé odměny výše uvedené poskytované v souladu s touto smlouvou se považují za činnosti, které již byly příkazníkovi zaplaceny.
5. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi odměnu na základě faktury, kterou příkazník vyhotoví a odešle příkazci. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu a náležitosti podle příslušných právních předpisů.
6. Smluvní strany se dohodly na tom, že vystavenou fakturu příkazce uhradí ve lhůtě splatnosti, která činí 14 dní ode dne jejího doručení na adresu příkazce. Závazek příkazce zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu příkazce ve prospěch účtu příkazníka. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti daňového dokladu, je příkazce oprávněn ji vrátit jako neúplnou k doplnění. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury zpět příkazci.
7. V případě, že dojde ke zrušení nebo k vypovězení smlouvy z důvodů na straně příkazce, bude příkazník práce rozpracované ke dni zrušení nebo vypovězení smlouvy fakturovat příkazci ve výši vzájemně písemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací.
8. Je-li oprávněnost části fakturovaného obnosu příkazcem zpochybněna, je příkazce povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně oznámit příkazníkovi a zdůvodnit své námitky, přičemž nesmí zdržet proplacení nesporné části faktury. Na případ neoprávněně zadržené platby se vztahuje ustanovení čl. VII odst. 3 o smluvních pokutách.
9. K dohodnuté ceně bude připočtena DPH v zákonné výši platné v okamžiku vystavení faktur.

###### VI. Doba plnění

1. Doba plnění popsaného v čl. II. této smlouvy začíná dnem podpisu smlouvy a končí dnem uplynutím doby poskytnuté pro stavbu, na které příkazník vykonává dle této smlouvy technický dozor stavebníka.
2. Předpokládané termíny plnění výkonu technického dozoru:

- od předání staveniště zhotoviteli (předpokládaný termín květen 2023) do dokončení stavby, tj. do 7 měsíců od předání staveniště (předpoklad 31.12.2023) + do vydání kolaudačního souhlasu

1. Příkazník je srozuměn s tím, že termín plnění je závislý na skutečném zahájení stavebních prací, tj. že v případě posunutí termínu zahájení realizace předmětné stavby bude posunut i termín zahájení plnění výkonu technického dozoru oproti předpokladu.
2. Příkazce je oprávněn kdykoliv částečně nebo v celém rozsahu smlouvu odvolat nebo vypovědět.

###### VII. Smluvní pokuty

1. V případě, že je příkazník v prodlení s výkonem činnosti ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit příkazci dle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvené odměny (včetně DPH) za každý i započatý den prodlení.
2. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění podle této smlouvy je příkazce povinen zaplatit příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,05 % (včetně DPH) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. Příkazník odpovídá za škody, které příkazci v souvislosti s výkonem činností, které vykonává dle této smlouvy pro příkazce, vzniknou.

###### VIII. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se její režim příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, ve znění platném v okamžiku podpisu této smlouvy.
2. Obě smluvní strany berou na vědomí, že poptávka příkazce a nabídka příkazníka ze dne 8.2.2023 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Výchozími podklady jsou smlouva o dílo uzavřená se zhotovitelem v úplném znění včetně dodatků týkajících se přípravy a realizace stavby, projektová dokumentace pro realizaci stavby, stavební povolení, správní rozhodnutí dalších orgánů státní správy ve věci stavby.
4. Dodatky a změny této smlouvy jsou platné pouze v písemné formě, podepsané zástupci obou smluvních stran.
5. Osobní údaje poskytnuté příkazníkem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává město Sušice.
6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v Registru smluv MVČR.
7. Tato smlouva se vyhotovuje a potvrzuje ve třech vyhotoveních stejné právní síly, jedno pro příkazce a dvě pro příkazníka.
8. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem v plném rozsahu, což stvrzují svým podpisem.
9. Smlouva byla schválena radou města dne 24.4.2023, usnesením č. 314.

**IX. Přílohy**

Nedílnou součástí této příkazní smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Povinnosti příkazníka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| příkazce  V Sušici, dne 26.4.2023  ............................................................  Bc. Petr Mottl |  | příkazník  Ve Strakonicích, dne 2.5.2023  .........................................................  Ing. Jaromír Zelenka |

starosta města Sušice