Dodatek č. 1

# Smlouvy o dílo

na akci

,,Interiérové a architektonické řešení rekonstrukce DZR ,,MATYÁŠ“ 2021“

# Dnešního dne, měsíce a roku se

# Domov se zvláštním režimem ,,MATYÁŠ“ v Nejdku, příspěvková organizace

se sídlem:		Mládežnická 1123, 362 21 Nejdek

IČ:			711 75 229

bankovní spojení:		Komerční banka, a.s., exp. Nejdek

číslo účtu:		27-9954520227/0100

zastoupená:		JUDr. Bc. Zuzanou Blažkovou, ředitelem příspěvkové organizace

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl  Pr, vložka  509

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Jaroslav Kašpar

se sídlem:  Jičínská 1617/31, 130 00 Praha 3

IČ: 48637726

DIČ: CZ 7403223069

bankovní spojení:		Česká Spořitelna a.s.

číslo účtu: 	1008101003/0800

zastoupený:		Ing. Jaroslavem Kašparem

(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

dohodly na tomto Dodatku č. 1  s tím, že se smlouva mění následovně:

- Čl. II Předmět smlouvy se doplňuje o odst. 2.4, který zní:

2.4 Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy tím, že  bude vykonávat autorský dozor interiérového a architektonického řešení rekonstrukce  v rozsahu díla SoD ,,Interiérové a architektonické řešení rekonstrukce DZR   ,,MATYÁŠ“ 2021“ v celém rozsahu díla.

2.4.1 Autorským dozorem rozumí zejména

- odborná pomoc při výběru dodavatelů dodávek pro akci „Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku“ ve všech jeho etapách; dodávkami se rozumí dodávky částí v rámci interiérového a architektonického řešení vč. vybavení, orientačního systému a zdravotnického zařízení tak, jak vyplynulo z SoD  ,,Interiérové a architektonické řešení rekonstrukce DZR ,,MATYÁŠ“ 2021“ (dále jen projekt, projektová dokumentace),

- dohled a kontrola  nad souladem parametrů projektu s prováděnou stavbou a dodávkami v rámci interiérového a architektonického řešení vč. vybavení, orientačního systému a zdravotnického zařízení, popřípadě supervizí nad souladem realizační, výrobní nebo dílenské dokumentace,

- vzorkování,

- dohled a kontrola během realizace stavebních a dokončovacích úprav interiéru; předmětem tohoto výkonu je především kontrola jakosti, kvality a standardu prováděných prací v souladu s návrhem - projektovou dokumentací, řešení a kontrola detailů řemeslných prací a kontrola dodržování navržených materiálů a barev,

- kontrola všech částí dodávek projektu,

- kontrola odstraňování vad  a nedodělků dodávek projektu,

- spolupráce při vyřizování kolaudačních vad a nedodělků, součinnost s subjekty zajišťujícími autorský dozor (zhotovitele PDpS) a technický dozor investora (TDI).

2.4.2 Zhotovitel bude vykonávat autorský dozor  s těmito podmínkami autorského dozoru:

- autorský dozor  bude dále vykonáván na vyzvání TDI, který vyzve zhotovitele   telefonicky, elektronicky či jinou vhodnou formou  k provádění autorského dozoru; zhotovitel   je  povinen na základě předchozí výzvy  prostřednictvím TDI  zajistit příslušné činnosti autorského dozoru ve lhůtě nejpozději do 10 pracovních dní od  výzvy k výkonu autorského dozoru,

- pokud nebude možné či vhodné výkon autorského dozoru zajistit jinak (elektronicky, telefonicky)  v rámci předmětu plnění dle této smlouvy zajistí zhotovitel  v průběhu stavby vlastní   účast na kontrolních dnech.

- Čl. III. Odměna za dílo se doplňuje o odst. 3.8, který zní:

3.8        Cena za autorský dozor v celém rozsahu díla bez DPH:		220 000,00 Kč

(slovy: dvěstětisíc korun českých)

DPH:			                                                                          46 200,00 Kč

(slovy:  korun českých osmdesátšest haléřů)

Cena včetně DPH:	                                                                        246 200,00 Kč

(slovy:  dvěstěčtyřicetdvatisíc korun českých)

(dále jen „odměna“)

3.8.1     Cena za autorský dozor dle předchozího odst. je cenou smluvní a konečnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vynaložené při uskutečňování činností popsaných v ust. odst. 2.4.a s nimi  souvisejícími.

3.8.2      Cena za autorský dozor bude objednatelem na základě fakturace zhotovitele vyplacena

objednatelem následovně:

¼ z celkové odměny ……………………….do 1 měsíce po účinnosti Dodatku č. 1 smlouvy

¼ z celkové odměny ……………………...do 1 měsíce po dokončení I. etapy díla „Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku“, přičemž se dokončením rozumí předání díla do užívání objednatele,

¼ z celkové odměny……………………….do 1 měsíce po předání staveniště objednatelem zhotoviteli  stavby  pro II. etapu

¼ z celkové odměny ………………………...do 1 měsíce  po dokončení II. etapy díla „Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku“, přičemž se dokončením rozumí předání díla do užívání objednatele.

| - Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1 3.1 Zaslání Dodatku č. 1 do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu Dodatku č.1. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Dodatku č.1 bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň). 3.2 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisem svým resp. podpisem svého k tomu oprávněného zástupce. V Nejdku dne 2.5.2023 V Nejdku dne 28.4.2023 …………………………………… ......................................................... zhotovitel Ing. Jaroslav Kašpar objednatel JUDr. Bc. Zuzana Blažková |  | …………………………………. |  |
| --- | --- | --- | --- |