NPÚ-430/32428/2023

Smlouva o dílo

č: 3016H1230024

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČO:	75032333

DIČ:	CZ75032333

Se sídlem:	Valdštejnské nám. 3/162, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený:	Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy

v Českých Budějovicích

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích

nám. Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

Bankovní spojení:  	ČNB, č. účtu: 300003-60039011/0710

Datová schránka:	2cy8h6t

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:	Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:	XXXXXXXXXXXXXXXX, projektový manažer

Osoby oprávněné k jednání ve věcech odborných:	XXXXXXXXXXXXXXX, koordinátor interiérových instalací

(dále jen „objednatel“)

a

ARCO INTERIER, s.r.o.

IČO:	26140918

DIČ:	CZ26140918

se sídlem:	Milady Horákové 227, Kladno 272 01

zastoupený:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jednatelkou

telef. spojení, mail:	XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 73833

Bankovní spojení:	 Česká spořitelna, A.s., č. účtu 0391126339/0800

Datová schránka:		wm2m5tk

Doručovací adresa: 	M. Horákové 227, Kladno 272 01

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: 	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:	 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust.  § 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění následující

tuto

smlouvu o dílo

č. 3016H1230024

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Objednatel je příslušný hospodařit s nemovitým majetkem ve vlastnictví České republiky, parc. č. 1 o výměře 8 246 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č. p. 1 – objekt občanské vybavenosti, vše zapsané Katastrálním úřadem pro Kraj Vysočina, Katastrálním pracovištěm Jihlava na listu vlastnictví č.2234 – NKP SZ Telč.

- Objednatel realizuje projekt za finanční podpory z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), prioritní osy 3.1., reg. č.  CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_059/0004497 „ STÁTNÍ ZÁMEK Telč – Růže Vysočiny”.

- Součástí tohoto projektu je mimo jiné i výroba, dodání, instalace rolet a zastínění oken interiéru zámku (dále jen”dílo”).

- Tato smlouva je uzavřena na základě vyhodnocení nabídek podaných v rámci realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „NKP SZ Telč – Výroba, dodání a instalace zastínění oken“. Veřejná zakázka je v Národním elektronickém nástroji vedena pod č. N006/23/V00005992 (dále jen „veřejná zakázka“). Smluvní strany se dohodly, že závaznou část jejich smluvních ujednání tvoří rovněž nabídka prodávajícího a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu zadanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k provedení prací tvořících předmět této smlouvy o dílo (dale jen “smlouva”).

Článek II.

Předmět smlouvy – určení díla

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo, spočívající ve výrobě, dodání, instalaci rolet podle bližší specifikace v příloze č. 1, v rámci zakázky „NKP SZ Telč – Výroba, dodání a instalce zastínění oken“, v požadovaném rozsahu a kvalitě. Podrobná specifikace díla je stanovena zadáním výběrového řízení, cenovou nabídkou objednatele – formulář nabídky.

- Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil s rozsahem a povahou díla, obsahem všech podkladů nezbytných k realizaci díla, které je předmětem této smlouvy a zadávací domentací a považuje je za bezvadné a dostatečné pro realizaci díla podle této smlouvy.

3.	Provedené dílo a práce budou provedeny odborně podle paltných norem a předpisů. Dílo bude předáno způsobilé sloužit svému účelu ve všech svých částech, kompletní včetně všech potřebných atestů, certifikátů či jiných obvyklou obchodní praxí zavedených dokladů.

Článek III.

Doba a místo plnění

- Tato smlouva nabude účinnosti uveřejněním podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel zahájí činnost dle této smlouvy den následující po obdržení vyrozumění o uveřejnění smlouvy postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. O účinnosti smlouvy informuje Objednatel Zhotovitele emailem na adresu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících termínech:

- zahájení prací:   	                               den následující po obdržení vyrozumění o účinnosti smlouvy

- dokončení a předání předmětu díla:   do 2 měsíců od účinnosti smlouvy.

- Zhotovitel je oprávněn dokončit a předat dílo před termínem uvedeným v předchozím odstavci.

- Smluvní strany výslovně prohlašují, že termín pro dokončení a předání díla může být po vzájemné dohodě smluvních stran, stvrzené podpisem písemného dodatku k této smlouvě o dílo, přiměřeně prodloužen, pokud zhotoviteli nebude umožněno ve stanoveném termínu provést vlastní instalaci předmětů díla v prostorách státního zámku Telč, a to z důvodu prodlení na straně objednatele. Prodlením na straně objednatele se rozumí prodlení v dokončení stavebních a instalačních prací v muzeu, instalovaném depozitáři a na trase A, týká se jen prodlení, které přímo brání instalaci předmětu díla v prostorách muza, instalovaného depozitáře a na trase A. Smluvní strany si pro takovou situaci vyhrazují změnu závazku v prodloužení termínu pro dokončení a předání díla v náhradním termínu, který bude určen prodloužením termínu o počet dní, po které po uvedeném termínu nemohlo dojít k instalaci expozice z důvodu návaznosti na dokončení prací jiných smluvních subjektů investora. Prodloužit termín dokončení a předání díla nelze v případě, že zhotovitel nebude schopen provést v určeném termínu vlastní instalaci zastínění z důvodu prodlení na jeho straně (nedokončené práce na některé části díla, nedokončená výroba apod.).

4.	Zhotovitel díla bere na vědomí, že prostory expozic jsou součástí stavební obnovy zámku a respektuje existenci práva nároků třetí osoby (zhotovitele expozic apod.). Zhotovitel se zavazuje svou činnost podle této smlouvy plně koordinovat s dodavatelem instalací muzea, dodavatelem vybavení expozice muzea a depozitáře, projektantem a zástupcem investora.

5.	Dílo je provedeno včas, je-li úplné dílo předáno objednateli ve lhůtě sjednané touto smlouvou. Objednatel se zavazuje hotové dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla ve výši a způsobem stanoveným touto smlouvou. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky, které brání řádnému užívání díla. Jestliže odmítne převzetí díla, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

6.	Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis – Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků v případě, že je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění do 10 pracovních dnů, pokud nebude jednotlivě dohodnuta lhůta delší.

Článek IV.

Vlastnické právo k zhotovované věci a odpovědnost za škody

- Vlastnické právo ke zhotovenému dílu v celém rozsahu svědčí objednateli. Bez ohledu na výhradu vlastnického práva objednatele nese nebezpečí škody na zhotovované věci zhotovitel. Toto nebezpečí nese zhotovitel do dne předání díla objednateli.

- Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které způsobil při realizaci díla nebo v souvislosti s ní objednateli nebo třetím osobám a tímto prohlašuje, že má pro tyto případy uzavřené pojištění odpovědnosti. Zhotovitel se zavazuje učinit potřebná účinná opatření k zamezení vzniku škod či k jejich případné náhradě.

3.	Dojde-li v souvislosti s poskytováním plnění dle této smlouvy ke vzniku škody na majetku, ke kterému objednateli přísluší právo hospodaření, je zhotovitel povinen tyto škody na vlastní náklad odstranit, a to uvedením do původního stavu. Pouze v případě, kdy odstranění takto vzniklých škod uvedením do původního stavu nebude objektivně možné, nahradí zhotovitel objednateli vzniklou škodu v penězích.

4.	Ujednání dle předchozího odstavce tohoto článku platí i v případě, že ke vzniku škody dojde v důsledku činnosti osob, které budou zajišťovat poskytování sjednaných služeb pro zhotovitele.

Článek V.

Cena díla a platební podmínky

- Cena za řádné a včas dokončené a objednateli předané dílo je v návaznosti na nabídku zhotovitele sjednaná pevnou cenou ve výši :

538.250,- Kč bez DPH + 113.032,50 Kč DPH = 651.282,50 Kč včetně DPH.

slovy: Šest set padesát jedna tisíc dvě stě osmdesát dva korun českých padesát haléřů včetně DPH

Objednatel se při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, nepovažuje za osobu povinnou k dani a nemůže uplatňovat odpočet DPH, tj. nemůže být uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- Cena za dílo stanovená v tomto odstavci je konečná, nepřekročitelná a platná po celou dobu provádění díla až do jeho řádného dokončení a předání objednateli. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a jeho předáním objednateli.

V ceně jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, výkony, poplatky, náklady a služby nutné ke zhotovení díla, specifikovaného v čl. II. smlouvy.

Cena díla zahrnuje i veškeré náklady vzniklé a spojené s prováděním záručního servisu.

- Změna ceny díla nastane pouze v případě zadání změny díla oproti specifikaci díla uvedené v čl. II. této smlouvy nebo při změně platné sazby DPH. Pokud dojde k rozšíření nebo zúžení rozsahu díla na základě požadavku objednatele nebo na základě předchozí dohody s ním, je zhotovitel povinen prostřednictvím změnového listu provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření (popř. zúžení) rozsahu smlouvy, ocenit je a předložit bez zbytečného odkladu objednateli.

- Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy.

- Zhotovitel je na základě objednatelem potvrzeného předávacího protokolu a uplynutí sjednané doby pro uplatnění zjevných vad díla podle čl. IX. odst. 4, vystavit daňový doklad – fakturu se splatností 30 dní ode dne jejího prokazatelného doručení na adresu objednatele. Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále musí splňovat smlouvou stanovené náležitosti, jinak je objednatel oprávněn jej do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.

- Smluvní strany se dohodly, že odměna může být vyplácena postupně, a to dle plnění jednotlivých částí díla. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad – fakturu na základě objednatelem potvrzeného předávacího protokolu a poté, kdy uplynula lhůta stanovená v čl. IX. odst. 4 a objednatel v ní neuplatnil zjevné vady díla. Podmínkou je, že cenu takto předané části díla bude možné stanovit podle cenové nabídky zhotovitele a převzetí části díla objednatelem doloženým podepsaným předávacím protokolem.

- Každý originální účetní doklad bude obsahovat informaci, že se jedná o projekt IROP, a to v podobě věty v přesném znění: „Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt je evidován pod registračním číslem CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004497 a názvem „Státní zámek Telč – Růže Vysočiny“.

- Fakturační údaje:

Jako odběratel bude na faktuře uveden, a to zvlášť a doslovně:

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČO 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

Jako konečný příjemce bude na faktuře uveden, a to zvlášť a doslovně:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

Tato adresa je zároveň adresou doručovací.

Elektronickou fakturu lze zaslat na adresu:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. V případě porušení některé z těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši částky odpovídající výši DPH připočtené k celkové ceně díla. Uhrazení pokuty se nikterak nedotýká nároku na náhradu škody způsobené porušením této povinnosti. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců DPH.

Článek VI.

Práva a povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel je povinen postupovat při realizaci díla s potřebnou odbornou péčí a v souladu s platnými právními předpisy, a dle pokynů obejdnatele.

- Práce na objektu podléhají zákonu č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášce č. 66/1988 Sb, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel svojí činností nesmí poškodit ani ohrozit národní kulturní památku SZ Telč..

- Zhotovitel není oprávně změnit způsob provádění díla, používat jiný material či postup bez předchozího souhlasu objednatele.

- Zhotovitel se zavazuje při zhotovení díla postupovat podle průběžných pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí předaných mu objednatelem. Stejnou povinnost má zhotovitel i tehdy, požaduje-li objednatel, aby dílo bylo provedeno podle pokynů, které jsou nevhodné.je.

- Současně s předávaným dílem předá zhotovitel objednateli doklady o materiálu použitém k provedení díla.

- Zhotovitel není oprávněn bez předchozího souhlasu objednatele postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy třetí osobě.

- Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2033 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Článek VII.

Práva a povinnosti objednatele

# Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. K tomuto se zhotovitel zavazuje poskytnout objednateli nezbytnou součinnost. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel odstranil vady takto vzniklé či zajistil jinak nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel na základě výzvy objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

# Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit začátek provádění díla s ohledem a v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování díla. Objednatel je oprávněn z důvodu nedostatku finančních prostředků zmenšit rozsah díla nebo provádění díla přerušit nebo zcela ukončit před dokončením díla a od smlouvy odstoupit. V případě, že objednatel bude nucen z důvodu nedostatku finančních prostředků tato práva uplatnit, nemá zhotovitel žádné právo finančního postihu vůči objednateli z důvodu posunutí, zmenšení rozsahu, přerušení nebo předčasného ukončení díla.

  - V případě, že Objednatel provádění díla přeruší nebo zcela ukončí před dokončením Díla z výše uvedených důvodů, je povinen zaplatit Zhotoviteli veškeré skutečně provedené práce a použitý materiál.

Článek VIII.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost, odpovědnot za škodu

- Zhotovitel odpovídá za to, že práce dle této smlouvy budou provedeny podle podmínek této smlouvy a v souladu s cílem předmětu této smlouvy, jakož i za kvalitu materiálů použitých ke zhotovení díla.

- Zhotovitel poskytuje záruku zhotoveného díla v délce 24 měsíců od fyzického předání díla, tedy od data uvedeného na Protokolu o předání díla. V případě vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady zdarma.

- Objednatel se zavazuje veškeré vady a nedostatky zjištěné v záruční době písemně oznámit zhotoviteli emailem. Zhotovitel se zavazuje oznámené vady na svůj náklad bezodkladně odstranit, nejpozději však do 20 kalendářních dnů ode dne oznámení vad a nedostatků objednatelem. V případě, že se bude jednat o vady a nedostatky, které vzhledem k jejich náročnosti či rozsahu nebude možné odstranit v uvedené lhůtě, objednatel se zavazuje neodepřít zhotoviteli udělení souhlasu s přiměřeným prodloužením lhůty pro odstranění vad a nedostatků na základě žádosti zhotovitele, pokud charakter vad žádost zhotovitele odůvodňuje. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vad v nejkratší možné době.

- Smluvní strany sjednaly, že objednatel má nad rámec ustanovení §2605 občanského zákoníku lhůtu 7 dní, po kterou může na zhotoviteli nad rámec zákona dále uplatňovat zjevné vady díla.

Článek IX.

Ukončení smlouvy

1.	Jiným způsobem než splněním lze tuto smlouvu ukončit:

-    písemnou dohodou smluvních stran,

-    písemnou výpovědí,

-    odstoupením od smlouvy

2.	Objednatel je oprávněn smlouvu písemně vypovědět bez výpovědní doby z následujících důvodů:

a)   Zhotovitel bude v prodlení s prováděním nebo dokončením díla podle této smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů a k nápravě nedojde ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě objednatele k nápravě.

b)  Zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené.

c)   Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle této smlouvy po dobu delší než 30 pracovních dnů.

Účinnost výpovědi nastává dnem následujícím po dni doručení výpovědi zhotoviteli.

  - Zhotovitel má právo od smlouvy odstoupit v případě, že překážky na straně objednatele mu dlouhodobě znemožňují řádné provádění díla a objednatel nezjedná nápravu ani po výzvě zhotovitele k odstranění překážek na straně objednatele. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem následujícím po dni jeho doručení objednavateli.

Článek X.

Smluvní pokuty

- Pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s podmínkami pro provádění díla dle této smlouvy a nezjedná nápravu, ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, sjednává se smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. Toto ustanovení nevylučuje použití ustanovení o výpovědi smlouvy dle čl. XII. Odst. 2 této smlouvy.

- Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad uplatněných v záruční době se sjednává ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu od okamžiku vzniku porušení povinnosti, tj. daným uplynutím dohodnuté či objednatelem stanovené lhůty pro jejich odstranění až do doby odstranění poslední z takto uplatněných vad.

- V případě prodlení zhotovitele s řádným plněním díla je tento povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

- V případě prodlení objednatele se zaplacením daňového dokladu - faktury je oprávněn zhotovitel požadovat úrok z prodlení v zákonné výši.

- Zhotovitel se vzdává svého práva namítat nepřiměřenou výši smluvní pokuty ve smyslu § 2051 zákona č.  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 21 dnů od písemného vyúčtování odeslaného druhé smluvní straně. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. Nárok na úhradu smluvní pokuty ani škody není niterak dotčn odstoupením od smlouvy.

Článek XI.

Odstoupení od Smlouvy a výpověď

  - Odstoupení  od Smlouvy je možné za podmínek stanovených zákonem či Smlouvou. Odstoupení od Smlouvy je platné a účinné okamžikem doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně.

  - Objednatel je od Smlouvy kromě jiných ve Smlouvě sjednaných důvodů oprávněn odstoupit při podstatném porušení Smlouvy Zhotovitelem, a to zejména při:

- prodlení s dokončením a předáním díla.

- zjištění závažných nedostatků či chyb významně snižující kvalitu nebo hodnotu Díla, jakož i jiná závažná porušení Smlouvy, v důsledku kterých bude nebo může být zhotovení Díla co do termínů i kvality zásadně ohroženo.

  - Zhotovitel má parvo od smlouvy odstoupit:

a. v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla

b. v případě, že překážky na straně objednatele mu dlouhodobě znemožňují řádné provádění díla

Článek XII.

Ustanovení přechodná a závěrečná

- Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení, zhotovitel jedno vyhotovení.

- Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými číslovanými dodatky.

- Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Její uveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem uveřejnění obsahu smlouvy bude i jeho identifikace a cena.

- Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany objednatele uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dle předchozího odstavce.

- Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že tato byla uzavřena dle jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto prohlášení k ní připojují své podpisy.

V Kladně dne 25. 4. 2023	V Českých Budějovicích dne 28. 4. 2023

Za zhotovitele:	Za objednatele:

___________________________	_____________________________

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.

jednatel	ředitel NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích

Seznam příloh:

- Specifikace

- Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)