**Smlouva o dílo**

I. Smluvní strany

objednatel : SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Jiříkovská 840/4, Rumburk

 IČO: 00497029

zhotovitel : xxxxxx

 se sídlem xxxxxxxxxxx

 IČO :68284888 DIČ : CZ6406302166

 osoba pověřena prací : xxxxxxxxxxx

 bank.spoj. :

 osoba oprávněna jednat ve věcech smluvních : xxxxxx

 email: xxxxxxxxx,

II. Předmět smlouvy

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést včas a řádně na své nebezpečí a vlastní náklad

opravu střechy a výměnu žlabů a svodů na objektu SOŠ mediálni grafiky a polygrafie v Rumburku. V rozsahu dle odbytového rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.

III. Doba plnění

Zahájení : 1.5.2023

Ukončení : 30.7.2023

Ukončení je možno prodloužit z důvodů nepříznivých povětrnostních podmínek, které budou

odsouhlaseny objednatelem ve stavebním deníku.

VI. Cena za dílo a platební podmínky

Cena za celé dílo byla dohodnuta v celkové výši 275.175,- Kč vč. 21% DPH.

Cena byla stanovena na základě předloženého odbytového rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo. Případné vícepráce se budou řídit platnými cenami dle RTS

a dle odsouhlaseného položkového rozpočtu.

Veškeré případné vícepráce budou investorem předem odsouhlaseny ve stavebním deníku.

Platební podmínky

Objednatel poskytne zhotoviteli zálohu ve výši 0,- Kč na materiál.

Fakturace bude prováděna měsíčně dle odsouhlasených provedených prací do celkové

výše 50 % celkové částky. Po dokončení a předání díla provede zhotovitel zbylou část fakturace a po obdržení faktury je objednatel povinen zaplatit částku do čtrnácti dnů.

V. Základní podmínky provedení díla

Odběratel bezplatně zajistí přípojku a odběr el. energie. Dílo bude předáno protokolárním předáním. Případné vícepráce způsobené změnou výchozích podmínek budou řešeny s objednatelem a dále dodatkem ke stávající smlouvě. Při provádění bude dodržena vyhláška MMRč.137/98 sb. o obecných, technických požadavcích na výstavbu a příslušné technické normy, dále budou dodržovány předpisy týkající se bezpečnosti práce, požární bezpečnosti, bezpečnosti technických zařízení a dbáno o ochranu osob. Tato opatření zajistí zhotovitel.

Práce budou provedeny dle ČSN, která bude ve věcech této smlouvy závazná.

VI. Další ujednání

Zhotovitel poskytne na zhotovené dílo záruku 2 roky.

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly nešetrným zacházením, případně mechanickým poškozením objednatele.

Záruka pozbývá platnosti, pokud by došlo k zásahu do konstrukce hydroizolace bez vědomí zhotovitele.

Odpovědnost za případné škody způsobené prováděním prací nese zhotovitel.

Smluvní strany se dohodli, že v případě vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat od zhotovitele odstranění vad zdarma.

VII. Smluvní pokuty

Pokud objednatel bude v prodlení s placením, zaplatí zhotoviteli pokutu ve výši 0,5 promile

za každý den prodlení.

V případě, že zhotovitel uvedený termín zakázky nedodrží, souhlasí s pokutou ve výši 0,5

promile za každý započatý den prodlení.

Ve Varnsdorfu dne 24.4.2023

 za Klempířství: za objednatele:

 xxxxxxxx