**SMLOUVA O DÍLO**

**uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 5/2017

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 500/0086/17

**Článek I.  
Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:** **Základní škola a Mateřská škola Bohumín - Skřečoň 1.máje 217 okres Karviná, příspěvková organizace**

Se sídlem: Skřečoň, 1. máje 217, Bohumín

IČ: 75029138

DIČ: -

Zastoupený: Mgr. Renata Wybraniecovou (ředitelkou školy)

Veřejný rejstřík: Pr 378 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Bankovní spojení: 1727832339/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních: Mgr. Kamila Wzientková (zástupkyně ředitelky): +420 731 130 708

b) technických: Miroslav Habram, tel.:733 106 846, [zs-skrecon@mubo.cz](mailto:zs-skrecon@mubo.cz)

(dále jen „objednatel“)

A

**1.2. Zhotovitel:** **INVISTA Craft s.r.o.**

se sídlem: 4. května 870, 755 01 Vsetín

zastoupený Ing. Arch. Petrem Osičkou, jednatelem

IČ: 47973749

DIČ: CZ47973749

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ostravě, odd. C, vložka 5809

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č. ú. 1008562002/2700

***Osoby oprávněné jednat ve věcech:***

a) smluvních: Ing. Arch. Petr Osička - jednatel

b) technických: Jaroslav Buriánek – montážní mistr, tel. 730 811 436,

e-mail: j.burianek@invista.cz

Tomáš Kopečný, DiS. – obchodní manažer, tel. 735 795 550,

e-mail: t.kopecny@invista.cz

(dále jen „zhotovitel“)

###### Článek II.

###### Předmět plnění

**2.1**. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení níže specifikovaného díla a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. Předmětem plnění (dílem) je **„dodávka a montáž nástěnných ochranných prvků Acrovyn“** v ceně a s podmínkami uvedenými v cenové nabídce zhotovitele č. **IN/17/00092/KOT/V4** ze dne **19.4.2017**, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Předmětné dílo bude provedeno v prostorách *Základní školy Skřečoň* v rozsahu dle požadovaného výkazu výměr (viz nabídka zhotovitele) a v místech určených objednatelem. Na určené plochy stěn v domě budou aplikovány ochranné prvky ACROVYN. Výkaz výměr vyhotovil zhotovitel na základě pokynů objednatele, za správnost rozměrů a množství uvedené ve výkazu nese zodpovědnost zhotovitel.

Předmětné dílo bude provedeno na adrese: **Základní škola a Mateřská škola Bohumín - Skřečoň 1.máje 217 okres Karviná**

###### Článek III.

###### Doba plnění

**3.1.** Kompletní dílo dle článku II. bude provedeno v termínech:

***Zahájení:17.7.2017***

***Dokončení:11.8.2017***

*Termín bude upřesněn dle vzájemné dohody*

**3.2.** Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme neprodleně poté, co k tomu bude zhotovitelem vyzván a to i před sjednanou dobou plnění dle článku 3.1. O předání a převzetí díla bude sepsán Zápis o předání a převzetí díla, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran.

###### Článek IV.

###### Cena díla

**4.1.** Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách na základě cenové nabídky **IN/17/00092/KOT/V4** zhotovitele ze dne **19.4.2017** – příloha č. 1 této smlouvy.

4.2. **Cena za dílo podle čl. II činí: 396 195 Kč bez DPH** (479 396 Kč s 21% DPH)

(slovy: třistadevadesátšesttisícstodevadesátpět korun českých bez DPH)

**4.3.** K ceně uvedené v odstavci 4. 2. bude účtována DPH dle zákonů platných v době fakturace.

###### Článek V.

###### Platební podmínky

**5.1.** Zhotovitel bude vždy k poslednímu dni v měsíci fakturovat v daném měsíci provedené práce. Podkladem k vystavení této dílčí faktury bude oběma stranami potvrzený soupis provedených prací. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí fakturu i bez potvrzení soupisu provedených prací ze strany objednatele, jestliže objednatel bezdůvodně odepře potvrdit soupis provedených prací či k potvrzení soupisu provedených prací neposkytne součinnost.

**5.2.** Vyúčtování ceny díla provede zhotovitel po předání díla objednateli. Nedílnou součástí konečné faktury bude potvrzený Zápis o předání a převzetí díla objednatelem. V konečné faktuře bude provedeno vyúčtování předešlých dílčích faktur. V případě, že nebude provedena dílčí fakturace, bude vystavena pouze konečná faktura.

**5.3.** Lhůta splatnosti faktur je 14 dnů od doručení objednateli.

###### Článek VI.

###### Záruční doba

**6.1.** Záruční doba díla je stanovena v délce 24 měsíců od data protokolárního předání díla.

###### Článek VII.

###### Podmínky provedení díla

**7.1.** Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je vlastníkem díla až do doby plného uhrazení ceny díla objednatelem.

**7.2.** Objednatel zabezpečí pracovníkům zhotovitele přístup do všech prostor, v nichž budou prováděny práce na zhotovení díla.

**7.3.** Ihned po dokončení díla vyzve zhotovitel objednatele k převzetí díla.

**7.4.** Dílo je předáno okamžikem, kdy zhotovitel umožní objednateli s dokončeným dílem nakládat. Předáním díla nebo okamžikem, kdy dílo mělo být předáno, ale z důvodu na straně objednatele se tak nestalo, přechází na objednatele nebezpečí škody na díle. Vlastnické právo k dílu přechází na zhotovitele až okamžikem úplného zaplacení ceny za dílo (výhrada vlastnictví).

**7.5.** Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.

**7.6.** Zhotovitel se zavazuje dodržovat na pracovišti jak všeobecné podmínky OŽP a BOZP, tak i podmínky vyplývající z rizik na daném pracovišti, se kterými jej objednatel seznámil. Zhotovitel prohlašuje, že jeho zaměstnanci, kteří se budou podílet na předmětu této smlouvy o dílo, byli vyškoleni ze všeobecných podmínek BOZP a seznámeni s riziky na daném pracovišti, se kterými byl obeznámen objednatelem. V případě, že provedení díla uvedeného v čl. II. bude pro společnost INVISTA Craft s.r.o. zajišťovat některý ze smluvních subdodavatelů, bude staveniště (pracoviště) včetně z provozu vyplývajících rizik přebírat od objednatele přímo tento smluvní subdodavatel. Tento subdodavatel bude zodpovědný za dodržování veškerých předpisů BOZP na přebraném pracovišti a bude dbát, aby rizika vyplývající z jeho činnosti neohrožovala pracovníky jiných dodavatelů, kteří se budou během montáže vyskytovat na stejném pracovišti.

**7.7. *Stavební připravenost ochranných prvků ACROVYN:*** Pro montáž systému ACROVYN je vyžadována stavební připravenost: Povrchy stěn budou ve finální povrchové úpravě (finální nátěr), na zdech budou osazeny veškeré doplňky a vybavení, které zasahuje do výškové úrovně ochranných prvků nebo do jejich zakončení (zásuvky, vypínače, topná tělesa, zárubně apod.). Během montáže ochranných prvků nebudou v dotyčných místech probíhat podlahářské práce. Zhotovitel nenese odpovědnost za případné poškození starých nebo nekvalitních stávajících omítek nebo nátěrů (např. pokud při vrtání upadne kus nekvalitní nebo staré omítky).

###### Článek VIII.

###### Smluvní pokuty

**8.1.** V případě prodlení zhotovitele s provedením díla dle čl. 3. 1. smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

**8.2.** V případě prodlení objednatele s proplacením jakékoli faktury (dílčí, zálohové, konečné), uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení.

###### Článek IX.

###### Ostatní ustanovení

**9.1.** Podstatným porušením smlouvy je:

**9.1.1.** Překročení termínu zhotovení díla uvedeného v čl. III. o více než 15 dnů z důvodů spočívajících výlučně na straně zhotovitele.

**9.1.2.** Prodlení objednatele s úhradou jakékoliv faktury po dobu delší než 5 dní.

**9.2.** Při dočasném přerušení nebo definitivním zastavení prací na díle z důvodů na straně objednatele, zaplatí objednatel zhotoviteli cenu provedeného díla a další prokazatelné náklady zhotovitele spojené s dílem v souladu s přílohou č. 1 smlouvy (cenová nabídka zhotovitele).

**9.3.** Reklamační vady oznámí objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného prodlení. Ten je povinen dostavit se do 4 pracovních dnů k místnímu šetření reklamace, jehož cílem bude prozkoumání oprávněnosti reklamace a určení termínu odstranění vad. Z místního šetření bude vyhotoven zápis.

**9.4.** Objednatel poskytne zhotoviteli zdarma možnost užívání zařízení staveniště a připojení elektrické energie a užitkové vody.

###### Článek X.

###### Závěrečná ustanovení

**10.1.** Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou platné, jen budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

**10.2.** K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém obsahu.

**10.3.** **Příloha č. 1** této smlouvy je nabídka zhotovitele: **IN/17/00092/KOT/V4** ze dne **19.4.2017**

**10.4.** **Tato smlouva je vypracována ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 si ponechá objednatel a 1 zhotovitel.**

Ve Skřečoni 16.5.2017 Ve Vsetíně 10.5.2017

Za objednatele: Za zhotovitele:

|  |  |
| --- | --- |
| Mgr. Renata Wybraniecová, v.r. | Ing. Arch. Petr Osička, v.r. |
| ředitelka školy | jednatel |