Dodatek č. 2 ke smlouvě

o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí

ze dne 15.03.2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 09.12.2022

(dále jen „dodatek“)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy zhotovitele:               	    		Číslo smlouvy objednatele:

mezi smluvními stranami:

- Objednatel: 	Název: město Nová Paka

Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka

IČ: 00271888, DIČ: CZ00271888

Zastoupený: Pavlem Bouchnerem, starostou města

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

(dále „Objednatel“)

### Zhotovitel:	Název: AQUECON a.s.

Sídlo: Československých legií 445/4, 415 01 Teplice

Korespondenční adresa: Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4

IČ: 14868202, DIČ: CZ14868202

Zastoupený: Ing. Janem Müllerem, členem představenstva

Číslo účtu: xxxx

(dále „Zhotovitel“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

Město Nová Paka uzavřelo se společností AQUECON s.r.o. dne 15.03.2022 smlouvu o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí na akce s názvy: „Rekonstrukce retenční nádrže sv. Anna“ a „Výstavba tůní nad nádrží sv. Anna“ (dále jen "smlouva"). Na základě žádosti zhotovitele o prodloužení termínu na odevzdání předmětu díla (dle výše uvedené smlouvy) ze dne 17.03.2023 se smluvní strany dohodly na následující změně původní smlouvy:

V článku III. DOBA ZHOTOVENÍ DÍLA se mění odstavec 1. následovně:

# Zhotovitel provede dílo a s ním související činnosti definované čl. II této Smlouvy do:

18 měsíců od podpisu smlouvy

V článku VIII. SMLUVNÍ POKUTY se mění odstavec 1 následovně:

V případě, že Zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět smlouvy, tj. nedodrží termín stanovený v čl. III. této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel nebude smluvní pokutu uplatňovat, pokud Zhotovitel prokáže, že k prodlení došlo z viny na straně Objednatele nebo z důvodů nečinnosti dotčených orgánů nebo účastníků řízení, jejichž závazná stanoviska či vyjádření jsou nezbytným podkladem pro plnění předmětu této smlouvy.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/).

- Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zařazen do evidence smluv města Nová Paka a celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele a v registru smluv, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Dodatek č. 2 ke smlouvě je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel.

- Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna ve znění Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí ze dne 15.03.2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 09.12.2022. Smluvní strany potvrzují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují zástupci smluvních stran svoje podpisy.

V Praze dne: ………………….	V Nové Pace dne……………………

………………………………...		………………………………………

Ing. Jan Müller		Pavel Bouchner, starosta

Zhotovitel			Objednatel