Smlouva o dílo  č. XEN23171

(dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 - občanský zákoník dále jen “NOZ“)

I.

Smluvní strany

1.  TEPLO Lipník nad Bečvou a.s.

Sídlo: Na Bečvě 1398

751 31 Lipník nad Bečvou

zastoupena: Petrem Tomášem, místopředsedou představenstva a.s.

Vladimírem Mikeškou, členem představenstva a.s.

IČ: 	 25871226

DIČ: 	 CZ25871226

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č. ú.27-734040297/0100

Telefon:	581 773 752

e-mail:	teplolipnik@teplolipnik.cz

dále jen objednatel

2.  XENIUM Europe s.r.o.

Sídlo: Štramberská 1049/20

703 00 Ostrava – Vítkovice

zastoupen: Bc. Jakubem Hausem, jednatelem firmy

IČ :    29193991

DIČ:  CZ29193991

Bankovní spojení :  Komerční banka a.s.

č. ú.107-5848900287/0100

Telefon:      739 473 050

e-mail:  stofik@xenium.cz

dále jen zhotovitel

II.

Předmět smlouvy

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést zakázku „Fotovoltaická elektrárna TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s.“. podle projektové dokumentace vypracované projektantem ALFAPROJEKT Olomouc, a.s. a při dodržení podmínek připojení k distribuční síti ČEZ Distribuce, a.s. při splnění podmínek stanovených v Zadávací dokumentaci, bod č.5 – Kvalifikační předpoklady, certifikace.

- Dílo bude splňovat požadavky této smlouvy, veškerých právních předpisů a podmínek vztahujících se k předmětu díla jako stavby.

- Zhotovitel přezkoumal a prověřil zadání co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti a prohlašuje, že zadání porozuměl a že je schopen dílo provést tak, aby splňovalo všechny požadavky na něj kladené.

- Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

III.

Doba a místo plnění

- Práce na realizaci předmětu smlouvy „Fotovoltaická elektrárna TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s.“, budou započaty po vzájemné dohodě smluvních stran v průběhu měsíce května 2023. Před zahájením prací bude objednateli předložen harmonogram prací.

- Celková doba realizace díla je od zahájení stavebních prací nejpozději do 30.9.2023. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků, připravené k zahájení provozu včetně připojení k distribuční síti. Po dokončení prací jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol o předání a převzetí díla, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

- Místem plnění je sídlo společnosti a provozovna Lipník nad Bečvou, ul. Na Bečvě 1398.

IV.

Cena díla

- Cena díla je stanovena ve výši:

Celkem bez DPH            3 172 171,46     Kč

DPH 21%	                666 156,01     Kč

Celkem včetně DPH      3 838 327,47     Kč

Slovy: třimilionystosedmdesádvatisícstosedmdesájednakorunčeských/46halířůbezDPH.

Zhotovitel garantuje výši ceny k řádnému dokončení díla dle výzvy. Cena je dohodnuta jako cena konečná za provedení díla podle předložených položkových rozpočtů a platí po celou dobu realizace díla.

2.	Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.

3.	Součástí této smlouvy je položkový rozpočet, který tvoří přílohu č.1.

4.	Objednatel nepřipouští překročení ceny.  Nabídková cena může být měněna pouze na základě projednání změny díla dodatkem ke Smlouvě o dílo.

5. Vzhledem k naplnění § 5 odst. 1 a odst. 2 zákona o DPH, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

V.

Platební podmínky

1.   Dílčí platby za předmět plnění budou probíhat po ukončení jednotlivých   ucelených etap výstavby

podle harmonogramu navrženého zhotovitelem – Příloha č.2.

2. 	Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací. Zhotovitel je povinen oprávněným    zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

3.	Lhůta splatnosti faktur je 15 dnů od jejich doručení objednateli

4.	Faktura musí obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu.

5.	Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou náležitost, nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury.

6.	Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží ode dne doručení nově vyhotovené faktury. Stejný termín splatnosti platí pro druhou smluvní stranu i objednatele při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škod aj.).

7.	Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele na bankovní účet       zhotovitele, který je zveřejněný v registru plátců a je definovaný touto smlouvou.  V případě, že zhotovitel nepoužije na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců definovanou touto smlouvou, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000,-- Kč.

VI.

Jakost díla

1.	Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

2.	Pokud není v zakázce stanoveno jinak, musí materiály, výrobky a práce odpovídat českým technickým normám platným ke dni podpisu této Smlouvy, popřípadě jiným předpisům platným v České republice.

VII.

Záruční doba a vady díla

1.	Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku v délce 60 měsíců.

2.	Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

3.	Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné dokladech vztahující se k provedení díla.

4.	Zhotovitel odpovídá za vady, které se vyskytly v záruční době.

5.	Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt a jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

6.	Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

7.	Vady, které se vyskytnou v záruční době, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně v termínu do 30 dnů od doručení oprávněného požadavku. Vady, které brání provozu nebo ohrožují život, budou - pokud je nelze odstranit ihned při zjištění nebo doručení opravného požadavku, nejpozději do 24 hodin.

8.	Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

9.	Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce 24 měsíců.

VIII.

Odpovědnost za škodu

1.	Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Toto ustanovení se nevztahuje na případ, kdy objednatel předanou část začal užívat před předáním celého díla.

2.	Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě

3.	Zhotovitel zajistí ochranu stavby a zavazuje se na stavbě dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární předpisy a normy, ponese nebezpečí škod, které na stavbě případně vzniknou od termínu převzetí staveniště do termínu dokončení a předání stavby včetně likvidace zařízení staveniště.

4.	Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla

IX.

Smluvní pokuty

1.	Pokud zhotovitel nedokončí dílo ve lhůtě podle čl. IV., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého díla za každý i započatý den prodlení.

2.	Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

3.	Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v dohodnutém termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a každou vadu.

4.	Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutém termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý kalendářní den prodlení s odstraněním každé vady.

5.	Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.

6.	Smluvní pokuty dle předchozích ustanovení jsou splatné ve lhůtě 15 dnů ode dne obdržení jejich vyúčtování.

X.

Stavební deník

1.	Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník ve smyslu § 157 zák. č. 183/2006 Sb. a dle náležitostí přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., řádně do něj zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu a jakosti prací. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků.

XI.

Součinnost objednatele a zhotovitele

1.	Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště zachovávat na staveništi čistotu a pořádek a je povinen staveniště zabezpečit proti vniknutí nepovolaných osob. Pokud se provádí oprava na stavebním objektu, který je průběžně využíván, je povinen seznámit všechny zúčastněné osoby na dodržování bezpečnosti práce a protipožárních předpisů, popřípadě ty které se budou během provádění díla v blízkosti stavebního objektu pohybovat.

2.	Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými.

3.	Výzvu k prověření prací musí zhotovitel učinit písemně nejméně tři dny předem a to provedením zápisu do stavebního deníku. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými na svůj náklad.

4.	Objednatel povolí za úplatu zhotoviteli zábor předem dohodnutých skladovacích ploch na nezbytně nutnou dobu k realizaci díla. Zhotovitel tyto uvede po dokončení díla do původního stavu.

5.	Zhotovitel si zajistí samostatné měření elektrické energie, vody a úhradu těchto spotřebovaných energií, pokud nebude dohodnuto jinak.

XII.

Předání díla

1.	Zhotovitel je povinen, nejpozději 5 dnů předem, vyzvat objednatele k zahájení přejímacího řízení.

2.	Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

3.	O předávacím řízení sestaví smluvní strany zápis, který obsahuje zhodnocení prací, soupis zjištěných vad, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z ceny nebo jiná opatření.

4.	Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli a úspěšným doložením všech písemných dokladů. Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, revizní zkoušky a zprávy, stavební deník, doklad o uložení odpadů, zápis o předání veřejných prostranství používaných k realizaci stavby zpět jejich vlastníkům.

5.	Vlastnické právo k dílu přechází ze zhotovitele na objednatele zápisem o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

6.	Zhotovitel se zavazuje k vyklizení staveniště do 5 dnů po předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků.

XIII.

Ostatní ujednání

1.  Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní poměry účastníků ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

2.	Změnit nebo doplnit tuto smlouvu, v kterékoliv části, mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou podepsány oprávněnými zástupci obou stran.

3.	Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

4.	Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

5.	Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních s platností originálu.

6.	Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

7.  Objednatel podléhá ustanovení zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění.

V Lipníku nad Bečvou dne				V Ostravě dne

.......................................				..............................................

Petr Tomáš					             Bc. Jakub Haus

místopředseda představenstva a.s.	                                             jednatel

za zhotovitele

……………………………………..

Vladimír Mikeška

člen představenstva a.s.

za objednatele