# Objednávka - Smlouva o dílo                               110/17/SÚ

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

# I. Smluvní strany

# Objednatel:                                                                     	            Zhotovitel:

| Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace, se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01 Jednající: Ing. Vítězslavem Janků, MPA, ředitelem organizace zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114 Zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001 | Dopravní stavby a venkovní architektura, s.r.o. Jednající: Ing. Petr Král Sídlo firmy: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 6 350 02 Cheb |
| --- | --- |
| IČ 70947023 DIČ CZ 70947023 | IČ 263 92 526 DIČ CZ226392526 |

# II. Předmět plnění

| Kvalitativní určení: | Množství | III. Cena |
| --- | --- | --- |
| Objednáváme u Vás: Zajištění zpracování zjednodušené projektové dokumentace „Oprava silnice III/2149, Pivovarská - Cheb“. Součástí dokumentace bude technická zpráva, situace stavby, vzorový příčný řez, soupis prací a výkaz výměr, součástí bude průzkum vozovky (3 ks odvrty a 1ks geotechnická sonda). Projektant si zajistí geodetické zaměření silnice /výškopis a polohopis/, projednání a stanovisko DI PČR Cheb. Projekt bude projednán se správci inženýrských sítí – dle přílohy, která je nedílnou součástí objednávky. | PD bude obsahovat 7x paré 1xCD (ve formátu .pdf a výkaz výměr .xls (x), XML) | 77 682,- Kč vč. DPH |

| IV. Doba plnění do 30.9.2017 | V. Místo plnění Pivovarská, Cheb III/2149 | VI. Doprava dodavatelem | VII. Záruka a sankce Záruční doba počíná běžet předáním dohodnutého díla objednateli. Zhotovitel prohlašuje, že zaručuje dohodnuté vlastnosti provedeného díla podle záručních podmínek, které jsou přiloženy k této smlouvě a to po dobu - 36 měsíců. V případě prodlení zhotovitele s provedením dohodnutého díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní sankci ve výši 50 % z částky, kterou bude za dohodnuté dílo fakturovat |
| --- | --- | --- | --- |

VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání Zhotovitel je oprávněn fakturovat po dílčím předání PD 3 úseků do výše 50% z celkové ceny a zbylou část až po provedení díla. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s § 11 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v e znění pozdějších předpisů. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí uživatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení ode dne původní splatnosti závazku až do jejího úplného uhrazení. Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 14 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn. Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba námi zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění našich finančních závazků vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena naší organizací jeho místně příslušnému správci daně.

Za objednatele: Za zhotovitele: Ing. Vítězslav Janků, MPA Ing. Petr Král, jednatel Ředitel organizace V Sokolově, dne 5.6.2017 Razítko a podpis V Chebu, dne 1.6.2017 Razítko a podpis