Č.j.: NG/565/2023

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č.j. NG/1535/2022

(dále jen „dodatek“)

Smluvní strany:

Národní galerie v Praze

se sídlem:		Staroměstské nám. 606/12, 110 15 Praha 1

IČ:			00023281

DIČ: 			CZ00023281

zastoupená:		Alicja Barbara Knast, generální ředitelka

bankovní spojení:	XXX

č. účtu: 		XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

Muzea Servis, spol. s r.o.

se sídlem:		Žebětínská 952/47, 623 00 Brno

IČ:			03570762

DIČ:			CZ03570762

zastoupená:		Ing. Petr Petkovský, jednatel

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 85487

Bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Č. účtu:		XXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek následujícího znění

Článek I.

Úvodní ustanovení

  - Smluvní strany uzavřely dne 16. 11. 2022 smlouvu o dílo č.j. NG/1535/2022, ve znění dodatku č. 1, č.j. NG/238/2023 ze dne 20. 2. 2023, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést výrobu a montáž výstavního fundu a poskytnout plnění s tímto související, a to vše pro výstavu s pracovním názvem „Umění po roce 1939“, která se bude konat od 26. 5. 2023 (termín konání výstavy byl posunut oproti původnímu předpokládanému termínu uvedenému ve smlouvě, tato skutečnost však nemá žádný vliv na obsah závazku dle této smlouvy) ve výstavních prostorách Národní galerie v Praze, Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7. Bližší specifikace plnění dle smlouvy je uvedena v čl. II. odst. 2 smlouvy a dále v příloze č. 1 této smlouvy – specifikace díla vč. výkazu výměr a v příloze č. 2 této smlouvy – projektová dokumentace (dále jen jako „smlouva“).

Článek II.

Předmět dodatku

  - Smluvní strany přistoupily k uzavření tohoto dodatku ke smlouvě s ohledem na skutečnost, že v průběhu plnění smlouvy vyvstala potřeba nezbytných úprav a rozšíření rozsahu předmětu díla o nově prováděné práce, které jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně uvedení jejich cenové kalkulace.

  - Cena za nově prováděné práce činí 260 959 Kč bez DPH, původní hodnota závazku se tedy zvýšila o 260 959 Kč bez DPH.

  - Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen jako „zákon“), neboť nově prováděné práce nebyly obsaženy v původním závazku ze smlouvy a jedná se o práce nezbytné pro dokončení plnění dle smlouvy. Změna v osobě zhotovitele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícími zařízeními, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení. Změna v osobě zhotovitele by zadavateli způsobila také značné obtíže. Hodnota dodatečných prací nepřekročí 50% původní hodnoty závazku, resp. celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení služeb, které nebyly realizovány, nepřekročí 30% původní hodnoty závazku.

  - S ohledem na výše uvedené skutečnosti se proto smluvní strany dohodly na nahrazení znění čl. IV. odst. 1. smlouvy tímto novým zněním:

„IV.

Cena díla

- Za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou celkovou cenu ve výši 4 702 457,- Kč bez DPH. K ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů.“

Článek III.

Závěrečná ujednání

2.1 	Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

2.2 	Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě opatřené elektronickými podpisy smluvních stran.

2.3 	Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany sjednávají, že uveřejnění provede objednatel. Obě strany berou na vědomí, že nebudou uveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Považuje-li druhá smluvní strana některé informace uvedené v této smlouvě za informace, které nemají být uveřejněny v registru smluv dle zákona o registru smluv, je povinna na to objednatele současně s uzavřením této smlouvy písemně upozornit.

2.4	Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – specifikace víceprací včetně jejich cenové kalkulace.

2.5 	Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné, vážně míněné a omylu prosté vůle, což stvrzují svými podpisy.

Objednatel						Zhotovitel

Za Národní galerii v Praze				Za Muzea Servis spol. s r.o.

V Praze dne ____________				V ____________ dne _______

_____________________				_________________________

Alicja Barbara Knast					Petr Petkovský

generální ředitelka					                    jednatel