Dohoda

o ukončení Smlouvy o dílo č. 2018/OIVZ/014 ve znění Dodatku č. 1

(dále jen „Dohoda“)

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dne 7. 9. 2018         
(dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“)

#### Smluvní strany

Městská část Praha 7

sídlo: 	                         U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7

IČO:                      	  00063754

DIČ:           	             CZ00063754

zastoupená: 	             Mgr. Jan Čižinský, starosta

bankovní spojení:        Česká spořitelna, a.s.

č. účtu:

tel.:

e-mail:

(dále jako „objednatel“)

a

"sinpps s.r.o.“

sídlo:	                         Dobrušská  1805/5, Braník, 147 00 Praha 4

IČO:                             62584332

DIČ:                             CZ62584332

zastoupená:                 Ing. Jan Božovský, jednatel

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 33665

bankovní spojení:	  Česká spořitelna, a.s.

č. ú.:

e-mail:

(dále jako „zhotovitel“)

_________________________________________________________________________

Tato dohoda je uzavírána na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení  0239/23-R z jednání č. 17 ze dne 18. 4. 2023

__________________________________________________________________________

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na této Dohodě o ukončení Smlouvy o dílo č. 2018/OIVZ/014 ze dne 7. 9. 2018 uzavřené v souladu s usnesením Rady MČ P7 ve znění Dodatku č. 1, který byl uzavřený dne 9. 4. 2019 na základě usnesení Rady MČ P7 z jednání č. 17 dne 2. 4. 2019, takto:

- Úřad městské části Praha 7, Stavební úřad, U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7, jako příslušný stavební úřad schválil dne 21. 11. 2019 pod zn. MČ P7 313464/2019/SU/Vav (259866/2019/SU/Vav).

- Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 7. 9. 2018 Smlouvu o dílo č. 2018/OIVZ/014 ve znění Dodatku č. 1 (dále také jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace díla pod názvem „Reko chodníků ul. Janovského, Praha 7 – vypracování PD“, která byla uzavřena v souladu s usnesením Rady MČ P7 č. 0642/18-R z jednání č. 57 ze dne 21. 8. 2018 uzavřeného na základě rozhodnutí Rady MČ P7 č. usnesení 0209/19-R z jednání č. 17 ze dne 2. 4. 2019.

- Předmětem této Dohody je dohoda o ukončení platnosti výše uvedené Smlouvy, na zpracování projektové dokumentace pro dílo s názvem „Reko chodníků ul. Janovského, Praha 7 – vypracování PD“, a to ke dni účinnosti této Dohody, jakož i uspořádání vzájemných vztahů smluvních stran plynoucích ze Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 po ukončení platnosti Smlouvy touto Dohodou.

- Zhotovitel předal a objednatel převzal dne 14. 3. 2019 I. etapu – Studii, dne 30. 12. 2019 II. etapu – DUSP a dne 20. 5. 2020 III. etapu projektové dokumentace. Smluvní strany prohlašují, že nároky ze Smlouvy jsou ke dni podpisu této Dohody vyrovnány. Za řádně předanou a převzatou projektovou dokumentaci zpracovanou v I. až III. etapě bylo objednatelem zhotoviteli uhrazeno 1 733 930 Kč včetně DPH. Dohodnutá cena dle Smlouvy bude snížena o cenu díla 77 440 Kč včetně DPH za IV. etapu - autorský dozor, který z důvodu nerealizace díla dle zpracované projektové dokumentace, nebyl čerpán.

- MČ P7 Smlouvou o převodu práv a povinností z vydaného stavebního povolení a projektové dokumentace, včetně udělené licence postupuje práva a povinnosti stavebníka, které MČ P7 jako žadateli vyplývají z výše citovaného stavebního povolení a prací a nabyvatel Hlavní město Praha se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1, IČO: 00064581 tato práva a povinnosti převzal. Smlouva byla smluvními stranami podepsána dne 18. 11. 2020, viz příloha č. 2 této Dohody.

- Smluvní strany prohlašují, že nároky ze Smlouvy jsou ke dni podpisu této Dohody vyrovnány. Za řádně předanou a převzatou projektovou dokumentaci zpracovanou v I. až III. etapě bylo Objednatelem Zhotoviteli uhrazeno 1 733 930 Kč včetně DPH. Dohodnutá cena dle Smlouvy je ve výši 1 811 370 Kč včetně DPH. Z důvodu nerealizace stavby dle projektové dokumentace se dohodnutá cena snižuje o cenu IV. etapy autorský dozor ve výši 64 000 Kč bez DPH, tj. 77 440 Kč včetně DPH.

- Po účinnosti této Dohody Zhotovitel není povinen realizovat pro Objednatele dílo podle uvedené Smlouvy a Objednatel není povinen Zhotoviteli platit cenu díla dle uvedené Smlouvy.

- Smluvní strany se zavazují, že žádné nároky mající původ ve Smlouvě ve znění Dodatku č. 1, ani nároky na náhradu škody mající původ v plnění Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, vůči druhé smluvní straně uplatňovat nebudou a prohlašují, že veškeré nároky jsou ke dni podpisu této Dohody vyrovnány.

- Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text této Dohody byl zveřejněn 
na profilu Objednatele.

- Smluvní strany s ohledem na ustanovení § 1726 občanského zákoníku prohlašují, že tato Dohoda obsahuje všechna ujednání o všech záležitostech, které strany měly a chtěly v Dohodě ujednat a že smluvní strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si každá ze smluvních stran stanovila jako předpoklad pro uzavření dohody.

- Tato Dohoda se ve všech záležitostech, které výslovně neupravuje, řídí ustanoveními obecně závazných předpisů ČR, zejména občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany  souhlasí s uveřejněním této Smlouvy a konstatují, že ve Smlouvě nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru Smluv  a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

- Smluvní strany se zavazují zajistit, že budou v rámci Smluvního vztahu založeného touto Smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018.

- Objednatel jako zpracovatel osobních údajů je oprávněn ke zpracování osobních údajů zaměstnanců Zhotovitele (správce), a to identifikační údaje - jméno, příjmení, kontaktní údaje, a to  kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, od uzavření této Smlouvy po celou dobu realizace plnění a běhu záruční doby v rozsahu nezbytně nutném pro plnění Smlouvy a fakturaci, a to v souladu s § 5 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Objednatel je oprávněn k archivaci takto získaných osobních údajů po dobu 10 let od ukončení zadávacího řízení nebo od změny závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku. V souladu s  § 216 ZZVZ.

- Tato Dohoda je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží Zhotovitel a 2 Objednatel.

- Účastníci této Dohody po jejím přečtení prohlašují, že byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho k ní připojují své podpisy.

Nedílnou součástí této dohody jsou přílohy:

č. 1 Stavební povolení

č. 2 Smlouva o převodu práv a povinností

č. 3 Doklady o úhradě ceny dle Smlouvy o dílo

V Praze dne 4. 5. 2023				V Praze dne 24. 4. 2023

objednatel						zhotovitel

……………………………………..………..		…………… ….…..…………………

Městská část Praha 7					"sinpps s.r.o.“

Mgr. Jan Čižinský, starosta 				Ing. Jan Božovský, jednatel