smlouva o dílo

„Rekonstrukce kuchyně SZŠ Pardubice – statický posudek“

uzavřená mezi smluvními stranami:

Objednatelem:	Střední zdravotnická škola Pardubice

Zastoupeným:		Mgr. Monikou Máslovou, ředitelkou

Sídlo:   		Průmyslová 395, 530 03 Pardubice

IČ:   			00498793

Bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:   		xxxxxxxxxxx

# Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxxxxxxx vedoucí technicko-ekonomického úseku

# Číslo smlouvy objednavatele: SOD č. 3/2023

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitelem:	ILBprostav s.r.o.

Zastoupeným:		Ing. Lukášem Bezdíčkem, jednatelem

tel.: xxxx, xxxxxxxxxxx

Sídlo:   		xxxxx

IČ:   			28810180

Bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxx

Číslo účtu:   		xxxxxxxxxxxxx

(dále jen zhotovitel)

I.

Předmět plnění

- Touto smlouvu se zhotovitel zavazuje přímo provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Rekonstrukce kuchyně SZŠ Pardubice – statický posudek“ (dále jen Dílo).

- Předmětem plnění dle této smlouvy je statický posudek objektu provozu kuchyně se zázemím SZŠ Pardubice, na adrese Průmyslová 395, Pardubice, st.p. 1230 v k.ú. Pardubičky.

- Obsah díla – statického posouzení:

- Rešerše archivních geologických průzkumů z geofondu.

- Analýza laserového mračna bodů (mračno bodů zajištěno jinou nabídkou) – vyhodnocení posunů konstrukcí.

- Statický posudek s návrhem řešení sanace konstrukcí jako podklad pro další projektové stupně, doporučení k případnému provedení sondážních prací pro ověření předpokladů.

II.

Splnění díla a doba plnění

- Dílo specifikované v článku I. této smlouvy je splněno jeho řádným ukončením a písemným protokolárním předáním objednateli s výslovným písemným potvrzením objednatele, že dílo jako řádně dokončené přejímá. Dílo je zhotovitel povinen předat jako celek. Za řádně ukončené, považují smluvní strany dílo, které nevykazuje vady a nedodělky, a to ani ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

- Termín plnění:

Celé dílo bude provedeno v jedné etapě.

Zahájení:		ihned po nabytí účinnosti smlouvy

Dokončení:	nejpozději do 90 dní od zahájení

- Dílo bude předáno 1x digitálně na nosiči CD a 3x v tištěné podobě.

- Nedokončené Dílo není objednatel povinen převzít.

III.

Cena

- Cena za provedení díla je mezi smluvními stranami sjednána podle § 2 zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena smluvní a je stanovena podle cenové nabídky zhotovitele úplným položkovým rozpočtem stavby. Zhotovitel prohlašuje, že tato cena je pevná a maximální za provedení díla a že nese nebezpečí změny okolností.

Celková cena bez DPH				76 000,- Kč

DPH 21% 						15 960,- Kč

Celková cena s DPH				91 960,- Kč

- Jakékoliv navýšení ceny oproti odst. 1 z jakéhokoliv důvodu má zhotovitel právo účtovat pouze na základě předem uzavřeného písemného dodatku včetně výslovného ujednání o celkové částce, o kterou bude cena navýšena; shodně platí i v případech, kdy se objednatel a zhotovitel dohodnou na rozšíření rozsahu díla, avšak nedohodnou se výslovně na celkové částce, o kterou bude cena navýšena.

- DPH bude účtována ve výši dle platných předpisů podle data uskutečnění zdanitelného plnění.

- Případné změny rozsahu nebo standardu požadovaného předmětu plnění budou řešeny dodatkem k této smlouvě.

IV.

#### Fakturace, sankce

- Úhrada díla bude provedena na základě faktury vystavené zhotovitelem po protokolárním předání řádně provedeného a kompletního díla. Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí Díla.

- Splatnost faktury bude 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli, případně do 30 dnů po odstranění všech vad předmětu díla. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu s platnými daňovými předpisy. Je-li faktura neúplná nebo obsahuje-li nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k doplnění nebo opravě. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet doručením opravené faktury (daňového dokladu) objednateli.

- V případě prodlení objednatele s placením příslušné faktury, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý kalendářní den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním Díla v termínu uvedeném v čl. II. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla za každý den prodlení. Tuto smluvní pokutu má právo objednatel odečíst od částky uvedené v příslušné faktuře.

V.

#### Záruka

- Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude mít v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, popřípadě vlastnosti obvyklé; dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

- Zhotovitel poskytuje na dílo záruku 36 měsíců od dne předání a převzetí předmětu díla dle článku III. této smlouvy. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené případnými technickými nebo jinými nedostatky předané projektové dokumentace.

VI.

Další ujednání

- Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran a nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

- S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tuto smlouvu odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření Objednavatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.

- Smluvní strany souhlasí se zpracování svých ve smlouvě uvedených osobních údajů na dobu neurčitou a osobní údaje poskytují dobrovolně.

- Práva a povinnosti vyplývající ze závazků obsažených v této smlouvě přecházejí na případné právní nástupce obou smluvních stran.

- Obě strany se zavazují ke vzájemné součinnosti a informovanosti ve věcech souvisících s předmětem plnění. Objednatel současně bude informovat zhotovitele o všech skutečnostech, nutných pro vazbu věcného, časového a kvalitativního plnění předmětu díla.

- U skutečností, které výslovně tato smlouva neřeší, se smluvní strany řídí Občanským zákoníkem v platném znění.

- Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných a číslovaných dodatků.

- Tato smlouva nabývá platnosti podpisem statutárními zástupci smluvních stran. Takové schválení vyžadují i dodatky ke smlouvě.

- Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

- Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva byla uzavřena vážně, nikoliv v tísni.

V Pardubicích dne: 2. 5. 2023

za objednatele:						za zhotovitele:

...............................................					......................................

Mgr. Monika Máslová					Ing. Lukáš Bezdíček

ředitelka							jednatel