SMLOUVA O DÍLO

# ev. číslo zhotovitele: 2023/005

uzavřená podle § 2586  Zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník, dále jen NOZ)

I.	Účastníci smluvního vztahu

Naivní divadlo Liberec, příspěvková organizace

Se sídlem:			Moskevská 32/18, 460 01 Liberec 4

IČ:				00083178, nejsme plátci DPH

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu Pr,

vložka č. 625, ze dne 1.1.2005

Zastoupeno: 			Ing. Kateřinou Pavlů, ředitelkou

Bankovní spojení:		ČS Praha

Č. účtu:				5492542/0800

Oprávněni jednat ve věcech smluvních a technických: Miloslav Malý, tel: 737 756 116

(v textu dále jen objednatel)

a

WARMNIS spol. s r.o.

Sídlo: 				Ovocná 157/2, 460 06 Liberec 6

Zastoupena: 			panem ing. Jiřím Lenkvíkem

IČ: 				43224679

DIČ: 				CZ43224679, plátce DPH

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu C,

vložka č. 983, ze dne 2.10.1991

Bankovní spojení: 		ČSOB, a. s., pobočka Liberec, číslo účtu 1805094723/0300

Kontakt:			tel.: 485 133 889-90, www.warmnis.cz, e-mail: warmnis@warmnis.cz

ve věcech smluvních oprávněn jednat:		Ing. Jiří Lenkvík

ve věcech technických oprávněn jednat:		Josef Chalupa, vedoucí zakázky

tel.: 602 175 823

(v textu dále jen zhotovitel)

PREAMBULE:

# Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v čl. II. této smlouvy, v termínech dle čl. III. smlouvy, a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit cenu dle čl. V. a za podmínek stanovených v čl. VII. této smlouvy.

# II.  Místo a předmět plnění

## Místo plnění:                 Naivní divadlo, Moskevská 18, 460 01  Liberec 4, truhlárna – prostor stávajícího zdroje tepla

Předmět díla:	Rekonstrukce topného zdroje na zemní plyn Moskevská 18a, 460 31 Liberec 4 (pozn.: nejedná se o plynovou kotelnu III. kategorie dle ČSN 070703), včetně výchozích revizí a zkoušek.

Rozsah a specifikace předmětného díla je dána:

- Cenovou nabídkou (oceněným položkovým rozpočtem) zhotovitele ze dne 13.2.2023, zpracovanou p. Josefem Chalupou. Oceněný rozpočet je nedílnou přílohou této smlouvy.

# III. Lhůty ke zhotovení díla

Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

Termín zahájení díla (předání staveniště):	14.8.2023

Termín zahájení provozu (zkušební provoz)	do 30.9.2023

###### Termín dokončení díla (protokolární předání díla)

včetně technické dokumentace a revizí:			14.10.2023

Termín dokončení díla se případně prodlužuje o dobu, po kterou bez svého zavinění nemohl zhotovitel provádět výstavbu díla. Tyto skutečnosti je zhotovitel povinen prokázat v průběhu provádění díla s vyčíslením doby prodlení.

Dílo může být na základě dohody obou smluvních stran předáno i před konečným termínem uvedeným v této smlouvě.

IV. Práva a povinnosti zhotovitele a objednatele, způsob provádění díla

- Zhotovitel zabezpečí provádění díla vlastními zaměstnanci, popř. může pověřit jinou osobu, jestliže ze smlouvy nebo povahy věci nevyplývá něco jiného. V takovém případě má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

- Zhotovitel provede dílo s potřebou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.

- Objednatel je povinen zajistit zhotoviteli volný přístup do veškerých prostorů spojených s místem plnění díla, poskytnout jednu uzamykatelnou místnost (např. strojovnu vytápění) s možností využití sociálního zařízení (je-li v místě plnění k dispozici), a dále možnost připojení se na elektrickou energii. Za tímto účelem předá zhotoviteli klíče od domu, sklepů, prostoru budoucí kotelny a případně umožní vstupy do dalších prostor, nutných k realizaci díla. Zhotovitel se zavazuje prostory zamykat, pokud je nebude užívat, a klíče odevzdat při předání díla. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně odstranit závady či škody, způsobené jeho činností a zároveň pečovat o svěřené prostory s péčí řádného hospodáře a provádět úklid.

- Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednaném rozsahu a kvalitě, řádně a v dohodnutých termínech, v souladu s platnými normami a předpisy.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby sloužilo určenému účelu.

- Zhotovitel zodpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a za dodržení všech předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany.

- Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v pracovních dnech od 6 do 17 hodin, v nutných případech i mimo tento interval, avšak je povinen dodržovat po dobu provádění díla noční klid v čase od 17 hod. večer do 6 hodin ráno následujícího dne.

- Zhotovitel bude průběžně provádět řádnou likvidaci odpadu a obalů vzniklých realizací díla.

- Objednatel, i prostřednictvím stavebního dozoru, je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem a má kdykoliv přístup na místo stavby.

- Objednatel, i prostřednictvím stavebního dozoru, má právo nahlížet a zapisovat do stavebního deníku vedeného zhotovitelem a dále právo na kontrolu těch částí díla, které budou dalšími pracemi na díle zakryty.

- Objednatel, i prostřednictvím stavebního dozoru, je oprávněn při zjištění závad v průběhu provádění prací požadovat, aby zhotovitel takové vady odstranil a dílo prováděl řádným způsobem (např. provedením příslušného zápisu ve stavebním deníku). Takovou činnost je zhotovitel povinen realizovat na své náklady a v určené lhůtě. Pokud zhotovitel poruší svoje povinnosti a nezajistí nápravu ani v přiměřené době a vedl-li postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, může objednatel od smlouvy odstoupit.

- Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu, nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po upozornění zhotovitele, může zhotovitel od smlouvy odstoupit.

- Zhotovitel se zavazuje sdělit objednateli odstávku zásobení teplem a TUV nejméně 5 dní předem. Délka odstávky bude maximálně 14 dní.

# V. Cena za dílo

1. Cena za dílo v rozsahu předmětu plnění dle článku II. této smlouvy je sjednána dohodou, na základě dodavatelem předložené cenové nabídky odsouhlasené objednatelem takto:

SJEDNANÁ CENA ZA DÍLO

Celkem bez DPH					Kč 635 530,-

DPH 21%						Kč 133 461,30

Cena celkem včetně DPH				Kč 768 991,30

2. Cena je sjednána odkazem na rozpočet. Zhotovitel ani objednatel nemůže žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno (§ 2620 odst. 1. NOZ). Nastane-li však zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podstatně ztěžuje, může soud podle svého uvážení rozhodnout o spravedlivém zvýšení ceny za dílo, anebo o zrušení smlouvy a o tom, jak se strany vypořádají (§ 2620 odst. 2. NOZ).

3.Smluvní cena nemůže být měněna jednostranným úkonem žádné smluvní strany. Je v ní uvažováno i se změnami cenových úrovní vstupních materiálů, subdodávek, energií, mezd, cel a s obdobnými vlivy, jakož i jinými zásahy vyjma uvedených v čl. IX. Vyšší moc a vyjma případných změn v daňové legislativě (DPH).

4. Případné vícepráce nebo méněpráce požadované a odsouhlasené objednatelem, budou včetně jejich ocenění definovány mezi objednatelem a zhotovitelem písemně (formou dodatku k této smlouvě, popř. odsouhlaseným vzájemně potvrzeným položkovým rozpočtem).

5. Objednatel prohlašuje, že má finanční prostředky potřebné k zaplacení smluvní ceny sjednané dle této smlouvy.

# VI. Předání a převzetí díla

„Realizace rekonstrukce plynové kotelny“

- Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno (§ 2604 NOZ). Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a zároveň byly úspěšně provedeny dohodnuté zkoušky (viz. následující seznam dokumentace uvedený v bodu č. 7.).

- Předání a převzetí díla si objednatel a zhotovitel potvrdí v předávacím protokolu. Objednatel se zavazuje řádně provést prohlídku díla. Objednatel převezme dokončené dílo „s výhradami“, nebo „bez výhrad“(§ 2604 NOZ). Převezme-li objednatel dílo bez výhrad, nepřizná mu soud právo na zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas.

- Pokud dílo neodpovídá smlouvě, má vadu (§ 2615, odst. 1 NOZ). Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky bránící obvyklému užívání. Objednatel vyzve zhotovitele k odstranění vad a nedodělků zápisem do předávacího protokolu. Zhotovitel odstraní tyto vady a nedodělky bezplatně (tzn. v rámci ceny za dílo) v termínech uvedených v přejímacím protokolu. Dílo je provedeno řádně až po odstranění všech případných vad a nedodělků.

- Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými, nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují (§ 2628 NOZ).

- Řádně provedené dílo, tj. dokončené a bez vad, se objednatel zavazuje převzít a zaplatit v souladu s podmínkami uvedenými v čl. VII. této smlouvy.

- Převzetím nabývá objednatel vlastnické právo k věci, která dílem vznikla, a přechází na něho nebezpečí škody na věci, nestalo-li se tak již dříve.

- Zhotovitel provede nejpozději k datu předání nové proškolení pracovníka určeného k obsluze plynového zařízení.

- K datu předání díla se zhotovitel zavazuje předat objednateli tyto dokumenty:

- Výchozí revizi elektroinstalace v kotelně

- Výchozí revizi plynoinstalace v kotelně

- Výchozí revizi tlakových nádob (pozn.: nejpozději do 21 dnů od uvedení kotelny do provozu)

- Výchozí revizi spalinové cesty

- Protokol o provedené tlakové zkoušce ÚT

- Protokol o topné zkoušce

- Protokol o vpuštění plynu do OPZ

- Protokol o měření spalin při uvedení kotlů do provozu

- Doklad o likvidaci odpadu

- Potvrzené záruční listy na dodané technologické prvky a pasparty tlakových nádob

- Návody k obsluze, montážní listy, popř. další nezbytné dokumenty související s provozem a údržbou díla

- Prohlášení o shodě na použité materiály

- Projektová dokumentace – zakreslení skutečného provedení díla (2x v tištěné, 1x v elektronické podobě)

# VII. Fakturování a placení

Cena díla bude uhrazena takto:

- Zhotovitel nepožaduje zálohové platby předem.

- Nejpozději do 10 dnů od řádného protokolárního předání a převzetí díla a po odstranění případných vad a nedodělků vystaví zhotovitel konečnou zúčtovací fakturu na částku sjednanou v čl. V., odst. 1. této smlouvy. Případné odsouhlasené vícepráce, popř. méněpráce, budou na konečné faktuře vyčísleny zvlášť, položkově, s uvedením jednotkové ceny a množství. Konečná zúčtovací faktura bude mít náležitosti řádného daňového dokladu a bude splatná do 21 dnů od doručení objednateli.

# VIII. Záruční doba, odpovědnost za vady

- Odpovědnost zhotovitele za vady díla se řídí § 2615 až 2619 NOZ a § 2629 až 2630 NOZ (speciálně řešeny vady stavby) a dále záručními a servisními podmínkami zhotovitele, popř. jeho subdodavatelů.

- Zhotovitel přebírá za dílo záruku v délce 60 měsíců na prováděné stavebně montážní práce, a na zabudované materiály a technologické prvky dle záručních lhůt jednotlivých výrobců, nejméně dva roky.

- Záruční lhůta začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí díla.

- Zhotovitel je povinen seznámit uživatele, popř. provozovatele díla s podmínkami provozu, ovládáním a údržbou díla.

- Objednatel, popř. jím určený provozovatel se zavazuje užívat dílo v souladu se záručními a servisními podmínkami zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, popř. výrobců instalovaných technologií.

- Porušení bodu 5. tohoto článku má za následek ztrátu záruky na montáž a věci tvořící dílo týkající se jeho poškozené části na dobu opravy, tj. stav, kdy opravu hradí objednatel.

- Objednatel má právo namítat skryté vady ve lhůtě pěti let po převzetí stavby. Totéž platí o skryté vadě projektové dokumentace a o jiných obdobných plněních (§ 2629 odst. 1 NOZ).

- Zhotovitel se zprostí povinnosti z vady stavby, prokáže-li, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si zvolil objednatel (§ 2630, odst. 2 NOZ), a je-li tato osoba odlišná od osoby zhotovitele, nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil.

- Odstranění nahlášených závad, na které se vztahuje záruka, se zhotovitel zavazuje zahájit do 48 hodin po nahlášení vady, havarijní stavy do 24 hodin.

Oznámení závady musí být provedeno vždy písemně, a to:

- listinnou formou na adresu: WARMNIS spol. s r.o., Ovocná 157/2, 460 06 Liberec 6,

nebo

- elektronicky na adresy: chalupa@warmnis.cz

Písemné oznámení může být doplněno i telefonickým hlášením na čísla: 602 175 823, 485 133 889-90

## IX. Vyšší moc

Smluvní strany nejsou v prodlení s plněním závazků dle této smlouvy, pokud nemohly plnit pro okolnosti vylučující odpovědnost (dlouhodobé přerušení dodávky elektrické energie, živelní pohromy, teroristické útoky, apod.) v místě realizace díla, popř. v sídle zhotovitele.

1. Smluvní strany se osvobozují od zodpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.  Za vyšší moc se pokládají mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění povinnosti ze závazkového poměru, které nastaly po jeho vzniku a nemohly být zavázanou stranou odvráceny.

2. V případě vyšší moci se prodlužují lhůty ke splnění smluvních závazků o dobu, během které budou důsledky vyšší moci trvat.

3. Smluvní strana, u níž nastal případ vyšší moci, je povinna o tom nejpozději do 5 kalendářních dnů po jejím vzniku a do 5 kalendářních dnů po jejím ukončení písemně uvědomit druhou stranu. Nebudou-li tyto lhůty dodrženy, nemůže se smluvní strana dovolávat vyšší moci.

4.  Pro ostatní případy zhotovitel závazně prohlašuje, že má platnou pojistnou smlouvu s Kooperativa a.s. zajišťující podnikatelská rizika do výše pojistné hodnoty 15 mil. Kč.

# X. Smluvní pokuty

- Sankce jsou stanoveny dohodou stran jako smluvní, jejich uplatnění nemá vliv na právo požadovat na druhé smluvní straně náhradu ušlého zisku a škod.

- V případě prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla (dle čl. III. této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši Kč 2.000,-(dvatisíce Kč) za každý započatý den prodlení, a to až do dne podpisu předávacího protokolu díla.

- V případě nesplnění termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje, že uhradí smluvní pokutu ve výši Kč 2.000,-(dvatisíce Kč) za každý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou závadu.

- V případě prodlení objednatele se zaplacením konečné zúčtovací faktury a následný doplatek smluvní pozastávky je tento povinen zaplatit penále ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

# XI. Odstoupení od smlouvy

- Strany jsou oprávněné odstoupit od této smlouvy jen v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou stranou, a to po marném uplynutí přiměřené a dostatečné lhůty stanovené pro jejich splnění. Pokud smluvní strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana druhá odstoupit od této smlouvy ihned po obdržení tohoto prohlášení. V souvislosti s odstoupením lze uplatnit i nárok na náhradu škody s takovým ukončením smlouvy vzniklé.

- Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit i v případě zjištění porušení povinností zhotovitelem, které spočívá v nekvalitním provádění prací, pokud na ně zhotovitele písemně upozornil, a ten ani přes výzvu v přiměřené lhůtě vady vzniklé v důsledku nekvalitních prací neodstranil, nebo je-li z průběhu prací zřejmé, že příslušná etapa podle článku III. této smlouvy bude skončena se zpožděním o více než 20 pracovních dnů proti sjednanému termínu.

# XII. Závěrečná ustanovení

Všechny otázky výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění (Zákon č. 89/2012 Sb.).

Objednatel a zhotovitel si navzájem prohlašují, že u nich nejsou žádné okolnosti svědčící o jejich úpadku či hrozícím úpadku, či jiné okolnosti, které by vyvolávaly důvodnou obavu o možném budoucím úpadku či budoucím hrozícím úpadku po dobu trvání účinnosti této smlouvy.

Tato smlouva obsahuje sedm stran a jednu přílohu. Je vyhotovena ve dvou výtiscích, které mají právní sílu originálu, přičemž objednatel a zhotovitel po jednom stejnopisu. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami. Smlouva může být měněna pouze písemně číslovanými a vzájemně podepsanými dodatky.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato nebyla ujednána v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem.

## V Liberci dne 15.4.2023				V Liberci dne 15.4.2023

## ….…………………………………				…………………………………………

za zhotovitele								za objednatele

Ing. Jiří Lenkvík, jednatel					Ing. Kateřina Pavlů, ředitelka

Příloha:

Oceněný položkový rozpočet