### Př. 2 - Věcná náplň řešení projektu

Číslo projektu: **FX04030024\_3248**

Název příjemce: DSD-Dostál, a.s.

Název projektu (CZ): Produktová a procesní inovace ve společnosti DSD-Dostál, a.s

**Etapy řešení**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Etapa****a****podetapy** | **Název etapy** | Termín ukončení etapy |
| rok 2023 |
| **1** | **Etapa I.** | 12/2023 |
| 1.1. | Zahájení projektu | 01/2023 |
| 1.2. | Realizace výběrového řízení a objednávka technologií | 03/2023 |
| 1.3. | Dodávka technologií, montáž a implementace do IS | 09/2023 |
| 1.4. | Testovací provoz, zkušební výroba + časová rezerva | 12/2023 |