**DODATEK Č. 1**

**ke Smlouvě o dílo**

**„Analýza, studie proveditelnosti a návrh řešení k realizaci nového**

**IS pro výkon vízové agendy MZV“ ze dne 11. 10. 2022**

(dále jen „Smlouva“)

Evidenční číslo smlouvy Objednatele: 103640/2022-OICT, SM7122-005

**Česká republika – Ministerstvo zahraničních věcí**

se sídlem: Loretánské náměstí 101/5, 118 00, Praha, Hradčany

IČO: 45769851

DIČ: CZ45769851

zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Objednatel“ nebo „MZV“) na straně jedné

a

**KPMG Česká republika, s.r.o.**

se sídlem: Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praze, oddíl C, vložka 326

IČO: 00553115

DIČ: CZ699001996

zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(dále společně jen „smluvní strany“)

uzavírají na základě vzájemného konsensu podle článku XIV. odst. 4 Smlouvy a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) následující dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“):

**I.**

1. Smluvní strany shodně konstatují, že obsahem Dodatku je změna harmonogramu uvedeného v článku IV. odst. 1 Smlouvy s tím, že smluvní strany se dohodly na změně harmonogramu plnění níže uvedeným způsobem.
2. Ustanovení článku IV odst. 1 Smlouvy se mění tak, že konečný termín pro odevzdání všech akceptovaných výstupů předmětu plnění je do 20. 11. 2023, přičemž termíny pro odevzdání jednotlivých částí předmětu plnění dle článku III. odst. 1 písm. a) až e) Smlouvy jsou následující:
3. zpracování byznys analýzy a byznys zadání – termín odevzdání nejpozději do 5. 5. 2023;
4. vytvoření architektonického návrhu řešení – termín odevzdání nejpozději do 17. 7. 2023;
5. detailní technická specifikace vytvořeného řešení – termín odevzdání nejpozději do 18. 9. 2023;
6. zpracování studie proveditelnosti – termín odevzdání nejpozději do 2. 10. 2023;
7. příprava formulářů OHA – termín odevzdání nejpozději do 2. 10. 2023, žádosti o financování z fondů EU - termín odevzdání nejpozději do 20. 10. 2023, a zadávací dokumentace - termín odevzdání nejpozději do 20. 11. 2023.

**II.**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny platná a účinná. Zejména nejsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se smluvních pokut, úroků z prodlení a náhrady škody.
2. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností tímto smluvní strany potvrzují, že změna harmonogramu dle čl. I tohoto Dodatku vznikla v důsledku okolností, které nebylo možno předvídat.
3. Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy a nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je sjednán na základě jejich pravé, vážné a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly, bezvýhradně s ním souhlasí, považují jej za zcela určitý a srozumitelný, což níže stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

………………………………………… ………………………………………

 za Objednatele za Zhotovitele