DODATEK č. 1 - PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

číslo smlouvy objednatele: SD/2022/0783

číslo smlouvy zhotovitele:

Funkce technického dozoru stavebníka při výstavbě akce

„Zázemí jablonecké přehrady - lokalita U Prutu“

uzavřená mezi smluvními stranami

Statutární město Jablonec nad Nisou

a

Pavel Musil

Tento dodatek č. 1 k příkazní smlouvě ev. č. SD/2022/0783 (dále jen „Dodatek č. 1“) se uzavírá dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

mezi následujícími smluvními stranami:

příkazce:	statutární město Jablonec nad Nisou

sídlo: 	Mírové náměstí 3100/19, 466 01Jablonec nad Nisou

zastoupené: 	MgA. Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátora a Jaroslavem Bernatem  –vedoucím odboru investic

Za příkazce je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních:	MgA Jakub Chuchlík, náměstek primátora a Jaroslav Bernat – 					vedoucí odboru investic

ve věcech technických: Ing. Pavel Sluka, vedoucí OPRI, Ing. Iva Zemlerová pracovník OPRI

IČ: 	00262340

DIČ: 	CZ00262340

bankovní spojení: 	Komerční banka a.s., pobočka Jablonec nad Nisou

číslo účtu: 	121451/0100

(dále jen „Objednatel”)

a

příkazník:	Pavel Musil

sídlo:	Lučanská 13/2756, 466 04 Jablonec nad Nisou

zapsaný na živnostenském úřadu MMJN č. j. 20/1008/94/Ha

IČ: 	10424261

DIČ:	není plátcem DPH

bankovní spojení:	ČSOB Jablonec nad Nisou

číslo účtu: 	306092323/0300

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana”)

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č.1 k příkazní smlouvě ev č. objednatele SD/2022/0783

Článek 5 – Cena za zařízení záležitosti

Předpokládaná doba plnění se Dodatkem č. 1 prodlužuje o dobu plnění skutečně požadované činnosti nad rámec smlouvy SD/2022/0783, doba činnosti je prodloužena o 31 dní, (o 120 hod.).

### Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.

- Článek 5 – Cena za zařízení záležitosti se mění takto:

Původní text:

- Příkazce se zavazuje za jednotlivé činnosti příkazce uvedené v článku 1 činnosti zaplatit cenu dle výkazu skutečně odpracovaných hodin za sjednanou hodinovou sazbu, pro předpokládanou dobu realizace stavby:

od 19.9.2022 do 30.4.2023

Příkazník bude provádět měsíční fakturaci podle výkazu skutečně odpracovaného počtu hodin. Výkaz předloží příkazník příkazci k odsouhlasení před vystavením daňového dokladu (dále jen „faktury“).

2. Cena za plnění předmětu smlouvy dle členění činností uvedených v článku 1:

Hodinová sazba u činností příkazníka označené písmeny A, B, C, D a F činí:

700,- Kč

nejvýše přípustná celková částka pro všechny tyto činnosti 357 300,- Kč

Pokud dojde k vyčerpání nejvyšší přípustné částky před splněním všech povinností vyplývajících z předmětu této smlouvy, je příkazník povinen dále vykonávat činnosti vyplývající z předmětu této smlouvy v plném rozsahu, avšak bez nároku na další odměnu.

Se nahrazuje textem:

11. Příkazce se zavazuje za jednotlivé činnosti příkazce uvedené v článku 1 činnosti zaplatit cenu dle výkazu skutečně odpracovaných hodin za sjednanou hodinovou sazbu, pro předpokládanou dobu realizace stavby:

od 19.9.2022 do 30.6.2023

Příkazník bude provádět měsíční fakturaci podle výkazu skutečně odpracovaného počtu hodin. Výkaz předloží příkazník příkazci k odsouhlasení před vystavením daňového dokladu (dále jen „faktury“).

2. Cena za plnění předmětu smlouvy dle členění činností uvedených v článku 1:

Hodinová sazba u činností příkazníka označené písmeny A, B, C, D a F činí:

700,- Kč

nejvýše přípustná celková částka pro všechny tyto činnosti se navyšuje o 120 hod., tedy o částku 84 000.- Kč, celková částka za zařízení záležitosti je 441 300,- Kč.

Pokud dojde k vyčerpání nejvyšší přípustné částky před splněním všech povinností vyplývajících z předmětu této smlouvy, je příkazník povinen dále vykonávat činnosti vyplývající z předmětu této smlouvy v plném rozsahu, avšak bez nároku na další odměnu.

Ostatní ustanovení článku se nemění a zůstávají v platnosti.

IV. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele SD/2022/0783, nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je sepsán ve 3 stejnopisech. Po potvrzení obou smluvních stran dva výtisky obdrží příkazce a jeden příkazník.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění Dodatku č. 1 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Jablonec nad Nisou, dne 28.4.2023	v Jablonci nad Nisou, dne 28.4.2023

Za příkazce:	Za příkazníka:

……………………………………	………………………………

MgA. Jakub Chuchlík, 	Pavel Musil

Náměstek primátora

……………………………………

Jaroslav Bernat

Vedoucí investic

Ing. Pavel Sluka

za věcnou správnost vedoucí oddělení přípravy a realizace investic