- DODATEK č. 1 ke - SMLOUVĚ O DÍLO č. 006/2022

- (uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění)

- SMLUVNÍ STRANY:

1. 	CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s.

se sídlem: Chomutov, Křižíkova 1098/6, PSČ 430 01

IČO: 27341313

DIČ: CZ27341313

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

v oddíle B, vložka 1838

zastoupena: předsedou představenstva JUDr. Markem Hrabáčem,

osoba oprávněná k podpisu dodatku na základě usnesení představenstva č. 20/23: Bc. Soňa Skalická, ředitelka společnosti

(dále také jen „objednatel“)

a

2. 	FANAK s.r.o.

se sídlem: Dukelská 5417, 430 01 Chomutov

zastoupena jednatelem Ing. Milanem Horákem

IČO: 46708839

DIČ: CZ46708839

bankovní spojení: KB Chomutov, a.s.

č. účtu:

osoba oprávněná jednat a podepisovat ve věcech technických:

Pavel Faigl

osoba zastupující společnost na stavbě:

Soňa Fehnlová

(dále také jen „zhotovitel“)

- Článek I. Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je úprava Článku II. Doba plnění, který se mění takto:

- Dle ujednání smluvních stran se zhotovitel zavazuje řádně provést dílo dle následujícího časového harmonogramu:

- Termín zahájení prací:		01.11.2022

- Termín ukončení prací: 		30.06.2023.

- Článek II. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Tento dodatek je uzavřen v souladu s usnesením představenstva společnosti CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. č. 20/23 ze dne 02.05.2023.

3. 	Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

4. 	Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Chomutově, dne 4.5.2023			V Chomutově, dne 4.5.2023

Objednatel: 						    Zhotovitel:

_________________________ 				 _________________________

CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. 			                        FANAK s.r.o.