I.  SMLUVNÍ  STRANY

1.

Střední škola technická a dopravní, Ostrava Vítkovice, p.o.

Se sídlem : Moravská 2/964, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Statutární orgán zastupuje : Ing. Stanislav Zapletal

IČO : 14451093

Bankovní spojení : Komerční banka, a. s.

Číslo účtu :

dále jako ”objednatel”

2.

JOROS s.r.o.

Se sídlem : Přibylova 713/15 , 719 00 Ostrava Kunčice

Osoba oprávněná k uzavírání smluv : Ing. Roman Žalmánek

IČO : 27775402

DIČ : CZ27775402

Bankovní spojení : ČS Ostrava

Číslo účtu :

zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu  v Ostravě, spis. značka oddíl C , vložka 51456 ze dne 14.srpna 2006

dále jako “zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na následném doplnění a změně Smlouvy o dílo pro provedení díla :

Oprava podlahy a vodoinstalace v dílně odborného výcviku v objektu 307

III.  PŘEDMĚT  SMLOUVY

Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje :

o nutné vícepráce zjištěné po odkrytí stávajícího PVC

Sešívání betonové podlahy 45bm

Dilatace 30bm

IV.  CENA  ZA  DÍLO

Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje :

Cena za dílo (bez  DPH)  činí 405.750,- Kč

(slovy: čtyřistapěttisícsedmsetpadesátkorun).

V.  ČAS  PLNĚNÍ

Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje :

Termín dokončení realizace díla z důvodů přerušení ( práce elektro )

a vzniklých víceprací 	předání díla:        6.7. 2023

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 5.4. 2023 , nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.

V  Ostravě dne  					V Ostravě dne

Za zhotovitele:					Za objednatele:

.............................................                                  ..................................................

Ing. Roman Žalmánek

jednatel			                         objednatel