**RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako

„občanský zákoník“)

**I.**

**Smluvní strany**

1. Objednatel: **Úrazová nemocnice v Brně**

sídlo: Ponávka 6, 602 00 Brno

jednající: MUDr. Pavel Piler, ředitel

IČO: 00209813

DIČ: CZ00209813

bank. spojení: Komerční banka Brno-venkov, a.s., č.ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1. Zhotovitel: **Vladimír Malych - Hydroizomat**

zápis v OR: v ŽR SR Obú Skalica

sídlo: Dr. Clementisa 53, 909 01 Skalica

jednající: Vladimír Malych

IČO: 41208838

DIČ: 1034123761

bank. spojení: Tatra Banka, a.s.

č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**II.**

**Účel smlouvy**

1. Účelem této smlouvy je rámcová úprava podmínek provádění prací uvedených v čl. III. této smlouvy zhotovitelem pro objednatele.
2. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek veřejné zakázky s názvem: Rámcová smlouva – Stavební práce v budovách ÚNBR 2023.

**III.**

**Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dále uvedených v této smlouvě provádět pro objednatele stavební práce spočívající v provádění stavebních úprav, oprav a technického zhodnocení majetku objednatele (dále jen „stavební práce“), které zahrnují práce definované v příloze č.1této smlouvy
2. Jednotlivé stavební práce budou prováděny vždy na základě objednávky objednatele v rozsahu vycházejících z písemných pokynů objednatele a na základě cenové nabídky zhotovitele (rozpočtu prací a dodávek) uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.
3. Jednotlivé realizační stavební práce objednané objednatelem u zhotovitele v souladu s podmínkami této smlouvy budou provedeny na základě akceptace objednávky objednatele zhotovitelem, čímž je mezi smluvními stranami uzavřena samostatná smlouva o dílo podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku. Takto uzavřené realizační smlouvy o dílo se řídí pravidly vyplývajícími z této rámcové smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní odpovědnost a dle objednávky objednatele. Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a uhradit zhotoviteli cenu díla.

**IV.**

**Cena díla a platební podmínky**

1. Objednatel se zavazuje za každé uskutečněné a řádně předané stavební práce (dílo) zaplatit cenu díla dle ceníku uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Nelze-li ocenit vícepráce pomocí cen uvedených ve výkazu výměr, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy, avšak tyto práce jsou obsaženy v ceníku stavebních prací RTS a.s., zhotovitel ocení jednotkové ceny dle aktuální platné cenové úrovně tohoto ceníku. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé. Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.
3. Úhrada ceny jednotlivých dílčích stavebních prací bude provedena bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v čl. I. odst. 2této smlouvy. Fakturovány budou vždy skutečně provedené práce, a to na základě faktury vystavené po podpisu předávacího protokolu oprávněným zaměstnancem objednatele, který musí být nedílnou přílohou faktury. Pokud nedojde k převzetí díla, není objednatel s úhradou ceny díla v prodlení. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Závazek objednatele uhradit cenu díla je splněn odesláním částky z účtu objednatele na účet zhotovitele.
4. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené příslušnými právními předpisy včetně čísla smlouvy objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy. Nebude-li faktura obsahovat tyto náležitosti, je objednatel oprávněn, aniž by se dostal do prodlení, tuto fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli s uvedením důvodu k opravě či doplnění. V takovém případě začne doručením opravené (doplněné) faktury objednateli běžet nová lhůta splatnosti, a to v délce stanovené čl. IV. odst. 3této smlouvy. V případě, že má zhotovitel s objednatelem uzavřenu více než jednu smlouvu, je zhotovitel povinen vystavovat příslušné faktury ke každé takovéto smlouvě samostatně. Pokud tak neučiní a fakturuje na jedné faktuře z více smluv, je objednatel oprávněn postupovat v souladu s tímto odstavcem a takovouto fakturu zhotoviteli vrátit. Na faktuře bude uvedeno označení veřejné zakázky „VZMR xx/2023. Adresa pro zaslání faktury el. poštou je fakturace@unbr.cz .
5. Ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy jsou stanoveny dohodou podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je v nich zahrnuta zejména doprava, montáž, obaly, doklady ke zboží, dále náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, zabezpečení bezpečnosti hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, kompletační, organizační a koordinační činnosti, VRN (vnější rozpočtové náklady), poplatky za uložení odpadů a sutí a veškeré další náklady související s provedením stavebních prací.
6. Ceny uvedené v příloze č. 1této smlouvy jsou stanoveny jako nejvýše přípustné a zhotovitel je objednateli garantuje po celou dobu platnosti této smlouvy. Změna ceny uvedené v příloze č. 1 je možná pouze v případě, že dojde v průběhu trvání smlouvy ke snížení jednotkových cen.
7. Pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), je objednatel oprávněn část ceny díla odpovídající dani z přidané hodnoty z každé fakturované platby na základě této smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) na účet správce daně ve smyslu ust. § 109a ZDPH.
8. Pokud číslo účtu zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy nebude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ust. § 96 ZDPH nebo se jedná o účet vedený v zahraničí ve smyslu ust. §109 odst. 2 písm. b) ZDPH, je objednatel oprávněn část ceny díla odpovídající dani z přidané hodnoty z každé fakturované platby na základě této smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) na účet správce daně ve smyslu ust. § 109a ZDPH.

Stejný postup bude aplikován při naplnění podmínek ručení dle ust. §109 odst. 1 ZDPH, tedy kdy se objednatel dozví, že

* 1. daň uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena,
  2. plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění nebo obdrží úplatu na takové plnění, se úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, nebo c) dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody

1. Po provedení úhrady daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně v souladu s tímto odstavcem je

úhrada zdanitelného plnění zhotoviteli bez příslušné daně z přidané hodnoty

(tj. pouze základu daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu, resp. řádné splnění dluhu objednatele, dle této smlouvy (tj. základu daně i výše daně z přidané hodnoty), a zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.

1. Bude-li na daňovém dokladu uveden jiný než oznámený účet ve smyslu ust. § 96 ZDPH, objednatel je oprávněn poukázat příslušnou platbu na kterýkoli oznámený účet zhotovitele. Úhrada platby na kterýkoli oznámený účet (tj. účet odlišný od účtu uvedeného na daňovém dokladu) je smluvními stranami považována za řádnou úhradu plnění dle smlouvy.

**V.**

**Doba, místo a způsob plnění**

1. Jednotlivé stavební práce dle čl. III. této smlouvy budou probíhat průběžně na základě písemných objednávek objednatele učiněných dopisem, datovou zprávou nebo e-mailem.
2. Všechny objednávky učiněné dle této smlouvy budou adresovány na adresu:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Změny všech oprávněných a kontaktních osob jakožto adres uvedených v tomto odstavci je možné provést doporučeným dopisem adresovaným druhé smluvní straně. Změna nabývá účinnosti dnem doručení.

Kontaktní osobou a odpovědným zaměstnancem objednatele je pro účely této smlouvy určen pan xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1. Místem plnění je sídlo objednatele. Bližší specifikaci místa plnění je oprávněno určit pověřené pracoviště objednatele uvedené v čl. I. odst. 2této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli ve lhůtě stanovené v objednávce objednatele. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je zhotovitel povinen zahájit stavební práce (plnění díla) do 10 pracovních dnů od předání staveniště. Přesný termín zahájení provádění a dokončení díla bude smluvními stranami sjednán na schůzce pověřených zástupců smluvních stran, přičemž termín bude stanoven po dohodě s dotčenými pracovišti objednatele v závislosti na jejich provozních možnostech. Pokud objednatel nedodrží termín pro předání pracoviště zhotoviteli k provedení díla, prodlužuje se zhotoviteli konečný termín pro předání díla, a to o stejný počet dnů, o který se objednatel zpozdí s předáním pracoviště.

1. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem převzetí díla, kterým se rozumí podpisu předávacího protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran uvedenými v této smlouvě.

1. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději společně s dílem veškerou dokumentaci nutnou k převzetí a řádnému užívání díla, kterou vyžadují příslušné právní předpisy a normy ČSN a EN.

1. Objednatel není povinen dílo převzít, zejména pokud zhotovitel neprovede dílo řádně a včas. Nepřevzetím díla dle tohoto odstavce není objednatel v prodlení. Zhotovitel má v takovém případě povinnost provést v co nejkratší lhůtě náhradní plnění v souladu s objednávkou objednatele. Nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody v případě prodlení zhotovitele s provedením díla není tímto ustanovením dotčen.

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je způsobilé k užití v souladu s jeho určením a že odpovídá všem požadavkům právních předpisů a českých a evropských norem ČSN a EN. V případě, že je tato smlouva uzavřena na základě veřejné zakázky dle z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen plnit předmět této smlouvy rovněž v souladu se zadávacími podmínkami příslušné veřejné zakázky a svou nabídkou.

1. Zhotovitel je povinen se při provádění díla řídit pokyny a požadavky pověřených zástupců objednatele ohledně způsobu provádění díla. Smluvní strany si vylučují aplikaci ust. § 2595 občanského zákoníku.

**VI.**

**Sankční ujednání**

* 1. Nedodrží-li zhotovitel lhůtu stanovenou pro dokončení a předání díla objednateli uvedenou v jednotlivých objednávkách, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. Nárok objednatele na náhradu škody, včetně škody, která přesahuje smluvní pokutu, není tímto ustanovením dotčen.
  2. Nedodrží-li objednatel lhůtu splatnosti ceny díla dle čl. IV. odst. 3této smlouvy, je povinen uhradit zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši stanovené podle nařízení vlády č. 351/2013, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.

**VII.**

**Odpovědnost za vady díla a záruka**

* 1. Poskytnutí záruky, že dodané dílo bude mít vlastnosti stanovené právními předpisy a stanoveními technických norem, případně smlouvou, popř. vlastnosti obvyklé a to na vlastní stavební práce po dobu 60 měsíců.
  2. Na zabudovaná zařízení, zejména pak na zřizovací předměty, elektropřístroje a další předměty běžné spotřeby poskytuje zhotovitel záruku, určenou primárním dodavatelem - výrobcem zařízení.
  3. Záruka se nevztahuje na vady způsobené objednatelem nebo třetí osobou
  4. Má-li dílo vady jakosti, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po vytknutí vad objednatelem vadné dílo opravit nebo poskytnout objednateli slevu z ceny díla. Volba nároku z odpovědnosti za vady náleží objednateli.
  5. Má-li dílo v záruční době vady, oznámí objednatel tuto skutečnost písemně (dopis, e-mail) zhotoviteli. V oznámení (reklamaci) objednatel uvede zjištěné vady a popíše, jak se projevují. Nejpozději do 5 dnů od obdržení reklamace sdělí zhotovitel, zda reklamaci uznává a jakou lhůtu navrhuje k odstranění vady, případně z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že zhotovitel reklamaci uznává. Zhotovitelem navržená lhůta k odstranění vad nesmí být delší než 10 dnů od uznání vady zhotovitelem. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, dohodnou se smluvní strany na lhůtě delší. Bude-li se jednat o vady havarijní, pro které není možné dílo bezpečně a plynule provozovat, nastoupí zhotovitel k odstranění vady okamžitě a vadu odstraní neprodleně.
  6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 5 dnů od marného uplynutí lhůty k odstranění vady, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt, přičemž veškeré náklady na odstranění vady je povinen uhradit zhotovitel. Stejné právo přísluší objednateli v případě vad havarijních, nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady okamžitě a nebude-li vada neprodleně odstraněna. Nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody není tímto ustanovením dotčen.
  7. I reklamace odeslaná poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Na tu část díla, na kterou byla oprávněně uplatněna reklamace, se prodlužuje záruční doba o dobu od termínu uplatnění reklamace po termín odstranění vady a předání a převzetí odstraněné vady.
  8. V případě možného ohrožení majetku či zdraví (havárie) je možno tuto skutečnost ohlásit telefonicky či osobně, nástup na odstranění havárie zabezpečí zhotovitel do 2 hod. od nahlášení požadavku objednatelem.

**VIII.**

**Odpovědnost za škodu, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana**

1. Zhotovitel je povinen si při plnění této smlouvy počínat tak a učinit taková opatření, aby nedocházelo ke vzniku škod. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za veškeré škody způsobené objednateli v souvislosti s jeho činností, činností jeho poddodavatelů, jakož i za škody způsobené objednateli v souvislosti s porušením povinností dle této smlouvy, platných obecně závazných právních předpisů a norem ČSN a EN. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu závadný stav odstranit a není-li to možné, pak škodu finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Volba způsobu náhrady škody náleží objednateli.
2. Pokud zhotovitel nebo jeho poddodavatelé způsobí škodu objednateli nebo jiným subjektům, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit a není-li to možné, pak ji finančně uhradit.
3. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Volba způsobu náhrady škody náleží objednateli.
4. Nebezpečí škody na díle nese od předání staveniště až po předání díla zhotovitel.
5. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s minimální výší pojistného plnění ve výši odpovídající ceně každého jednotlivého díla. Tuto smlouvu nebo jiný doklad o uzavření takové smlouvy je povinen předložit objednateli k nahlédnutí před převzetím staveniště.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, pojistná částka dosahuje ceny díla a zabezpečí, aby i poddodavatelé byli pojištěni.
7. Zhotovitel, vč. jeho poddodavatelů, kteří se budou pohybovat v areálu zadavatele, jsou povinni viditelně nosit označení zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců a nasmlouvaných poddodavatelů při práci a za dodržování provozního řádu a požárních směrnic v místě plnění veřejné zakázky. Zajištění prostředků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i prostředků požární ochrany je plně povinností zhotovitele. Současně zhotovitel je povinen seznámit se s veškerými organizačními směrnicemi, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace a řídit se jejími ustanoveními.

**IX.**

**Trvání smlouvy**

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v případě povinnosti objednatele uveřejnit tuto smlouvu dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá tato smlouva účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, a to nezávisle na větě první tohoto odstavce.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu 24 měsíců ode dne nabytí její účinnosti, nebo do vyčerpání částky na kterou je tato rámcová smlouva uzavřena. Tato činí 5.990.000,- Kč bez DPH
3. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou výpovědí kterékoli smluvní strany s výpovědní dobou 1 měsíc, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Tuto smlouvu lze ukončit též písemnou dohodou smluvních stran.

**X.**

# Provádění díla

4. Zhotovitel je oprávněn zadat dílčí části díla poddodavatelům, kteří provádí svoji činnost jménem zhotovitele, výlučně s předchozím písemným souhlasem objednatele. Za výsledek jejich činnosti odpovídá, jako by dílo prováděl sám. Jejich činnost je prováděna na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen oznámit zahájení plnění poddodavatelem alespoň 5 pracovní dní před jeho nástupem objednateli ve stavebním deníku.

**Ostatní ujednání**

1. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1, která obsahuje ceny stavebních prací bez DPH a s DPH.
2. Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou primárně řešit smírnou cestou.
3. Smluvní strany se v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že místně příslušným soudem je Městský soud v Brně.
4. Neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy.
5. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti nebo pohledávky plynoucí z této smlouvy nebo její části třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele.
6. Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním nebo zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu.
7. Touto smlouvou se ruší veškerá předchozí písemná a ústní ujednání mezi smluvními stranami týkající se předmětu této smlouvy.
8. Zhotovitel poskytne objednateli a všem subjektům oprávněným ke kontrole veškerou potřebnou součinnost a dokumentaci při výkonu kontrol týkajících se veřejné zakázky, na základě které je uzavřena tato smlouva, této smlouvy, dodatků a dalších dokumentů, které z ní vyplynou, a to v souladu s příslušnými právními předpisy, minimálně však do 31. 12. 2033. Povinnost součinnosti zajistí zhotovitel i u poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci této veřejné zakázky. Zhotovitel je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
9. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění ani nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
10. Přesahuje-li předpokládaná hodnota plnění této smlouvy po dobu jejího trvání částku 50.000,- Kč bez DPH, je objednatel jako státní příspěvková organizace povinen tuto smlouvu uveřejnit v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi smluvními stranami touto smlouvou, zejména vlastního obsahu této smlouvy, a to v rozsahu požadovaném uvedeným zákonem s výjimkou údajů, které se v registru smluv nezveřejňují. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy.
11. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje upřednostňovat a dodržovat environmentální aspekty při plnění předmětu této smlouvy (např. omezení spotřeby energií, vody, surovin, omezení produkce látek znečišťujících ovzduší, vodu a půdu, omezení produkce odpadů a uhlíkové stopy) a dodržovat důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce svých zaměstnanců a poddodavatelů a podporovat férové dodavatelské vztahy.

1. Zhotovitel se zejména zavazuje dodržovat veškeré právní předpisy při plnění této smlouvy, zejména pracovněprávní a předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se budou podílet na plnění dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje a ujišťuje objednatele, že všechny osoby, které se podílejí na plnění smlouvy, jsou vedeny v příslušných registrech (např. v registrech pojištěnců ČSSZ, mají příslušná povolení k pobytu v ČR). Zhotovitel dále prohlašuje, že všechny osoby, které se na plnění předmětu smlouvy podílejí, budou proškoleny z problematiky BOZP a budou v případě potřeby vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy.

**X.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah založený touto smlouvou řídí občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy České republiky. Smluvní strany v souladu s ust. §

558 odst. 2 občanského zákoníku výslovně vylučují použití obchodních zvyklostí ve svém právním styku v souvislosti s touto smlouvou.

1. Jakékoli změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze ve formě písemných číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, se stávají nedílnou součástí této smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření této smlouvy užijí výhradně písemnou formu a že nechtějí být vázány, nebude-li tato forma dodržena. Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel 2 vyhotovení. To neplatí v případě, je-li tato smlouva podepsána elektronickými podpisy v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě má každá smluvní strana k dispozici elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím zněním souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

**Seznam příloh:** Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Za zhotovitele: Za objednatele: 11.05.2023

........................................................... ............................................................

Vladimír Malych MUDr. Pavel Piler, ředitel

Živnostník, majitel ředitel

Vladimír Malych - Hydroizomat Úrazová nemocnice v Brně

# SLEPÝ ROZPOČET

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet** | | **2 Komplet\_Nabídkový\_VZMR** | | JKSO |  |  |  |
| **Objekt** | | Název objektu | | SKP |  |  |  |
| **001** | | **Stavební práce** | | Měrná jednotka |  |  |  |
| **Stavba** | | Název stavby | | Počet jednotek |  |  |  |
| **UNBR001** | | **Rámcová smlouva na stavební práce** | | Náklady na m.j. |  | 0 |  |
| Projektant | |  | | Typ rozpočtu |  |  |  |
| Zpracovatel projektu | | 0 | |  |  |  |  |
| Objednatel | |  | |  |  |  |  |
| Dodavatel | |  | | Zakázkové číslo |  | UNBR01 |  |
| Rozpočtoval | |  | | Počet listů |  |  |  |
| **ROZPOČTOVÉ NÁKLADY** | | | | |  | |  |
| **Základní rozpočtové náklady** | | | **Ostatní rozpočtové náklady** | |  | |  |
| Z  R  N | HSV celkem | 440 060 | Ztížené výrobní podmínky | |  |  | 0 |
| PSV celkem | 2 812 726 | Oborová přirážka | |  |  | 0 |
| M práce celkem | 2 440 213 | Přesun stavebních kapacit | |  |  | 0 |
| M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava | |  |  | 0 |
| ZRN celkem | | 5 693 000 | Zařízení staveniště | |  |  | 0 |
|  | |  | Provoz investora | |  |  | 0 |
| HZS | | 0 | Kompletační činnost (IČD) | |  |  | 0 |
| ZRN+HZS | | 5 693 000 | Ostatní náklady neuvedené | |  |  | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS | | 5 693 000 | Ostatní náklady celkem | |  |  | 0 |
| **Vypracoval** | | | **Za zhotovitele** | **Za objednatele** |  | |  |
| Jméno :  Datum :  Podpis : | | | Jméno :  Datum :  Podpis: | Jméno :  Datum :  Podpis: |  | |  |
| Základ pro DPH 21,0 | | | % |  | 5 693 000 Kč | |  |
| DPH 21,0 | | | % |  | 1 195 530 Kč | |  |
| Základ pro DPH 0,0 | | | % |  | 0 Kč | |  |
| DPH 0,0 | | | % |  | 0 Kč | |  |
| **CENA ZA OBJEKT CELKEM** | | | |  | **6 888 530 Kč** | |  |

Poznámka :



Zpracováno programem **BUILDpower, © RTS, a.s.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stavba : Objekt : | **UNBR001 Rámcová smlouva na stavební práce 001 Stavební práce** | Rozpočet : 2  Komplet\_Nabídkový\_VZMR |

# REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stavební díl** | | **HSV** | **PSV** | **Dodávka** | **Montáž** | **HZS** |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | xxxxxx | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní | xxxxxx | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Výplně otvorů | xxxxxx | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavb | xxxxxx | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Bourání konstrukcí | xxxxxx | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Prorážení otvorů | xxxxxx | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | xxxxxx | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641 | Výplně otvorů, čisté prostředí | 0 | xxxxxx | 0 | 0 | 0 |
| 711 | Izolace proti vodě | 0 | xxxxxx | 0 | 0 | 0 |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | 0 | xxxxxx | 0 | 0 | 0 |
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot | 0 | xxxxxx | 0 | 0 | 0 |
| 781 | Obklady keramické | 0 | xxxxxx | 0 | 0 | 0 |
| 783 | Nátěry | 0 | xxxxxx | 0 | 0 | 0 |
| 784 | Malby | 0 | xxxxxx | 0 | 0 | 0 |
| M21 | Elektromontáže | 0 | 0 | 0 | 2 440 213 | 0 |
|  | **CELKEM OBJEKT** | **440 060** | **2 812 726** | **0** | **2 440 213** | **0** |

# VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název VRN** | **Kč** | **%** | **Základna** | **Kč** |
| Ztížené výrobní podmínky |  |  | 3 252 787 | 0 |
| Oborová přirážka |  |  | 3 252 787 | 0 |
| Přesun stavebních kapacit |  |  | 3 252 787 | 0 |
| Mimostaveništní doprava |  |  | 3 252 787 | 0 |
| Zařízení staveniště |  |  | 5 693 000 | 0 |
| Provoz investora |  |  | 5 693 000 | 0 |
| Kompletační činnost (IČD) |  |  | 5 693 000 | 0 |
| Rezerva rozpočtu |  |  | 5 693 000 | 0 |
| **CELKEM VRN** |  |  |  | **0** |

Zpracováno programem **BUILDpower, © RTS, a.s.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| **Díl:** | **3** | **Svislé a kompletní konstrukce** | |  |  | |
| 1 | 310238211RT1 | Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi | m3 | 0,25 | xxxxx | xxxxx |
| 2 | 317121151RT3 | Montáž ŽB překladů do 105 cm dodatečně do rýh včetně dodávky RZP 7/10 119 x 12 x 19 cm | kus | 2,00 | xxxxx | xxxxx |
| 3 | 317944313RT2 | Válcované nosníky č.14-22 osazené do otvorů včetně dodávky profilu I č.14 | t | 0,33 | xxxxx | xxxxx |
| 4 | 317944313RT4 | Válcované nosníky č.14-22 osazené do otvorů včetně dodávky profilu I č.18 | t | 0,73 | xxxxx | xxxxx |
| 5 | 342233113R00 | Příčky cihel 29 m neb 24cm tl. do 14cm | m2 | 15,00 | xxxxx | xxxxx |
| 6 | 342241162R00 | Příčky z cihel plných CP29 tl. 140 mm | m2 | 1,50 | xxxxx | xxxxx |
| 7 | 342255022R00 | Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm | m2 | 10,00 | xxxxx | xxxxx |
| 8 | 342255024R00 | Příčky z desek Ytong tl. 10 cm | m2 | 10,00 | xxxxx | xxxxx |
| 9 | 342255028R00 | Příčky z desek Ytong tl. 15 cm | m2 | 12,00 | xxxxx | xxxxx |
| 10 | 342261212R00 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.125 mm | m2 | 1,00 | xxxxx | xxxxx |
| 11 | 342261213R00 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm | m2 | 1,00 | xxxxx | xxxxx |
| 12 | 342263420R00 | Osazení revizních dvířek do příček, do 0,50 m2 | kus | 10,00 | xxxxx | xxxxx |
| 13 | 342668111R00 | Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou | m | 15,00 | xxxxx | xxxxx |
| 14 | 28349010 | Dvířka revizní plná, rozměr 200x200 mm | kus | 10,00 | xxxxx | xxxxx |
|  | ***Celkem za*** | ***3 Svislé a kompletní konstrukce*** | |  |  | **88 088,52** |
| **Díl:** | **61** | **Úpravy povrchů vnitřní** | |  |  | |
| 15 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 70,00 | xxxxx | xxxxx |
| 16 | 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch, penetrace disperzní, nanášena ručně | m2 | 145,00 | xxxxx | xxxxx |
| 17 | 612403399RT2 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi | m2 | 10,00 | xxxxx | xxxxx |
| 18 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi | m | 128,00 | xxxxx | xxxxx |
| 19 | 612421311R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hrubých Plochy po vybouraným obložení | m2 | 150,00 | xxxxx | xxxxx |
| 20 | 612423731RT2 | Omítka rýh stěn MV o šířce nad 30 cm, štuková s použitím suché maltové směsi | m2 | 15,00 | xxxxx | xxxxx |
| 21 | 612999001 | PUR stěrka stěn designová, 3 vrstvá včetně penetrace podkladu | m2 | 145,00 | xxxxx | xxxxx |
| 22 | 612999002 | PUR stěrka podlah designová, 3 vrstvá včetně penetrace podkladu | m2 | 4,00 | xxxxx | xxxxx |
|  | ***Celkem za*** | ***61 Úpravy povrchů vnitřní*** | |  |  | **168 774,89** |
| **Díl:** | **64** | **Výplně otvorů** | |  |  | |
| 23 | 642941111RT3 | Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdiva jednostranné pouzdro 800/1970 mm | kus | 1,00 | xxxxx | xxxxx |
| 24 | 642942111RT3 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 70 x 197 x 11 cm | kus | 1,00 | xxxxx | xxxxx |
| 25 | 642942111RT4 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 80 x 197 x 11 cm | kus | 1,00 | xxxxx | xxxxx |
| 26 | 642942111RT5 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 90 x 197 x 11 cm | kus | 1,00 | xxxxx | xxxxx |
| 27 | 642942212RT2 | Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm včetně dodávky zárubně CgH 70/100 | kus | 1,00 | xxxxx | xxxxx |
| 28 | 642944121RT3 | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2. včetně dodávky zárubně CgH 70x197x11 cm | kus | 1,00 | xxxxx | xxxxx |
| 29 | 642944121RT4 | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2. včetně dodávky zárubně CgH 80x197x11 cm | kus | 1,00 | xxxxx | xxxxx |
| 30 | 642944121RT5 | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2. včetně dodávky zárubně CgH 90x197x11 cm | kus | 1,00 | xxxxx | xxxxx |
| 31 | 648991113RT2 | Osazení parapetních desek z plast. hmot š.nad 20cm včetně dodávky parapetní desky š. 250 mm | m | 16,00 | xxxxx | xxxxx |
|  | ***Celkem za*** | ***64 Výplně otvorů*** | |  |  | **33 087,48** |
| **Díl:** | **95** | **Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách** | |  |  | |
| 32 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 330,00 | xxxxx | xxxxx |
|  | ***Celkem za*** | ***95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách*** | |  |  | **28 901,40** |
| **Díl:** | **96** | **Bourání konstrukcí** | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| 33 | 900 R01 | HZS-stavební práce, stěhování zařízení stavební dělník v tarifní třídě 4 | h | 60,00 | xxxxx | xxxxx |
| 34 | 962031132R00 | Bourání příček cihelných tl. 10 cm | m2 | 2,00 | xxxxx | xxxxx |
| 35 | 962031133R00 | Bourání příček cihelných tl. 15 cm | m2 | 12,00 | xxxxx | xxxxx |
| 36 | 962032231R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC | m3 | 0,50 | xxxxx | xxxxx |
| 37 | 962032432R00 | Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárnic na MVC | m3 | 0,50 | xxxxx | xxxxx |
| 38 | 962084131R00 | Bourání příček deskových,sádrokartonových tl.10 cm | m2 | 1,00 | xxxxx | xxxxx |
| 39 | 964011221R00 | Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 75 kg/m | m3 | 0,25 | xxxxx | xxxxx |
| 40 | 964011361R00 | Vybourání ŽB překladů prefa dl. 4 m, 350 kg/m | m3 | 0,25 | xxxxx | xxxxx |
| 41 | 967031732R00 | Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 10 cm | m2 | 1,00 | xxxxx | xxxxx |
| 42 | 967031733R00 | Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 15 cm | m2 | 1,00 | xxxxx | xxxxx |
| 43 | 968061136R00 | Vyvěšení dřevěných křídel vrat plochy do 4 m2 | kus | 10,00 | xxxxx | xxxxx |
| 44 | 968061137R00 | Vyvěšení dřevěných křídel vrat plochy nad 4 m2 | kus | 1,00 | xxxxx | xxxxx |
| 45 | 968062455R00 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 2,00 | xxxxx | xxxxx |
| 46 | 968062456R00 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 4,00 | xxxxx | xxxxx |
| 47 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 20,00 | xxxxx | xxxxx |
| 48 | 968072456R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 1,00 | xxxxx | xxxxx |
|  | ***Celkem za*** | ***96 Bourání konstrukcí*** |  |  |  | **41 124,78** |
| **Díl:** | **97** | **Prorážení otvorů** |  |  |  | |
| 49 | 971033231R00 | Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15 cm, MVC | kus | 5,00 | xxxxx | xxxxx |
| 50 | 971033241R00 | Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30 cm, MVC | kus | 1,00 | xxxxx | xxxxx |
| 51 | 972012411R00 | Vybourání otvorů strop prefa pl. 0,50 m2, nad 12 cm | kus | 1,00 | xxxxx | xxxxx |
| 52 | 972032200U00 | Bourání otv strop ker 0,25m2 tl20cm | kus | 3,00 | xxxxx | xxxxx |
| 53 | 972052200U00 | Bourání otv strop žb 0,25m2 tl 20 cm | kus | 3,00 | xxxxx | xxxxx |
| 54 | 973031324R00 | Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15 cm | kus | 6,00 | xxxxx | xxxxx |
| 55 | 973031824R00 | Vysekání kapes pro zavázání zdí tl. 30 cm | m | 1,00 | xxxxx | xxxxx |
| 56 | 973031843R00 | Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm, MC | m | 1,00 | xxxxx | xxxxx |
| 57 | 973032210U00 | Sekání kapes zdi cih zař0,16 m2 15 cm | kus | 4,00 | xxxxx | xxxxx |
| 58 | 976061111R00 | Vybourání dřevěných zábradlí a madel | m | 25,00 | xxxxx | xxxxx |
| 59 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 1,00 | xxxxx | xxxxx |
| 60 | 978027112R00 | Odstranění cementových omítek ostatních ploch | m3 | 1,00 | xxxxx | xxxxx |
| 61 | 979011321R00 | Montáž a demontáž shozu za 2.NP | ks | 1,00 | xxxxx | xxxxx |
| 62 | 979011329R00 | Přípl. k mont.a dem. shozu za každé další podlaží | kus | 1,00 | xxxxx | xxxxx |
| 63 | 979011331R00 | Pronájem shozu | m/den | 1,00 | xxxxx | xxxxx |
| 64 | 979087113R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky | t | 1,00 | xxxxx | xxxxx |
| 65 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 10,33 | xxxxx | xxxxx |
| 66 | 979011219R00 | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením | t | 20,66 | xxxxx | xxxxx |
| 67 | 979011311R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem | t | 10,33 | xxxxx | xxxxx |
| 68 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 10,33 | xxxxx | xxxxx |
| 69 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 103,31 | xxxxx | xxxxx |
| 70 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 10,33 | xxxxx | xxxxx |
| 71 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 103,31 | xxxxx | xxxxx |
| 72 | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 10,33 | xxxxx | xxxxx |
| 73 | 979087312R00 | Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m | t | 10,33 | xxxxx | xxxxx |
| 74 | 979087392R00 | Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m | t | 103,31 | xxxxx | xxxxx |
| 75 | 979094111R00 | Nakládání nebo překládání vybouraných hmot | t | 10,33 | xxxxx | xxxxx |
| 76 | 979999996R00 | Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot | t | 10,33 | xxxxx | xxxxx |
|  | ***Celkem za*** | ***97 Prorážení otvorů*** |  |  |  | **66 464,71** |
| **Díl:** | **99** | **Staveništní přesun hmot** |  |  |  | |
| 77 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 13,23 | xxxxx | xxxxx |
|  | ***Celkem za*** | ***99 Staveništní přesun hmot*** |  |  |  | **13 618,61** |
| **Díl:** | **641** | **Výplně otvorů, čisté prostředí** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| 78 | 642101001RA0 | Kovová dvojitá příčka, oboustr. obklad, pozink,RAL vč. rastru C-profil, příprava na ZTI a elektro | m2 | 40,00 | xxxxx | xxxxx |
| 79 | 642101002RA0 | Obkladový panel v 3,2m, pozink.plech na SK,RAL vč. kotvení do podlah | m2 | 293,00 | xxxxx | xxxxx |
| 80 | 642101003RA0 | Kovová obklad.příčka atyp, pozink plech na SDK,RAL vč.  kotvení do podlah, | m2 | 14,00 | xxxxx | xxxxx |
| 81 | 642101004RA0 | Prosklení do dvoj. příček, sklo tl.6mm, 1,2x0,9m, PHARMA, vč. magnetických žaluzií | ks | 4,00 | xxxxx | xxxxx |
| 82 | 642101005RA0 | Prosklení do příček, sklo tl.6mm, 1,2x0,9m,PHARMA vč.  magnetických žaluzií | ks | 8,00 | xxxxx | xxxxx |
| 83 | 642101006RA0 | Grafické skleněné panely 1,5\*3,0m | ks | 5,00 | xxxxx | xxxxx |
| 84 | 642101007RA0 | Fabionové AL profily rohový pro styk stěnaxstěna l=3,2m, barva RAL | ks | 31,00 | xxxxx | xxxxx |
| 85 | 642101008RA0 | Tmely, montážní a balící materiál | kpl | 1,00 | xxxxx | xxxxx |
| 86 | 642101009RA0 | Zařízení staveniště,doprava,realizace | kpl | 1,00 | xxxxx | xxxxx |
| 87 | 642101010RA0 | Zpracování dílenské dokumentace, služby hlavního inženýra projektu | kpl | 1,00 | xxxxx | xxxxx |
| 88 | 642101011RA0 | Inženýrské služby, zaškolení uživatele | kpl | 1,00 | xxxxx | xxxxx |
| 89 | 642101012RA0 | Montáž sastav do připravených otvorů, logistika vyklizení prostor | kpl | 1,00 | xxxxx | xxxxx |
|  | ***Celkem za*** | ***641 Výplně otvorů, čisté prostředí*** |  |  |  | **793 484,00** |
| **Díl:** | **711** | **Izolace proti vodě** |  |  |  | |
| 90 | 711212002RT2 | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou Aquafin 2K (fa Schomburg), proti tlakové vodě | m2 | 8,00 | xxxxx | xxxxx |
|  | ***Celkem za*** | ***711 Izolace proti vodě*** |  |  |  | **3 408,48** |
| **Díl:** | **771** | **Podlahy z dlaždic a obklady** |  |  |  | |
| 91 | 771572105R00 | Montáž podlah ker.průmys.hladkých,MC, 15x15 cm | m2 | 8,00 | xxxxx | xxxxx |
| 92 | 771572112R00 | Montáž podlah ker.průmys.hladkých,MC, do 25x25 cm | m2 | 8,00 | xxxxx | xxxxx |
| 93 | 59764201 | Dlažba Taurus Granit matná 150x150x9 mm | m2 | 8,00 | xxxxx | xxxxx |
| 94 | 59764203 | Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm | m2 | 8,00 | xxxxx | xxxxx |
| 95 | 998771103R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m | t | 1,66 | xxxxx | xxxxx |
|  | ***Celkem za*** | ***771 Podlahy z dlaždic a obklady*** |  |  |  | **18 157,82** |
| **Díl:** | **777** | **Podlahy ze syntetických hmot** |  |  |  | |
| 96 | 777100001RA0 | Plošné odstranění lepidla po linoleu | m2 | 316,00 | xxxxx | xxxxx |
| 97 | 777100002RA0 | Ruční vybourání nesoudržného podkladu (odhad) | m2 | 70,00 | xxxxx | xxxxx |
| 98 | 777100003RA0 | Ruční přebroušení podkladu (odhad) | m2 | 70,00 | xxxxx | xxxxx |
| 99 | 777100004RA0 | Ozámkování - zabroušení podlahy o 5-6mm ve dveřích | bm | 36,00 | xxxxx | xxxxx |
| 100 | 777100005RA0 | Vysátí podkladu, úklid | m2 | 632,00 | xxxxx | xxxxx |
| 101 | 777100006RA0 | Manipulace se sutí | t | 24,00 | xxxxx | xxxxx |
| 102 | 777100007RA0 | Kontejner na odpad, likvidace odpadu | t | 24,00 | xxxxx | xxxxx |
| 103 | 777100008RA0 | Vyrovnání vybouraného podkladu ručně hlaz. pytlovaným betonem, tl. do 70mm (odhad) | m2 | 70,00 | xxxxx | xxxxx |
| 104 | 777100009RA0 | Vyrovnání nerovností do 30mm ručně hlaz. epexid.  plastmaltou | kg | 2 000,00 | xxxxx | xxxxx |
| 105 | 777100010RA0 | Plošné přebroušení podkladu | m2 | 316,00 | xxxxx | xxxxx |
| 106 | 777100011RA0 | Ruční dopracování okrajů | m | 252,00 | xxxxx | xxxxx |
| 107 | 777100012RA0 | Penetrace na mokrý podklad (nad 4%vlhkosti) | m2 | 70,00 | xxxxx | xxxxx |
| 108 | 777100013RA0 | Prolití podkladu epoxidovou penetrací-zpevnění dle odtrhových testů | m2 | 246,00 | xxxxx | xxxxx |
| 109 | 777100014RA0 | Sanace trhlin technologií FH30-pružné překlenutí skelnou tkaninou prolitou pryskyřicí | bm | 66,00 | xxxxx | xxxxx |
| 110 | 777100015RA0 | Osazení nerezové pásoviny 50/5mm vyztužení přejezdové hrany | bm | 4,00 | xxxxx | xxxxx |
| 111 | 777100016RA0 | Vytvoření fabionu z ručně hlazené plastmalty výška do 55mm, tl. 4mm antistatické provedení | bm | 252,00 | xxxxx | xxxxx |
| 112 | 777100017RA0 | Stěrka Atemit EPT AS ESD W - silnovrstvý, strojně hlazený epoxid. systém s vodivou úpravou | m2 | 316,00 | xxxxx | xxxxx |
| 113 | 777100019RA0 | Přesun hmot, strojů a zařízení | kpl | 2,00 | xxxxx | xxxxx |
| 114 | 777100020RA0 | Měření svodových vlastností | kpl | 1,00 | xxxxx | xxxxx |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|  | ***Celkem za*** | ***777 Podlahy ze syntetických hmot*** |  |  |  | **1 872 343,82** |
| **Díl:** | **781** | **Obklady keramické** |  |  |  |  |
| 115 | 781471107R00 | Obklad vnitř.stěn,keram.režný,hladký, MC, 20x20 cm | m2 | 75,00 | xxxxx | xxxxx |
| 116 | 597813601 | Obkládačka Color One 19,8x19,8 bílá lesk | m2 | 75,00 | xxxxx | xxxxx |
| 117 | 998781103R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m | t | 5,10 | xxxxx | xxxxx |
|  | ***Celkem za*** | ***781 Obklady keramické*** |  |  |  | **76 140,90** |
| **Díl:** | **783** | **Nátěry** |  |  |  |  |
| 118 | 783122110R00 | Nátěr syntetický OK "A" dvojnásobný | m2 | 20,00 | xxxxx | xxxxx |
| 119 | 783321210R00 | Nátěr syntetický žebrových trub dvojnásobný | m2 | 100,00 | xxxxx | xxxxx |
| 120 | 783623900R00 | Údržba, nátěr synt. truhl. výrobků 1x + 1x email | m2 | 20,00 | xxxxx | xxxxx |
| 121 | 783991910R00 | Údržba, přemíst. křídel oken/dveří vodor. do 50 m | kus | 20,00 | xxxxx | xxxxx |
|  | ***Celkem za*** | ***783 Nátěry*** |  |  |  | **24 375,20** |
| **Díl:** | **784** | **Malby** |  |  |  |  |
| 122 | 784161501R00 | Penetrace podkladu nátěrem HET, Brillant, 1 x | m2 | 235,00 | xxxxx | xxxxx |
| 123 | 784165821R00 | Malba tekutá HET Hetline, barva, bez penetrace,2 x | m2 | 235,00 | xxxxx | xxxxx |
|  | ***Celkem za*** | ***784 Malby*** |  |  |  | **24 816,00** |
| **Díl:** | **M21** | **Elektromontáže** |  |  |  |  |
| 124 | 210100110RAA | Rozvaděč ARO | kus | 1,00 | xxxxx | xxxxx |
| 125 | 210100111RAA | APS - automatický přepínač sítí 4P ATySet gM 125A/4p | kus | 1,00 | xxxxx | xxxxx |
| 126 | 210100112RAA | Ostatní komponenty izolované soustavy (hlídače, převodníky,zobrazovací panel) | kus | 1,00 | xxxxx | xxxxx |
| 127 | 210100113RAA | Oddělovací ochranný transformátor MED-3,15 KVA 230V/230V | kus | 2,00 | xxxxx | xxxxx |
| 128 | 210100114RAA | Kabeláž, vč. kabeláže napájecí soustavy | kpl | 1,00 | xxxxx | xxxxx |
| 129 | 210100115RAA | Svítidla jednotky ARO | kpl | 1,00 | xxxxx | xxxxx |
| 130 | 210100116RAA | Ostatní svítidla | kpl | 1,00 | xxxxx | xxxxx |
| 131 | 210100117RAA | Nouzová svítidla a protipanická svítidla | kpl | 1,00 | xxxxx | xxxxx |
| 132 | 210100118RAA | Koncové prvky (zásuvky, vypínače, stmívače, zásuvky PA) | kpl | 1,00 | xxxxx | xxxxx |
| 133 | 210100119RAA | Ostatní podružný materiál kabelové trasy | kpl | 1,00 | xxxxx | xxxxx |
| 134 | 210100121RAA | Montáž | kpl | 1,00 | xxxxx | xxxxx |
|  | ***Celkem za*** | ***M21 Elektromontáže*** |  |  |  | **2 440 213,00** |