# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi smluvními stranami:

Objednatel: 	Povodí Odry, státní podnik

Sídlo: 	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

doručovací číslo: 701 26

Statutární zástupce : 	Ing. Jiří Pagáč,  generální ředitel

Zástupce pro věci smluvní : 	Ing. Petr Březina, technický ředitel

Zástupce pro věci technické : 	Ing. Tomáš Skokan, vedoucí provozního odboru

Ing. Jan Staš

IČO / DIČ :	70890021  /   CZ70890021

Bankovní spojení : 	KB Ostrava,   č.ú.  97104761/0100

zápis v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584.

Zhotovitel: 	Geomonitoring s.r.o.

Sídlo: 	Praha 5 – Hlubočepy, Högerova 1098/15, okres Praha Hl.m., PSČ 15200

Statutární zástupce:	Ing. Luděk Novosad, jednatel

IČO / DIČ :	24806030  /   CZ24806030

Bankovní spojení : 	KB a.s. Praha 1,   č.ú.  43-8807880287/0100

zápis v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C , vložka 175941.

Zakázkové číslo (objednávka) objednatele: 	D 0018/17

Zakázkové číslo zhotovitele:			….

Název zakázky:                                                    „Oprava měření na sesuvu Řečica“

I. Předmět plnění

1.1.	Oprava zařízení TBD pro automatické sledování hladiny podzemní vody ve studni K6 na sesuvu spočívající ve výměně 1 ks dataloggeru CR800, interface (spektrální analyzér) pro čtení strunových snímačů a relé pro fyzické restartování GPRS modemu odpojením a připojením napětí, nastavení interfacu a dataloggeru pro připojený snímač, zapojení, usazení do krabice, naprogramování dataloggeru, otestování systému, kontrola měřených dat. Implementace jiného typu datového souboru do vizualizačního software Vista Data Vision, tak aby nebyla narušena kontinuita měřených dat.

II. Cena díla.

2.1. 	Smluvní strany se dohodly na ceně prací dle čl. I. této smlouvy o dílo na základě nabídky zhotovitele ze dne 9.5.2017 ve výši  122.968,00 Kč.

2.2.	V ceně není zahrnuta daň z přidané hodnoty, jež bude účtována v souladu s předpisy platnými v době fakturace.

2.3.	Cena díla je sjednána jako cena pevná ve smyslu § 2620 odst.1 občanského zákoníku. Odchylně od tohoto ustanovení lze cenu díla měnit pouze dle následujícího ustanovení této smlouvy

Výše uvedenou cenu lze změnit pouze v případě, že se v průběhu realizace díla vyskytne potřeba nepředvídaných nebo nevyhnutelných nákladů. Tato záležitost bude projednána smluvními stranami a promítnuta do dodatku ke smlouvě.

2.4.	Režim uplatnění DPH bude stanoven v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě dílčího plnění bude postupováno v souladu s § 21 odst. 8 tohoto zákona.

2.5. Zhotovitel souhlasí s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

III. Termíny plnění.

3.1.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo do  30. 6. 2017.

IV. Fakturace.

  - Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

4.2.	Cena za dílo bude uhrazena na základě daňového doklad – faktury vystavené a doručené objednateli do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění, kterým je den úspěšného protokolárního předání a převzetí díla a to bez vad a nedodělků. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

  - Daňový doklad – faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.

  - Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 2611, § 2620 odst. 2 a § 2622 občanského zákoníku.

V. Záruka

  - Zhotovitel ručí v záruční době 12 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla za bezvadnost a úplnost provedeného díla, a to bez ohledu na to, zda byly vady díla objednatelem při přebírání zjištěny nebo nikoliv.

  - Reklamované vady a nedodělky díla odstraní zhotovitel na své náklady v termínu do 14 dnů po obdržení písemné výzvy objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

  - Nároky z vad díla se uplatňují dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, dle § 2615 a následujících.

VI. Sankce.

6.1. 	Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla dle čl. III. bod 3.1. je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý den prodlení.

6.2.	V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení

6.3.	Pro případ porušení ujednání uvedeného v čl. VII. bod 7.7. této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10% z celkové ceny díla dle čl. II. bod 1. této smlouvy vč. DPH, a to se splatností do 14 dnů od vystavení faktury.

  - Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.  Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu vzniklé škody. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů od vystavení faktury.

VII. Závěrečná ustanovení

# Na právní vztahy výslovně v této smlouvě neupravené se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku, v platném znění.

# Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze na základě oboustranně odsouhlasených písemných dodatků.

# Pro účely této smlouvy se vylučuje uzavření smlouvy, resp. uzavření dodatku k této smlouvě v důsledku přijetí nabídky jedné smluvní strany druhou smluvní stranou s jakýmikoliv (byť i nepodstatnými) odchylkami nebo dodatky.

# Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z toho dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

# Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v případě hrubého porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy od smlouvy odstoupit. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit rovněž za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo zvláštními právními předpisy, v platném znění. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že oznámení o odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou.

Smluvní strany se dohodly, že i po odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ujednání smluvních stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční doby, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

  - Objednatel je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy v případě nedostatku finančních prostředků, a to bez možnosti uplatnění sankcí a nároku na náhradu škody vůči objednateli.

  - Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

# Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu.

7.10.Smluvní strany vylučují použití první věty ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dále dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona.

7.11. Zhotovitel souhlasí s tím, aby za účelem sjednání a uzavření této smlouvy Povodí Odry, státní podnik zajišťoval, zpracovával a uchovával v písemné, listinné a automatizované podobě jeho osobní údaje ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

  - Za účelem zveřejnění této smlouvy v registru smluv uděluje zhotovitel souhlas na dobu neurčitou se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv.

  - Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu.

  - Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik do 30 dnů od jejího uzavření.

za objednatele							za zhotovitele

v Ostravě dne	24.5.2017					v Ostravě dne   29.5.2017

Ing. Petr Březina					Ing. Luděk Novosad

technický ředitel						      jednatel