Název veřejné zakázky: Úprava a doplnění VZT jednotek, instalace nového zařízení VZT pro čisté prostory a úprava navazujících tras v budově M a S ve FNUSA
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-050487
Evidenční číslo zadavatele: 200/2022
# SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „občanský zákoník“)
I.
#### Smluvní strany
1. Objednatel:	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví bez zákonné povinnosti zápisu do obchodního rejstříku
sídlo:	Pekařská 53, 602 00 Brno
jednající:	Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel
IČO:	00159816
DIČ:	CZ00159816
bank. spojení:	Česká národní banka, a.s., pobočka Brno-město
č. účtu:	71138621/0710
SWIFT:	CNBACZPP
IBAN:	CZ97 0710 0000 0000 7113 8621

2. Zhotovitel:	IVENT PRO s.r.o.
zápis v OR:	vedeném krajským soudem v Brně, sp.zn. C 75247
sídlo:	Vinohrady 783/10, 639 00 Brno
jednající:	Ing. Michal Mrva, jednatel
IČO:	29360846
DIČ:	CZ29360846
bank. spojení:	ČSOB a.s.
č. účtu:	267693846/0300
IBAN:	CZ46 0300 0000 0002 6769 3846
SWIFT:	CEKOCZPP

II.
#### Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést dílo spočívající v rekonstrukci a výměně vnitřních komponent ve stávajících VZT jednotkách v objektu M pro operační sály a magnetickou rezonanci včetně instalace nové stanice měření a regulace (dále jen „MaR“), a to z důvodu ukončení životnosti stávajícího zařízení, a dále v instalaci nového zařízení VZT včetně nové MaR pro čisté prostory, výroba léků v budově S odd. lékárny výroba léků v areálu objednatele.
2. Zhotovitel provede dílo dle požadavku objednatele:
Rekonstrukce VZT jednotky v objektu M pro operační sály a magnetickou rezonanci:
- výměna komponentů ve VZT jednotkách, propojení jednotek na rozvody chlazení, voda, topení, měření a regulace a elektro.
- zaregulovaní a uvedení do provozu.
- přesná specifikace je uvedena v přílohách této smlouvy:
- příloha č. 1 - Technická zpráva Objekt M: Úprava a doplnění VZT jednotek a úpravy navazujících tras a profesí
- příloha č. 2 - Položkový rozpočet
- příloha č. 3 - Výkresová dokumentace.

Instalace nového zařízení VZT pro čisté prostory, v budově S odd. lékárna výroba léků
instalace zařízení pro větrání lékárny pro zajištění pohody prostředí a předepsaných hodnot hygienického množství čerstvého vzduchu.

Pro větrání řešených prostor bude použita nová vzduchotechnická jednotka, umístěná ve strojovně v budově S. Budou instalovány nové elektrické parní zvlhčovače. Ve strojovně vzduchotechniky bude demontováno veškeré zařízení (VZT jednotka a ventilátor) a stávající potrubí.

Součástí plnění je i profese rozvody vody a chladu („RTCH“), zdravotně-technické instalace („ZTI“), nová MaR a elektro rozvody. Větrání bude zabezpečovat nucenou výměnu vzduchu v provozních a provozně-technických místnostech (v místnostech technického vybavení objektu např. technické zázemí apod.) v souladu s příslušnými platnými hygienickými, zdravotnickými, bezpečnostními, protipožárními předpisy a normami platnými.

- Přesná specifikace je uvedena v přílohách této smlouvy:
- Příloha č. 4 - Technická zpráva projektové dokumentace instalace nového zařízení VZT pro čisté prostory, v budově S odd. Lékárna,
- Příloha č. 5 - Položkový rozpočet.
- Příloha č. 6 Výkresová dokumentace
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se zadávací dokumentací na veřejnou zakázku označenou v záhlaví této smlouvy, na základě které je uzavřena tato smlouva a svou nabídkou na tuto veřejnou zakázku a dále platnými obecně závaznými právními předpisy a normami vztahujícími se na toto dílo.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu díla.

III.
Cena díla a platební podmínky
V souladu s přísl. ust. zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, činí cena díla:
cena bez DPH	6.528.768 Kč
DPH	1.371.041 Kč
celkem vč. DPH	7.899.809 Kč
(slovy: Sedmmiliónůosmsetdevadesátdevěttisícosmsetdevět)
Bližší specifikace ceny a její tvorby je uvedena v příloze č. 2 a č. 4 této smlouvy.
1. Cena díla je sjednána jako cena nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné k realizaci díla dle této smlouvy, včetně inflačních vlivů, materiálu, odstranění odpadů
   a dopravy.
2. Úhrada ceny díla bude objednatelem provedena bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v čl. I. odst. 2 této smlouvy, a to na základě faktury vystavené zhotovitelem po dokončení a předání díla. Splatnost faktury je sjednána ve 2 měsíčních splátkách, přičemž 1. splátka je splatná do 30 dnů ode dne doručení faktury, druhá splátka je splatná ve lhůtě 30 dnů od konce splatnosti předchozí splátky. V případě, že nedojde k předání a převzetí díla, není objednatel s úhradou ceny díla v prodlení. Závazek objednatele uhradit cenu díla je splněn okamžikem odeslání příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele.
3. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené příslušnými právními předpisy včetně čísla smlouvy objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy. Nebude-li faktura obsahovat tyto náležitosti, je objednatel oprávněn, aniž by se dostal do prodlení, tuto fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli s uvedením důvodu k opravě či doplnění. V takovém případě začne doručením opravené (doplněné) faktury objednateli běžet nová lhůta splatnosti, a to v délce stanovené čl. III. odst. 3 této smlouvy. V případě, že má zhotovitel s objednatelem uzavřenu více než jednu smlouvu, je zhotovitel povinen vystavovat příslušné faktury ke každé takovéto smlouvě samostatně. Pokud tak neučiní a fakturuje na jedné faktuře z více smluv, je objednatel oprávněn postupovat v souladu s tímto odstavcem a takovouto fakturu zhotoviteli vrátit.
4. Pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), je objednatel oprávněn část ceny díla odpovídající dani z přidané hodnoty z každé fakturované platby na základě této smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) na účet správce daně ve smyslu ust. § 109a ZDPH.
5. Pokud číslo účtu zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy nebude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ust. § 96 ZDPH nebo se jedná o účet vedený v zahraničí ve smyslu ust. § 109 odst. 2 písm. b) ZDPH, je objednatel oprávněn část ceny díla odpovídající dani z přidané hodnoty z každé fakturované platby na základě této smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) na účet správce daně ve smyslu ust. § 109a ZDPH.
Stejný postup bude aplikován při naplnění podmínek ručení dle ust. § 109 odst. 1 ZDPH, tedy kdy se objednatel dozví, že
a)   daň uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena,
b)   plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění nebo obdrží úplatu na takové plnění, se úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, nebo
c)   dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody
1. Po provedení úhrady daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně v souladu s tímto odstavcem je úhrada zdanitelného plnění zhotoviteli bez příslušné daně z přidané hodnoty
   (tj. pouze základu daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu, resp. řádné splnění dluhu objednatele, dle této smlouvy (tj. základu daně i výše daně z přidané hodnoty),
   a zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.
2. Bude-li na daňovém dokladu uveden jiný než oznámený účet ve smyslu ust. § 96 ZDPH, objednatel je oprávněn poukázat příslušnou platbu na kterýkoli oznámený účet zhotovitele. Úhrada platby na kterýkoli oznámený účet (tj. účet odlišný od účtu uvedeného na daňovém dokladu) je smluvními stranami považována za řádnou úhradu plnění dle smlouvy.

#### IV.
#### Doba a místo plnění
1. Místem plnění je areál objednatele - objekt M pro operační sály a magnetickou rezonanci (rekonstrukce VZT jednotky) a objekt S odd. lékárna výroba léků (instalace nového zařízení).
2. Objednatel zašle zhotoviteli výzvu k převzetí staveniště do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit plnění díla do 20 pracovních dnů od předání staveniště. Přesný termín zahájení provádění díla bude smluvními stranami sjednán na schůzce pověřených zástupců smluvních stran, přičemž termín bude stanoven po dohodě s dotčenými pracovišti objednatele (klinikou) v závislosti na jejich provozních možnostech. Pokud objednatel nedodrží termín pro předání pracoviště zhotoviteli k provedení díla, prodlužuje se zhotoviteli konečný termín pro předání díla dle odst. 3 této smlouvy, a to o stejný počet dnů, o který se objednatel zpozdí s předáním pracoviště.
3. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 100 pracovních dnů od předání staveniště (pracoviště).
4. Smluvní strany se výslovně dohodly, že doba plnění dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy se prodlužuje o dobu trvání překážek plnění, které vznikly nezávisle na vůli zhotovitele a/nebo objednatele, především z důvodu zásahu vyšší moci, epidemie, pandemie nebo jakýchkoliv jiných překážek stojících mimo přímý vliv smluvních stran. Smluvní strany za překážky plnění výslovně považují prodlení třetích subjektů s dodáním zapracovávaných jednotlivých dílů, součástek, nebo součástí technologií a technologických celků, prodlení úřadů s vyřizováním potřebných záležitostí, nedostatek lidských zdrojů z důvodů nepředvídatelných okolností, veškerá prodlení třetích osob, která vznikla v důsledku překážek plnění dle věty první tohoto článku. O vzniku překážky je smluvní strana, na jejíž straně překážka vznikla povinna druhou smluvní stranu informovat bez zbytečného odkladu, poté, co se o vzniku takové překážky dozví, a to i opakovaně a je povinna sdělit druhé smluvní straně náhradní termín plnění.
5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo dle harmonogramu provedení díla, který je jako příloha
   č. 7 nedílnou součástí této smlouvy. Harmonogram stanoví lhůty průběžného provádění díla, nemění celkovou lhůtu dokončení díla dle předchozího odstavce.
6. V případě, že by došlo z důvodů uvedených v odst. 4 tohoto článku k prodloužení doby plnění, i jen u jednoho dílčího plnění předmětu smlouvy, jsou smluvní strany oprávněny přiměřeně upravit platební podmínky uvedené v čl. III. odst. 3 tak, že část ceny díla, které bude realizováno a dokončeno, bude uhrazena po dokončení příslušné části díla a část ceny díla, které nemohlo být z důvodů vzniku nepředvídatelných překážek dokončeno ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku, bude uhrazena po dokončení a předání příslušné části díla.
V.
#### Provádění díla
1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla.
2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo s maximální odbornou péčí a hospodárnosti při provádění všech prací a při výběru materiálů a poddodavatelů, to vše při dodržení maximální možné kvality a s důrazem na ekologickou šetrnost. Zhotovitel je povinen si při provádění díla počínat tak a učinit taková opatření, aby nedocházelo ke vzniku škod.
3. Dílo bude mít tyto základní kvalitativní a technické ukazatele:
  1. bude odpovídat této smlouvě,
  2. bude odpovídat obecně závazným právním předpisům a normám ČSN a EN platným v době provádění díla, zejména z hlediska technického, materiálového, bezpečnostního, požárního, hygienického, ochrany životního prostředí apod.,
  3. bude odpovídat výchozím podkladům objednatele, požadavkům objednatele
     a zápisům smluvních stran,
  4. bude odpovídat předepsaným technologickým postupům,
  5. budou použity pouze kvalitní materiály a výrobky s úplnými atesty a protokoly.
4. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků uvedených v předešlém odstavci i svými poddodavateli.
5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém
   je v době jeho použití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
6. Zhotovitel se zavazuje na své náklady odstraňovat odpady vzniklé prováděním díla
   a zabezpečí čistotu okolí provádění díla, veřejné a příjezdové komunikace a udržování pořádku v místě provádění díla, včetně dodržení limitů hlučnosti prováděných prací v souladu s hygienickými normami. Zhotovitel zabezpečí, aby i jeho poddodavatelé měli povinnost likvidovat odpady vznikající při jejich činnosti. Zhotovitel uhradí ze svých prostředků náklady na vyčištění komunikací, kanalizace apod., pokud bylo znečištění způsobeno jeho činností a vyčištění zajistí.
7. Zajištění prostředků bezpečnosti a ochrany zdraví, jakož i požární ochrany je plně povinností zhotovitele.
8. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za veškeré škody způsobené na díle v souvislosti s jeho činností, činností jeho subdodavatelů, jakož i za škody způsobené objednateli v souvislosti s porušením povinností dle této smlouvy, platných obecně závazných právních předpisů
   a norem ČSN a EN. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit a není-li to možné, pak ji finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Volba způsobu náhrady škody náleží objednateli.
9. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností a že pojistná částka dosahuje ceny díla.
10. Zhotovitel je povinen se při provádění díla řídit pokyny a požadavky zaměstnanců pověřených pracovišť objednatele uvedených v čl. IX. odst. 1 této smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu kvality díla a přizvat si podle potřeby nezávislý kontrolní orgán. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost.
11. Ohlašovna požáru pro areál objednatele na adrese Pekařská je pracoviště velínu, tel. číslo: 543184002.
12. Zhotovitel je povinen se při provádění díla řídit pokyny a požadavky pověřeného pracoviště objednatele a jeho zaměstnanců ohledně způsobu provádění díla. Smluvní strany vylučují aplikaci § 2595 občanského zákoníku.

VI.
#### Předání díla
1. Zhotovitel předá dílo a objednatel jej převezme formou protokolu o předání
   a převzetí díla podepsaného pověřeným zástupcem zhotovitele a zaměstnancem pověřeného pracoviště objednatele uvedenými v čl. IX. této smlouvy.
2. Společně s dílem předá zhotovitel objednateli i dokumentaci skutečného provedení stavby, příslušné atesty, prohlášení o shodě, protokoly o revizích a zkouškách a další dokumentaci, kterou vyžadují právní předpisy nebo tato smlouva.
3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, které není řádně provedeno, tj. zejména pokud má dílo vady, je neúplné, není provedeno dle této smlouvy nebo příslušných právních předpisů, není předána příslušná dokumentace k dílu. V případě, že objednatel převezme dílo s drobnými vadami a nedodělky užívání díla nebránícími, dohodne se v protokolu o předání
   a převzetí díla způsob a termín jejich odstranění. Nebude-li tento termín dohodnut, platí,
   že vady budou odstraněny do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla. Nároky objednatele
   na zaplacení eventuálních sankcí a škod nejsou tímto dotčeny.
4. Podpisem protokolu o předání a převzetí díla dochází k předání předmětu díla zhotovitelem objednateli. Pokud jsou však v zápise uvedeny vady a nedodělky, není splněn závazek zhotovitele vůči objednateli daný touto smlouvou.
5. Okamžikem předání díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle a vlastnické právo k dílu.
VII.
#### Odpovědnost za vady díla a záruka

1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost provedeného díla po dobu 36 měsíců. Záruční doba počíná běžet okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla, u vad a nedodělků dnem odstranění poslední vady či nedodělku specifikovaného v protokolu o předání a převzetí díla.
2. Během trvání záruční doby se zhotovitel zavazuje vady díla bezplatně odstranit. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení díla a na vady způsobené vyšší mocí.
3. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění vady nejpozději do 24 hodin od písemného oznámení vady díla objednatelem a je povinen vady díla odstranit v nejkratší možné době, nejpozději však do 3 dnů od oznámení vady díla. Pouze v případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, dohodnou se smluvní strany na lhůtě delší.
4. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 10 dnů od písemného oznámení vady díla objednatelem a smluvní strany si nedohodnou delší lhůtu dle odst. 2 tohoto článku, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt a vzniklé náklady zhotoviteli vyúčtovat. Zhotovitel se zavazuje náklady vzniklé objednateli nesplněním jeho smluvní povinnosti nastoupit k odstranění vad uhradit v plné výši.
5. Cestovní náklady, náklady na materiál a jiné náklady, které zhotoviteli vzniknou v souvislosti s prováděním záručních zásahů, hradí v plné výši zhotovitel.
VIII.
#### Sankce
1. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel povinen uhradit objednateli za nesplnění dohodnutého termínu dokončení a předání díla dle čl. IV. odst. 3 této smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení.
2. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel povinen uhradit objednateli za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění nedodělků a vad díla sjednaného v protokolu
   o odevzdání a převzetí díla smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla
   za každý započatý den prodlení. Stejnou pokutu má právo objednatel požadovat v případě nesplnění dohodnutých termínů pro odstraňování záručních vad.
3. Nárok objednatele na náhradu škody, včetně náhrady škody, která přesahuje smluvní pokutu, není ustanoveními odst. 1 a 2 tohoto článku dotčen.
4. Smluvní strany se výslovně dohodly, že v případě prodlení vzniklého z důvodu nezávislého na vůli zhotovitele, zejména z důvodů uvedených v čl. IV. odst. 5 této smlouvy, není zhotovitel po dobu trvání takového prodlení povinen hradit smluvní pokutu dle odst. 1, 2 tohoto článku. Pro uplatnění tohoto liberačního důvodu je zhotovitel povinen objednateli důvod vzniku prodlení prokázat.
5. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zákonný úrok z prodlení ve výši stanovené podle nařízení vlády č. 351/2013, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.
IX.
#### Ostatní ujednání
Objednatel pověřil realizací předmětu této smlouvy toto své pracoviště:
 ÚIRT/Odbor správy budov, tel.: 543 181 155.
1. Zhotovitel pověřil realizací předmětu této smlouvy: Ing. Michala Mrvu, tel:, mobil: xxxx, e-mail: xxxx
2. Ke změně pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění postačí oznámení druhé smluvní straně doporučeným dopisem.
3. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem nebo vešly ve známost ve vztahu k předmětu smlouvy či smluvní straně nezpřístupní třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany
   a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než pro plnění této smlouvy. Dále se zhotovitel, jeho zaměstnanci a subdodavatelé zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se v souvislosti s prováděním díla dozvěděli a které jsou chráněny obecně závaznými právními předpisy (osobní údaje, utajované skutečnosti) nebo které objednatel výslovně prohlásil za důvěrné.
4. Všichni zaměstnanci zhotovitele, kteří se budou pohybovat v areálu objednatele, jsou povinni viditelně nosit identifikační karty nebo jiné viditelné označení zhotovitele.
5. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti nebo pohledávky plynoucí z této smlouvy nebo její části třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele.
6. Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním nebo zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu.
7. Zhotovitel poskytne kontrolním a obdobným orgánům veškerou potřebnou součinnost
   a dokumentaci při výkonu kontrol týkajících se této smlouvy. Tuto povinnost zajistí zhotovitel
   i u poddodavatelů, kteří se podílí na realizaci této smlouvy.
8. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění ani nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
9. Přesahuje-li cena díla uvedená v této smlouvě částku 50.000,- Kč bez DPH, je objednatel jako státní příspěvková organizace povinen tuto smlouvu uveřejnit v registru smluv dle zákona
   č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi smluvními stranami touto smlouvou, zejména vlastního obsahu této smlouvy, a to v rozsahu požadovaném uvedeným zákonem s výjimkou údajů, které se v registru smluv neuveřejňují. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy.
10. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje upřednostňovat a dodržovat environmentální aspekty při plnění předmětu této smlouvy (např. omezení spotřeby energií, vody, surovin, omezení produkce látek znečišťujících ovzduší, vodu a půdu, omezení produkce odpadů
    a uhlíkové stopy) a dodržovat důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce svých zaměstnanců a poddodavatelů a podporovat férové dodavatelské vztahy.
11. Zhotovitel se zejména zavazuje dodržovat veškeré právní předpisy při plnění této smlouvy, zejména pracovněprávní a předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se budou podílet na plnění dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje a ujišťuje objednatele, že všechny osoby, které se podílejí na plnění smlouvy, jsou vedeny v příslušných registrech (např. v registrech pojištěnců ČSSZ, mají příslušná povolení k pobytu v ČR). Zhotovitel dále prohlašuje, že všechny osoby, které se na plnění předmětu smlouvy podílejí, budou proškoleny z problematiky BOZP a budou v případě potřeby vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy.
X.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v případě povinnosti objednatele uveřejnit tuto smlouvu dle zákona
   č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá tato smlouva účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, a to nezávisle na větě první tohoto odstavce.
2. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah založený touto smlouvou řídí občanským zákoníkem a dalšími platnými a účinnými právními předpisy České republiky. Smluvní strany v souladu s ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku výslovně vylučují použití obchodních zvyklostí ve svém právním styku v souvislosti s touto smlouvou.
3. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran podepsaných dodatků k této smlouvě. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy.
4. Neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy.
5. Podmínky této smlouvy, jež svou povahou přesahují dobu platnosti této smlouvy, zůstávají plně v platnosti a jsou účinné až do okamžiku jejich splnění a platí pro případné nástupce smluvní strany.
6. Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé z této smlouvy primárně řešit smírnou cestou.
7. Smluvní strany se v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že místně příslušným soudem je Městský soud v Brně.
8. Touto smlouvou se ruší veškerá předchozí písemná a ústní ujednání mezi smluvními stranami týkající se předmětu této smlouvy.
9. Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření této smlouvy užijí výhradně písemnou formu
   a že nechtějí být vázány, nebude-li tato forma dodržena. Tato smlouva se vyhotovuje
   ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. To neplatí v případě, je-li tato smlouva podepsána elektronickými podpisy v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě má každá smluvní strana k dispozici elektronický originál.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

příloha č. 1 - Technická zpráva Objekt M: Úprava a doplnění VZT jednotek a úpravy navazujících tras a profesí
příloha č. 2 -	Položkový rozpočet objekt M
příloha č. 3 -	Výkresová dokumentace.
Příloha č. 4 -	Technická zpráva projektové dokumentace instalace nového zařízení VZT pro čisté prostory, v budově S odd. Lékárna,
Příloha č. 5 -	Položkový rozpočet.
Příloha č. 6 -	Výkresová dokumentace
Příloha č. 7 -	Harmonogram

Za zhotovitele:	Za objednatele:
V Brně dne: 23.března 2023	V Brně dne: 9. 5. 2023
...........................................................	...........................................................
        IVENT PRO s.r.o.	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
        Ing. Michal Mrva	Ing. Vlastimil Vajdák
        jednatel	ředitel