SMLOUVA O DÍLO

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Článek 1**  **Smluvní strany** |
| **Objednatel:** | **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace** |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |
| **zastoupený:** | **Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace** |

Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech

|  |  |
| --- | --- |
| smluvních: | ředitel organizace |
| IČO: | 00090450 |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen „Objednatel“) **a**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **Martin Kott** |
| se sídlem: | Moraveč 14, 393 01 Pelhřimov |
| **zastoupený:** | **Martinem Kottem** |

zapsán v obchodním rejstříku - není

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 74975030 |

DIČ:

Plátce DPH

(dále jen jako „Zhotovitel“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí **§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“).** Za účelem realizace díla definovaného v této smlouvě o dílo navazující na výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu v rámci uzavřené výzvy s názvem „**Ošetření a kontrola stromů vysazených v revitalizovaných alejích Kraje Vysočina v letech 2012-2023**“, a uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

Článek 2

Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele provést kontrolu stavu stromů, provedení výchovných a zdravotních řezů v revitalizovaných alejích a provedení kontroly celkového počtu stromů v těchto alejích, a to dle cenové kalkulace a harmonogramu prací uvedených v příloze č. 1 a č. 2. Dalšími podklady pro provádění prací jsou přílohy č. 3, 4, 5 a 6 této smlouvy.
2. Kontrola stavu stromů zahrnuje stromky vysazené v letech 2012-2015 v době realizace projektu (příloha č. 4). V rámci kontroly zhotovitel zjistí aktuální stav (kondici) stromů. Nebude-li některý strom v dobré kondici, navrhne zhotovitel způsob jeho ošetření. Tento strom bude opatřen štítkem určeným k popisu rostlin, odolným proti povětrnostním vlivům, označeným číslem. Toto číslo včetně popisu navrženého ošetření bude uvedeno v protokolu.
3. V rámci kontroly celkového počtu stromů zhotovitel prověří, zda se v uvedené aleji nachází počet stromů, které byly výstupem z projektu (příloha č. 4). Výsledek kontroly bude uveden v protokolu formou, tj. zda souhlasí počet uvedených stromů, případně počet stromů, které během let uschly a bude potřeba je opětovně dosadit.
4. U ošetřených stromů výchovnými a zdravotními řezy zhotovitel provede fotodokumentaci před a po výkonu. Ošetřené stromy budou opatřeny štítky určenými k popisu rostlin, odolnými proti povětrnostním vlivům, označenými číslem.
5. Zhotovitel po každé ukončené etapě předá výstupní dokumentaci osobě uvedené v příloze č. 7 této smlouvy. Výstupní dokumentací se rozumí protokol o provedených pracích a elektronická verze fotodokumentace kontrolovaných a ošetřených stromů.
6. Zhotovitel je povinen provést dílo v nejvyšší kvalitě v souladu s platnými právními předpisy. Řez stromů bude proveden v souladu se **standardy péče o mimolesní zeleň Agentury Ochrany Přírody a Krajiny, řada A, SPPK A02 002 [(](https://nature.cz/documents/20121/1199516/02002_Rez_stromu.pdf/36bb11a4-5676-b1e0-f3a2-5e758c017694?t=1652775980674)**[VSE.pdf (nature.cz))](https://nature.cz/documents/20121/1199516/02002_Rez_stromu.pdf/36bb11a4-5676-b1e0-f3a2-5e758c017694?t=1652775980674). Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla.
7. Zhotovitel je povinen po dobu realizace díla splňovat odbornou kvalifikaci, tj. člen realizačního týmu musí splňovat jednu z následujících certifikačních zkoušek:

* Český certifikovaný arborista - Specialista pro práci stromolezeckou technikou (certifikační program zajišťovaný Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendlovy university v Brně),
* ISA Certified Tree Worker Aerial Lift Specialist (certifikační program zajišťovaný International society of Arboriculture),
* ISA Certified Tree Worker Climber Specialist (certifikační program zajišťovaný International society of Arboriculture),
* European Treeworker (certifikační program zajišťovaný Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbou, o. s.).

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. Objednatel je povinen vady díla reklamovat písemně osobě uvedené v příloze č. 7.
2. Předmětem této smlouvy je též závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za bezvadné provedení díla dohodnutou smluvní cenu.

Článek 3

Doba plnění a místo plnění

1. Realizace kontroly a ošetření stromů proběhne dle etap uvedených v harmonogramu prací (příloha

č. 2), nejpozději do 15. týdnů od účinnosti smlouvy.

Dřívější plnění je možné.

1. Místo plnění:
2. pro provádění prací: dle přílohy č. 1 - Cenová kalkulace a přílohy č. 3 - Seznam dotčených alejí
3. pro předání protokolu a fotodokumentace: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
4. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění a na úhradu zvýšených nákladů, zejména v těchto případech:
5. dojde-li během plnění ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele,
6. nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele.

Článek 4  
Cena díla

1. Celková cena díla dle **čl. 2** této smlouvy činí:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cena celkem bez DPH** | **441 395,00** | **Kč** |
| DPH 21% | 92 692,95 | Kč |
| **Cena celkem včetně DPH** | **534 087,95** | **Kč** |

1. V ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění díla. Cena je uvedena bez úklidu dřevní hmoty a je dohodnuta jako cena maximální, nejvýše přípustná, pevná po celou dobu plnění.
2. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
3. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a podléhají smluvnímu schválení obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
4. Dalším důvodem pro překročení ceny díla jsou tzv. dodatečné služby, které vyplynou z požadavků objednatele nebo na základě postupu zhotovitele dle **§ 2594 OZ.** Pro účely této smlouvy jsou dodatečné služby vždy spojeny s výdejem veřejných prostředků a probíhají v souladu s platnými Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek (dále jen PRK) a interními pravidly Objednatele.
5. Dodatečné služby nad rámec předmětu plnění smlouvy mající dopad na zvýšení ceny díla vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě.
6. Pokud zhotovitel provede **dodatečné služby** a nedohodne se s objednatelem na ceně díla postupem dle **§ 2612 odst. 1 OZ,** pak zhotovitel díla nemá právo na úhradu ceny té části díla, která nebyla provedena v souladu s **§ 2614 OZ** a nelze ze strany zhotovitele požadovat po objednateli vydání bezdůvodného obohacení z titulu takto zhotovitelem provedených a předem objednatelem neodsouhlasených **dodatečných služeb.**
7. Veškeré dodatečné služby, které jsou nezbytné pro dokončení díla, musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech smlouvy a v souladu s PRK.
8. Cena díla bude snížena o práce, které nebudou objednatelem vyžadovány, a tedy nebudou provedeny, pokud tento požadavek zástupce objednatele písemně nebo e-mailem předá včas zhotoviteli.

**Článek 5**

**Způsob provádění díla a dodání díla**

1. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o termínu provádění prací. Zástupce objednatele má právo zúčastnit se provádění řezů dřevin.
2. Datem odevzdání díla, nebo jeho části, je den, kdy zhotovitel doručí dílo na adresu místa plnění a je podepsán doklad o jeho předání.
3. Dílo bude plněno v místě alejí dle seznamu v kalkulaci (příloha č. 1) a dále v sídle objednatele, kde dojde k předání hotového díla.
4. Zhotovitel provede dílo svým jménem na svou odpovědnost. Zhotovitel prohlašuje, že nepředá provedení celého díla jinému zhotoviteli.
5. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez vad, v rozsahu a v termínech stanovených touto smlouvou, a to osobně odpovědnému pracovníkovi objednatele na základě předávacího protokolu.
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
7. Zhotovitel je povinen dle **§ 2594 OZ** upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí, kterou mu objednatel k provedení díla předal nebo příkazů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
8. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu. Trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě.
9. Předání díla bude provedeno na základě písemného Předávacího protokolu dle etap podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jehož součástí bude i fotodokumentace, která bude předána pouze elektronicky.

**Článek 6**

**Placení a fakturace**

1. Faktury budou vystaveny ve třech fázích, a to za 1. - 5. etapu, za 6. - 10. etapu a za 11. - 14. etapu, v jednom vyhotovení a doručeny na adresu objednatele. Tyto faktury jsou splatné do 30 dnů od doručení. Faktury musí v souladu se **zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o DPH)** a **zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů**, obsahovat označení faktura a její číslo, název a sídlo zhotovitele a objednatele s jejich dalšími identifikačními údaji, označení smlouvy a částku k fakturaci a další údaje povinné podle uvedených právních předpisů. Zhotovitel je zároveň povinen do každé faktury uvést název této veřejné zakázky a realizované etapy včetně názvů alejí.
2. Zhotovitel po předání díla v souladu s touto smlouvou o dílo je povinen vystavit daňový doklad - fakturu. Zhotovitelem vytavená faktura bude zahrnovat i DPH.
3. Zhotovitel je povinen fakturu, „Předávací protokol“, označit číslem smlouvy. Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo neúplné cenové a jiné údaje. Toto vrácení musí proběhnout do konce lhůty splatnosti faktury. V takovém případě vystaví zhotovitel novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, kterou je povinen doručit objednateli.
4. Objednatel přijímá i elektronické faktury, a to ve formátech XML nebo PDF. V takovém případě je

Zhotovitel povinen elektronickou fakturu zaslat Objednateli na email**[ksusv@ksusv.cz](mailto:ksusv@ksusv.cz)**[.](mailto:ksusv@ksusv.cz)

1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
2. Úhrada za plnění dle této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu **§ 98 zákona o DPH.**
3. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení **§ 106a zákona o DPH,** smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

Článek 7

Záruka

**7.1** Zhotovitel poskytuje na dílo, které je předmětem této smlouvy, záruku v délce **12 měsíců** na pracovní úkony. Záruka začíná běžet od podepsání písemného protokolu o převzetí předmětu díla.

Článek 8

Smluvní pokuty

**8.1** Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností jsou mezi smluvními stranami sjednány dle **§ 2048** a násl. OZ tyto níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dle **§ 2050** OZ dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.

**8.2** Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za **prodlení s termínem dokončení plnění** ve výši **0,5 %** z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad ve výši **0,5 %** z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z fakturované částky za každý započatý den prodlení se zaplacením faktury.
3. Smluvní strany se dohodly, že ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
4. Strana povinná k uhrazení smluvní pokuty je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.

Článek 9

Společná ujednání

**9.1.** Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu **§ 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,** o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění.

1. Veškerá rozhodnutí, která mají vliv na změnu ceny díla a na jeho základní parametry, budou předem projednány s objednatelem, nebo s jeho zástupcem.
2. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě jakékoliv změny rozsahu v plnění dochází automatickyk zániku platnosti sjednané lhůty (lhůt) plnění. Na základě navržených změn dojde k nové dohodě o termínu plnění a platebních podmínkách písemným dodatkem ke smlouvě.
3. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vzniklé vady a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v poskytnuté přiměřené lhůtě a jeho postup by vedl k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
5. Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od této smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna.

Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jejího závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůty dodatečného plnění, poté, co prohlášení druhé smluvní strany obdržela.

1. Objednatel má dále právo bez předchozího písemného upozornění od smlouvy odstoupit:

**a)** při prodlení s předáním díla ze strany zhotovitele po dobu delší než 30 kalendářních dnů; a nebo

**b)** při zjištění, že dílo neodpovídá požadavkům objednatele stanoveným v zadávací dokumentaci;

a nebo

1. v případě, že zhotovitel uvedl ve své nabídce podané v předchozím poptávkovém řízení informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení; a
2. bude-li zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, zhotovitel je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli.
3. Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel dílo řádně nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede výběr nového zhotovitele, který dokončí rozpracované dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky ty části díla, které nebyly zhotovitelem doposud realizovány. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná objednatelem) cenovou nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (uchazeče, jehož nabídka bude v novém poptávkovém řízení vybrána jako nejvýhodnější) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího řízení vyčíslením škody, která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.
4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý nákup či dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576.
5. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 10% ceny poddodavatele, který je:

a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo

1. fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce
2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy Zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v odst. 9.9. a 9.10. této smlouvy.

Článek 10

Platnost a účinnost smlouvy

1. Tato Smlouva je vyhotovena v **elektronické podobě**, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
2. Smlouva je **platná** dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami.
3. Smlouva je **účinná** dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Článek 11

Závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním případných informací o této Smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v jeho platném znění, či se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně všech jejich změn a dodatků na Profilu objednatele dle § 219 ZZVZ a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). **Smlouvu bude** dle vůle smluvních stran v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, **zveřejňovat Objednatel**.
3. Zhotovitel se zavazuje, že nebude plnění předmětu díla, tak jak je definováno touto smlouvou, realizovat v rozporu se zásadami sociální odpovědnosti, environmentální odpovědnosti a inovací ve smyslu zákona č. 134//2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění. V rámci plnění předmětu díla se tedy bude Zhotovitel v rámci svých reálných možností chovat tak, aby zohledňoval zachování rovných pracovních příležitostí, sociálního začleňování, důstojných pracovních podmínek a případně dalších sociálně relevantních hledisek, dále minimálního dopadu na životní prostředí, trvale udržitelného rozvoje, životní prostřední nezatěžujícího životního cyklu a případně dalších environmentálních hledisek a současně alternativy implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel zadal veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se Zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání Smlouvy zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude Dílo prováděno Zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Zhotovitel je povinen po dobu trvání smlouvy, na vyžádání Objednatele, předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, které realizovaly Dílo v uplynulém období. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců České správy sociálního zabezpečení a mají příslušná povolení k pobytu v České republice a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné právní úpravy. Zároveň je zhotovitel, na vyžádání Objednatele, povinen předložit čestné prohlášení o včasném a úplném plnění veškerých svých závazků vůči poddodavatelům, jejichž prostřednictvím Dílo realizuje. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je Objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele, a to i přímo u pracovníků vykonávajících Dílo, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
4. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou přednostně řešit smírnou cestou.
5. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za Objednatelem vzniklé z této smlouvy či v souvislosti s touto smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě porušení této povinnosti se považuje takovéto postoupení pohledávky od počátku za neplatné.
6. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze písemnými oboustranně dohodnutými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
7. Plnění této smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 - Cenová kalkulace

- Příloha č. 2 - Harmonogram prací

- Příloha č. 3 - Seznam dotčených alejí

- Příloha č. 4 - Seznam stromů vysazených v letech 2012 - 2015 k provedení kontroly

- Příloha č. 5 - Seznam stromů k provedení zdravotního řezu vysazených v roce 2019 - 2021

- Příloha č. 6 - Seznam stromů k provedení výchovného řezu vysazených 2022 - 2023

- Příloha č. 7 - Údaje, které jsou součástí ujednání a nebudou zveřejněny v Registru smluv

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Moravči, dne: viz podpis

V Jihlavě, dne: viz podpis

|  |  |
| --- | --- |
| Martin Kott | Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |

Příloha č. 1 - Cenová kalkulace

Ošetření a kontrola stromů vysazených v revitalizovaných alejích Kraje Vysočina v letech 2012-2023

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Priorita (etapa)** | **Silnice** | **Úseky silnic** | **Celkový počet stromů v aleji** | **Délka**  **aleje** | **Náhradní výsadba**  **(ks)** | **Činnost** |  | **Kč bez**  **DPH za 1 ks** | **Celkem Kč bez**  **DPH** | **Poznámka** |
| 1 | II/347 | Josefodol - křiž. III/34710 |  |  | **1** | zdravotní řez |  | 295,00 | 295,00 |  |
| 1 | II/347 l - křiž. III/34710 | Josefodol - křiž. III/34710 | **48** | 0,7 |  | celkový počet stromů |  | x | x |  |
| 1 | II/347 l - křiž. III/34710 | Josefodol - křiž. III/34710 |  |  | **2** | kontrola |  | 95,00 | 190,00 |  |
| 1 | II/348 | Herálec - Dubí | **193** | 2 |  | celkový počet stromů |  | x | x |  |
| 1 | II/348 | Herálec - Dubí |  |  | **20** | kontrola |  | 95,00 | 1 900,00 |  |
| 1 | II/348 | Herálec |  |  | **2** | výchovný řez |  | 245,00 | 490,00 |  |
| 1 | III/03418 | Herálec - Kamenice |  |  | **12** | zdravotní řez |  | 295,00 | 3 540,00 |  |
| 1 | III/03418 | Herálec |  |  | **5** | výchovný řez |  | 245,00 | 1 225,00 |  |
| 1 | III/03418 | Herálec |  |  | **1** | výchovný řez |  | 245,00 | 245,00 |  |
| 1 | III/03418 | Herálec - Kamenice | **170** | 0,9 |  | celkový počet stromů |  | x | x |  |
| 1 | III/03418 | Herálec - Kamenice |  |  | **34** | kontrola |  | 95,00 | 3 230,00 |  |
| 1 | III/3472 | Tis - Malčín | **183** | 1,7 |  | celkový počet stromů |  | x | x |  |
| 1 | III/3472 | Tis - Malčín |  |  | **9** | kontrola |  | 95,00 | 855,00 |  |
| 1 | III/3472 | Tis - Malčín |  |  | **7** | zdravotní řez |  | 295,00 | 2 065,00 |  |
| 1 | III/3486 | Herálec - Boňkov; | **167** | 1,1 |  | celkový počet stromů |  | x | x |  |
| 1 | III/3486 | Herálec - Boňkov; |  |  | **24** | kontrola |  | 95,00 | 2 280,00 |  |
| 1 | III/3486 | Herálec - Boňkov |  |  | **3** | zdravotní řez |  | 295,00 | 885,00 |  |
| **1. etapa - počet stromů k ošetření a ke kontrole** | | | | | **120** | **x** |  | **x** | **17 200,00** | **x** |
| 2 | III/35434 | Dědkov-spojovací |  |  | **1** | zdravotní řez |  | 295,00 | 295,00 |  |
| 2 | III/35434 | Dědkov-spojovací | **145** | 1,5 |  | celkový počet stromů |  | x | x |  |
| 2 | III/35434 | Dědkov-spojovací |  |  | **48** | kontrola |  | 95,00 | 4 560,00 |  |
| 2 | II/129 | Petrovice-Humpolec | **246** | 2,4 |  | celkový počet stromů |  | x | x |  |
| 2 | II/129 | Petrovice-Humpolec |  |  | **74** | kontrola |  | 95,00 | 7 030,00 |  |
| 2 | II/129 | Petrovice-Humpolec |  |  | **8** | zdravotní řez |  | 295,00 | 2 360,00 |  |
| 2 | II/348 | Nová Cerekev - Myslov | **135** | 2,5 |  | celkový počet stromů |  | x | x |  |
| 2 | II/348 | Nová Cerekev - Myslov |  |  | **9** | zdravotní řez |  | 295,00 | 2 655,00 |  |
| 2 | II/389 | Stražek-Krčma |  |  | **15** | zdravotní řez |  | 295,00 | 4 425,00 |  |
| 2 | II/389 | Stražek-Krčma | **177** | 0,55 |  | celkový počet stromů |  | x | x |  |
| 2 | II/389 | Stražek-Krčma |  |  | **46** | kontrola |  | 95,00 | 4 370,00 |  |
| 2 | II/392 | Jinošov - Kralice | **89** | 1,1 |  | celkový počet stromů |  | x | x |  |
| 2 | III/03411 | Střítež - Bor - Myslov | **274** | 3 |  | celkový počet stromů |  | x | x |  |
| 2 | III/03411 | Střítež - Bor - Myslov |  |  | **44** | kontrola |  | 95,00 | 4 180,00 |  |
| 2 | III/03411 | Bor u Božejova |  |  | **2** | výchovný řez |  | 245,00 | 490,00 |  |
| 2 | III/03411 | Střítež - Bor - Myslov |  |  | **6** | zdravotní řez |  | 295,00 | 1 770,00 |  |
| **2. etapa - počet stromů k ošetření a ke kontrole** | | | | | **253** | **x** |  | **x** | **32 135,00** | **x** |
| 3 | III/03414 | Vlásenice-Pelhřimov | **89** | 2,3 |  | celkový počet stromů |  | x | x |  |
| 3 | III/03414 | Vlásenice-Pelhřimov |  |  | **10** | kontrola |  | 95,00 | 950,00 |  |
| 3 | III/03414 | Pelhřimov |  |  | **1** | výchovný řez |  | 245,00 | 245,00 |  |
| 3 | III/03414 | Vlásenice-Pelhřimov |  |  | **5** | zdravotní řez |  | 295,00 | 1 475,00 |  |
| 3 | III/1333 | Skrýšov-Putimov | **142** | 1,24 |  | celkový počet stromů |  | x | x |  |
| 3 | III/1333 | Skrýšov-Putimov |  |  | **20** | kontrola |  | 95,00 | 1 900,00 |  |
| 3 | III/1333 | Skrýšov-Putimov |  |  | **11** | zdravotní řez |  | 295,00 | 3 245,00 |  |
| 3 | II/129 | Samšín - Březina | **299** | 2,5 |  | celkový počet stromů |  | x | x |  |
| 3 | II/129 | Samšín - Březina |  |  | **147** | kontrola |  | 95,00 | 13 965,00 |  |
| 3 | II/129 | Samšín |  |  | **1** | výchovný řez |  | 245,00 | 245,00 |  |
| 3 | II/129 | Samšín - Březina |  |  | **6** | zdravotní řez |  | 295,00 | 1 770,00 |  |
| 3 | III/3471 | Zboží - Tis |  |  | **6** | zdravotní řez |  | 295,00 | 1 770,00 |  |
| 3 | III/3471 | Zboží - Tis | **474** | 1,2 |  | celkový počet stromů |  | x | x |  |
| 3 | III/3471 | Zboží - Tis |  |  | **65** | kontrola |  | 95,00 | 6 175,00 |  |
| 3 | III/3471 | Zboží |  |  | **4** | výchovný řez |  | 245,00 | 980,00 |  |
| 3 | III/3471 | Zboží |  |  | **4** | výchovný řez |  | 245,00 | 980,00 |  |
| 3 | III/3471 | Zboží |  |  | **3** | výchovný řez |  | 245,00 | 735,00 |  |
| 3 | III/3471 | Zboží |  |  | **3** | výchovný řez |  | 245,00 | 735,00 |  |
| **3. etapa - počet stromů k ošetření a ke kontrole** | | | | | **286** | **x** |  | **x** | **35 170,00** | **x** |
| 4 | III/39212 | Náměšť nad Oslavou - Březník | **150** | 1,5 |  | celkový počet stromů |  | x | x |  |
| 4 | III/39212 | Náměšť nad Oslavou - Březník |  |  | **18** | kontrola |  | 95,00 | 1 710,00 |  |
| 4 | III/39212 | Kralice nad Oslavou |  |  | **1** | výchovný řez |  | 245,00 | 245,00 |  |
| 4 | III/39212 | Kralice nad Oslavou |  |  | **1** | výchovný řez |  | 245,00 | 245,00 |  |
| 4 | III/3999 | Studenec | **85** | 1,4 |  | celkový počet stromů |  | x | x |  |
| 4 | III/40510 | Přibyslavice | **104** | 1,9 |  | celkový počet stromů |  | x | x |  |
| 4 | III/40510 | Přibyslavice |  |  | **8** | kontrola |  | 95,00 | 760,00 |  |
| 4 | III/40510 | Přibyslavice nad Jihlavou |  |  | **2** | výchovný řez |  | 245,00 | 490,00 |  |
| 4 | II/132 | Počátky - Horní Cerekev | **755** | 7,2 |  | celkový počet stromů |  | x | x |  |
| 4 | II/132 | Počátky - Horní Cerekev |  |  | **97** | kontrola |  | 95,00 | 9 215,00 |  |
| 4 | II/132 | Horní Cerekev |  |  | **1** | výchovný řez |  | 245,00 | 245,00 |  |
| 4 | II/132 | Horní Cerekev |  |  | **1** | výchovný řez |  | 245,00 | 245,00 |  |
| 4 | II/132 | Horní Ves |  |  | **2** | výchovný řez |  | 245,00 | 490,00 |  |
| 4 | II/132 | Horní Ves |  |  | **10** | výchovný řez |  | 245,00 | 2 450,00 |  |
| **4. etapa - počet stromů k ošetření a ke kontrole** | | | | | **141** | **x** |  | **x** | **16 095,00** | **x** |
| 5 | II/132 | Počátky |  |  | **1** | výchovný řez |  | 245,00 | 245,00 |  |
| 5 | II/132 | Počátky |  |  | **8** | výchovný řez |  | 245,00 | 1 960,00 |  |
| 5 | II/132 | Počátky |  |  | **2** | výchovný řez |  | 245,00 | 490,00 |  |
| 5 | II/132 | Počátky |  |  | **6** | výchovný řez |  | 245,00 | 1 470,00 |  |
| 5 | II/132 | Počátky |  |  | **3** | výchovný řez |  | 245,00 | 735,00 |  |
| 5 | II/132 | Počátky |  |  | **3** | výchovný řez |  | 245,00 | 735,00 |  |
| 5 | II/132 | Počátky |  |  | **1** | výchovný řez |  | 245,00 | 245,00 |  |
| 5 | II/132 | Počátky - Horní Cerekev |  |  | **40** | zdravotní řez |  | 295,00 | 11 800,00 |  |
| 5 | III/11255 | Rovná - Janovice | **306** | 5 |  | celkový počet stromů |  | x | x |  |
| 5 | III/11255 | Rovná - Janovice |  |  | **114** | kontrola |  | 95,00 | 10 830,00 |  |
| 5 | III/11255 | Rovná - Janovice |  |  | **48** | zdravotní řez |  | 295,00 | 14 160,00 |  |
| **5. etapa - počet stromů k ošetření a ke kontrole** | | | | | **226** | **x** |  | **x** | **42 670,00** | **x** |
| 6 | II/354 | Blatiny - Sněžné | **186** | 2,2 |  | celkový počet stromů |  | x | x |  |
| 6 | II/354 | Kuklík - Maršovice | **439** | 8 |  | celkový počet stromů |  | x | x |  |
| 6 | II/354 | Blatiny - Sněžné |  |  | **16** | kontrola |  | 95,00 | 1 520,00 |  |
| 6 | II/354 | Kuklík - Maršovice |  |  | **17** | kontrola |  | 95,00 | 1 615,00 |  |
| 6 | II/354 | Maršovice |  |  | **1** | výchovný řez |  | 245,00 | 245,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | II/354 | Maršovice |  | | **2** | výchovný řez |  | 245,00 | 490,00 |  |
| 6 | II/354 | Blatiny - Sněžné |  |  | **3** | zdravotní řez |  | 295,00 | 885,00 |  |
| 6 | II/354 | Kuklík - Maršovice |  |  | **36** | zdravotní řez |  | 295,00 | 10 620,00 |  |
| 6 | II/385 | Milasín |  |  | **2** | výchovný řez |  | 245,00 | 490,00 |  |
| 6 | II/385 | Olešná na Moravě |  |  | **1** | výchovný řez |  | 245,00 | 245,00 |  |
| **6. etapa - počet stromů k ošetření a ke kontrole** | | | | | **78** | **x** |  | **x** | **16 110,00** | **x** |
| 7 | II/385 křiž. I/19 | Křídla | **310** | 0,9 |  | celkový počet stromů |  | x | x |  |
| 7 | II/385 křiž. I/19 | Křídla |  |  | **94** | kontrola |  | 95,00 | 8 930,00 |  |
| 7 | II/385 křiž. I/19 | Křídla |  |  | **8** | zdravotní řez |  | 295,00 | 2 360,00 |  |
| 7 | III/35317 | Herálec - Kadov ("Brušovecká") |  |  | **13** | zdravotní řez |  | 295,00 | 3 835,00 |  |
| 7 | III/35317 | Herálec - Kadov ("Brušovecká") | **278** | 1,18 |  | celkový počet stromů |  | x | x |  |
| 7 | III/35317 | Herálec - Kadov ("Brušovecká") |  |  | **94** | kontrola |  | 95,00 | 8 930,00 |  |
| 7 | III/35317 | Herálec na Moravě |  |  | **1** | výchovný řez |  | 245,00 | 245,00 |  |
| 7 | II/134 | Kaliště - Panské Dubenky | **128** | 1,33 |  | celkový počet stromů |  | x | x |  |
| 7 | II/134 | Kaliště - Panské Dubenky |  |  | **20** | kontrola |  | 95,00 | 1 900,00 |  |
| 7 | II/134 | Kaliště - Panské Dubenky |  |  | **11** | zdravotní řez |  | 295,00 | 3 245,00 |  |
| 7 | II/351 | Polná-Brzkov | **326** | 2,256 |  | celkový počet stromů |  | x | x |  |
| 7 | II/351 | Polná-Brzkov |  |  | **134** | kontrola |  | 95,00 | 12 730,00 |  |
| 7 | II/351 | Brzkov |  |  | **1** | výchovný řez |  | 245,00 | 245,00 |  |
| 7 | II/351 | Brzkov |  |  | **1** | výchovný řez |  | 245,00 | 245,00 |  |
| 7 | II/351 | Polná |  |  | **1** | výchovný řez |  | 245,00 | 245,00 |  |
| 7 | II/351 | Polná |  |  | **6** | výchovný řez |  | 245,00 | 1 470,00 |  |
| 7 | II/351 | Polná |  |  | **2** | výchovný řez |  | 245,00 | 490,00 |  |
| 7 | II/351 | Polná-Brzkov |  |  | **69** | zdravotní řez |  | 295,00 | 20 355,00 |  |
| **7. etapa - počet stromů k ošetření a ke kontrole** | | | | | **455** | **x** |  | **x** | **65 225,00** | **x** |
| 8 | II/402 | Kněžice u Třebíče |  |  | **1** | výchovný řez |  | 245,00 | 245,00 |  |
| 8 | II/402 | Kněžice u Třebíče |  |  | **1** | výchovný řez |  | 245,00 | 245,00 |  |
| 8 | II/402 | Kněžice u Třebíče |  |  | **1** | výchovný řez |  | 245,00 | 245,00 |  |
| 8 | II/402 křiž. II/403 | Kněžice | **621** | 3,6 |  | celkový počet stromů |  | x | x |  |
| 8 | II/402 křiž. II/403 | Kněžice |  |  | **44** | kontrola |  | 95,00 | 4 180,00 |  |
| 8 | II/402 křiž. II/403 | Kněžice |  |  | **23** | zdravotní řez |  | 295,00 | 6 785,00 |  |
| 8 | II/404 | Luka nad Jihlavou - Valdek | **283** | 3,29 |  | celkový počet stromů |  | x | x |  |
| 8 | II/404 | Luka nad Jihlavou - Valdek |  |  | **22** | kontrola |  | 95,00 | 2 090,00 |  |
| 8 | II/404 | Luka nad Jihlavou |  |  | **1** | výchovný řez |  | 245,00 | 245,00 |  |
| 8 | II/404 | Svatoslav nad Jihlavou |  |  | **1** | výchovný řez |  | 245,00 | 245,00 |  |
| 8 | II/404 | Svatoslav nad Jihlavou |  |  | **1** | výchovný řez |  | 245,00 | 245,00 |  |
| 8 | II/404 | Svatoslav nad Jihlavou |  |  | **1** | výchovný řez |  | 245,00 | 245,00 |  |
| 8 | II/404 | Luka nad Jihlavou - Valdek |  |  | **48** | zdravotní řez |  | 295,00 | 14 160,00 |  |
| 8 | II/523 | Staré Hory - Plandry | **200** | 4,093 |  | celkový počet stromů |  | x | x |  |
| 8 | II/523 | Staré Hory - Plandry |  |  | **77** | kontrola |  | 95,00 | 7 315,00 |  |
| 8 | II/523 | Staré Hory |  |  | **2** | výchovný řez |  | 245,00 | 490,00 |  |
| 8 | II/523 | Staré Hory |  |  | **1** | výchovný řez |  | 245,00 | 245,00 |  |
| 8 | II/523 | Staré Hory - Plandry |  |  | **24** | zdravotní řez |  | 295,00 | 7 080,00 |  |
| 8 | III/01943 | Mirošov u Jihlavy |  |  | **1** | výchovný řez |  | 245,00 | 245,00 |  |
| **8. etapa - počet stromů k ošetření a ke kontrole** | | | | | **249** | **x** |  | **x** | **44 305,00** | **x** |
| 9 | III/01944 | Dvorce u Jihlavy |  |  | **36** | výchovný řez |  | 245,00 | 8 820,00 |  |
| 9 | III/03824 | Jihlava - Hybrálec | **115** | 1,1 |  |  |  | x | x |  |
| 9 | III/03824 | Jihlava - Hybrálec |  |  | **25** | kontrola |  | 95,00 | 2 375,00 |  |
| 9 | III/03824 | Hybrálec |  |  | **3** | výchovný řez |  | 245,00 | 735,00 |  |
| 9 | III/03824 | Staré Hory |  |  | **1** | výchovný řez |  | 245,00 | 245,00 |  |
| 9 | III/03824 | Staré Hory |  |  | **4** | výchovný řez |  | 245,00 | 980,00 |  |
| 9 | III/03824 | Staré Hory |  |  | **4** | výchovný řez |  | 245,00 | 980,00 |  |
| 9 | III/03824 | Staré Hory |  |  | **4** | výchovný řez |  | 245,00 | 980,00 |  |
| 9 | III/03824 | Staré Hory |  |  | **2** | výchovný řez |  | 245,00 | 490,00 |  |
| 9 | III/03824 | Staré Hory |  |  | **2** | výchovný řez |  | 245,00 | 490,00 |  |
| 9 | III/03824 | Staré Hory |  |  | **1** | výchovný řez |  | 245,00 | 245,00 |  |
| 9 | III/03824 | Staré Hory |  |  | **1** | výchovný řez |  | 245,00 | 245,00 |  |
| 9 | III/03824 | Jihlava - Hybrálec |  |  | **9** | zdravotní řez |  | 295,00 | 2 655,00 |  |
| **9. etapa - počet stromů k ošetření a ke kontrole** | | | | | **92** | **x** |  | **x** | **19 240,00** | **x** |
| 10 | III/03810 | Havlíčkův Brod - Dlouhá Ves |  |  | **17** | zdravotní řez |  | 295,00 | 5 015,00 |  |
| 10 | III/03810 | Havlíčkův Brod - Dlouhá Ves | **296** | 4,1 |  |  |  | x | x |  |
| 10 | III/03810 | Havlíčkův Brod - Dlouhá Ves |  |  | **118** | kontrola |  | 95,00 | 11 210,00 |  |
| 10 | III/03810 | Bartoušov |  |  | **4** | výchovný řez |  | 245,00 | 980,00 |  |
| 10 | III/11255 | Pelhřimov |  |  | **1** | výchovný řez |  | 245,00 | 245,00 |  |
| 10 | III/11255 | Pelhřimov |  |  | **1** | výchovný řez |  | 245,00 | 245,00 |  |
| 10 | III/11255 | Pelhřimov |  |  | **4** | výchovný řez |  | 245,00 | 980,00 |  |
| 10 | III/11255 | Pelhřimov |  |  | **5** | výchovný řez |  | 245,00 | 1 225,00 |  |
| 10 | III/12819 | Moraveč |  |  | **1** | výchovný řez |  | 245,00 | 245,00 |  |
| 10 | III/12922 | Bolechov |  |  | **1** | výchovný řez |  | 245,00 | 245,00 |  |
| 10 | III/12922 | Bolechov |  |  | **10** | výchovný řez |  | 245,00 | 2 450,00 |  |
| 10 | III/12922 křiž. II/129 | Bolechov | **140** | 0,7 |  | celkový počet stromů |  | x | x |  |
| 10 | III/12922 křiž. II/129 | Bolechov |  |  | **2** | zdravotní řez |  | 295,00 | 590,00 |  |
| **10. etapa - počet stromů k ošetření a ke kontrole** | | | | | **164** | **x** |  | **x** | **23 430,00** | **x** |
| 11 | III/13215 | Počátky - rozc. Volmanec | **214** | 2 |  | celkový počet stromů |  | x | x |  |
| 11 | III/13215 | Počátky - rozc. Volmanec |  |  | **51** | kontrola |  | 95,00 | 4 845,00 |  |
| 11 | III/13215 | Počátky |  |  | **1** | výchovný řez |  | 245,00 | 245,00 |  |
| 11 | III/13215 | Počátky - rozc. Volmanec |  |  | **9** | zdravotní řez |  | 295,00 | 2 655,00 |  |
| 11 | III/13423 | Švábov - hranice okresu Pelhřimo | v **94** | 1,4 |  | celkový počet stromů |  | x | x |  |
| 11 | III/13423 | Švábov - hranice okresu Pelhřimov | |  | **9** | kontrola |  | 95,00 | 855,00 |  |
| 11 | III/13423 | Švábov - hranice okresu Pelhřimov | |  | **2** | zdravotní řez |  | 295,00 | 590,00 |  |
| 11 | III/34410 | Kojetín - Česká Bělá |  |  | **5** | zdravotní řez |  | 295,00 | 1 475,00 |  |
| 11 | III/34410 | Kojetín - Česká Bělá | **227** | 2 |  | celkový počet stromů |  | x | x |  |
| 11 | III/34410 | Kojetín u Havlíčkova Brodu |  |  | **4** | výchovný řez |  | 245,00 | 980,00 |  |
| 11 | III/34410 | Kojetín u Havlíčkova Brodu |  |  | **10** | výchovný řez |  | 245,00 | 2 450,00 |  |
| 11 | III/3443 | Horní Krupá u Havlíčkova Brodu |  |  | **2** | výchovný řez |  | 245,00 | 490,00 |  |
| 11 | III/3443 | Horní Krupá u Havlíčkova Brodu |  |  | **1** | výchovný řez |  | 245,00 | 245,00 |  |
| 11 | III/3443 | Horní Krupá u Havlíčkova Brodu |  |  | **6** | výchovný řez |  | 245,00 | 1 470,00 |  |
| 11 | III/3443 | Horní Krupá u Havlíčkova Brodu |  |  | **2** | výchovný řez |  | 245,00 | 490,00 |  |
| 11 | III/3443 | Horní Krupá u Havlíčkova Brodu |  |  | **2** | výchovný řez |  | 245,00 | 490,00 |  |
| 11 | III/3443 | Horní Krupá u Havlíčkova Brodu |  |  | **2** | výchovný řez |  | 245,00 | 490,00 |  |
| 11 | III/3443 | Olešná u Havlíčkova Brodu |  |  | **1** | výchovný řez |  | 245,00 | 245,00 |  |
| 11 | III/3443 | Dolní Krupá - Horní Krupá | **49** | 0,9 |  | celkový počet stromů |  | x | x |  |
| 11 | III/3443 - křiž. I/38 | Horní Krupá - Olešná | **284** | 2,1 |  | celkový počet stromů |  | x | x |  |
| 11 | III/3443 - křiž. I/38 | Horní Krupá - Olešná |  |  | **71** | kontrola |  | 95,00 | 6 745,00 |  |
| **11. etapa - počet stromů k ošetření a ke kontrole** | | | | | **178** | **x** |  | **x** | **24 760,00** | **x** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | III/3447 | Horní Krupá - Knyk |  |  | **15** | zdravotní řez |  | 295,00 | 4 425,00 |  |
| 12 | III/3447 | Knyk - křiž. I/38 |  |  | **7** | zdravotní řez |  | 295,00 | 2 065,00 |  |
| 12 | III/3447 | Horní Krupá - Knyk | **260** | 2,6 |  | celkový počet stromů |  | x | x |  |
| 12 | III/3447 | Horní Krupá - Knyk |  |  | **38** | kontrola |  | 95,00 | 3 610,00 |  |
| 12 | III/3447 | Horní Krupá u Havlíčkova Brodu |  |  | **1** | výchovný řez |  | 245,00 | 245,00 |  |
| 12 | III/3447 | Horní Krupá u Havlíčkova Brodu |  |  | **3** | výchovný řez |  | 245,00 | 735,00 |  |
| 12 | III/3447 | Knyk |  |  | **3** | výchovný řez |  | 245,00 | 735,00 |  |
| 12 | III/3447 | Knyk |  |  | **2** | výchovný řez |  | 245,00 | 490,00 |  |
| 12 | III/3447 | Knyk |  |  | **5** | výchovný řez |  | 245,00 | 1 225,00 |  |
| 12 | III/3447 | Knyk |  |  | **2** | výchovný řez |  | 245,00 | 490,00 |  |
| 12 | III/3447 - křiž. I/38 | Knyk | **117** | 1,1 |  | celkový počet stromů |  | x | x |  |
| 12 | III/3447 - křiž. I/38 | Knyk |  |  | **34** | kontrola |  | 95,00 | 3 230,00 |  |
| 12 | III/34510 | Dol.Rožínka-Rožná-hr.okr. |  |  | **15** | zdravotní řez |  | 295,00 | 4 425,00 |  |
| 12 | III/34520 | Slavkovice - Hlinné |  |  | **5** | zdravotní řez |  | 295,00 | 1 475,00 |  |
| 12 | III/34520 | Slavkovice - Hlinné | **251** | 2,5 |  | celkový počet stromů |  | x | x |  |
| 12 | III/34520 | Slavkovice - Hlinné |  |  | **63** | kontrola |  | 95,00 | 5 985,00 |  |
|  | **12. etapa - p** | **>očet stromů k ošetření a ke kontrole** | |  | **193** | **x** |  | **x** | **29 135,00** | **x** |
| 13 | III/3473 | Dolní Krupá - Horní Krupá |  |  | **1** | zdravotní řez |  | 295,00 | 295,00 |  |
| 13 | III/3473 | Horní Krupá - Olešná - křiž. I/38 |  |  | **10** | zdravotní řez |  | 295,00 | 2 950,00 |  |
| 13 | III/34740 | Krásná Hora - Březinka |  |  | **1** | zdravotní řez |  | 295,00 | 295,00 |  |
| 13 | III/34740 | Krásná Hora - Březinka | **100** | 1,4 |  | celkový počet stromů |  | x | x |  |
| 13 | III/34740 | Krásná Hora - Březinka |  |  | **22** | kontrola |  | 95,00 | 2 090,00 |  |
| 13 | III/3494 | Velké Meziříčí - Uhřínov |  |  | **13** | zdravotní řez |  | 295,00 | 3 835,00 |  |
| 13 | III/3494 | Kamenice- hranice okresu ZR | **334** | 4,7 |  | celkový počet stromů |  | x | x |  |
| 13 | III/3494 | Kamenice- hranice okresu ZR |  |  | **49** | kontrola |  | 95,00 | 4 655,00 |  |
| 13 | III/3494 | Kamenice u Jihlavy |  |  | **6** | výchovný řez |  | 245,00 | 1 470,00 |  |
| 13 | III/3494 | Kamenice u Jihlavy |  |  | **14** | výchovný řez |  | 245,00 | 3 430,00 |  |
| 13 | III/3494 | Kamenice u Jihlavy |  |  | **6** | výchovný řez |  | 245,00 | 1 470,00 |  |
| 13 | III/3494 | Kamenice u Jihlavy |  |  | **7** | výchovný řez |  | 245,00 | 1 715,00 |  |
| 13 | III/3494 | Kamenice- hranice okresu ZR |  |  | **41** | zdravotní řez |  | 295,00 | 12 095,00 |  |
| 13 | III/3494 | Velké Meziříčí - Uhřínov | **141** | 4 |  | celkový počet stromů |  | x | x |  |
| 13 | III/3494 | Velké Meziříčí - Uhřínov |  |  | **77** | kontrola |  | 95,00 | 7 315,00 |  |
| 13 | III/3496 | Horní Radslavice-Uhřínov |  |  | **7** | zdravotní řez |  | 295,00 | 2 065,00 |  |
| 13 | III/3496 | Horní Radslavice-Uhřínov | **105** | 1 |  | celkový počet stromů |  | x | x |  |
| 13 | III/3496 | Horní Radslavice-Uhřínov |  | 1 | **14** | kontrola |  | 95,00 | 1 330,00 |  |
| **13. etapa - počet stromů k ošetření a ke kontrole** | | | | | **268** | **x** |  | **x** | **45 010,00** | **x** |
| 14 | III/38710 | Dol.Rožínka-Rožná-hr.okr. | **251** | 1 |  | celkový počet stromů |  | x | x |  |
| 14 | III/38710 | Dol.Rožínka-Rožná-hr.okr. |  |  | **38** | kontrola |  | 95,00 | 3 610,00 |  |
| 14 | III/3883 | Rousměrov |  |  | **1** | výchovný řez |  | 245,00 | 245,00 |  |
| 14 | III/3883 | Rousměrov-Bohdalec |  |  | **11** | zdravotní řez |  | 295,00 | 3 245,00 |  |
| 14 | III/3883 | Rousměrov-Bohdalec | **322** | 1,2 |  | celkový počet stromů |  | x | x |  |
| 14 | III/3883 | Rousměrov-Bohdalec |  |  | **23** | kontrola |  | 95,00 | 2 185,00 |  |
| 14 | III/4024 | Stonařov do Sokolíčka | **163** | 1,8 |  | celkový počet stromů |  | x | x |  |
| 14 | III/4024 | Stonařov do Sokolíčka |  |  | **32** | kontrola |  | 95,00 | 3 040,00 |  |
| 14 | III/4024 | Stonařov do Sokolíčka |  |  | **3** | zdravotní řez |  | 295,00 | 885,00 |  |
| 14 | III/4036 | Pavlov - Dlouhá Brtnice | **218** | 2,6 |  | celkový počet stromů |  | x | x |  |
| 14 | III/4036 | Pavlov - Dlouhá Brtnice |  | 2,6 | **48** | kontrola |  | 95,00 | 4 560,00 |  |
| 14 | III/4036 | Pavlov - Dlouhá Brtnice |  |  | **5** | zdravotní řez |  | 295,00 | 1 475,00 |  |
| 14 | III/40510 | Brtnický Číchov |  |  | **2** | výchovný řez |  | 245,00 | 490,00 |  |
| 14 | III/4066 | Třešť-Pavlov | **178** | 1,9 |  | celkový počet stromů |  | x | x |  |
| 14 | III/4066 | Třešť-Pavlov |  |  | **22** | kontrola |  | 95,00 | 2 090,00 |  |
| 14 | III/4066 | Stajiště |  |  | **1** | výchovný řez |  | 245,00 | 245,00 |  |
| 14 | III/4066 | Třešť |  |  | **4** | výchovný řez |  | 245,00 | 980,00 |  |
| 14 | III/4066 | Třešť |  |  | **4** | výchovný řez |  | 245,00 | 980,00 |  |
| 14 | III/4066 | Třešť |  |  | **2** | výchovný řez |  | 245,00 | 490,00 |  |
| 14 | III/4066 | Třešť |  |  | **1** | výchovný řez |  | 245,00 | 245,00 |  |
| 14 | III/4066 | Třešť |  |  | **1** | výchovný řez |  | 245,00 | 245,00 |  |
| 14 | III/4066 | Třešť-Pavlov |  |  | **20** | zdravotní řez |  | 295,00 | 5 900,00 |  |
| **14. etapa - počet stromů k ošetření a ke kontrole** | | | | | **218** | **x** |  | **x** | **30 910,00** | **x** |
| **Celkem** | | | **10861** | **x** | **2921** | **Celkem Kč bez DPH** | | | **441 395,00** | Plátce daně: **ANO** / **NE** |
|  |  |  |  |  |  | **DPH 21 %** | | | **92 692,95** |  |
|  |  |  |  |  |  | **Celkem Kč včetně DPH** | | | **534 087,95** |  |

Příloha č. 2 - Harmonogram prací

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIORITA  (etapa) | **Termín zahájení - následující pondělí po účinnosti smlouvy** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. týden | 2. týden | 3. týden | 4. týden | 5. týden | 6. týden | 7. týden | 8. týden | 9. týden | 10. týden | 11. týden | 12. týden | 13. týden | 14. týden | 15. týden |
| č.1 | práce v alejích | odeslání fotodokumentace a protokolu z kontrol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| č.2 |  | práce v alejích | odeslání fotodokumentace a protokolu z kontrol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| č.3 |  |  | práce v alejích | odeslání fotodokumentace a protokolu z kontrol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| č.4 |  |  |  | práce v alejích | odeslání fotodokumentace a protokolu z kontrol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| č.5 |  |  |  |  | práce v alejích | odeslání fotodokumentace a protokolu z kontrol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| č.6 |  |  |  |  |  | práce v alejích | odeslání fotodokumentace a protokolu z kontrol |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Č.7 |  |  |  |  |  |  | práce v alejích | odeslání fotodokumentace a protokolu z kontrol |  |  |  |  |  |  |  |
| č.8 |  |  |  |  |  |  |  | práce v alejích | odeslání fotodokumentace a protokolu z kontrol |  |  |  |  |  |  |
| č.9 |  |  |  |  |  |  |  |  | práce v alejích | odeslání fotodokumentace a protokolu z kontrol |  |  |  |  |  |
| č.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | práce v alejích | odeslání fotodokumentace a protokolu z kontrol |  |  |  |  |
| č.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | práce v alejích | odeslání fotodokumentace a protokolu z kontrol |  |  |  |
| č.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | práce v alejích | odeslání fotodokumentace a protokolu z kontrol |  |  |
| č.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | práce v alejích | odeslání fotodokumentace a protokolu z kontrol |  |
| Č.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | práce v alejích | odeslání fotodokumentace a protokolu z kontrol |

Příloha č. 3 - Seznam dotčených alejí

|  |
| --- |
| II/129 Petrovice-Humpolec |
| II/129 Samšín - Březina |
| II/132 Počátky - Horní Cerekev |
| II/134 Kaliště - Panské Dubenky |
| II/347 Josefodol - křiž. III/34710 |
| II/348 Herálec - Dubí |
| II/348 Nová Cerekev - Myslov |
| II/351 Polná-Brzkov |
| II/354 Blatiny - Sněžné |
| II/354 Kuklík - Maršovice |
| II/385 kř. I/19 - Křídla |
| II/389 Stražek-Krčma |
| II/392 Jinošov - Kralice |
| II/402 křižovatka II/403 - Kněžice |
| II/404 Luka nad Jihlavou - Valdek |
| II/523 Staré Hory - Plandry |
| III/03411 Střítež - Bor - Myslov |
| III/03414 Vlásenice-Pelhřimov |
| III/03418 Herálec - Kamenice |
| III/03810 Havlíčkův Brod - Dlouhá Ves |
| III/03824 Jihlava - Hybrálec |
| III/11255 Rovná - Janovice |
| III/12922 křiž II/129 - Bolechov |
| III/13215 Počátky - rozc. Volmanec |
| III/1333 Skrýšov-Putimov |
| III/13423 Švábov - hranice okresu Pelhřimov |
| III/34410 Kojetín - Česká Bělá |
| III/3443 Dolní Krupá - Horní Krupá |
| III/3443 Horní Krupá - Olešná - křižovatka I/38 |
| III/3447 Horní Krupá - Knyk |
| III/3447 Knyk - křižovatka I/38 |
| III/34520 Slavkovice - Hlinné |
| III/3471 Zboží - Tis |
| III/3472 Tis - Malčín; |
| III/34740 Krásná Hora - Březinka |
| III/3486 Herálec - Boňkov |
| III/3494 Kamenice- hranice okresu ZR |
| III/3494 Velké Meziříčí - Uhřínov |
| III/3496 Horní Radslavice-Uhřínov |
| III/35317 Herálec - Kadov ("Brušovecká") |
| III/35434 Dědkov-spojovací |
| III/38710 Dol.Rožínka-Rožná-hr.okr. |
| III/3883 Rousměrov-Bohdalec |
| III/39212 Náměšť nad Oslavou - Březník |
| III/3999 Studenec |
| III/4024 Stonařov do Sokolíčka |
| III/4036 Pavlov - Dlouhá Brtnice |
| III/40510 Přibyslavice |
| III/4066 Třešť-Pavlov |

Stránka 1 z 1

**Příloha č. 4 - Seznam stromů vysazených v letech 2012 - 2015 k provedení kontroly**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **název projektu Revitalizace alejí Vysočiny** | **úseky silnic** | délka aleje | PS | pUKdUUIIU  INTRAVILÁ  M | pokáceno EXTRAVILÁN | ošetřeno | VAZBY | NV | KS |
| Revitalizace alejí a stromořadí na KSUSV | Herálec - Boňkov; III/3486 | 1,10 | 157 | 3 | 11 | 135 | 44 | 24 | 167 |
| Tis - Malčín; III/3472 | 1,70 | 178 | 0 | 4 | 172 | 84 | 9 | 183 |
| Havlíčkobrodsko - ORP Havlíčkův  Brod | 111/03418 Herálec - Kamenice | 0,90 | 147 | 0 | 11 | 133 | 15 | 34 | 170 |
| Havlíčkobrodsko - ORP Světlá nad  Sázavou | II/347 Josefodol-křiž. 111/34710 | 0,70 | 49 | 0 | 3 | 44 | 2 | 2 | 48 |
| Velkomeziříčsko - ORP Velkém  Meziříčí | 111/35434 Dědkov-spojovací | 1,50 | 107 | 0 | 10 | 96 (97) | 1 | 48 | 145 |
| Pelhřimovsko - ORP Pelhřimov | 111/03414 Vlásenice-Pelhřimov | 2,30 | 102 | 0 | 23 | 76 | 5 | 10 | 89 |
| 111/1333 Skrýšov-Putimov | 1,24 | 136 | 0 | 14 | 119 | 19 | 20 | 142 |
| Třebíčsko - ORP Náměšť nad Oslavou | III/3999 Studenec | 1,40 | 91 | 0 | 6 | 87 | 3 | 0 | 85 |
| II/392 Jinošov - Kralice | 1,10 | 93 | 0 | 4 | 74 | 1 | 0 | 89 |
| Třebíčsko - ORP Třebíč | 111/40510 Přibyslavice | 1,90 | 100 | 0 | 4 | 164 | 6 | 8 | 104 |
| Bystřičko - ORP Bystřice nad Pernštejnem | II/389 Stražek-Krčma | 0,55 | 135 | 0 | 4 | 130 | 113 | 46 | 177 |
| Humpolecko - ORP Humpolec | 11/129 Petrovice-Humpolec | 2,40 | 232 | 0 | 60 | 169 | 0 | 74 | 246 |
| ORP Havlíčkův Brod II. etapa | 111/3471 Zboží - Tis | 1,20 | 460 | 17 | 34 | 281 | 23 | 65 | 474 |
| II/348 Herálec - Dubí | 2,00 | 189 | 0 | 16 | 173 | 29 | 20 | 193 |
| ORP Pelhřimov II. etapa | 111/11255 Rovná - Janovice | 5,00 | 203 | 0 | 11 | 71 | 0 | 114 | 306 |
| 11/132 Počátky - Horní Cerekev | 7,20 | 777 | 19 | 100 | 614 | 0 | 97 | 755 |
| 11/129 Samšín - Březina | 2,50 | 174 | 0 | 22 | 96 | 0 | 147 | 299 |
| ORP Náměšť nad Oslavou II. etapa | 111/39212 Náměšť nad Oslavou - Březník | 1,50 | 158 | 0 | 26 | 31 | 0 | 18 | 150 |
| ORP Nové Město na Moravě | II/354 Blatiny - Sněžné | 2,20 | 179 | 0 | 9 | 186 | 0 | 16 | 186 |
| II/354 Kuklík - Maršovice | 8,00 | 435 | 2 | 11 | 244 | 0 | 17 | 439 |
| II/385 kř. 1/19- Křídla | 0,90 | 223 | 0 | 7 | 39 | 0 | 94 | 310 |
| ORP Jihlava II. etapa | II/404 Luka nad Jihlavou - Valdek | 3,29 | 263 | 0 | 2 | 48 | 199 | 22 | 283 |
| II/523 Staré Hory - Plandry | 4,09 | 153 | 0 | 30 | 106 | 12 | 77 | 200 |
| 11/351 Polná-Brzkov | 2,26 | 310 | 0 | 118 | 160 | 23 | 134 | 326 |
| ORP Žďár nad Sázavou | 111/35317 Herálec - Kadov ("Brušovecká") | 1,18 | 223 | 0 | 39 | 182 | 83 | 94 | 278 |
| **ORP Havlíčkův Brod - III. etapa**  CZ.1.02/6.3.00/12.17395 akceptační číslo: **13145616** | 111/34410 Kojetín - Česká Bělá | 2,00 | 232 | 0 | 5 | 173 | 0 | 0 | 227 |
| 111/03810 Havlíčkův Brod - Dlouhá Ves | 4,10 | 186 | 0 | 8 | 111 | 0 | 118 | 296 |
| 111/34740 Krásná Hora - Březinka | 1,40 | 87 | 0 | 9 | 43 | 0 | 22 | 100 |
| III/3443 Horní Křupá - Olešná - křižovatka I/38 | 2,10 | 224 | 0 | 11 | 168 | 0 | 71 | 284 |
| III/3447 Horní Křupá - Knyk | 2,60 | 236 | 0 | 14 | 151 | 0 | 38 | 260 |
| III/3443 Dolní Křupá - Horní Křupá | 0,90 | 61 | 0 | 12 | 38 | 0 | 0 | 49 |
| III/3447 Knyk - křižovatka I/38 | 1,10 | 91 | 0 | 8 | 57 | 0 | 34 | 117 |
| **ORP Jihlava - III. etapa** | III/4036 Pavlov - Dlouhá Brtnice | 2,60 | 226 | 0 | 56 | 162 | 0 | 48 | 218 |
| II/402 křižovatka II/403 - Kněžice | 3,60 | 606 | 0 | 29 | 825 | 0 | 44 | 621 |
| III/03824 Jihlava - Hybrálec | 1,10 | 104 | 0 | 14 | 82 | 0 | 25 | 115 |
| 111/13423 Švábov - hranice okresu Pelhřimov | 1,40 | 90 | 0 | 5 | 76 | 0 | 9 | 94 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZ.1.02/6.3.00/13.17583 akceptační číslo: **13145696** | 11/134 Kaliště - Panské Dubenky | 1,33 | 164 | 0 | 56 | 109 | 0 | 20 | 128 |
| III/3494 Kamenice- hranice okresu ZR | 4,70 | 359 | 0 | 74 | 278 | 0 | 49 | 334 |
| III/4066 Třešť-Pavlov | 1,90 | 181 | 0 | 25 | 145 | 15 | 22 | 178 |
| III/4024 Stonařov do Sokolíčka | 1,80 | 154 | 0 | 23 | 118 | 0 | 32 | 163 |
| **ORP Pelhřimov III. etapa**  CZ.1.02/6.3.00/12.17421 akceptační číslo: **13145746** | 111/03411 Střítež - Bor - Myslov | 3,00 | 240 | 0 | 10 | 78 | 0 | 44 | 274 |
| II/348 Nová Cerekev - Myslov | 2,50 | 137 | 0 | 2 | 40 | 1 | 0 | 135 |
| 111/12922 křiž 11/129 - Bolechov | 0,70 | 145 | 0 | 5 | 60 | 0 | 0 | 140 |
| 111/13215 Počátky - rozc. Volmanec | 2,00 | 205 | 0 | 42 | 153 | 4 | 51 | 214 |
| **ORP Velké Meziříčí II. etapa**  CZ.1.02/6.3.00/12.17416 akceptační číslo: **13146106** | III/3494 Velké Meziříčí - Uhřínov | 4,00 | 66 | 0 | 2 | 42 | 4 | 77 | 141 |
| Iil/3496 Horní Radslavice-Uhřínov | 1,00 | 97 | 0 | 6 | 86 | 1 | 14 | 105 |
| I il/3883 Rousměrov-Bohdalec | 1,20 | 288 | 0 | 15 | 78 | 0 | 23 | 322 |
| **ORP Bystřice nad Pernštejnem II. etapa** | 111/38710 Dol.Rožínka-Rožná-hr.okr. | 1,00 | 217 | 0 | 4 | 173 | 12 | 38 | 251 |
| 111/34520 Slavkovice - Hlinné | 2,50 | 200 | 0 | 12 | 145 | 12 | 63 | 251 |
|  |  | 108,64 | 9 870,00 | 41,00 | 1 026,00 | 6 925,00 | 711,00 | 2 032,00 | 10 861,00 |

**Příloha č. 5 - Seznam stromů k provedení zdravotního řezu vysazených v  
roce 2019 - 2021**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| silnice | úseky silnic | počet stromů |
| III/03414 | Vlásenice-Pelhřimov | 5 |
| III/1333 | Skrýšov-Putimov | 11 |
| II/129 | Petrovice-Humpolec | 8 |
| III/11255 | Rovná - Janovice | 48 |
| II/132 | Počátky - Horní Cerekev | 40 |
| II/129 | Samšín - Březina | 6 |
| III/03411 | Střítež - Bor - Myslov | 6 |
| II/348 | Nová Cerekev - Myslov | 9 |
| III/12922 křižovatka II/129 | Bolechov | 2 |
| III/13215 | Počátky - rozc. Volmanec | 9 |
| III/35434 | Dědkov-spojovací | 1 |
| II/389 | Stražek-Krčma | 15 |
| II/354 | Blatiny - Sněžné | 3 |
| II/354 | Kuklík - Maršovice | 36 |
| II/385 křižovatka I/19 | Křídla | 8 |
| III/35317 | Herálec - Kadov ("Brušovecká") | 13 |
| III/3494 | Velké Meziříčí - Uhřínov | 13 |
| III/3496 | Horní Radslavice-Uhřínov | 7 |
| III/3883 | Rousměrov-Bohdalec | 11 |
| III/34510 | Dol.Rožínka-Rožná-hr.okr. | 15 |
| III/34520 | Slavkovice - Hlinné | 5 |
| II/404 | Luka nad Jihlavou - Valdek | 48 |
| II/523 | Staré Hory - Plandry | 24 |
| II/351 | Polná-Brzkov | 69 |
| III/4036 | Pavlov - Dlouhá Brtnice | 5 |
| II/402 křižovatka II/403 | Kněžice | 23 |
| III/03824 | Jihlava - Hybrálec | 9 |
| III/13423 | Švábov - hranice okresu Pelhřimov | 2 |
| II/134 | Kaliště - Panské Dubenky | 11 |
| III/3494 | Kamenice- hranice okresu ZR | 41 |
| III/4066 | Třešť-Pavlov | 20 |
| III/4024 | Stonařov do Sokolíčka | 3 |
| III/3486 | Herálec - Boňkov | 3 |
| III/3472 | Tis - Malčín | 7 |
| III/03418 | Herálec - Kamenice | 12 |
| II/347 | Josefodol - křiž. III/34710 | 1 |
| III/3471 | Zboží - Tis | 6 |
| III/34410 | Kojetín - Česká Bělá | 5 |
| III/03810 | Havlíčkův Brod - Dlouhá Ves | 17 |
| III/34740 | Krásná Hora - Březinka | 1 |
| III/3473 | Horní Krupá - Olešná - křiž. I/38 | 10 |
| III/3447 | Horní Krupá - Knyk | 15 |
| III/3473 | Dolní Krupá - Horní Krupá | 1 |
| III/3447 | Knyk - křiž. I/38 | 7 |
|  |  | 611 |

**Příloha č. 6 - Seznam stromů k provedení výchovného řezu vysazených 2022 - 2023**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo akce | Silnice | Katastrální území | Číslo parcely | Druh zeleně | Množství zeleně |
| 2178 | II/129 | Samšín | 1387 | kaštan | 1 |
| 1756 | II/132 | Počátky | 4489/1 | javor klen | 1 |
| 1758 | II/132 | Počátky | 4489/2 | javor klen | 8 |
| 1759 | II/132 | Horní Ves | 1261/1, 248/1 | lípa srdčitá | 2 |
| 2153 | II/132 | Počátky | 4489/1 | javor klen | 2 |
| 3920 | II/132 | Horní Cerekev | 2616/59 | jasan | 1 |
| 3920 | II/132 | Horní Cerekev | 2616/59 | javor | 1 |
| 3924 | II/132 | Horní Ves | 1261/1 | javor | 10 |
| 4029 | II/132 | Počátky | 4489/2 | jasan | 6 |
| 4029 | II/132 | Počátky | 4489/2 | javor | 3 |
| 4029 | II/132 | Počátky | 4489/2 | kaštan | 3 |
| 4029 | II/132 | Počátky | 4489/2 | lípa | 1 |
| 2241 | II/348 | Herálec | 1127/1 | javor mléč | 2 |
| 698 | II/351 | Polná | 2440/3 | javor klen | 1 |
| 700 | II/351 | Brzkov | 2314/1 | lípa srdčitá | 1 |
| 2281 | II/351 | Polná | 2440/1 | lípa | 6 |
| 3229 | II/351 | Brzkov | 2314/1 | javor | 1 |
| 3644 | II/351 | Polná | 2440/3 | lípa srdčitá | 2 |
| 2911 | II/354 | Maršovice u Nového Města na Moravě | 250/4 | javor klen | 1 |
| 2911 | II/354 | Maršovice u Nového Města na Moravě | 250/4 | hrušeň | 2 |
| 2823 | II/385 | Olešná na Moravě | 472 | lípa | 1 |
| 4050 | II/385 | Milasín | 2014 | javor mléč | 2 |
| 460 | II/402 | Kněžice u Třebíče | 3018/1 | javor klen | 1 |
| 460 | II/402 | Kněžice u Třebíče | 3018/1 | višeň | 1 |
| 706 | II/402 | Kněžice u Třebíče | 3018/1 | třešeň | 1 |
| 723 | II/404 | Luka nad Jihlavou | 1615/1 | lípa srdčitá | 1 |
| 2282 | II/404 | Svatoslav nad Jihlavou | 117 | lípa | 1 |
| 2661 | II/404 | Svatoslav nad Jihlavou | 117 | jeřáb ptačí | 1 |
| 4024 | II/404 | Svatoslav nad Jihlavou | 117 | lípa | 1 |
| 704 | II/523 | Staré Hory | 281 | hloh | 2 |
| 711 | II/523 | Staré Hory | 283/2 | lípa velkolistá | 1 |
| 2992 | III/01943 | Mirošov u Jihlavy | 1428 | bříza | 1 |
| 341 | III/01944 | Dvorce u Jihlavy | 2167 | dub | 36 |
| 2177 | III/03411 | Bor u Božejova | 657 | bříza | 2 |
| 2680 | III/03414 | Pelhřimov | 3462/1 | javor mléč | 1 |
| 2240 | III/03418 | Herálec | 1121/1 | javor klen | 5 |
| 2420 | III/03418 | Herálec | 1121/1 | javor klen | 1 |
| 2246 | III/03810 | Bartoušov | 1159/1 | javor mléč | 4 |
| 719 | III/03824 | Staré Hory | 293/1 | lípa srdčitá | 1 |
| 1363 | III/03824 | Staré Hory | 293/1 | jabloň | 4 |
| 1363 | III/03824 | Staré Hory | 293/1 | Myrobalán třešňový | 4 |
| 1363 | III/03824 | Staré Hory | 293/1 | javor mléč | 4 |
| 2150 | III/03824 | Staré Hory | 293/1 | jabloň | 2 |
| 2805 | III/03824 | Staré Hory | 293/1 | hrušeň | 2 |
| 3000 | III/03824 | Staré Hory | 293/1 | jabloň | 1 |
| 3038 | III/03824 | Staré Hory | 293/1 | javor | 1 |
| 3039 | III/03824 | Hybrálec | 1406/10 | javor | 3 |
| 2156 | III/11255 | Pelhřimov | 562 | jabloň | 1 |
| 2156 | III/11255 | Pelhřimov | 562 | lípa malolistá | 1 |
| 2156 | III/11255 | Pelhřimov | 562 | lípa malolistá | 4 |
| 2156 | III/11255 | Pelhřimov | 562 | dub | 5 |
| 2328 | III/12819 | Moraveč | 910 | javor klen | 1 |
| 2158 | III/12922 | Bolechov | 300/1 | javor klen | 1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2917 | III/12922 | Bolechov | 1243 | javor | 10 |
| 2154 | III/13215 | Počátky | 4479/1 | javor klen | 1 |
| 424 | III/34410 | Kojetín u Havlíčkova Brodu | 1019/1 | javor klen | 4 |
| 2247 | III/34410 | Kojetín u Havlíčkova Brodu | 1019/1 | javor mléč | 10 |
| 2244 | III/3443 | Horní Krupá u Havlíčkova Brodu | 3500 | javor klen | 2 |
| 2245 | III/3443 | Horní Krupá u Havlíčkova Brodu | 3556 | javor klen | 1 |
| 3018 | III/3443 | Horní Krupá u Havlíčkova Brodu | 3500 | javor mléč | 6 |
| 3019 | III/3443 | Horní Krupá u Havlíčkova Brodu | 3556 | javor mléč | 2 |
| 3344 | III/3443 | Olešná u Havlíčkova Brodu | 2547/3 | lípa srdčitá | 1 |
| 3390 | III/3443 | Horní Krupá u Havlíčkova Brodu | 3500 | lípa srdčitá | 2 |
| 3390 | III/3443 | Horní Krupá u Havlíčkova Brodu | 3500 | javor klen | 2 |
| 777 | III/3447 | Knyk | 1495 | bříza | 3 |
| 777 | III/3447 | Knyk | 1495 | javor mléč | 2 |
| 2243 | III/3447 | Knyk | 1495 | bříza | 5 |
| 3017 | III/3447 | Horní Krupá u Havlíčkova Brodu | 3513 | javor mléč | 1 |
| 3017 | III/3447 | Horní Krupá u Havlíčkova Brodu | 3513 | bříza | 3 |
| 3331 | III/3447 | Knyk | 1521 | bříza | 2 |
| 125 | III/3471 | Zboží | 2135 | habr | 4 |
| 283 | III/3471 | Zboží | 1033/2 | habr | 4 |
| 2350 | III/3471 | Zboží | 2135 | buk | 3 |
| 3506 | III/3471 | Zboží | 2135 | habr | 3 |
| 359 | III/3494 | Kamenice u Jihlavy | 6038 | lípa srdčitá | 6 |
| 458 | III/3494 | Kamenice u Jihlavy | 6038 | dub | 14 |
| 458 | III/3494 | Kamenice u Jihlavy | 6038 | jeřáb ptačí | 6 |
| 2533 | III/3494 | Kamenice u Jihlavy | 6038 | jeřáb ptačí | 7 |
| 2020 | III/35317 | Herálec na Moravě | 525/3 | javor klen | 1 |
| 2391 | III/39212 | Kralice nad Oslavou | 1962/1 | kaštan | 1 |
| 2408 | III/39212 | Kralice nad Oslavou | 1962/1 | kaštan | 1 |
| 1852 | III/40510 | Brtnický Číchov | 1311 | lípa | 2 |
| 4018 | III/40510 | Přibyslavice nad Jihlavou | 1813/1 | lípa | 2 |
| 361 | III/4066 | Třešť | 4583 | lípa srdčitá | 4 |
| 361 | III/4066 | Třešť | 4585 | lípa srdčitá | 4 |
| 702 | III/4066 | Třešť | 4585 | lípa srdčitá | 2 |
| 2283 | III/4066 | Stajiště | 533 | třešeň | 1 |
| 3110 | III/4066 | Třešť | 4583 | lípa malolistá | 1 |
| 3113 | III/4066 | Třešť | 4584 | lípa | 1 |
| 1676 | III/3883 | Rousměrov | 721 | javor mléč | 1 |
|  |  |  |  |  | 278 |

**Příloha č. 7**

Údaje, které jsou součástí ujednání a nebudou zveřejněny v Registru smluv:

**Objednatel:**

**Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace**

Číslo účtu:

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech ošetření a kontroly stromů:

Jméno, příjmení:

telefon (GSM):

e-mail:

Uvedená osoba pověřená jednat jménem objednatele je oprávněna k jednání za sebe pověřit zástupce.

**Zhotovitel:**

**Martin Kott**

Číslo účtu:

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech ošetření a kontroly stromů:

Jméno, příjmení:

telefon (GSM):

e-mail:

Uvedená osoba pověřená jednat jménem zhotovitele je oprávněna k jednání za sebe pověřit zástupce.