S M L O U V A   O   D Í L O


objednatel : 	Základní škola Vítězná
                    	Mgr. Zuzana Absolonová - ředitelka školy
                    	Vítězná 1250
                    	784 01 LITOVEL
                    			IČO 20849324

(dále jen jako „objednatel“ na straně jedné)


zhotovitel : 	Městská teplárenská společnost a. s.
	Ing. Jan Fiala - ředitel společnosti
	Boskovicova 780 / 1
	784 01 LITOVEL
	IČO 47673770

(dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé)


uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujícího zákona číslo
89 / 2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)



I.
Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za
podmínek níže uvedených dílo: výměna (demontáž + montáž) topných rozdělovačů v budově
Zš Vítězná Litovel – dle cenové nabídky (dále jen „Dílo“) a objednatel se zavazuje Dílo převzít a
zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.

„Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv a objednavatel – zadavatel se zveřejněním
souhlasí.“



II.
Cena Díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši 149.141,- Kč
(stočtyřicetdevěttisícstočtyřicetjedna) + DPH a bude uhrazena na účet Zhotovitele dle
fakturačních údajů při předání a převzetí Díla.



III.
Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do
1.10.201 ( z důvodu provedení topné zkoušky)


IV.
Předání a převzetí Díla

K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo
zhotoveno i předáno v termínu uvedeným v čl. III této smlouvy.

O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.

Smluvní strany se pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny Díla dohodly na smluvní
pokutě ve výši 100,- Kč za každý den prodlení.

Pro případ prodlení se zhotovením Díla na straně zhotovitele má objednatel právo namísto
smluvní pokuty na slevu z ceny Díla ve výši 1 % za každých započatých 7 dní prodlení.


V.
Odpovědnost za vady

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 12-ti měsíců od předání Díla objednateli. Záruka se
nevztahuje na vady díla, které budou způsobeny vadami materiálu, který předal zhotoviteli podle
čl. III této Smlouvy objednatel.

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky,
k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními
stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.


VI.
Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména
příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom
vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím
obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě,
nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.



V Litovli dne 10. května 2017                                             V Litovli 10. května 2017
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................................................                                             ...............................................

Objednatel                                                                            Zhotovitel
