**Smlouva o dílo č. 2/2023**

uzavřená dle ust § 2586a následujících Občanského zákoníku č.89/2012 sb., v platném znění na stavební zakázku

# Smluvní strany

1. 1. Zadavatel: **Střední Odborná Škola Benešova č. p. 508, 349 01**

**Stříbro, IČO: 68783728**

**DIČ: CZ68783728**

Zastoupena:  **Ředitelka SOŠ Stříbro**

**1.2.** Zhotovitel: **GASPEMA spol s.r.o.**

**Republikánská 45**

**312 00 Plzeň**

**IČO:29083681 DIČ:CZ29083681**

# Předmět díla

* 1. Tato smlouva se uzavírá na akci

Předmětem této zakázky je výměna technologie II. Etapa.

Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení do řádného provozu, a to v rozsahu cenové nabídky zhotovitele, která je přílohou této smlouvy.

* 1. Termín dokončení díla: 15.8.2022

# Cena díla

* 1. Cena díla byla stranami smlouvy stanovena ve výši 934 004 ,- Kč bez DPH
	2. Případné změny rozsahu díla při jeho realizaci písemně odsouhlasené či požadované objednatelem oproti uvažovanému v této smlouvě o dílo budou zhotovitelem oceněny, po odsouhlasení objednatelem budou zhotovitelem promítnuty do ceny prováděného díla a objednatelem uhrazeny nad rámec ceny dle bodu 3. 1. smlouvy, v případě méněprací bude cena odečtena. V případě změny příslušné sazby DPH bude cena uvedená v bodu 3. této smlouvy zvýšena o rozdíl mezi dosavadní a novou sazbou DPH. Objednatel to bere na vědomí a souhlasí s tím.

# Platební podmínky, fakturace

* 1. Cena díla (včetně započtení daně z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši) bude objednatelem hrazena zhotoviteli v zálohových platbách, jež jsou uvedeny v následujícím splátkovém kalendáři:

a) 1. záloha ve výši Kč bude uhrazena na účet zhotovitele nejpozději do . Na tuto zálohu bude vystavena při podpisu smlouvy zálohová faktura.

Výše uvedené platby, jakož i jiné platby dle této smlouvy, budou hrazeny na účet zhotovitele u pod variabilním symbolem (číslo faktury).na základě faktur vystavených zhotovitelem se splatností 14 dnů ode dne vystavení.

1. záloha (doplatek) ve zbývající výši + daň z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši bude uhrazena do 14 dnů po dokončení a předání díla.

4. 1. Splatnost každé faktury – daňového dokladu je stanovena na 14. den od jejího vystavení zhotovitelem s tím, že platba je považována za uhrazenou připsáním na účet zhotovitele.

# Majetkové sankce, smluvní pokuty

5. 1. V případě prodlení s termínem dokončení díla dle bodu 2.2. smlouvy má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

5. 2. Pro případ prodlení s úhradou jakékoliv faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

5. 3. V případě neodstranění zhotovitelem uznané reklamované vady v termínu dohodnutém při reklamačním řízení má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100,-- Kč za každý den prodlení.

1. 4. Splatnost smluvních pokut je stanovena na 14. den ode dne jejího doručení, a to na základě

„penalizační“ faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.

# Záruční doba

1. 1. Záruční doba na provedené dílo se sjednává na dobu 24 měsíců od předání díla objednateli s výjimkou materiálů a výrobků, pro které platí záruční doba stanovená jejich výrobci.

6. 2. Záruka se nevztahuje na vady díla způsobené běžným opotřebením, mechanickým poškozením, nedostatečnou údržbou či neodborným zásahem třetích osob v průběhu užívání.

1. 3. Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a případně uvede požadovaný způsob jejího odstranění.

6. 4. Zhotovitel je povinen zahájit (nastoupit) bezplatné odstraňování jím uznaných záručních vad do 3 kalendářních dnů s tím, že vady budou odstraněny ve lhůtě 30 - ti kalendářních dnů od jejich nahlášení (bude-li to technologicky možné), nebude-li dohodnuto jinak. V případě havárie nastoupí zhotovitel na odstraňování havárie ihned, tj. v termínu telefonicky dohodnutém při nahlášení havárie.

# Změny smlouvy

1. 1. Případné změny vyplývající z realizace díla budou před jejich provedením dohodnuty se zástupcem objednatele na stavbě v souladu s bodem 3. 2. smlouvy.
	1. Dojde-li na základě písemného požadavku objednatele k dohodě o provedení dalších prací – víceprací v této smlouvě neobsažených, které ovlivní cenu díla resp. termín zhotovení díla, mají smluvní strany povinnost provést způsobem dle bodu 3.2. příslušnou úpravu čl. 2. resp. čl. 3. této smlouvy o dílo.
	2. Veškeré objednatelem požadované vícepráce a případné změny budou objednatelem objednány např. zápisem do stavebního deníku, zadávacím listem, samostatným zápisem, uvedením do zápisu z kontrolního dne stavby, nebo v případě podstatné změny, samostatnou písemnou objednávkou nebo dodatkem k této smlouvě o dílo.

7. 4. Případné změny nebo doplnění smlouvy platí jen tehdy, jestliže k němu dojde písemnou formou.

# Závěrečná ustanovení

8. 1. Smlouva vznikne dohodou o celém jejím obsahu. Práva a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou stanoveny v této smlouvě, se řídí Občanským zákoníkem 89/2012 Sb, v posledním platném znění.

8. 2. Smluvní strany se dohodly, že pokud by jednotlivá ustanovení této smlouvy byla neplatná nebo se stala neplatnými v budoucnu, zůstává platnost ostatních ustanovení této smlouvy nedotčena. Smluvní strany se zavazují, že taková neplatná ustanovení nahradí po vzájemné dohodě smluvními ujednáními ve smyslu této smlouvy, která budou platná, účinná a v souladu s právním řádem České republiky.

8. 3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž každá strana obdrží po jednom výtisku. Každý výtisk má charakter originálu.

8. 4. Smluvní strany se seznámily s obsahem této smlouvy a prohlašují, že je sepsána jasně a srozumitelně, určitě, jistě, prostá omylu a není uzavírána za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své dobré a svobodné vůle připojují obě strany vlastnoruční podpisy.

8. 5. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy.

V Plzni dne: ………….. …. V Plzni dne ………………………..

Za objednatele: Za zhotovitele:

….…………………………………….. .………………………………..……..

Gaspema spol sr.o.