Smlouva o dílo: 233802

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

Název a adresa	Služby města Český Krumlov s.r.o.

Domoradice 1, 381 01 Český Krumlov

Zastoupená	Zbyňkem Tomanem a Pavlem Turnhöferem jednateli společnosti

IČO 		25151321

DIČ		CZ 25151321

Registrován u	KS České Budějovice, oddíl C, vložka 6226

dále jen „Objednatel“, na straně jedné

a   Zhotovitel:

Název a adresa					Bluetech s.r.o., Žižkova 596, 395 01 Pacov

Zastoupená				 	Jan Kamír - jednatel

IČO				 	49062557

DIČ						CZ49062557

Registrován u 					KS České Budějovice, oddíl C, vložka 3368

dále jen „Zhotovitel“, na straně druhé

v tomto znění:

Obecné:

Zakázka je zadána na základě nabídky Zhotovitele č. 2138011_A ze dne 19.9.2022

Článek I.  Předmět díla

Oprava dopravníku - výměna pásu u ŘD LR 1000, vč.: 8422 – příjem do kabiny

Bude provedeno a dodáno:

- výroba kompletního nového pásu (řetězy, příčky, guma, spojovací materiál)

- výroba tažné a napínací hřídele, včetně řetězových kol + nová ložiska

- doprava nového pásu a náhradních dílů do místa plnění

- demontáž stávajícího pásu, hřídelí a řetězových kol z dopravníku

- oprava vedení řetězu, vyztužení vodorovné části dopravníku

- instalace nového pásu, hřídelí a řetězových kol do dopravníku

- zkušební provoz čl. VIII. odst. 1)

Součástí dodávky (předmětu díla) není:

-    manipulační prostředky při vykládce a na montáži – jeřáb (manipulátor), vysokozdvižný vozík,

-    elektroinstalace, odpojení a zapojení motoru

Článek II.  Místo a termín plnění

- Sjednaným místem plnění dodávky je provozovna objednatele – dotřiďovací linka Český Krumlov

- Zhotovitel se zavazuje provést dodávku a montáž pásu v termínu do 10 týdnů od platnosti smlouvy dle čl. XIII. odst. 6)

- Doba montáže bude max. 5 pracovních dní

- Datum zdanitelného plnění nastane v den předání a převzetí předmětu díla v místě plnění.

Článek III. Cena

- Mezi objednatelem a zhotovitelem byla na předmět plnění podle čl. I. sjednána cena

778 000, - Kč + DPH.

- dodávka kompletního nového pásu …………………………………  614 500 Kč

- nová tažná hřídel včetně řetězových kol a ložisek …………..…  18 100 Kč

- nová napínací hřídel včetně řetězových kol a ložisek…………   16 900 Kč

- doprava dílů   ..........................................................................  8 500 Kč

- demontáž a montáž včetně dopravy montérů…………….……. 120 000 Kč

2) 	Případná další cenová ujednání mohou být pouze ve formě oboustranně odsouhlasených a podepsaných dodatků k této smlouvě.

Článek IV.   Platební podmínky

- Zálohová faktura na 80 % z ceny dílů s DPH se splatností 10 dní vystavená s datem dle čl. XIII. odst. 6)

- Faktura – daňový doklad bude vystaven po předání a převzetí díla se sjednanou splatností

30 dní ode dne vystavení a zaslána e-mailem na adresu: info@smck.cz

- Faktura – daňový doklad musí obsahovat následující text čestného prohlášení:

Vystavitel tohoto daňového dokladu čestně prohlašuje, že není v insolvenčním a ani v obdobném řízení, a zavazuje se zde vyčíslenou DPH uhradit včas a řádně příslušnému správci daně.

Článek V.  Základní vztahy objednatele a zhotovitele

- Objednatel je povinen v dohodnutý den montáže zpřístupnit a předat zhotoviteli místo plnění na dobu montážních prací bez omezení pracovní dobou a umožnit vjezd vozidel zhotovitele.

- Zhotovitel je povinen na pracovišti zachovávat čistotu a pořádek, odstraňuje na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla.

- Objednatel zajistí a umožní pracovníkům zhotovitele zdarma odpovídající manipulační techniku, zdroj elektrické energie, přístup na sociální zařízení v místě plnění díla.

- Objednatel zajistí vyklizení prostoru od napadaného materiálu po vytažení starého pásu a hrubé očištění dopravníku.

- Zhotovitel vede montážní deník a přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce, zejména při svařování.

- Objednatel je povinen po dobu montáže zajistit noční hlídání objektu, a to po ukončení svářečských prací v minimální délce 8 hodin na základě vyzvání vedoucím montážní skupiny.

- Objednatel zajistí před nástupem na montáž svářecí povolení.

- Objednatel přidělí jednoho pracovníka obsluhy pro vzájemnou koordinaci a spolupráci.

- Zhotovitel zajistí dopravu technologie do místa plnění.

Článek VI. Sankce

- V případě, že zhotovitel nesplní včas a řádně svůj závazek a nepředá předmět smlouvy ve stanoveném čase plnění, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny za plnění za každý den prodlení, pokud bude objednatel tuto smluvní pokutu uplatňovat. Ustanovení o náhradě škody dle občanského zákoníku tím není dotčeno.

- V případě nezaplacení řádně vystavené a doložené faktury zhotoviteli ve lhůtě splatnosti zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, pokud bude zhotovitel tuto smluvní pokutu uplatňovat.

Článek VII.  Záruka za dílo a odpovědnost za vady

- Na předmět díla dle čl. I. Této smlouvy se vztahuje záruční doba v délce 6 měsíců od ukončení zkušebního provozu

- Objednavatel je povinen provozovat opravený dopravník podle návodu k obsluze, zejména provádět pravidelnou denní údržbu, čištění a mazání, zajistí provozování v suchém prostředí.

- Objednatel při zjištění závady o tom uvědomí zhotovitele a navrhne lhůtu k odstranění. Na odstranění závady zjištěné v průběhu záruční lhůty nastoupí zhotovitel nejpozději do 48 hodin od písemného nahlášení závady v pracovních dnech.

- Pokud závada nebude shledána jako záruční, Objednatel uhradí náklady spojené s opravou.

Článek VIII. Splnění závazků zhotovitele

- Zhotovitel splní svůj závazek ukončením všech dodávek a prací a ukončením zkušebního provozu v délce trvání 1 hodiny tak, aby tyto objednatel v plném rozsahu převzal a potvrdil předávací protokol.

- Pro předání a převzetí díla připraví zhotovitel potřebné doklady.

Článek IX.  Odpovědnost za škody a vlastnické právo k zhotovované věci

- Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu plnění nese zhotovitel. Nebezpečí vzniku škody na předmětu plnění přechází ze zhotovitele na objednatele po podpisu předávacího protokolu.

- Objednatel zodpovídá za uskladnění předem dodaného předmětu díla a za jeho zabezpečení proti poškození a zcizení.

- Vlastnické právo na zhotovované věci přechází dohodou smluvních stran dnem řádného splnění závazku, tj. předáním a převzetím díla a zaplacením všech závazků objednatele.

Článek X.  Podmínky provedení díla

- Objednatel je povinen předmět plnění převzít za předpokladu provedení dodávek a prací podle odsouhlaseného rozsahu, v odpovídající kvalitě a po jeho úspěšném vyzkoušení.

Článek XI. Vyšší moc

- Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména mobilizace, živelné pohromy, stávky, epidemie apod.

- Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.

Článek XII. Osoby oprávněné k jednání

V záležitostech ujednaných v této smlouvě a v záležitostech s tím spojených jsou oprávněni:

- v plném rozsahu jednat:

za objednatele: 		Pavel Turnhöfer

za zhotovitele: 	 	Jan Kamír

- v záležitostech pracovních a technických jednat:

za objednatele: 		ing. Ivan Vovčík, vovcik@smck.cz, 602 119 700

za zhotovitele: 		Oldřich Šedivý, oldrich.sedivy@bluetech.cz, 724366 891

Článek XIII.  Ostatní ujednání

- Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze výslovným písemným oboustranným ujednáním podepsaným oprávněnými zástupci obou stran.

- Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je založena na dobré víře obou partnerů a jejich snaze řešit vyjednáváním všechny potíže, které se mohou vyskytnout při plnění smlouvy o dílo.

- Vzhledem k tomu, že tato smlouva (objednávka) podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv (objednávek) a o registru smluv (zákon o registru smluv), smluvní strany se dohodly, že Služby města Č. Krumlov s.r.o., jenž jsou povinným subjektem dle ust. § 2 odst. 1 tohoto zákona, zašlou nejpozději do 5 dnů od uzavření smlouvu (objednávku) včetně metadat ve smyslu ust. § 5 odst. 2 a 5 zákona správci registru smluv k uveřejnění, s vyloučením, resp. znečitelněním těch informací, které jsou ze zákona vyňaty z povinnosti uveřejnění.

- Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh a případných dodatků bude uveřejněna v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné předem Technickým službám písemně a jasně označila a nejsou obsaženy v této smlouvě.

- Tato smlouva je uzavřena připojením podpisu poslední smluvní stranou.

- Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

- Případné plnění smluvních stran v rámci předmětu této smlouvy před účinností se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.

Článek XIV. Závěrečné ujednání

- Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, každé z nich má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

- Pokud v této smlouvě není ujednáno jinak, řídí se právní poměry obou smluvních stran Občanským zákoníkem.

15.5.2023

Zhotovitel: 								Objednatel: