|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **M Ě S T O R A K O V N Í K** | | | | | | | | | | | | |
| **Městský úřad -** | | | | **Odbor správy majetku** | | | | | | | | |
| **Husovo nám. 27, PSČ 269 18** | | | | | | | | | | | | |
| **OBJEDNÁVKA č.** | | | | **OSM-O/0313/2023** | | | | | | | | |
| **DODAVATEL:** | | | | | | | | | | | | |
| **název / jméno a příjmení** | | | POHL cz, a.s. | | | | | | | | | |
| **sídlo / adresa** | | | Na Pomezí 2483, Roztoky 25263 | | | | | | | | | |
| **IČ** | | | 25606468 | | **DIČ** | | | | CZ25606468 | | | |
| **bankovní spojení** | | | xxx | | **číslo účtu** | | | | xxx | | | |
| **Pozn.** |  | | | | | | | | | | | |
| **PŘEDMĚT PLNĚNÍ:** | | | | | | | | | | | | |
| Objednáváme u vás: | | | | | | | | | | | | |
| Dokončovací práce a dodávky pro stavbu Víceúčelového studijního a společenského centra Rakovník ve výši: - Dodávka požárních dveří ve výši 100.846,33 Kč bez DPH - Dodávka a montáž atypických svítidel do hlavních vstupů objektů "B" a "C", výměna jističů v rozvaděči měření komerčních prostor ve výši 147.313,00 Kč bez DPH - Rozšíření žulových obkladů a soklů schodiště objektu "A" ve výši 123.644,00 Kč bez DPH - Zastřešení viditelných částí krovu a jejich olištování v 3. NP objektu "A", oplechování západní strany pergoly ve dvoře objektu "C" ve výši 104.268,75 Kč bez DPH - Zemní práce ve dvoře sousedního objektu pro provedení uzemnění ve výši 49.334,04 Kč bez DPH - Dodávka a osazení odečtových vodoměrů komerčních prostor, doplnění elektroinstalace o kontrolní resetovací tlačítka EPS a doplnění ultrazvukových měřičů tepla na jednotlivé topné větve nad rozdělovačem ÚT v kotelně měřičů ve výši 215.140,30 Kč bez DPH  Cena bez DPH 740.546,82 Kč, 21 % DPH 155.514,83, celkem vč. DPH 896.061,65 Kč.  Termín plnění:  - Dodávka požárních T65 a T67 dveří do 31. 5. 2023  - Ostatní práce a dodávky do 20. 6. 2023  Záruční doba - 60 měsíců.  V případě, že dojde k překážkám na straně objednatele, se termín plnění posouvá o příslušný počet dní.  Usnesení č. 248/23, 14. RM ze dne 19. 4. 2023. Ve faktuře uvádějte č. objednávky. Doba splatnosti je 3-4 týdny. | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Název položky** | | | | | | | | **Množství** | | **MJ** | | **Částka** |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Způsob dodání zboží:** | | |  | | | | | | | | | |
| **Předpokládaná částka:** | | | **896 061,65 Kč** | | | | | | | | | |
| **Termín plnění:** | | | Dodávka požárních dveří T65 a T67 do 31. 5. 2023  Ostatní práce a dodávky do 20. 6. 2023 | | | | | | | | | |
| **Sankce při nesplnění:** | | | | | | | | | | | | |
| Dodavatel zaplatí smluvní pokutu 0,5 % za každý den prodlení z celkové částky za dílo. | | | | | | | | | | | | |
| Objednatel zaplatí smluvní pokutu 0,5 % za každý den prodlení z celkové částky za dílo ve sjednané lhůtě splatnosti faktury. | | | | | | | | | | | | |
| **Požaduje:** | | | Odbor správy majetku | | | | | | | | | |
| **Vyřizuje:** | | | xxx | | | email: | xxx | | | | | |
| **Platební podmínky:** | | |  | | | | | | | | | |
| Faktura za dodané zboží nebude uhrazena bez uvedení čísla objednávky, nebo připojené kopie! | | | | | | | | | | | | |
| Ke každé změně dohodnuté ceny je třeba získat prokazatelný souhlas objednatele, jinak je objednávka neplatná! | | | | | | | | | | | | |
| Pokud objednané zboží podléhá Prohlášení o shodě, uveďte tuto informaci na faktuře! | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| V Rakovníku, dne | | 12.05.2023 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | PaedDr. Luděk Štíbr, starosta | | | | | | |  | |

|  |
| --- |
| Město Rakovník, Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník |
| tel. ústředna 313 259 111, e-mail: posta@murako.cz, www.mesto-rakovnik.cz |
| bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 50045004/0300, IČ: 00244309, DIČ CZ00244309 |