- Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2840

uzavřená ve smyslu § 2586  a následujícího zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona v platném znění

- Smluvní strany

Objednatel :		Město Holice, Holubova 1, 534 14  Holice

zastoupené starostou města

Mgr. Ladislavem Effenberkem

IČ   00273571

DIČ  CZ 00273571

Bankovní spojení -  KB Pardubice, expozitura Holice

Číslo účtu    19-1628561/0100

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních		Mgr. Ladislav Effenberk

ve věcech technických	Roman Kašpar

Ing. Jan Chaloupka

Zhotovitel :		Petr Kavka – Kasle elektro

Masarykova 119, Sezemice 533 04

zastoupený Petrem Kavkou

IČ       16215443

DIČ    CZ 6506302165

Číslo účtu –  35-4881300297/0100

Osoby oprávněné jednat:  	Petr Kavka	tel. 777 636 323

- Zapsán v obchodním rejstříku: Okr. Živnostenský úřad Ev.č. 360600-48319-00

- Předmět díla

„Rekonstrukce elektroinstalace,

Bratří Čapků čp. 61, Holice“

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo akce Rekonstrukce elektroinstalace objektu Bratří Čapků 61 je sepsán v souladu s ustanovením Smlouvy o dílo předmětné akce, s požadavkem na vymezení objemu a termínu průběhu prací, které pokračují v roce 2016 druhou fází- rekonstrukcí elektroinstalace bytů.

Po dokončení opravy střešní krytiny prodejny Qanto, provede dodavatel výměnu svodičové soustavy všech objektů čp. 61 dle projektové dokumentace.

Z těchto důvodů dochází ke stanovení následujících článků:

- Termín plnění

Termíny pro realizaci fáze 2 –realizace rekonstrukce el. instalace 14 bytů v roce 2016:

Časová náročnost provedení prací jednoho bytu nepřekročí 5 po sobě jdoucích dní.

Do termínu dokončení prací je započítaná výměna svodičové  soustavy.

Termín zahájení díla :							01.02. 2016

Termín dokončení a předání díla bez vad a nedodělků :      		30.10. 2016

- Cena díla

Za provedení díla v rozsahu uvedeném v článku 2. tohoto dodatku ke smlouvě o dílo, zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou cenu:

Cena rekonstrukce 14 bytů			1 139 636,40Kč bez DPH

Svodičová soustava				188 694,80Kč bez DPH

Cena díla fáze č. celkem			1 328 331,20Kč bez DPH

-------------------------------

Cena díla celkem s DPH			1 527 581 Kč

K tomuto ustanovení dochází na základě oboustranné dohody.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tato smlouva bude sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Přílohy:  Položkové rozpočty –Rozpočet je souhrnem kumulovaných položek bytů vč. fáze 3.

Doložka dle ustanovení §41, zákona č. 128/2000Sb., o obcích.

V Holicích dne  27.10.2016				V Sezemicích  dne

Za objednatele :                                                      	Za zhotovitele :

Mgr. Ladislav Effenberk      				Petr Kavka

starosta města  					majitel