- Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 2840

uzavřená ve smyslu § 2586  a následujícího zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona v platném znění

- Smluvní strany

Objednatel :		Město Holice, Holubova 1, 534 14  Holice

zastoupené starostou města

Mgr. Ladislavem Effenberkem

IČ   00273571

DIČ  CZ 00273571

Bankovní spojení -  KB Pardubice, expozitura Holice

Číslo účtu    19-1628561/0100

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních		Mgr. Ladislav Effenberk

ve věcech technických	Roman Kašpar

Ing. Jan Chaloupka

Zhotovitel :		Petr Kavka – Kasle elektro

Masarykova 119, Sezemice 533 04

zastoupený Petrem Kavkou

IČ       16215443

DIČ    CZ 6506302165

Číslo účtu –  35-4881300297/0100

Osoby oprávněné jednat:  	Petr Kavka	tel. 777 636 323

- Zapsán v obchodním rejstříku: Okr. Živnostenský úřad Ev.č. 360600-48319-00

- Předmět dodatku č. 4

„Rekonstrukce elektroinstalace,

Bratří Čapků čp. 61, Holice“ – třetí fáze

Objem prací, které pokračují v roce 2017 třetí, poslední fází rekonstrukce elektroinstalace 15 bytů.

Po dokončení této fáze, bude předmět smlouvy č. 2840 naplněn.

- Termín plnění

Termíny pro realizaci fáze 3 – rekonstrukce elektroinstalace 15 bytů:

Časová náročnost provedení prací jednoho bytu nepřekročí 5 po sobě jdoucích dní.

Termín zahájení díla :							03.04. 2017

Termín dokončení a předání díla bez vad a nedodělků :      		30.10. 2017

- Cena díla

Za provedení díla v rozsahu uvedeném v článku 2. tohoto dodatku ke smlouvě o dílo, zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou cenu:

Cena rekonstrukce fáze 3 bez DPH				1 221 040 Kč

DPH 15 %							   183 156 Kč									-------------------------------

Cena fáze 3 celkem s DPH					1 404 196 Kč

Přehled realizovaných fází dle smlouvy o dílo č. 2840

|  |  | rozsah |  | vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | fáze I. | spol prostory | 2 byty | 1 748 889,00 Kč |
| 2016 | fáze II. | svodiče | 14 bytů | 1 527 581,00 Kč |
| 2017 | fáze III. |  | 15 bytů | 1 404 196,00 Kč |
| celkem dle SoD |  |  |  | 4 680 666,00 Kč |

K tomuto ustanovení dochází na základě oboustranné dohody.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tato smlouva bude sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Obě strany se dohodly, že objednatel zajistí povinné zveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích:

tuto smlouvu  se rozhodla Rada města Holice uzavřít dne 27.3.2017 usnesením č…../2017.

Přílohy:  Položkový rozpočet fáze 3.

V Holicích dne					V Pardubicích  dne

Za objednatele :                                                      	Za zhotovitele :

Mgr. Ladislav Effenberk      				Petr Kavka

starosta města  					majitel