Číslo Smlouvy: S/ŘVC/098/R/SoD/2020

Dílo:

PŘÍSTAVIŠTĚ NA LABI – I. fáze

Část 4

Přístaviště Roudnice nad Labem – zhotovitel

Věc: Oznámení variace zhotovitele č. 03-2023

Související korespondence:

Související Pod-články Smlouvy: 10.1, 10.2, 10.5

k rukám Zástupce objednatele: Správce stavby: „Sdružení Garnets- Beting“ xxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí týmu správce stavby

Garnets consulting a.s.

Československých Legií 445/4,

415 01 Teplice

Oznámení variace zhotovitele č. 03-2023

DATUM:  17.2.2023

Vážený pane xxxxxxxxxxxxx,

Tímto Vás podle dokumentu POSTUP PŘI Variacích,  jako součást Přílohy, která závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele Zhotovitel oznamuje změnu díla týkající se IO 03 Rozvody NN přístaviště, dle vypracované dokumentace pro realizaci stavby a zhotovitelské výrobně dílenské dokumentace.

- Práce jsou dle vypracované RDS nutné pro správnou funkci mola a jsou v souladu s vypracovanou RDS odsouhlasenou autorským dozorem a se zapracováním připomínek Správce stavby.

- Změna trasy nastala z důvodu skutečně zastižených inženýrských sítí při zpracování RDS.

S pozdravem

xxxxxxxxxxxxxxxx

Vedoucí projektu

Převzal:

V kopii Objednatel