PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Úprava zpevněné plochy, včetně kanalizace, retence a ORL – výkon TDI

WISPI: 2023/30/S

- Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

zastoupené:		Ing. Jindřichem Ondrušem, generálním ředitelem

IČO:			000 98 604

DIČ:			CZ-00098604

se sídlem: 			Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61

Kontaktní osoba:		xxxxx, +420 xxxxx

Bankovní spojení:		xxxxx

Číslo účtu:			xxxxx

na straně příkazce

a

- Ing. Petr Vinklárek

Místo podnikání:		Sladské 2335, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČO:			420 85 764

DIČ:			CZ6304161831

Jednající:			Ing. Petr Vinklárek

Bankovní spojení:		xxxxx

Číslo účtu:			xxxxx

Kontaktní osoba:		xxxxx

Telefon, email:		xxxxx, xxxxx

na straně příkazníka

- I.

Základní ustanovení

- Smluvní strany shodně prohlašují, že identifikační údaje uvedené ve smlouvě jsou v souladu 
s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

- Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 14. 4. 2023. Objednatel dále prohlašuje, že zahájil veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Úprava zpevněné plochy – výkon TDI (dále jen „Veřejná zakázka“), a to odeslání písemné výzvy k podání nabídek prostřednictvím e-mailu za účelem zadání veřejné zakázky. Na základě výsledků výběrového řízení byla veřejná zakázka zadána příkazníkovi. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem splnění předmětu veřejné zakázky.

- Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

- Příkazník se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci příkazce k nahlédnutí.

- Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

II.

Předmět smlouvy

- Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na jeho účet odborně a podle pokynů příkazce a v rozsahu této smlouvy vykonávat technický dozor investora po dobu realizace stavby Úprava zpevněné plochy, včetně dešťové kanalizace, retence + ORL, a to podle projektové dokumentace (pro územní a stavební povolení) a výkazu výměr zpracovaného společností S WHG s.r.o, IČO 633 21 271, se sídlem Ořešská 873, Řeporyje, 155 00 Praha 5, která tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy.

- Výkon technického dozoru investora (dále „TDI“) po dobu realizace stavby v rozsahu:

    - spolupráce při přípravě a předání staveniště zhotoviteli stavby, včetně zajištění předávacího protokolu v termínu dle SOD,

    - výkon odborného technického dozoru dle stavebního zákona při realizaci všech prací včetně dohledu nad jejich kvalitou,

    - kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu výstavby zakryté nebo se stanou nepřístupnými,

    - spolupráce s projektantem a se zhotovitelem stavby při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu,

    - spolupráce s projektantem při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem,

    - dohled nad prováděním předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků, zajištění dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek,

    - kontrola správnosti a úplnosti zápisů ve stavebním deníku v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných normách a v uzavřených smlouvách,

    - kontrola fakturace dokončených prací v souladu se smluvně dohodnutým postupem financování stavby,

    - kontrola postupu prací dle zpracovaného a odsouhlaseného harmonogramu stavby včetně upozornění zhotovitele a příkazce na případné nedodržení termínů včetně přípravy pro uplatnění majetkových sankcí,

    - spolupráce s pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi,

    - kontrola na dodržení podmínek uvedených v rozhodnutích - stavebním povolení,

    - organizační zajištění přejímacích řízení včetně účasti na těchto řízeních, včetně vyhotovení a zajištění všech příslušných protokolů a dokladů,

    - příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo její části a účast na jednání o odevzdání a převzetí,

    - kontrola správnosti dokumentace skutečného provedení stavby k převzetí díla (zajistí zhotovitel stavby),

    - soupis vad a nedodělků zjištěných při přejímce díla od zhotovitele a kontrola jejich odstraňování,

    - svolávání kontrolních dnů stavby a řízení jejich průběhu podle potřeby, včetně odborných pracovníků Příkazce (např. garanty areálů a pracovníky památkové péče).

    - účast při přejímce díla,

    - spolupráce s příkazcem při uplatňování požadavků vyplývajících z kontrolních dnů,

    - spolupráce s příkazcem při uplatňování požadavků vyplývajících z přejímacího řízení,

    - kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem,

    - spolupráce při zajištění potřebných stanovisek KHS, HZS, případně dalších vyžádaných správním úřadem a spolupráce při správním řízení vydání kolaudačního souhlasu.

- Příkazce se zavazuje za činnosti uvedené v odst. 1 tohoto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit.

- Příkazník se zavazuje veškeré výše uvedené činnosti provádět s odbornou způsobilostí a vyčerpávajícím způsobem při vědomí nezastupitelnosti své úlohy v procesu přípravy a zabezpečení výstavby výše uvedené stavby.

- Příkazník se zavazuje vykonat činnosti, jež jsou předmětem této smlouvy, z pohledu dosažení největšího prospěchu příkazce a v tomto smyslu optimalizovat dopady své činnosti do kvality, harmonogramu a rozpočtu výstavby.

- Předmět smlouvy bude realizován v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými podmínkami, ustanoveními této smlouvy a zadávací dokumentací k této veřejné zakázce.

III.

Doba plnění

      - Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. II. této smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti této smlouvy a na základě výzvy příkazce a dnem předání staveniště zhotoviteli.

      - Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do úplného dokončení realizace stavby Úprava zpevněné plochy, včetně dešťové kanalizace, retence + ORL a splnění všech činností uvedených v čl. II. této smlouvy.

      - Technický dozor investora bude vykonáván po celou dobu realizace stavby a bude ukončen nejpozději k termínu do 30 dnů po dokončení stavby protokolárním předáním provedeného výkonu. Předpokládaný termín ukončení stavby je 6 měsíců od předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby.

IV.

Úplata

- Smluvní strany se dohodly, že úplata za výkon technického dozoru činí:

CENA CELKEM BEZ	DPH							164.000,00 Kč

DPH CELKEM								  34.440,00 Kč

CENA CELKEM VČETNĚ DPH						198.440,00 Kč

- Sazba DPH bude účtována dle platných a účinných právních předpisů k datu zdanitelného plnění.

- Veškeré úplaty bez DPH jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

- Součástí sjednané úplaty jsou veškeré náklady nutné a účelně vynaložené při plnění závazku včetně správních poplatků a veškerých tisků nutných pro zabezpečení všech činností uvedených v čl. II. této smlouvy.

- Úplata obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby předání díla.

V.

Platební podmínky

- Zálohy nejsou sjednány.

- Podkladem pro úhradu smluvní ceny a úplaty bude vystavená faktura (dále jen „faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu.

- Smluvní strany se dohodly na způsobu úhrady úplaty na základě dílčí fakturace takto: příkazník je oprávněn vystavit fakturu v průběhu provádění stavby Úprava zpevněné plochy, včetně dešťové kanalizace, retence + ORL souhrnně vždy za skutečně provedené činnosti za uplynulý kalendářní měsíc ve výši odpovídající podílu celkové odměny uvedené v čl. IV odst. 1 této smlouvy a celkové doby plnění uvedené v čl. III odst. 3 této smlouvy, přičemž poslední fakturu je příkazník oprávněn vystavit po předání stavby, vydání kolaudačního souhlasu a odstranění vad a nedodělků.

- Lhůta splatnosti všech faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím doručení příkazci. Stejný termín splatnosti 30 kalendářních dnů platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.).

- Pokud by došlo k okolnostem, jež by bránily řádnému ukončení stavby a které by nebyl schopen příkazce ovlivnit, pak dojde k vzájemnému vyrovnání na základě soupisu prací, které budou vzájemně odsouhlaseny.

- Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována úplata, DPH nebo příkazník vyúčtuje práce, které neprovedl, je příkazce oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li příkazce vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci.

- Podkladem pro úhradu smluvní ceny bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 citovaného v odst. 1 tohoto článku (dále jen „faktura“).

VI.

Povinnosti příkazce

- Příkazce je povinen předat nejpozději v den podpisu smlouvy tyto podklady:

a.	schválenou projektovou dokumentaci

b.	veškeré doposud vyhotovené zápisy z dílčích jednání s veřejnoprávními organizacemi (jsou-li nějaké),

c. 	ostatní podklady nezbytné pro výkon funkce TDI např. smlouva o dílo s dodavatelem stavby, povolení nebo stanoviska vydaná stavebním úřadem, případně jiná omezení týkající se předmětu díla.

- Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní.

- Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami.

- Příkazce je povinen předkládat příkazníkovi k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

VII.

Povinnosti a odpovědnost příkazníka

- Příkazník je povinen posupovat při zařizování záležitostí investora (vykonávat technický dozor) v souladu s etickým řádem ČKAIT.

- Příkazník je povinen upozornit na zřejmé vady a nedodělky v průběhu a při ukončení stavby a požadovat ve spolupráci s investorem jejich odstranění v souladu se smlouvou uzavřenou s dodavatelem stavby.

- Příkazník je povinen upozornit příkazce na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že příkazce i přes upozornění na splnění pokynů trvá, neodpovídá příkazník za jejich škodu.

- V případě potřeby a po předchozí dohodě s příkazcem je oprávněn pro svou činnost použít i jiných subjektů.

- Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu.

- Příkazník se zavazuje účastnit se na základě pozvánky příkazce všech jednání týkajících se předmětu smlouvy.

- Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat závazné právní předpisy, technické normy, dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce, dohody smluvních stran a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.

VIII.

Sankční ujednání

- V případě, že příkazník vážným způsobem poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 % smluvní ceny uvedené v čl. IV odst. 1 této smlouvy.

- V případě, že příkazcem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, je příkazce povinen zaplatit příkazníkovi úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

- Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

- Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

- IX.

Závěrečná ujednání

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah po vzájemné dohodě s dvouměsíční výpovědní lhůtou, pokud se nedohodnou jinak s tím, že příkazce se zavazuje uhradit již nutné nebo účelné vynaložené náklady po obdržení oboustranně odsouhlaseného vyúčtování.

- Příkazce může tuto smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí s měsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení příkazníkovi.

- Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

- Příkazník nemůže bez písemného souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž jedno obdrží příkazce a jedno příkazník.

- Příkazce udělí příkazníkovi plnou moc ke všem úkonům spočívající ve výkonu funkce TDI, který bude vykonávat jménem příkazce a na jeho účet. Příkazník plnou moc v celém rozsahu přijímá.

Příkazce:	Příkazník:

V Rožnově pod Radhoštěm dne: 3.5.2023	V Rožnově pod Radh. dne: 3.5.2023

Ing. Jindřich Ondruš, generální ředitel	Ing. Petr Vinklárek

Podpis: _______________________	Podpis: _______________________

Doložka Příkazce: Předběžnou řídící kontrolu dle ustanovení § 11, vyhl. č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění ------------------------------------------------------------------------ Provedl příkazce operace: xxxxx Dne : ……..............2023 ------------------------------------------------------------------------ Předklád Předkládá správce rozpočtu: xxxxx Dne : ……..............2023 ------------------------------------------------------------------------ Náležitosti smlouvy kontroloval: xxxxx Dne : ……..............2023