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MH arch. Miloslav Hanzl
Akce: RABÍ- hrad NKP
záchranné zajištění jihozápadní hradby
-
nabídka na 2. část - část od 2. střílny k závěru hradby
________________________________________________________
1- rozsah realizačních prací
komplexní záchranné zajištění … havarijní stav
-
-
-
zajištění havárií
obnova a konzervace stěn a kleneb
konzervace a zajištění koruny zdiva
2. obsah projektových prací:
-
-
-
-
stavebně technický průzkum obhlídkou+ fotodokumentace
zákresy stávajícího stavu do geo zaměření
koncepční návrh pro odsouhlasení s památkovým dohledem
dokumentace
-
architektonicko stavební část (textová část se specifikací druhu a rozsahu
zásahu s návrhem postupu včetně návrhu technologií, výkresová část)
-
-
-
plán BOZP
požární ochrana
výkaz výměr + RO
3. cenová nabídka dokumentace záchranného zajištění:
-
-
průzkum + foto .,.. součást PD
projekt
kalkulace: z odhadu přímých stavebních nákladů … 6 000 tis. Kč
UNIKA tab. 15, pásmo IV
N … 650 tis. Kč, C1 projekt 47% z N … 305 500,- Kč
sníženo o 34% s ohledem na menší podíl spec. profesí … na 201 630,- Kč
upraveno …
nabídková cena celkem … 200 000,- Kč … nejsem plátce DPH
4. termínová nabídka pro 2. část  … 9.2023
V Senohrabech 17.4.2023

MH
arch. Miloslav Hanzl
Pětihostská 201, Senohraby
IČO 13261576 tel. XXXXXXX
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