*MH* arch. Miloslav Hanzl

**Akce: RABÍ- hrad NKP**

**záchranné zajištění jihozápadní hradby**

**-**

**nabídka na 2. část - část od 2. střílny k závěru hradby**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1- rozsah realizačních prací**

komplexní záchranné zajištění … havarijní stav

-

-

-

zajištění havárií

obnova a konzervace stěn a kleneb

konzervace a zajištění koruny zdiva

**2. obsah projektových prací:**

-

-

-

-

stavebně technický průzkum obhlídkou+ fotodokumentace

zákresy stávajícího stavu do geo zaměření

koncepční návrh pro odsouhlasení s památkovým dohledem

dokumentace

-

architektonicko stavební část (textová část se specifikací druhu a rozsahu

zásahu s návrhem postupu včetně návrhu technologií, výkresová část)

-

-

-

plán BOZP

požární ochrana

výkaz výměr + RO

**3. cenová nabídka dokumentace záchranného zajištění:**

**-**

**-**

**průzkum + foto .,.. součást PD**

**projekt**

kalkulace: z odhadu přímých stavebních nákladů … 6 000 tis. Kč

UNIKA tab. 15, pásmo IV

N … 650 tis. Kč, C1 projekt 47% z N … 305 500,- Kč

sníženo o 34% s ohledem na menší podíl spec. profesí … na 201 630,- Kč

upraveno …

**nabídková cena celkem … 200 000,- Kč … nejsem plátce DPH**

**4. termínová nabídka pro 2. část … 9.2023**

V Senohrabech 17.4.2023

*MH*

arch. Miloslav Hanzl

Pětihostská 201, Senohraby

IČO 13261576 tel. XXXXXXX

