# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 30. 8. 2022

#### Smluvní strany

##### Objednatel:	Město Velké Meziříčí, se sídlem Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí,

##### IČO: 00295671,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Velké Meziříčí

č. účtu 1427751/0100

##### zastoupený starostou Ing. arch. Alexandrosem Kaminarasem

ve věcech technických Jaroslavem Hladíkem, Bc. Antonínem Šilhavým nebo DiS. Lenkou Vítkovou

##### Zhotovitel:	AQUASYS spol. s r.o., se sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČO: 25344447, DIČ: CZ25344447

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 26547

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.,

č. účtu 176725996/0300

##### zastoupený jednatelem společnosti Jiřím Peřinou

ve věcech technických Ing. Janem Šťastným

#### Předmět dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 30. 8. 2022 uzavřely smlouvu o dílo na provedení díla „Velké Meziříčí – sídliště Hliniště III, komunikace a inženýrské sítě – etapa I“ (dále jen „smlouva“).

2. Smluvní strany se dohodly, že se tímto dodatkem upravuje předmět plnění specifikovaný čl. 2 smlouvy o vícepráce a méněpráce uvedené v rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy.

3. Tímto dodatkem se rovněž mění odst. 3.1. smlouvy, jehož nové znění je následující:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště	 po podpisu smlouvy,

předpoklad 19. září 2022

Ukončení stavebních činností				do 31. srpna 2023

Předání kompletní dokladové části				do 30. září 2023“

4. Tímto dodatkem se rovněž mění odst. 4.3 smlouvy, jehož nové znění je následující:

Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

III. Závěrečná ustanovení

1. 	V ostatním zůstává smlouva tímto dodatkem nedotčena.

2.	Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3. 	Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou.

4. 	Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s

jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Velkém Meziříčí dne 4. května 2023		       Ve Žďáře nad Sázavou ……………

……………………………………….	                    ..………………………………..

Město Velké Meziříčí 				    AQUASYS, spol. s r.o.

Ing. arch. Alexandros Kaminaras, starosta		                    Jiří Peřina, jednatel

objednatel                                                                    zhotovitel