D O D A T E K  č. 1  S M L O U V Y  O  D Í L O

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele:	0677/ÚIS/20

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:    	18/20-PS

# Smluvní strany

| Objednatel: | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. |  |
| --- | --- | --- |
| Sídlo: | Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno |  |
|  | společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783 |  |
| Zastoupený: | Ing. Danielem Stružem, MBA, předsedou představenstva |  |
|  | k podpisu smlouvy je oprávněn XXX. |
| IČO: | 463 47 275 |  |
| DIČ: | CZ46347275 |  |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s., Brno-město |  |
| číslo účtu: | 5501621/0100 |  |
|  |  | ve věcech technických jsou oprávněni jednat techničtí zástupci: |  |
|  |  | XXX |  |
|  |  | XXX |  |

(„objednatel“)

| Zhotovitel: | STABIL s.r.o. Brno, Hlinky 142c, PSČ 60300 |
| --- | --- |
| Zastoupený: | Ing. Pavlem Bínou, jednatelem |
|  | společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 17072 |
| IČO: | 607 27 012 |
| DIČ: | CZ60727012 |
| Bankovní spojení: | XXX |
| číslo účtu: | XXX |
|  | oprávnění zaměstnanci: |
|  | XXX |

(„zhotovitel“)

- Předmět dodatku

## Smluvní strany uzavřely dne 22. 10. 2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vypracování prováděcí dokumentace stavby, která bude sloužit současně pro výběr zhotovitele stavby, autorský dozor v průběhu realizace stavby, inženýrská činnost a technický dozor v průběhu realizace stavby.

## Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí: „Brno, VDJ Holé Hory II. pásmo 2 x 7500 m³ – oprava vnitřního líce akumulačních komor“.

- Smluvní strany se dohodly na úpravě platebních podmínek spočívající v doplnění dílčí fakturace díla.

- Změna ustanovení smlouvy o dílo

- Článek VI. Platební podmínky odst. 1.2 a odst. 1.3 ve znění:

## Dílčí faktura (autorský dozor)

Dílčí fakturu k úhradě výkonu autorského dozoru zhotovitel vystaví ve lhůtě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Lhůta splatnosti dílčí faktury se sjednává na 60 dnů ode dne jejího doručení na adrese Útvaru inženýrských služeb Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., areál Pisárky, Pisárecká 277/1, Brno.

## Dílčí faktura (technický dozor a inženýrská činnost)

Dílčí fakturu k úhradě výkonu technického dozoru a inženýrské činnosti zhotovitel vystaví ve lhůtě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, kterým je den předání závěrečné zprávy objednateli. Lhůta splatnosti dílčí faktury se sjednává na 60 dnů ode dne jejího doručení na adrese Útvaru inženýrských služeb Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., areál Pisárky, Pisárecká 277/1, Brno.

se nahrazuje zněním:

## Dílčí faktura (autorský dozor)

Dílčí fakturu č. 1 k úhradě výkonu první části autorského dozoru zhotovitel vystaví ve lhůtě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů ve výši 39 000 Kč bez DPH (tj. částka 47 190 Kč vč. DPH) po provedení 50% stavebních prací zhotovitelem stavby. Datum dílčího plnění je dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. Dílčí fakturu č. 2 k úhradě výkonu zbývající části autorského dozoru zhotovitel vystaví po provedení zbylých 50 % stavebních prací zhotovitelem stavby. Lhůta splatnosti obou dílčích faktur se sjednává na 45 dnů ode dne jejích doručení na adrese Útvaru inženýrských služeb Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., areál Pisárky, Pisárecká 277/1, Brno.

## Dílčí faktura (technický dozor a inženýrská činnost)

Dílčí fakturu č. 1 k úhradě výkonu první části technického dozoru a inženýrské činnosti zhotovitel vystaví ve lhůtě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 170 000 Kč bez DPH (tj. částka 205 700 Kč vč. DPH) po provedení 50% stavebních prací zhotovitelem stavby. Dílčí fakturu č. 2 k úhradě zbylé části technického dozoru a inženýrské činnosti vystaví zhotovitel po provedení zbylých 50 % stavebních prací. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění, je den předání závěrečné zprávy objednateli. Lhůta splatnosti dílčích faktur se sjednává na 45 dnů ode dne jejího doručení na adrese Útvaru inženýrských služeb Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., areál Pisárky, Pisárecká 277/1, Brno.

- Závěrečná ustanovení

- Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou předmětem obchodního tajemství.

- Tento dodatek byl uzavřen v běžném obchodním styku právnickou osobou (Objednatelem), která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu. Dodatek nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že pro naplnění transparentnosti při uzavření dodatku Objednatel zveřejní dodatek v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Tento dodatek bude vyhotoven ve dvou listinných stejnopisech s vlastnoručními podpisy smluvních stran, ze kterých každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

| V Brně dne 4. 5. 2023 | V Brně dne 4. 5. 2023 |
| --- | --- |
| Za objednatele | Za zhotovitele |
| …………………………………………….. | …………………………………………………. |
| Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., XXX | STABIL s.r.o. Ing. Pavel Bína jednatel |