**SMLOUVA O DÍLO č. 1009/2017**

uzavřená podle § 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů

**Článek I.**

**Smluvní strany a pověření**

**1. Objednatel: SOU Lišov**

 **tř. 5. května 3**

 **373 72 Lišov**

 **IČO: 75050111**

 Osoba zmocněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Benýšek – ředitel

Osoba zmocněná jednat ve věcech technických: Pavel Mlsna

**2. Zhotovitel:**

 zastoupen: **SEBLED s.r.o.**

 **Klimentská 1746/52**

 **110 00 Praha 1**

IČO: 29144213

 DIČ: CZ29144213

 Osoba zmocněná jednat ve věcech smluvních: Dana Fialová

 Osoba zmocněná jednat ve věcech technických: Robert Šmíd

**Článek II.**

**Předmět smlouvy**

Předmětem smlouvy je:

1. Dodávka a montáž odvětrané fasády Novabrik na SOU Lišov, tř. 5. května 3, 373 72 Lišov.

2. Rozsah a provedení díla je stanoven na základě poptávky objednatele, nabídky zhotovitele.

3. Dodaný materiál je majetkem zhotovitele až po dobu doručení a převzetí peněz za materiál

 od objednatele.

**Článek III.**

**Technická dokumentace, doklady a způsob provedení díla**

1. Zhotovitel povede stavební deník jako doklad o průběhu realizace díla v rozsahu dle platných

 právních předpisů nebo dohody s objednatelem. Zhotovitel je povinen zaznamenat do stavebního

 deníku informace o průběhu provádění díla a veškeré skutečnosti požadované objednatelem.

 Zhotovitel je povinen vést deník ode dne převzetí pracoviště. Do stavebního deníku se zapisují

 všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy, zejména údaje o časovém postupu

 prací, zdůvodnění odchylek prováděných prací od dokumentace (bude předem projednáno

 s objednatelem). Sjednaný termín plnění se prodlužuje o dny, ve kterých nebude možno z důvodu

 zásahu vyšší moci (např. déšť, mráz apod.) pokračovat v provádění díla. Údaj o této skutečnosti

 bude zapsán zástupcem zhotovitele ve stavebním deníku.

2. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně s odbornou péčí a dohodou s ostatními firmami

 podílejícími se na uvedeném díle a v souladu s harmonogramem prací. Dodržuje obecně závazné

 předpisy, technické normy, podmínky této smlouvy a dodatky ke smlouvě o dílo. Zhotovitel se řídí

 výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele v souladu s jeho zájmy a řádně přijatými

 změnami a dodatky.

3. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 550 obchodního zákoníku.

**Článek IV.**

**Dodací podmínky**

1. Objednatel se zavazuje, že od zhotovitele převezme a zaplatí dílo za podmínek stanovených v této

 smlouvě, nebude-li písemně stanoveno jinak

2. Součástí dodávky jsou i protokoly, předepsané zkoušky a další doklady nutné ke zprovoznění a

 řádnému užívání díla.

3. Zhotovitel provede práce v odborné kvalitě podle platných předpisů obvyklých pro předmětný druh

 prací. Práce musí být provedeny tak, aby odpovídaly všem bezpečnostním, požárním a ostatním

 předpisům, aby nebyly na překážku v řádném užívání díla. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna

 potřebná oprávnění k provádění uvedených činností, předmět podnikání dle výpisu z rejstříku

 o živnostenském podnikání (živnostenský list).

4. Použité materiály musí odpovídat schválenému projektu. Jakékoli změny musí být předem písemně

 odsouhlaseny. V této změně musí být vyčísleny případné úspory nebo vícenáklady.

5. Zhotovitel se zavazuje, že během provádění díla upozorní objednatele na jemu známé případné

 vady dokumentace nebo stanovených postupů realizace a také na možné úspory a doporučí nebo

 navrhne změny.

6. Dojde-li na základě vzájemně odsouhlaseného dodatku ke smlouvě o díle k dodávce prací nad rámec

 smlouvy budou vícepráce účtovány 250,- Kč/1hod/1os.

7. Objednatel provedené práce překontroluje, budou-li odpovídat sjednaným podmínkám, převezme a

 zaplatí.

**Článek V.**

**Spolupůsobení objednatele**

Závazek objednatele:

1. Objednatel se zavazuje zajistit v dohodnutém termínu stavební připravenost pracoviště.

2. Objednatel zajistí přístup ke zdroji el. energie 400/220 V 32 A.

3. Objednatel zajistí přístup ke zdroji vody.

**Článek VI.**

**Odevzdání a převzetí díla**

1. K přejímce prací vyzve zhotovitel objednatele zápisem do stavebního deníku a datum bude

 stanoven písemnou formou. O výsledku převzetí a předání předmětu díla sepíší smluvní strany

 zápis s uvedením případných vad a nedodělků, předávací protokol bude podepsaný zástupci obou

 smluvních stran.

2. K předávacímu řízení připraví zhotovitel dokladovou část dle platných předpisů.

**Článek VII.**

**Čas a místo plnění**

Termín provedení díla podle požadavku objednatele:

předpokládaný termín zahájení prací - 10. červenec 2017

předpokládaný termín ukončení prací - 5. srpen 2017

**Článek VIII.**

**Cena**

Cena za dílo se stanovuji dohodou smluvních stran ve výši: **246 537,- Kč**

včetně sazby 21% DPH platné ke dni uzavření této smlouvy.

**Článek IX.**

**Fakturování a placení**

1. Objednatel zaplatí zálohovou fakturu ve výši 123 000,- Kč do 7 dnů po zahájení stavby, a to

 převodem na účet 260740128/0300.

2. Závěrečná fakturace bude provedena na základě dokončení díla stvrzeného předávacím

 protokolem o převzetí díla. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu se splatností do 7 dnů.

 Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude datum uvedené v předávacím protokolu.

**Článek V.**

**Smluvní pokuty**

Veškeré pokuty a penále se řídí obchodním zákoníkem.

**Článek XI.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva o dílo vznikla dohodou o celém jejím obsahu.

2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným dodatkem ke smlouvě

 o dílo.

3. Smlouva o dílo je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom výtisku.

4. Obě strany mohou odstoupit od smlouvy pouze za předpokladu podstatného porušení smluvních

 povinností jednou ze smluvních stran. Odstoupení musí být provedeno písemnou formou.

5. Objednatel se zavazuje nesdělovat třetím osobám a to ani subdodavatelům či zaměstnancům

 zhotovitele, bez písemného souhlasu zhotovitele, informace o ceně materiálů a prací. V případě

 porušení tohoto bodu smlouvy se objednatel vystavuje riziku odstoupení od smlouvy ze strany

 zhotovitele bez náhrady za již zaplacení zálohy.

6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dne 26. 5. 2017

Za objednatele: Za zhotovitele: