**SMLOUVA O DÍLO**

číslo objednatele: S-0099/61664651/2023

 číslo dodavatele: ……………..

**„Modernizace odborných a jazykových učeben, zlepšení podmínek pro výuku v areálu praktické přípravy a nákup traktoru pro výuku autoškoly**

**na VOŠ a SZeŠ Benešov - vybudování ohrady výběhu pro koně - opakování“**

**Smluvní strany**

Objednatel

**Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131**

se sídlem: Mendelova 131, 256 01 Benešov

zastoupený: PaedDr. Bc. Ivana Dobešová, ředitelkou příspěvkové organizace

IČ: 616 64 651

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu projektu: xxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „objednatel“

**a**

Zhotovitel

Jakub Stuchlík

Sídlo: Lýskova 2071, 155 00 Praha 5

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném v Živnostenském rejstříku

IČO: 76645827 DIČ: CZ9004220313

Bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s. číslo účtu xxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“

 uzavírají

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) tuto smlouvu o dílo.

**I.**

**Předmět smlouvy**

Předmětem smlouvy je zhotovení ohrady výběhu pro koně dle specifikací v příloze smlouvy

Jedná se o tyto práce:

* instalace a montáž nové ohrady – vytvoření výběhu pro koně v areálu praktického vyučování na Pomněnicích
* minimálně 3 ráhna mezi sloupky
* betonování kotvících trnů
* demontáž stávající ohrady

Instalaci a montáž ohrady je možné provádět v pracovních dnech i o víkendech od 7:00 hod do 19:00 hod.

Prohlídka místa před podpisem smlouvy na odloučeném pracovišti je možná po dohodě – školní hospodářství objednatele v Pomněnicích. Kontaktní osobou objednatele pro účely prohlídky místa plnění xxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

Jednotlivé položky – viz položkový rozpočet v příloze č.3 této smlouvy.

**II.**

**Termín plnění**

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané práce v termínu nejdéle do 22.5.2023.

K započetí plnění předmětu díla bude dodavatel objednatelem vyzván vždy písemně nebo e-mailem, a to nejméně 3 kalendářních dny před požadovaným započetím prací (protokolární předání staveniště), přičemž dodavatel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně nebo e-mailem, s uvedením přesného data započetí předmětu plnění. Předání staveniště proběhne bezodkladně po podpisu smlouvy.

V případě, že dodavatel začne provádět dílo bez písemné výzvy, nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit.

**III.**

**Cena za dílo**

Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 138.842,- Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 29.157,- Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 167.999,- Kč.

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.

Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel je povinen poskytnout slevu z ceny díla na neprovedené práce. Dodatečné stavební práce mohou být zadány pouze postupem v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.

**IV.**

**Platební podmínky**

Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy.

Realizované práce a dodávky budou zhotovitelem účtovány objednateli na základě skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených technickým dozorem stavby, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a bude v nich uveden název **„Modernizace odborných a jazykových učeben, zlepšení podmínek pro výuku v areálu praktické přípravy a nákup traktoru pro výuku autoškoly na VOŠ a SZeŠ Benešov - vybudování ohrady výběhu pro koně - opakování“**, číslo smlouvy objednatele, číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_049/0002516. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc a fotodokumentace.

Faktura je splatná ve lhůtě **14** kalendářních dnů od jejího vystavení (v případě, že v průběhu plnění díla to nebude vzhledem k financování z prostředků EU dohodnuto u jednotlivých faktur jinak), přičemž musí být Objednateli doručena alespoň 10 dnů před datem splatnosti. Faktura je splatná za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury.

**V.**

**Splnění a předání díla**

Zhotovitel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle článku I. smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával zhotovitel ve smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých poddodavatelů), a to jejich originálů.

Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.

Dokončené dílo dle článku I. smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech smluvních.(dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělky.

Pokud dodavatel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli **smluvní pokutu ve výši** **Kč 500,-** za každou vadu a každý den prodlení.

 **VI.**

**Záruční doba a odpovědnost za vady**

Zhotovitel přebírá záruku za jakost a kompletnost provedeného díla po dobu 24 měsíců ode dne převzetí díla objednatelem. Vady, které se vyskytnou v této lhůtě je zhotovitel povinen odstranit do 30 ti dnů od jejich prokazatelného nahlášení.

Nedokončené dílo není objednatel povinen převzít.

**VII.**

**Závěrečné ustanovení**

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právními vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

2. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy
a dodavatel 2 stejnopisy.

3. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

4. Smlouva se uzavírá na dobu určitou. Zaniká dohodou smluvních stran, splněním předmětu smlouvy nebo odstoupením dle příslušných ustanovení této smlouvy či zákona.

5. Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah této smlouvy dobře znám, že tato smlouva byla před jejím podpisem jejich zástupci přečtena, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

6. Zápis do registru smluv zajistí objednatel.

Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy:

 Příloha č. 1: Harmonogram plnění / Tato příloha v podobě návrhu uchazeče bude přiložena k nabídce, netvoří součást nabídky a nebude předmětem posuzování nabídky. Finální příloha bude vypracována až před uzavřením smlouvy o dílo v návaznosti na znalost konkrétního termínu uzavření smlouvy. /

 Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby /přiloženo zadavatelem/

 Příloha č. 3: Oceněný položkový rozpočet /příloha bude předložena v nabídce a přikládá uchazeč/

 Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů (subdodavatelů)

 Příloha č.5: Specifikace díla (specifikace předmětu plnění)

V Praze dne 11.5.2023 V Benešově dne 11.5.2023

 Zhotovitel Objednatel

Jakub Stuchlík  **VOŠ a SZeŠ Benešov**

…………………………………. …………………………………

 Jakub Stuchlík PaedDr. Bc. Ivana Dobešová

 ředitelka školy

 **Příloha č. 2**

**F O R M U L Á Ř P R O O H L Á Š E N Í Z M Ě N S T A V B Y**

**„Modernizace odborných a jazykových učeben, zlepšení podmínek pro výuku v areálu praktické přípravy a nákup traktoru pro výuku autoškoly**

**na VOŠ a SZeŠ Benešov - vybudování ohrady výběhu pro koně - opakování“**

**Určeno:**

 **(v kopii věcně příslušný odbor)**

**Číslo SoD:**

**Termín plnění:**

**Celková cena díla:**

**Dodavatel:**

**IČO:**

**Oprávněná osoba:**

**Telefonní spojení:**

**Popis předmětu informace:**

**Popis problému:**

**Čeho se dodavatel domáhá:**

 **Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:**

**Datum, podpis oprávněné osoby**

**Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:**