SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto znění:

I.

Smluvní strany

Zhotovitel:     ELESTAV MONT,s.r.o.

Adresa:	náměstí Republiky 86, 347 01 Tachov

Zastoupený:	Romanem Jaruškem, jednatelem firmy

Číslo účtu:	ČSOB a.s ,  283854304/0300

IČ:		04192192

DIČ:		CZ04192192

OR: Firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného : C 31362/KSOL Krajský soud v Plzni

Objednatel:		Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy

Adresa:	            Školní 280

Zastoupený:		Mgr. Markéta Lorenzová

Číslo účtu:	            ……………….

IČ:			70838534

DIČ:			………………..

II.

Předmět smlouvy

- Předmětem plnění této smlouvy je realizace modernizace osvětlení v objektu Gymnázia a Střední a odborné školy Plasy.

- Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu podle článků IV. a V. této smlouvy.

III.

Doba a místo plnění

- Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na předmětném díle nejpozději do 5.8.2023

- Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do 20.8.2023

- Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v termínu do 04.08.2023, nejpozději v den zahájení prací.

- Místem plnění : Gymnázium a Střední odborná škola Plasy, Školní 280, 331 01 Plasy

IV.

Cena díla

- Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

Cena díla bez DPH činí 583.203,- Kč, DPH 21% činí 122.472,63,- Kč, Cena vč. 21%DPH 705.675,63 Kč

(slovy – sedumsetpěttisícšestsetsedumdesátpětašedesáttřihaléřů korun českých včetně DPH).

- Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla.

V.

Platební podmínky

- Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla takto: 100 % ceny díla po úspěšném předání díla.

- Faktura musí obsahovat náležitosti dle §28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti dle §13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- Konečnou fakturu zhotovitel vystaví a zašle objednateli po předání a převzetí díla.

- Faktury se považují za proplacené okamžikem připsání fakturovaných částek na účet zhotovitele uvedený na fakturách.

VI.

Předání díla

- Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky. Zároveň musí být doložené veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích vyžadované příslušnými technickými normami. Součástí díla budou i předepsané certifikáty, záruční listiny a návody k obsluze.

- Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 3 dnů od zhotovitelovy výzvy. Objednatel se zavazuje přejímání díla ve zmíněné lhůtě zahájit a bez zbytečného odkladu ho dokončit.

- Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla.

- Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění zástupci obou smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis zjištěných vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla, s dohodnutými lhůtami pro jejich odstranění.

- Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 14 dnů od podepsání zápisu o převzetí díla, nebude-li v předávacím protokolu- zápisu o předání sjednáno jinak.

VII.

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

- Vlastnické právo k zhotovované věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí.

- Nebezpečí škody na zhotovené věci nese od počátku zhotovování do předání a převzetí díla zhotovitel.

VIII.

Odpovědnost za vady díla

- Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo po dobu 24 měsíců ode dne podepsání zápisu o převzetí díla. Záruka na dodané zařízení je stanovena dle záruk výrobců.

- Výskyt záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci nejpozději do 14 kalendářních dnů od jejího doručení a zároveň si s objednatelem dohodne termín odstranění vad. Neučiní-li tak, má se zato, že reklamaci uznává a odstranění vad provede ve lhůtách stanovených níže.

- Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění záruční vady do 14 kalendářních dnů od jejího řádného oznámení, nedohodne-li se s objednatelem jinak.

- Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu do 30 kalendářních dní, nedohodne-li se s objednatelem jinak.

IX.

Smluvní pokuta a úroky z prodlení

- Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání díla smluvní pokutu ve výší 0,02% nedodaného díla za každý, byť i započatý, den prodlení.

- Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.

X.

Odstoupení od smlouvy

- Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu s §344 a násl. obchodního zákoníku.

- Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže byl vyhlášen konkurz na majetek zhotovitele nebo řízení o vyrovnání.

- Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací podle článku III. odst. 1 této smlouvy, je toto považováno za závažné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy.

- Sjednává se platnost odstoupení zhotovitele od smlouvy o dílo s ohledem na vyšší moc. Za vyšší moc se považuje mobilizace, živelná pohroma, apod.

XI.

Povinnosti Zhotovitele a Objednatele

- Zhotovitel je povinen po skončení montáže zařízení provést závěrečnou provozní zkoušku. Na základě kladných výsledků závěrečné provozní zkoušky bude mezi stranami smlouvy uzavřen celkový předávací protokol.

- Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli i mimozáruční servisní služby podle aktuálního platného ceníku servisních služeb.

- Objednatel je povinen zajistit Zhotoviteli přístup do všech částí objektu, ve kterých budou prováděny práce spojené s předmětem smlouvy v pracovních dnech od 8:00 do 17:00 ode dne podpisu smlouvy do podpisu předávajícího protokolu, pokud se strany nedohodnou jinak.

- Objednatel je povinen zpřístupnit nedostupná místa pro bezproblémovou práci – tímto se rozumí především přemístění nábytku a vybavení místností. Nedodrží-li objednatel tyto povinnosti, je zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat vícepráce a náklady vzniklé k újmě zhotovitele.

- Objednavatel souhlasí s uvedením mezi reference zhotovitele a zveřejnění úspěšnosti celého projektu.

XII.

Kontaktní osoby

- Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat:

Jméno: Mgr.Markéta Lorenzová

Telefon: XXXXXXXXX

Email: XXXXXXXXXX

Za zhotovitele je ve věcech technických oprávněn jednat:

Jméno: Roman Jarušek

Telefon: XXXXXXXXX

Email: XXXXXXXXXX

XIII.

Závěrečná ustanovení

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oprávněnými osobami za obě smluvní strany.

- Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

- Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky odsouhlasenými statutárními orgány obou smluvních stran, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.

- Z důvodu právní jistoty smluvní strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

- Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

- Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednavatel uveřejnil tuto smlouvu včetně všech příloh, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup (prostřednictvím internetu). Zhotovitel uděluje tento souhlas zejména pro situaci, kdy povinnost zveřejnit smlouvu vyplývá objednavateli z platných právních předpisů (zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv). Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva ani žádná z jejích příloh neobsahuje žádnou skutečnost, kterou by chránil jako své obchodní tajemství, ani jiné informace, které vyžadují zvláštní způsob ochrany. Toto ujednání platí i pro případné změny (dodatky) této smlouvy.

- Přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Gymnázium a Střední odborné škole Plasy

XXXXXXXXXXXXXXXX					XXXXXXXXXXXXXXXX

…………………………………………….			………………………………………….

za zhotovitele				                                                     za objednavatele

Roman Jarušek                                                                               Mgr. Markéta Lorenzová

jednatel firmy                                                                                          ředitelka školy