Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 29.09.2022 na provedení stavby „Rekonstrukce chodníku podél ul. Slovenské“

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

## Objednatel: 			město Český Těšín

se sídlem:			nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

zastoupen:			Karlem Kulou, starostou města

ve věcech technických:		……….

……….

e-mail:				……….

IČ:				00297437

DIČ:				CZ00297437

(dále jen objednatel)

a

# 1.2 	Zhotovitel:			JANKOSTAV s.r.o.

se sídlem:			Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava

zastoupen:			Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel

ve věcech technických:		……….

e-mail:				……….

IČ:				25855581

DIČ:				CZ25855581

(dále jen zhotovitel)

Z důvodu vzniku změn oproti původním zadávacím podmínkám (dodatečné stavební práce a méněpráce) se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29.09.2022. Specifikace dodatečných stavebních prací a méněprací tvoří přílohu k tomuto Dodatku č. 1.

# Změny

## Tímto Dodatkem č. 1 se ruší znění odstavce 6.1 článku 6. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:

## 6.1	Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla dle původní smlouvy bez DPH 			7 010 734,11 Kč

dodatečné práce dle Dodatku č. 1 bez DPH		     32 223,00 Kč

méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH			 - 119 297,75 Kč

celková cena díla bez DPH 				6 923 659,36 Kč

DPH 21 %		 				1 453 968,47 Kč

celková cena díla včetně DPH 			          	8 377 627,83 Kč

## Tímto Dodatkem č. 1 se doplňuje článek 15. Závěrečná ujednání o nový odstavec 15.13., který zní:

## 15.13	Objednatel informuje zhotovitele a zhotovitel bere ne vědomí, že stavba bude spolufinancována z dotačních prostředků v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Všechny dokumenty související s projektem musí objednatel i zhotovitel archivovat a uchovávat minimálně do 31. 12. 2035, pokud není ve Specifických pravidlech poskytovatele dotace stanoveno jinak. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta.

# Ostatní ujednání

## Všechna ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 1, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.

## Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

## Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění předmětné smlouvy.

## Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

## Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

## Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je specifikace dodatečných stavebních prací a méněprací.

3.7	Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín čís.: 529/9./RM, dne 16.05.2023.

V Českém Těšíně dne 23.05.2023			V Ostravě dne 18.05.2023

______________________________		_______________________________

za objednatele:					za zhotovitele:

Karel Kula, starosta					Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel