Společnost: **Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje**

IČO: 272 56 456

DIČ: CZ27256456

Se sídlem: Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01

Zastoupená: JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva

Mgr. Daniel Marek, místopředseda představenstva

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019

dále jen „**objednatel**“ na straně jedné,

a

|  |  |
| --- | --- |
| Společnost: | **STAPRO s. r. o.** |
| IČO: | 135 83 531 |
| DIČ: | CZ699004728 |
| Se sídlem: | Pernštýnské náměstí 51, 530 02 Pardubice |
| Zastoupená: | Ing. Leoš Raibr, jednatel společnosti |
| Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 148 | |

dále jen „**dodavatel**“ na straně druhé,

objednatel a dodavatel společně jako „**smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, jak stanoví tento:

**Dodatek č. 1 smlouvy o dílo**

**nemocniční informační systém**

dále jen „dodatek“

# Úvodní ustanovení

## Objednatel a dodavatel uzavřeli dne 8.6.2022 Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva o dílo**“), jejímž předmětem je závazek dodavatele provést pro objednatele dílo spočívající v dodávce nemocničního informačního systému FONS Enterprise, včetně provedení implementace, zkušebního provozu a poskytnutí potřebné dokumentace a poskytnutí dalších souvisejících služeb (dále jen „**projekt**“). A dále závazek objednatele řádně a včas provedené dílo převzít a uhradit za něj dodavateli sjednanou cenu.

## Smluvní strany shodně prohlašují, že Smlouva o dílo je k dnešnímu dni platná a účinná.

## V čl. 3 odst. 3.2. Smlouvy o dílo se dodavatel zavázal dodat objednateli kompletní dílo nejpozději do 350 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy o dílo, tj. do 24.5.2023.

## Smluvní strany konstatují, že v původně sjednaném termínu nelze dílo dokončit. Důvodem je nedostatečná součinnosti třetích osob na straně objednatele, dodavatelů ostatních objednatelem užívaných aplikací, nedostatečné hardwarové vybavení na straně objednatele potřebné pro realizaci projektu, nedostatečná síťová infrastruktura na straně objednatele potřebná pro naplnění cílů projektu, jakož i dosud probíhající testování informačního systému v prostředí objednatele. Nedostatky, zejména síťové infrastruktury a stavu a počtu koncového HW, na straně objednatele, byly zjišťovány postupně a až v rámci a průběhu testovacího provozu, kdy byla postupně elektronizována veškerá do té doby v listinné podobě vedená agenda, a v době provádění zaškolení obsluhy.

## Objednatel, který jednal při přípravě zadání na plnění veřejné zakázky s veškerou potřebnou péčí, nemohl předvídat veškeré důsledky a potřeby nového řešení po elektronizaci dat a rovněž s ohledem na jiné aplikace připojené na infrastrukturu užívané objednatelem. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo. Dodatkem č. 1 není sjednána podstatná změna závazku, neboť potřeba změny závazku byla vyvolána okolnostmi, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a změna se nijak nedotýká ceny sjednané podle smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky (změna závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění).

# Předmět dodatku

## Smluvní strany se dohodly, že se dodavatel rámci plnění na veřejnou zakázku předloží nejpozději do 15.6.2023 objednateli návrh harmonogramu a metodiky pokračování v testování nemocničního informačního systému FONS Enterprise v prostředí objednatele, s cílem nalézt nejvhodnější řešení zjištěného stavu.

## Smluvní strany se dále dohodly, že v návaznosti na výstupy a zjištění nejpozději do 30.6.2023 uzavřou další dodatek Smlouvy o dílo, jehož předmětem bude prodloužení doby dodání díla v závislosti na odstranění nedostatků síťové infrastruktury objednatele a stavu HW, tj. včetně testování v prostředí objednatele a zaškolení obsluhy, o nezbytně nutnou dobu.

# Závěrečná ustanovení

## Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají i nadále v platnosti a účinnosti.

## Tento dodatek č. 1 je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. V případě elektronického podepisování je tento dodatek č. 1 uzavřen v jednom vyhotovení podepsaném elektronicky všemi účastníky.

## Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění.

## Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku č. 1, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Mladé Boleslavi dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | V Pardubicích dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ……………………………………………….  **Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje**  JUDr. Ladislav Řípa  předseda představenstva | ……………………………………………….  **STAPRO s. r. o.**  Ing. Leoš Raibr  jednatel společnosti |
| ……………………………………………….  **Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje**  Mgr. Daniel Marek  místopředseda představenstva |  |