**Objednávka 1/2023 na provedení práce ke smlouvě o dílo č. 008/OPI/2023 na provádění výměny podlahové krytiny v budově Ústředí VZP ČR č. ID 2300028/VZMR**

**Objednatel:**

**Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky**

se sídlem: Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3

kterou zastupuje: Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel VZP ČR

k podpisu této objednávky je pověřen Ing. Marek Cvrček, ekonomický náměstek ředitele VZP ČR

kontaktní osoba/ tel./ e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČ: 41197518

DIČ: CZ41197518

bankovní spojení: Česká národní banka, Pobočka Praha, Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ: 115 03

číslo účtu: 1110205001/0710

**Zhotovitel:**

**KMD PLUS s.r.o.**

se sídlem/místem podnikání: U Křížku 1402/6, 140 00 Praha 4 – Nusle

kterou zastupuje: Jan Dvořák

IČO: 25121553

DIČ: CZ25121553

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s

číslo účtu: 236036800/0600

Předmět plnění: provedení výměny podlahové krytiny (kobercových čtverců) v kancelářích Ústředí VZP ČR, Orlická 2020/4, Praha 3

Zadavatel: XXXXXXXXXX, specialista provozu VZP ČR

Tato objednávka je uzavřena na základě platné Smlouvy o dílo č. 008/OPI/2023

na provádění výměny podlahové krytiny v budově Ústředí VZP ČR (ID: 2300028/VZMR).

**Celková cena díla vč. DPH:**  **268 978,16 Kč**

Rozpis DPH: základ daně částka DPH celkem s DPH

 222 296,00 Kč 46 682,16 Kč 268 978,16 Kč

Výše uvedená cena je za provedení výměny 272 m² podlahové krytiny, kompletní stěrky (272 m²) a 260 bm podlahových lišt. Konečná cena bude odpovídat přesné výměře vyměňované krytiny, použité stěrky a podlahových lišt.

Součástí objednávky je Příloha č. 1 – Kalkulace ceny.

Uvedená sjednaná cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla vč. všech nákladů souvisejících a veškeré náklady za ztížené podmínky, které lze při provádění díla očekávat.

**Specifikace provedení:**

provedení výměny podlahové krytiny v prostorách kanceláří 764, 770, 776, 768, 769, 758, 707, 708,761, 767, 363a, 763 a 356 budovy Ústředí VZP ČR, Orlická 2020/4, Praha 3.

**Dodací a platební podmínky:**

Místo plnění: Orlická 2020/4 Praha 3

Termín plnění: 9.6.-2.7.2023. Zahájení je možné v pátek 10:00 hodin, dokončení do neděle 20:00 hodin. Termíny:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 764 | 770 | 776 | 768 |   | 9-11.6.2023 |
| 769 | 758 | 707 |   |   | 16-18.6.2023 |
| 708 | 761 | 767 |   |   | 23-25.6.2023 |
| 363a | 763 | 356 |   |   | 30.6.-2.7.2023 |

Záruční lhůta: 60 měsíců od data protokolárního převzetí.

Platební podmínky: bezhotovostním převodem na základě faktury - daňového dokladu.

Splatnost faktury: 30 dní ode dne jejího doručení do sídla (viz. *„Ostatní ujednání“*). Fakturace bude provedena až po úplném protokolárním předání díla.

**Ostatní ujednání:**

1. Zhotovitel si je plně vědom zákonné povinnosti smluvních stran uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), tuto Objednávku včetně všech případných dohod, kterými se tato Objednávka doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší prostřednictvím registru smluv.
2. Adresa Objednatele pro doručování písemností vč. faktury - daňového dokladu: Orlická 2020/4, Praha 3 – Vinohrady, PSČ: 130 00.
3. Právní vztahy mezi Objednatelem a Zhotovitelem se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
4. Poskytovatel je povinen uvádět číslo této objednávky v protokolu o předání a převzetí služby a na fakturách - daňových dokladech.
5. Osoba pověřená jednat za Objednatele ve věcech této objednávky: XXXXXXX specialista provozu, XXXXXXXX specialista provozu.
6. Potvrzením objednávky dodavatel prohlašuje ve vztahu k § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb., že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
7. Potvrzením objednávky akceptuje Zhotovitel tuto objednávku.
8. Ostatní ujednání dle platné smlouvy 008/OPI/2023.

V Praze, dne ……………………… V………………………, dne………………………

Objednatel: Zhotovitel:

Všeobecná zdravotní pojišťovna KMD PLUS s.r.o.

 České Republiky

………………………………………………… ..…………………………………………………

 Ing. Marek Cvrček Jan Dvořák ekonomický náměstek ředitele VZP ČR jednatel