Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

- SMLUVNÍ STRANY

Domov Horizont, příspěvková organizace

Zastoupená:	Mgr. Janem Hanáčkem,	ředitelem

Se sídlem:	Strážovská 1096,	697 01 Kyjov

IČO:	46937145

DIČ:	není plátce DPH

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr,

vložka 1260

Bankovní spojení:
Kontaktní osoba:
Telefon:

E-mail:

(dále jen „Objednatel")

15132671/0100

Petr Michalčík

+420 725 547 569

provozní (S) horizontkyiov.cz

a

AB stavby s.r.o.

Zastoupená:

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

Plátce DPH:

Jiřím Pelkou, jednatelem
Košíky 78, 687 04
25524232
CZ25524232
ano

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Brno, pod sp. zn. C 30171 Bankovní spojení:	5624120257/0100

(dále jen „Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvnístrany")

uzavřeli v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník") a s ust. § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ") tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 12. 9. 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 4. 2023 (dále jen „Dodatek č. 2").

Stránka 1 ze 3

- ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

- Smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce budovy A" dne 12. 9. 2022 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva").

- PŘEDMĚT ZMĚNY ZÁVAZKU

- Předmětem tohoto dodatku je provedení změn, týkajících se sjednání realizace dodatečných stavebních prací, které budou realizovány postupem v souladu s ust. § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ, jak je ujednáno dále.

- Rozsah dodatečných stavebních prací a oceněné položkové rozpočty, které budou mít dopad na změnu Sjednané ceny je přesně upraven v Přílohách č. 1 až 10 tohoto dodatku, přičemž tyto přílohy tvoří nedílnou součást Dodatku č. 2.

- V čl. V. odst. V.l. Smlouvy se text nahrazuje tímto textem:

„Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy se sjednává takto:

cena celkem 17 068 389,61 Kč (slovy: sedmnáct milionů šedesát osm tisíc tři sta osmdesát devět korun a šedesát jedna haléřů českých) bez DPH,

výše DPH 2 560 258, 44 Kč

cena celkem 19 628 648,05 Kč (slovy: devatenáct milionů šest set dvacet osm tisíc šest set čtyřicet osm korun a pět haléřů českých) včetně DPH

(dále jen „Sjednaná cena").

Pro obsah a rozsah Sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace a oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1. V případě rozporu těchto dokumentů má přednost oceněný soupis prací."

- PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

- Smluvní strany shodně prohlašují, že vznikla potřeba realizovat dodatečné stavební práce, a to odstranění dřevěných obkladů na chodbách z důvodu snížení požárního zatížení budovy. Neprovedení tohoto opatření by přímo ovlivnilo průběh požáru a ztížilo požární zásah jednotkami požární ochrany. Výše uvedené dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách jsou nezbytné k řádnému zhotovení díla (Příloha č. 1 tohoto dodatku). Hodnota změn uvedených v tomto odstavci podle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ představuje 6,7 % původní hodnoty závazku. Součet hodnot změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku a současně v souladu s §222 odst. 9 ZZVZ celkový cenový nárůst související se změnami podle § 222 odst. 5 ZZVZ, nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku. Zhotovitel tyto změny projednal s Objednatelem, Objednatel prověřil nutnost provedení změn a schválil změnový list č. 1 a položkový rozpočet dodatečných stavebních prací na chodbách 1. - 3.NP. (Příloha č. 1 a Příloha č. 2 tohoto dodatku).

- Smluvní strany prohlašují, že na žádost Objednatele budou realizovány dodatečné stavební práce, a to nové rozvody ve všech pokojích uživatelů. Tyto elektroinstalace nebyly součástí projektu elektroinstalací a teprve v průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že pokoje uživatelů nelze propojit s nově navrženými instalacemi a je proto nezbytné provést nové rozvody ve všech místnostech. Potřeba provedení uvedených změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (Příloha č. 1 tohoto dodatku). V souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ hodnota změn představuje 8,3 % původní hodnoty závazku. Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a součet hodnot změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku a současně

Stránka 2 ze 3

v souladu s §222 odst. 9 ZZVZ celkový cenový nárůst související se změnami podle § 222 odst. 6 ZZVZ, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.. Objednatel uvedené změny projednal se Zhotovitelem a takto jsou schválené ve změnovém listu č. 1 a položkových rozpočtech elektroinstalačních prací (Příloha č. 1 a Příloha č. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tohoto dodatku).

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčená Dodatkem č. 2, zůstávají beze změny. Smluvní strany zdůrazňují, že veškerá ustanovení Smlouvy se vztahují rovněž na rozsah změn dle tohoto dodatku.

- Zhotovitel bere na vědomí povinnost uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákona o registru smluv).

- Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li příslušný právní předpis jinak (zejména zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že je-li povinnost Dodatek č. 2 uveřejnit, učiní tak Objednatel.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že Dodatek č. 2 uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze Smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je

Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4 Příloha č. 5 Příloha č. 6 Příloha č. 7 Příloha č. 8 Příloha č. 9 Příloha č. 10

Změnový list č. 1 pro změny č. 1 a č.2
Změna č. 1 VCP stavební na chodbách 1.-3. NP
Změna č. 2_01_VCP elektro

Změna č. 2_02_VCP elektro chodba l.NP po 10.1.2023

Změna č. 2_03_ VCP elektro chodba l.NP

Změna č. 2_04_ VCP elektro chodba 2.NP

Změna č. 2_05_ VCP elektro chodba 3.NP

Změna č. 2_06_ VCP elektro pokoje l.NP

Změna č. 2_07_ VCP elektro pokoje 2.NP

Změna č. 2_08_ VCP elektro pokoje 3.NP

V Kyjově dne 17. 05. 2023

Za Objednatele

Domov Horizont, příspěvková organizace			AB stavby s.r.o.

Mgr. Jan Hanáček						Jiří Pelka

ředitel							      jednatel

Stránka 3 ze 3