Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO 
MUZ/334/2022

Smluvní strany:

Muzeum hlavního města Prahy

příspěvková organizace hl. m. Prahy

IČO: 00064432

DIČ: CZ00064432

se sídlem Kožná 1/475, 110 01 Praha
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., č.ú. 295329099/0300

zastoupená RNDr. Ing. Ivem Mackem, ředitelem

e-mail: muzeum@muzeumprahy.cz

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

AVERS, spol. s r.o.

IČO: 41190840

DIČ: CZ41190840

se sídlem Michelská 240/49, 141 00 Praha 4
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze sp. zn. C 3445

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 1, č.ú.: 401082/0800

zastoupená jednateli Janem Koškou a Martinem Koškou

e-mail: avers@avers.cz

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“)

uzavřely dne 1.12.2022 ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) smlouvu o dílo č. MUZ/334/2022, na jejímž základě se Zhotovitel zavázal zhotovit pro Objednatele dílo „Informační systém Muzea hl. města Prahy“ spočívající v zemních pracích, montáži konstrukcí, elektroinstalaci, elektromontáži a dalších pracích souvisejících při realizaci tohoto díla a Objednatel se zavázal zaplatit Zhotoviteli za dílo sjednanou cenu (dále jen „smlouva“).

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

při provádění stavebních prací na základě smlouvy zjistil Zhotovitel, že je nezbytně nutné:

- změnit postup stavebních prací, jež si vyžádal zjištěný stav po započetí prací, který nebylo možno předvídat,

- prodloužit termín dokončení díla v důsledku skutečností uvedených výše,

z toho důvodu se smluvní strany dohodly na změně sjednaného díla a uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě:

- V čl. 1. Předmět smlouvy odst. 1.1. se na konec odstavce vkládá nová věta ve znění:

„Předmětem díla jsou vícepráce, jejichž rozsah je vymezen ve změnových listech, které obsahují oznámení o změně, soupis prací a jejich ocenění (dále vše dohromady jen jako „změnový list“): změnové listy č. 1 ze dne 16.2.2023 a č. 2 ze dne 25.4.2023, které tvoří souhrnně nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 5.“

- V čl. 4 Termíny plnění odst. 4.2.2. se vypouští text ve znění:

„15.5.2023.“

a nahrazuje se novým textem ve znění:

„30.6.2023.“

- V čl. 5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny odst. 5.2. se vypouští text ve znění:

„Celková cena díla stanovená dle cenové nabídky Zhotovitele (viz příloha č. 1 této smlouvy) je

4.399 006,35 Kč bez DPH.“

a nahrazuje novým textem ve znění:

„Celková cena díla stanovená dle cenové nabídky Zhotovitele (viz příloha č. 1 této smlouvy) a změnových listů (viz příloha č. 5. této smlouvy) je 5.661.368,94 Kč bez DPH.“

- Spolu s již platnými přílohami ke smlouvě se nedílnou součástí smlouvy stává příloha:

Příloha č. 5:	Změnový list č. 1 ze dne 16.2.2023 a změnový list č. 2 ze dne 25.4.2023.

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny nedotčena.

- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení. V případě, že je tento dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno (1) vyhotovení dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců smluvních stran, kteří jsou oprávněni tento dodatek uzavřít.

- Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku ke smlouvě a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

| Muzeum hlavního města Prahy V Praze dne 15.5.2023 ______________________ RNDr. Ing. Ivo Macek ředitel | AVERS, spol. s r.o. V Praze dne 15.5.2023 ______________________ Jan Koška jednatel _______________________ Martin Koška jednatel |
| --- | --- |