Příloha č. 4 ke smlouvě o dílo č. PK /1310/2023

Rozpis prací malování  Pražská konzervatoř Na Rejdišti Praha 1

Datum:  3.5.2023                                                                       Provádění prací

| PO-24.7.2023 | Práce malířské,dvojnásobné,tmelení,škrábání,penetrace,úklid,zakrytí |  |
| --- | --- | --- |
| ÚT-25.7.2023 | Práce malířské,dvojnásobné,tmelení, škrábání,penetrace, úklid,zakrytí |  |
| ST-26.7.2023 | Práce malířské,dvojnásobné,tmelení,škrábání,penetrace,úklid,zakrytí |  |
| ČT-27.7.2023 | Práce malířské,dvojnásobné,tmelení,škrábání,penetrace,úklid,zakrytí |  |
| PÁ-28.7.2023 | Práce malířské,dvojnásobné,tmelení,škrábání,penetrace,úklid,zakrytí |  |
| SO-29.7.2023 | Práce malířské,dvojnásobné,tmelení,škrábání,penetrace,úklid,zakrytí |  |
| NE-30.7.2023 | Práce malířské,dvojnásobné,tmelení,škrábání,penetrace,úklid,zakrytí |  |
| PO-31.7.2023 | Práce malířské,dvojnásobné,tmelení,škrábání,penetrace,úklid,zakrytí |  |
| ÚT-1.8.2023 | Práce malířské,dvojnásobné,tmelení,škrábání,penetrace,úklid,zakrytí |  |
| ST-2.8.2023 | Práce malířské,dvojnásobné,tmelení,škrábání,penetrace,úklid,zakrytí |  |
| ČT-3.8.2023 | Práce malířské,dvojnásobné,tmelení,škrábání,penetrace,úklid,zakrytí |  |
| PÁ-4.8.2023 | Práce malířské,dvojnásobné,tmelení,škrábání,penetrace,úklid,zakrytí |  |
| SO-5.8.2023 | Práce malířské,dvojnásobné,tmelení,škrábání,penetrace,úklid,zakrytí |  |
| NE-6.8.2023 | Práce malířské,dvojnásobné,tmelení,škrábání,penetrace,úklid,zakrytí |  |
| PO-7..8.2023 | Práce malířské,dvojnásobné,tmelení,škrábání,penetrace,úklid,zakrytí |  |
| ÚT-8..8.2023 | Práce malířské,dvojnásobné,tmelení,škrábání,penetrace,úklid,zakrytí |  |
| ST-9..8.2023 | Práce malířské,dvojnásobné,tmelení,škrábání,penetrace,úklid,zakrytí |  |
| ČT-10.8.2023 | Práce malířské,dvojnásobné,tmelení,škrábání,penetrace,úklid,zakrytí |  |
| PÁ-11.8.2023 | Práce malířské,dvojnásobné,tmelení,škrábání,penetrace,úklid,zakrytí |  |
| SO-12.8.2023 | Práce malířské,dvojnásobné,tmelení,škrábání,penetrace,úklid,zakrytí |  |
| NE-13.8.2023 | Práce malířské,dvojnásobné,tmelení,škrábání,penetrace,úklid,zakrytí |  |
| PO-14.8.2023 | Práce malířské,dvojnásobné,tmelení,škrábání,penetrace,úklid,zakrytí |  |
| ÚT-15.8.2023 | Práce malířské,dvojnásobné,tmelení,škrábání,penetrace,úklid,zakrytí |  |
| ST-16.8.2023 | Práce malířské,dvojnásobné,tmelení,škrábání,penetrace,úklid,zakrytí |  |
| ČT-17.8.2023 | Práce malířské,dvojnásobné,tmelení,škrábání,penetrace,úklid,zakrytí |  |
| PÁ-18.8.2023 | Práce malířské,dvojnásobné,tmelení,škrábání,penetrace,úklid,zakrytí |  |
| SO-19..8.2023 | Práce malířské,dvojnásobné,tmelení,škrábání,penetrace,úklid,zakrytí |  |

NE- 20.8.2023                                             Práce malířské,dvojnásobné,tmelení,škrábání,penetrace,úklid,zakrytí

PO- 21.8. 2023                                            Práce malířské,dvojnásobné,tmelení,škrábání,penetrace,úklid,zakrytí

ÚT- 22.8.2023                                      Práce malířské,dvojnásobné,tmelení,škrábání,penetrace,úklid,zakrytí

ST- 23..8. 2023                                    Práce malířské,dvojnásobné,tmelení,škrábání,penetrace,úklid,zakrytí

ČT-24.8. 2023                                      Práce malířské,dvojnásobné,tmelení,škrábání,penetrace,úklid,zakrytí

PÁ-   25.8. 2023                                            Práce malířské,dvojnásobné,tmelení,škrábání,penetrace,úklid,zakrytí

3.5. 2023