- Dodatek č.1

- Smlouvy o zhotovení požárně bezpečnostního řešení a obstarání souvisejících záležitostí ze dne 07.03.2023

- dle §2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy zhotovitele:	Číslo smlouvy objednatele:

- I. SMLUVNÍ STRANY

- Objednatel: 	Název: město Nová Paka

Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka

IČ: 00 271 888, DIČ: CZ00271888

Zastoupený: Pavlem Bouchnerem, starostou města

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxxx

### Zhotovitel :	Název: RPHSTAV s.r.o.

Sídlo: Lindava 19, 471 58 Cvikov

IČ: 14267713, CZ14267713

Zastoupený: Janem Kobrem, jednatelem
	Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

- Ve smluvních věcech jedná

za objednatele: 	Pavel Bouchner, starosta města

za zhotovitele: 	Jan Kobr, jednatel

- V technických věcech jedná

- za objednatele: 	Ing. Ladislav Stuchlík – vedoucí majetkového odboru

- tel.: 493 760 210, mobil: xxx

za zhotovitele: 	Jan Kobr

mobil: xxx

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o zhotovení požárně bezpečnostního řešení a obstarání souvisejících záležitostí ze dne 07.03.2023 (dále jen smlouva) se společností RPHSTAV s.r.o. na realizaci zakázky s názvem „Areál zimního stadionu Nová Paka“ je:

- V článku III. DOBA ZHOTOVENÍ DÍLA, se mění odstavec 1. následovně:

# Zhotovitel provede dílo, a s ním související činnosti definované čl. II. této Smlouvy v následujících termínech:

        - Vyhotovení PBŘ dle článku II. odst. 1. písm. A) této smlouvy do:

10. 05. 2023

  - Zajištění kladného stanoviska HZS k výše uvedenu dílu do:

23. 06. 2023

III. ODŮVODNĚNÍ DODATKU

  - Uzavření tohoto „Dodatku č. 1“ zohledňuje nutné práce na aktualizaci PBŘ nově realizované přístavby u zimního stadionu.

IV. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno v registru smluv, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/). Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel.

- Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna dle smlouvy ze dne 07.03.2023.

Lindava dne: ………………….	Nová Paka dne……………………

………………………………………		………………………………………

Zhotovitel 	Objednatel

RPHSTAV s.r.o.	město Nová Paka

Jan Kobr	Pavel Bouchner, starosta