**Kalkulace nákladů – pastva ovcí, kosení a odstranění výmladků a nedopasků v EVL Košťálov, část Holý vrch u Sutomi**

Provedení opatření v rámci projektu "Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy v Českém středohoří", LIFE16 NAT/CZ/000639

**Část 1 – pastva stádem ovcí, aktivita C3**

Oplůtková pastva stádem ovcína p. p. č. 95, 96, 99/1, 100, 101, 103/1, 113, 109/1 k. ú. Sutom. Celková plocha vymezená zákresem nad ortofotomapou je 4,0941 ha. Z toho plocha o rozloze 1,3383 ha je po výřezu, s množstvím ponechaných solitérních dřevin a nedokonale zapojeným bylinným porostem. K výpasu je 70 % plochy, tedy **0,9368 ha**. Zbylá plocha o rozloze 2,7558 ha je už se zapojeným porostem, z důvodu ponechaných solitérních dřevin a skupinek křovin je výměra k pastvě snížena o 5 % na rozlohu **2,618 ha**. Travní porosty jsou málo úživné, proto byl příspěvek navýšen o 20 %. Jedná se o pastvu stádem přibližně 30 ovcí pomocí oplůtků. Opatření bude provedeno na plochách, které jsou zakresleny v příloze č. 2 této Dohody. Managementové opatření bude provedeno v termínu od účinnosti Dohody do 31. 10. 2023. Součástí opatření je i doprava zvířat na lokalitu a zajištění nezbytné péče o stádo po dobu pastvy. Pastva bude probíhat v souladu se schváleným standardem PPKD 02-003:2015 Pastva.

**Náklady**:

*Základní sazba za pastvu stádem ovcí na 1 ha travního porostu 30 000 Kč*

*0,9368 ha x 30 000,- Kč/ha 28 104 Kč*

*2,618 ha x 30 000,- Kč/ha 78 540 Kč*

*Navýšení o 20 % 15 708 Kč*

**Celkem 122 352 Kč**

**Část 2 – kosení těžkou mechanizací, aktivita C2**

kosení na p. p. č. 108/1, 113 k. ú. Sutom

Celková plocha vymezená zákresem nad ortofotomapou má rozlohu 1,0679 ha. Plocha bude pokosena v období od 15. 6. 2023 do 31. 7. 2023. Veškerá pokosená hmota bude odklizena a využita vhodným způsobem, v souladu s platnými právními předpisy. Managementové opatření bude provedeno v souladu s platným Standardem péče o přírodu a krajinu č. SPPK D02 004:2017 Sečení

**Náklady**:

*Základní sazba za kosení mechanizací 13 610 Kč*

*1,0679 ha x 13 610 Kč/ha 14 534 Kč*

*Jednorázová částka 3 000 Kč*

**Celkem 17 534 Kč**

**Část 3 – ruční pokosení výmladků a nedopasků, aktivita C2**

Ruční kosení na p. p. č. 95, 96, 99/1, 100, 101, 103/1, 113, 109/1 k. ú. Sutom

Plocha vyznačená zákresem nad ortofotomapou má rozlohu 4,0941 ha. Z důvodu nesouvislého výskytu výmladků a nedopasků po celé ploše je rozloha snížena o 60% tj. na 1,6376 ha. Výmladky a nedopasky budou pokoseny křovinořezem a vzniklá hmota odstraněna a využita v souladu s platnými právními předpisy. Opatření bude provedeno na ploše, která je zakreslena v mapové příloze. Managementové opatření bude provedeno v termínu od 1. 9. do 15. 11. 2023.

**Náklady:**

Základní sazba za odstranění výmladků křovinořezem 33 000 Kč

*1,6376 ha x 33 000 Kč/ha 54 041 Kč*

**Celkem 54 041 Kč**

**Celkový příspěvek za pastvu ovcí, kosení a odstranění výmladů a nedopasků v EVL Košťálov, část Holý vrch u Sutomi je 193 927 Kč.**