evidenční číslo smlouvy objednatele:  261/2017

Smlouva o dílo

na údržbu luk na Janíkově sedle v Kopřivnici

uzavřená podle ustanovení § 1724 a § 1746 odst. 2 ve spojení s § 2586 a násl.

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I.

Smluvní strany

## Město Kopřivnice

se sídlem v Kopřivnici, Štefánikova 1163, 742 21

zastoupeno Ing. Hynkem Rulíškem, vedoucím odboru životního prostředí

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Kopřivnice

číslo účtu: 1767241349/0800

dále jen   o b j e d n a t e l

a

## Jolana Bosáková

Rudé armády 258, 739 21 Paskov

IČ: 12090212

DIČ: CZ6456110958

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Frýdek-Místek

Číslo účtu: 1686642319/0800

dále jen   z h o t o v i t e l

II.

Předmět smlouvy

- Objednatel je výlučným vlastníkem pozemků parc.č. 342/1, 344/1, 346/1, 348/1 a 350 v k.ú. Vlčovice, které společně tvoří tzv. louky na Janíkově sedle o celkové ploše 3,8 ha. Výše uvedené plochy (dále jen „louky“) jsou vymezeny prostřednictvím výseků z katastrální mapy v Příloze č.1 této smlouvy.

- Zhotovitel bude provádět údržbu těchto druhově bohatých přírodních luk i jejich degradovaných částí, a to na pozemcích uvedených v odstavci 1., za účelem znovunabytí a udržení jejich ekologické stability. Údržbou se rozumí úprava luk před vlastním sečením (např. sběr předmětů, které mohou poškodit mechanizaci používanou k provedení prací, v případě potřeby srovnání povrchu luk), vlastní kosení travního porostu lehkou mechanizací nebo ručně vedenou sekačkou nebo křovinořezem s vyloučením mulčování, výřez plevelných dřevin, likvidace náletů na hranici s lesem, a odklizení veškeré posečené hmoty z těchto ploch. Bližší specifikace provádění díla je uvedena v Čl. IV. této smlouvy.

III.

Povinnosti objednatele

- Předat zhotoviteli louky ve stavu odpovídajícím zahájení prací.

- Umožnit zhotoviteli vstup do městských lesů.

- Kontrolovat provádění díla a zjištěné vady bez prodlení oznámit zhotoviteli. Ten je povinen tyto nedostatky ihned odstranit.

IV.

Povinnosti zhotovitele

- Zajistit práce podle článku  II.  této smlouvy.  Podle navrženého plánu údržby je nutné sečení provádět lehkou mechanizací (do 2,5 t), ručně vedenou sekačkou nebo křovinořezem, v každém případě s vyloučením mulčování.

- Seč travního a bylinného porostu je nutné realizovat po odkvětu zvláště chráněných rostlin v období do 1.7.2017 do 23.7.2017. Vlastní provádění seče bude zástupcem zhotovitele oznámeno objednateli na tel. 556 879 789 nebo 556 879 780 nejpozději do 1 hodiny od zahájení prací s ohledem na právo a povinnost zhotovitele dohlížet na způsob a kvalitu prováděných prací v souladu s touto smlouvou.

- Posečená hmota nesmí zůstat na místě, musí být nejpozději do 14 dnů od dokončení sečení shrabána a dále využita. Veškerá biomasa odklizená z luk při provádění údržby bude použita ke krmení hospodářských zvířat nebo předána na kompostárnu k dalšímu zpracování.

- Dodržovat veškeré předpisy související s ochranou životního prostředí, jakož i veškeré obecně závazné předpisy.

- Dodržovat předpisy o bezpečnosti práce, protipožární a další předpisy.

- Řídit se při výkonu práce podle této smlouvy pokyny objednatele.

V.

Doba plnění

Zhotovitel je povinen provést dílo v úzké spolupráci s objednatelem v době od uzavření této smlouvy do 23.7.2017 (s výjimkou ustanovení Čl. IV, odst. 3). O předání díla bude vyhotoven písemný záznam podepsaný zástupci obou stran.

VI.

Cena díla

- Cena za zhotovení díla podle článku II. smlouvy je stanovena na základě cenové nabídky v rámci výběrového řízení na 72.534,- Kč (včetně DPH). Tato cena je stanovena jako cena maximální.

- Úhrada ceny díla bude provedena po ukončení všech prací sjednaných touto smlouvou a po předání díla objednateli na základě zhotovitelem vystavené faktury. Faktura musí obsahovat označení, číslo, název a sídlo zhotovitele, popis provedených prací, cenu za jednotku práce a výslednou částku.

- Objednatel se zavazuje k úhradě předložené řádně vystavené faktury do 14 dnů ode dne jejich převzetí od zhotovitele.

- Bude-li smlouva ukončena dle čl. VIII odst. 2 před pozbytím její platnosti, přísluší zhotoviteli pouze částka za skutečně vykonanou práci. Bude-li smlouva ukončena v souladu s předchozí větou, bude finanční vyrovnání provedeno do 30-ti dnů od jejího ukončení.

- V případě, že po ukončení činnosti zhotovitele dle této smlouvy, nebude stav udržovaných pozemků odpovídat dohodnutým povinnostem zhotovitele dle této smlouvy - viz. čl. II. odst. 2 a čl. IV.  (vadné plnění), má objednatel nárok na přiměřenou slevu z ceny díla.

- Za každý den prodlení dohodnutého termínu plnění zhotovitelem bude objednateli poskytnuta sleva ze smluvní ceny díla podle odstavce 1 ve výši 300 Kč.

- Za každý den prodlení dohodnutého termínu splatnosti faktury objednatelem může zhotovitel účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla.

VII.

Další ustanovení

- Zhotovitel nese odpovědnost za poškození majetku objednatele, ke kterému dojde během plnění díla zhotovitelem a je povinen vzniklou škodu na své náklady uhradit.

- Zhotovitel nese zodpovědnost i za škodu na svém majetku.

- Zhotovitel nenese zodpovědnost za škody způsobené třetí osobou a za škody způsobené živelní pohromou.

- Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č.1.

VIII.

Závěrečná ustanovení

- Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

- Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemně.

- Smlouvu lze ukončit před pozbytím její platnosti pouze písemně, a to dohodou obou smluvních stran nebo výpovědí. Výpověď je tříměsíční a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi oběma stranám.

- Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že s jejím obsahem souhlasí, že tato smlouva je sepsána na základě pravdivých údajů, jejich svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

- Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 sb., Smlouvu k uveřejnění zašle správci registru smluv město Kopřivnice nejpozději do jednoho dne od uzavření této smlouvy.

Přílohy:

1 – vymezení plochy k sečení v mapě

V Kopřivnici dne:                                                      V ……………... dne:

Ing. Hynek Rulíšek					    .……..………………

(za objednatele)                                                                 (za zhotovitele)

Příloha č. 1: vymezení plochy k sečení v mapě (vyznačeno červenou barvou).