

Mgr. Bc. Vladislav Mareš

+420 602 560 029

22.05.2023

OGL/538/2023

OBJ-2023/130

Autodoprava Dvořák s.r.o.

Pod Servisem 5362

468 01 Jablonec nad Nisou

IČ: 28741498

DIČ: CZ28741498

Vážený pane Dvořáku,

objednáváme opravu propadu dlažby a dosud nespecifikovaných propadlišť v podloží před vstupy do budov Oblastní galerie Liberec, Masarykova 14, Liberec.

Jedná se o havarijní stav, který je nutno neprodleně odstranit rozebráním dlažby, doplněním a zhutněním kameniva s pochozí nášlapovou vrstvou. Součástí objednávky je deponování dlažby na dobu nejméně do 31.3.2024, která bude následně vrácena zpět při finální opravě povrchu.

S ohledem na stav podloží není rozsah prací možné objemově specifikovat.

V rámci realizace je bezpodmínečně nutné:

- dodržovat Vyjádření GP k povodňové situaci 2022 Oblastní galerie Liberec, datum 12\_2022, zpracované SIAL, architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec (Příloha č. 1),

- realizaci řádně dokumentovat,

- jakákoliv nežádoucí zjištění neprodleně konzultovat v pověřenou osobu OGL.

Termín realizace: od 22.5. do 26.5.2023.

Celková cena nepřesáhne 200.000,- Kč bez DPH / 242.000,- Kč s DPH.

doc. PhDr. Filip Suchomel Ph.D.

ředitel příspěvkové organizace

Oblastní galerie Liberec

příspěvková organizace

CPV / NIPEZ kód: 45233251–3 Práce na vyrovnání povrchu