S M L O U V A    O     D Í L O č. 3

uzavřená podle § 2586 a následně dle obč. zák. č.89/2012 Sb.

=============================================

Smluvní strany:

Objednavatel: Mateřská školka Máj, Jičín, Pod Koželuhy 171

IČO 75019086

Dodavatel: firma Jaroslav Brejcha, Zahradní 97, 506 01 Jičín

(tel. 602161625, e-mail: torvep@seznam.cz

IČO 67452981    DIČO CZ 490726007

Akce: rekonstrukce sociálního zařízení zaměstnanců v MŠ Máj - suterén

======================================

1)Předmět díla:

dle specifikace cenové nabídky, která je nedílnou součástí SOD. Jedná se

o demontáž stávajících obkladů a dlažby sociálního zařízení a WC a položení

nových spolu se souvisejícími pracemi.

2)Termín plnění: zahájení-1.9.2023.

ukončení-30.9.2023.

Za nesplnění tohoto termínu zaplatí zhotovitel objednavateli smluvní pokutu ve

výši 500 Kč za každý i započatý den z prodlení.

3)Cena díla:

Předpokládaná cena 66 220,- Kč bez DPH .

4)Platební podmínky:

před zahájením prací bude proplacena dílčí fakturou částka 50 000 Kč a po dokončení a převzetí díla bude objednavatelem zbylá část uhrazena do 7 dnů od data vystavení faktury. Případné vícepráce a materiál, který není specifikován v cenové nabídce, jejichž potřeba vyplyne při realizaci díla, bude dodatečně doúčtován, dle ceníků a hodinovou sazbou 240,- Kč/hod. za instal.práce a 200,- Kč/hod.za stavební práce bez DPH.

Vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednavatele.

5)Podmínky splnění díla:

-dílo bude odpovídat platným předpisům z hlediska

technického, bezpečnostního, protipožárního a hygienického.

- je podmíněno úspěšným tlakovým zkouškám a revizím.

-připraveností k předání bez vad a nedodělků a převzato formou protokolu

o předání a převzetí díla

-vyklizením staveniště

6) Závěrečné ujednání:

smluvní strany se dohodly, že právní vztahy mezi účastníky se řídí příslušnými ustanoveními občanského a obchodního zákoníku.

Změny a doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze písemně a se souhlasem obou stran. Všichni zástupci jmenovaní v této smlouvě o dílo mohou v rámci svých oprávnění zastupovat smluvní stranu samostatně a jejich právní úkony jsou pro zastupovanou stranu závazné.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2. výtiscích a nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

7)Záruka na dílo:

záruka na dílo je 2 roky od data převzetí, naše firma zajišťuje záruční i pozáruční servis. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v dohodnutém termínu, nejpozději však do 7 dnů od uplatnění vady. Objednavatel má právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním těchto vad ve výši 500 Kč za každý den prodlení.

8)Další ujednání:

zhotovitel je povinen vystavit po ukončení díla soupis prací s popisem a rozsahem provedené práce. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené zaviněním

nebo nedbalostí na zdraví nebo majetku třetích osob,ke kterým ba došlo v přímé souvislosti s plněním předmětu této smlouvy a to ať je způsobí sám nebo osoby,které se s jeho vědomím zdržují na místě provádění díla.

Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání objednavateli.

Zhotovitel je povinen vyklidit místo provádění do 7 dnů po dokončení díla.

Vzhledem k tomu,že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č.340/2015

Sb.,o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,uveřejňování těchto

smluv a o registru smluv(zákon o registru smluv),smluvní strany se dohodly,že

město,jenž je povinným subjektem dle ust.§ 2 odst.1 tohoto zákona,zašle neprodleně od uzavření smlouvu včetně metadat ve smyslu ust.§ 5 odst.2 a 5

zákona správci registru smluv k uveřejnění,s vyloučením,resp.znečitelněním

těchto informací,které jsou ze zákona vyňaty z povinností uveřejnění.

V Jičíně dne:

Dodavatel:                                              Objednavatel: