Číslo smlouvy objednatele 
Číslo smlouvy zhotovitele: SOD/2023/04

Smlouva o dílo
na realizaci akce „Rekonstrukce EPS v Ošetřovatelském domově Praha 3“

I. Smluvní strany
Objednatel
Název:			Ošetřovatelský domov Praha 3
Zastoupená:	Bc. Petrou Gabriel Lojdovou, ředitelkou
			
IČO:			65990641
DIČ:			
Bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:			12666379/0800
ID datové schránky:	345dwkj
Zástupce oprávněný jednat za objednatele v záležitostech:
smluvních:		ředitelka zařízení
technických:		vedoucí provozně-technického úseku
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel
Název:			Colsys s.r.o.
Sídlo:			Kladno-Dubí, Buštěhradská 109, 272 03 
Zastoupený: 		jednatelem společnosti
Kontaktní a		
fakturační adresa:	Buštěhradská 109, 272 03 Kladno – Dubí
IČO:			147 99 634
DIČ:			CZ14799634
Bankovní spojení: 	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
			Československá obchodní banka, a. s.
			Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:		0200240009/2700, 117573603/0300, 7401712/0800
ID datové schránky:	6rewabz
Zástupce oprávněný jednat za zhotovitele v záležitostech: 
smluvních:		zodpovědný pracovník
technických: 		zodpovědný pracovník
(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jen smluvní strany, nebo jednotlivě „smluvní strana“

uzavřely v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo dále jen SoD).







II. Předmět smlouvy
Zhotovitel se touto SoD zavazuje dodat a provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí dílo dle čl. III této SoD a objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto SoD. 



III. Vymezení předmětu plnění
1. Předmětem této SoD je rekonstrukce a rozšíření stávajícího systému elektrické požární signalizace v objektu objednatele – Habrová 2654/2, Praha 3, a to v rozsahu cenové nabídky z výběrového řízení na výzvu k podání nabídek ze dne 12.5.2023, která je nedílnou součástí této SoD.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této SoD seznámil s polohou a povahou místa plnění a s vynaložením odborné péče přezkoumal vstupní podklady, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozpory nebo nedostatky, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této SoD. 



IV. Cena díla a platební podmínky
1.  Cena za dílo byla stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele č. CN4230577 z výběrového řízení na výzvu k podání nabídek ze dne 12.5.2023:

	Cena díla bez DPH
	DPH
	Cena díla s DPH

	350 611 Kč
	52 592 Kč
	403 203 Kč



Slovy: tři sta tisíc šest set jedenáct korun českých (bez DPH)
2. Cena díla uvedená v této SoD zahrnuje veškeré dodávky, služby a stavební práce zhotovitele, které jsou nezbytné k řádnému provedení díla. 
3. Cena za dílo bude objednatelem uhrazena formou daňového dokladu po dokončení prací a protokolárním převzetí dokončeného díla. Úhrada bude provedena bezhotovostně převodem finančních prostředků na bankovní účet zhotovitele uvedený v daňovém dokladu (dále i faktura).
4. Faktura, vč. příloh, vystavená zhotovitelem ve 1 vyhotoveních musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů. Objednatel je oprávněn zhotoviteli vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže:
· faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
· zhotovitel na faktuře neuvede číslo SoD či příslušného dodatku SoD.
Součástí faktury bude smluvními stranami podepsaný protokol o předání a převzetí díla.
5. DPH bude účtováno dle platných daňových předpisů v době vystavení daňového dokladu (dále i faktura) a při fakturaci zdanitelného plnění. 
6. Objednatel uhradí daňový doklad nejpozději do 30 dnů po jeho obdržení. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 
7. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) a je povinen odeslat ji nejpozději do 7 dní od jejího vystavení na adresu nebo na e-mailovou adresu zadavatele. 



V. Doba a místo plnění
1. Místem plnění je objekt Ošetřovatelského domova Praha 3, adresa: Habrová 2654/2, 130 00 Praha 3.
2. Zhotovitel zahájí práce, resp. činnosti vedoucí k dokončení díla v termínu dohodnutém s objednatelem po podpisu této SoD. 



VI. Předání a převzetí díla
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo podle této SoD jeho řádným předáním objednateli za podmínek uvedených v tomto článku. Kontaktní osoby objednatele pro převzetí dokončených prací: ředitelka zařízení, MBA, vedoucí provozně-technického úseku.
2. Objednatel dílo převezme, i v případě drobných vad a nedodělků, které nebrání užívání díla. Tyto vady a nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu.
3. K předání a převzetí díla zhotovitel připraví protokol, který bude obsahovat termín, od kterého začíná běžet záruční lhůta, soupis předávaných dokladů. 
4. Pro účely této SoD se dílo považuje za řádně dokončené dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Předání a převzetí díla bude předcházet zkouška funkčnosti zařízení a proškolení vybraných osob objednatele určených k obsluze zařízení. Zhotovitel při předání a převzetí dokončeného díla předá objednateli dokumentaci a návody k užívání instalovaného zařízení. 
5. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady, jejichž původ je v podkladech, které zhotoviteli sám předal, jestliže zhotovitel nemohl zjistit tyto vady ani při vynaložení odborné péče nebo na ně objednatele písemně upozornil a objednatel na jejich použití trval.


VII. Smluvní pokuty
1. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší smluvních pokut sjednaných v tomto článku. 
2. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této SoD je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně zákonný úrok z prodlení z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla z důvodů na jeho straně, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.
4. Zhotovitel není povinen uhradit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle SoD či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí. 
5. V případě nedodržení termínu k odstranění vad v záruční době dle č. VIII této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za vadu a každý den prodlení
6. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu s lhůtou splatnosti 30 dní od jeho doručení povinné straně.
7. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.


VIII. Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady
1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 24 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla. 
2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
3. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel toto oznámí zhotoviteli, což znamená, že požaduje její bezplatné odstranění.
4. Zhotovitel započne s odstraňováním vady v nejbližším možném termínu, nejpozději následující pracovní den od oznámení o vadě na dispečink zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.



IX. Povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel se zavazuje, že objednatele bez zbytečného odkladu písemnou formou upozorní na nevhodnou povahu věci, kterou mu k provedení díla předal, na nepřípustnost podkladových materiálů, nevhodnost objednatelem požadovaných změn či pokynů, které mohou mít nepříznivý vliv na jakost provedení díla, rozpočet, mohou být v rozporu s ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými předpisy, ČSN a jinými technickými normami. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do doby výměny věci nebo změny příkazu. V případě, že objednatel bude i přes upozornění trvat na provádění díla s použitím předané věci či podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, může zhotovitel od smlouvy odstoupit.
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškerá upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
3. Vlastnictví k věcem, které byly zhotovitelem opatřeny k provedení díla, přechází na objednatele okamžikem jejich zabudování do díla. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla, nese však zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele po předání a převzetí díla.


X. Odpovědnost za škody
1. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku. Zhotovitel má v platnosti pojištění odpovědnosti za škodu č. 8060424715 uzavřenou s ČSOB Pojišťovnou, a.s. 


XI. Ostatní ujednání
1. Od SoD lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, nebo touto SoD. 
2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od SoD v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla.
3. Smluvní strany sjednávají, že odstoupení od SoD bude provedeno písemně.
4. V případě odstoupení od SoD smluvní strany vypořádají závazky následovně:
· Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
· Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“.
· Zhotovitel odveze všechen nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
· Zhotovitel vyzve objednatele k dílčímu předání díla a objednatel je povinen do 5 dnů od obdržení vyzvání zahájit dílčí řízení.



XII. Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah a vztahy z něj vyplývající se budou řídit občanským zákoníkem. Výkladovou přednost mají výslovná ujednání v této SoD.
2. Stane-li se některé ustanovení této SoD neplatným či neúčinným, nedotýká se to ostatních ustanovení SoD, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné/neúčinné ustanovení ustanovením platným/účinným tak, aby nejlépe odpovídalo původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného.
3. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto SoD se budou řídit právním řádem České republiky. Případné spory vzniklé z této SoD budou řešeny věcně a místně příslušnými orgány České republiky.
4. Tuto SoD lze po dohodě smluvních stran měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky označovanými a číslovanými vzestupnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran uvedenými v čl. I této SoD. Jiná ujednání jsou neplatná. Přílohy uvedené v této SoD jsou její nedílnou součástí. 
5. Zhotovitel bere na vědomí, že je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou stavebních prací, dodávek nebo služeb z veřejných výdajů.
6. Zhotovitel prohlašuje, že tato SoD neobsahuje obchodní tajemství. Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytnout informace v souladu se 
zák č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této SoD byly poskytnuty třetím osobám, pokud o ně v souladu s výše uvedeným právním předpisem požádají.
7. Tato SoD nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv. Zveřejnění SoD v registru smluv zajistí objednatel, který bude zhotovitele o zveřejnění informovat. 
8. Tato SoD je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis. 
9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto SoD před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí. Smluvní strany dále prohlašují, že je tato SoD projevem jejich svobodné vůle, není uzavírána v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této SoD svým podpisem.




V Praze, dne 25.5.2023				V Kladně, dne 26.5.2023










…………………………………………… 		……………………..………………….……
Objednatel 						Zhotovitel 
							
							jednatel













