PROVÁDĚCÍ SMLOUVA

**07/2023 k Výzvě č. 7**

Smluvní strany:

**Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí**

se sídlem: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

IČO: 005 51 023

bank. spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1,

č. účtu: 2229001/0710

zastoupená: Ing. Karlem Trpkošem,

vrchním ředitelem sekce informačních technologií

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**S&T CZ s.r.o.**

se sídlem: V parku 2316/12, Chodov, 148 00 Praha 4

IČO: 448 46 029 DIČ: CZ44846029

společnost zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,

oddíl C, vložka 6033

bank. spojení: ČSOB, a.s., č. účtu:

zastoupená: Ing. Miroslavem Bečkou, jednatelem, Dušanem Stránským, jednatelem

(dále jen „**Dodavatel**“)

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

(dále jen „**Prováděcí smlouva**“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Prováděcí smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
   1. Objednatel a Dodavatel uzavřeli dne 16. 5. 2018 Rámcovou smlouvu o dodávce SW řešení Resortního elektronického systému spisové služby, podpoře a rozvoji a o poskytování souvisejících služeb, jejímž předmětem je rámcová úprava vzájemných práv a povinností Stran při zajištění jednotlivých dodávek a služeb Dodavatelem souvisejících s pořízením a následným provozem Resortního elektronického systému spisové služby (dále jen „RESSS“), a to na základě dílčích Prováděcích smluv uzavřených mezi Stranami, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 18.12.2018, ve znění Dodatku č. 2 ze dne 15.1.2023 a ve znění Dodatku č. 3 ze dne 26.5.2023 (rámcová smlouva ve znění Dodatku č. 1, ve znění Dodatku č. 2 a ve znění Dodatku č. 3 dále jen „**Rámcová smlouva**“).
   2. Objednatel postupem dle čl. IV. Rámcové smlouvy vyzval Dodavatele k podání nabídky, Dodavatel řádně doručil Objednateli svou nabídku včetně návrhu Prováděcí smlouvy a uzavřením této Prováděcí smlouvy Objednatel Dodavateli na základě Rámcové smlouvy zadává příslušnou veřejnou zakázku.
2. PŘEDMĚT SMLOUVY
   1. Dodavatel se Prováděcí smlouvou zavazuje poskytnout plnění Položky dle čl. 3.3.8 Rámcové smlouvy - nasazení RESSS na ÚMPOD – a dle Přílohy č. 1 Prováděcí smlouvy a aktualizované dokumentace ze zadávací dokumentace Spisový a skartační řád ÚMPOD (dále jen „**Plnění nasazení na ÚMPOD**“).
   2. Dodavatel se Prováděcí smlouvou zavazuje poskytnout plnění Položky dle čl. 3.3.15 Rámcové smlouvy – podpora a provoz RESSS na SÚIP – a dle Přílohy č. 1 Prováděcí smlouvy (dále jen „**Plnění podpory a provozu na ÚMPOD**“).
   3. Na Plnění nasazení na ÚMPOD a na Plnění podpory a provozu na ÚMPOD společně se dále odkazuje také jako na „**Plnění**“.
   4. Objednatel se Prováděcí smlouvou zavazuje zaplatit Dodavateli za Plnění cenu určenou v souladu s čl. VII. Rámcové smlouvy a sjednanou v čl. 3. (dále jen „**Cena nasazení**“) a v čl. 4 Prováděcí smlouvy (dále jen „**Cena podpory**“).
3. CENA PLNĚNÍ NASAZENÍ NA ÚMPOD
   1. Cena nasazení je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cena v Kč bez DPH | Sazba DPH v % | Cena v Kč vč. DPH |
| **1.501.200,- Kč** | **21** | **1.816.452,- Kč** |

* 1. Cena nasazení bude splatná tak, že k platebnímu milníku P1 bude splatná částka ve výši 300.240,- Kč bez DPH, k platebnímu milníku P2 bude splatná částka ve výši 750.600,- Kč bez DPH a k platebnímu milníku P3 bude splatná částka ve výši 450.360,- Kč bez DPH. Platební milníky jsou vyznačeny v harmonogramu, který tvoří Přílohu č. 2 Prováděcí smlouvy.

1. CENA PLNĚNÍ PODPORY A PROVOZU NA ÚMPOD
   1. Cena podpory je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cena v Kč bez DPH za 1 měsíc | Sazba DPH v % | Cena v Kč vč. DPH za 1 měsíc |
| **41.850,- Kč** | **21** | **50.639,- Kč** |

* 1. Sjednaná Cena podpory bude fakturována Dodavatelem vždy zpětně za každý kalendářní měsíc poskytovaného Plnění podpory a provozu na ÚMPOD, nejdříve však po odsouhlasení Souhrnného výkazu ze strany Objednatele za podmínek uvedených v čl. VIII Rámcové smlouvy. Ostatní platební podmínky se řídí čl. 7.6 Rámcové smlouvy.

1. TERMÍN POSKYTNUTÍ plnění NASAZENÍ NA ÚMPOD, podmínky PLnění NASAZENÍ NA ÚMPOD a místo plnění NASAZENÍ NA ÚMPOD
   1. Dodavatel zahájí Plnění nasazení na ÚMPOD prvním dnem osmého kalendářního měsíce od zahájení poskytování plnění Položky č. 3.3.4 Rámcové smlouvy – nasazení RESSS na ÚPČR dle příslušné Prováděcí smlouvy, nejpozději dnem 1.6.2024.
   2. Dodavatel se zavazuje, že Plnění nasazení na ÚMPOD poskytne a předá Objednateli v termínech dle harmonogramu Plnění nasazení na ÚMPOD, který tvoří Přílohu č. 2 Prováděcí smlouvy.
   3. Harmonogram dle Přílohy č. 2 Prováděcí smlouvy začíná okamžikem zahájení Plnění nasazení na ÚMPOD dle bodu 5.1. této Prováděcí smlouvy. Jednotlivé číselně označené sloupce představují jednotlivé měsíce od nabytí účinnosti Prováděcí smlouvy, přičemž černě vyznačená pole představují dobu, po kterou bude plnění etapy probíhat.
   4. Dopady změn Plnění nasazení na ÚMPOD sjednaných v Dodatku č. 3 Rámcové smlouvy zjištěné v rámci provedení detailní analýzy obsahu plnění na cenu dalších etap Plnění nasazení na ÚMPOD budou řešeny způsobem uvedeným v Příloze č. 1 Prováděcí smlouvy.
   5. Součástí Plnění nasazení na ÚMPOD je provedení rozhraní RESSS v souladu s NSESSS, přičemž součástí tohoto Plnění nasazení na ÚMPOD není provádění dalších úprav či rozšiřování rozhraní pro napojení AIS, které nemají rozhraní v souladu s NSESSS. Soulad rozhraní těchto AIS s NSESSS pro účely provedení integrace AIS zajistí Objednatel.
   6. Rozhodným datem pro soulad Plnění nasazení na ÚMPOD, tedy pro plnění Prováděcí smlouvy, s právními předpisy bude datum nabytí účinnosti této Prováděcí smlouvy a Plnění nasazení na ÚMPOD bude v souladu s právními předpisy k takovému rozhodnému datu.
   7. Dodavatel a Objednatel uvádějí, že jsou si vědomi skutečnosti, že v návaznosti na legislativu, která dosud nenabyla účinnosti, bude třeba provést atestaci systému RESSS. Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost pro provedení atestace tak, aby byla provedena nejpozději do 31.12.2025. Tato součinnost bude zahrnovat vypracování objednávky atestace systému RESSS pro Objednatele a poskytnutí konzultací k objednání a průběhu atestace. Součástí plnění Prováděcí smlouvy však není provedení atestace, náklady na provedení atestace ani úpravy systému RESSS dle právních předpisů, které nabudou účinnosti po rozhodném datu dle čl. 5.6 Prováděcí smlouvy.
   8. Další konkrétní podmínky budou sjednávány dodatkem k prováděcí smlouvě nebo k žádosti Dodavatele o upřesnění zadání formou uložení na Sharepointu Objednatele a zároveň dle odsouhlaseného harmonogramu.
   9. Objednatel požaduje proaktivní přístup Dodavatele. Za proaktivní přístup je považován stav, kdy Dodavatel aktivně a v maximálním předstihu upozorňuje Objednatele na podklady a požadavky, které mohou ovlivnit dodávku v duchu této Prováděcí smlouvy v čase, kvalitě a odsouhlaseném rozpočtu. Dodavatel požaduje proaktivní přístup Objednatele při poskytování součinnosti při Plnění nasazení na ÚMPOD. Za proaktivní přístup je považován stav, kdy Objednatel aktivně, řádně a včas reaguje na požadavky Dodavatele na poskytnutí součinnosti, které mohou ovlivnit dodávku v duchu této Prováděcí smlouvy v čase, kvalitě a odsouhlaseném rozpočtu.
   10. Akceptační kritéria budou použita v souladu s Rámcovou smlouvou.
   11. Smluvní strany se dále dohodly, že pro Plnění nasazení na ÚMPOD budou analogicky uplatněna pravidla sjednaná v článcích 2.2 a 2.4 (s výjimkou bodu 2.4.2) Dohody k prováděcí smlouvě 01/2018 k Výzvě č. 1 ze dne 6.12.2021 ve znění jejích pozdějších dodatků.
   12. Objednatel se zavazuje poskytnout Dodavateli za účelem Plnění nasazení na ÚMPOD součinnosti, které budou Dodavatelem písemně specifikovány nejpozději 1 měsíc před zahájením Plnění nasazení na ÚMPOD.
   13. Místem Plnění je sídlo Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí. Pokud to povaha Plnění nasazení na ÚMPOD umožňuje, je Dodavatel oprávněn poskytovat Plnění nasazení na ÚMPOD dle Prováděcí smlouvy také vzdáleným přístupem, není-li nezbytné výkon takového Plnění nasazení na ÚMPOD zajistit on-site.
2. TERMÍN zahájenÍ plnění PODPORY A PROVOZU NA ÚMPOD, podmínky PLnění PODPORY A PROVOZU NA ÚMPOD a místo plnění PODPORY A PROVOZU NA ÚMPOD
   1. Dodavatel zahájí poskytování Plnění podpory a provozu na ÚMPOD od prvého dne následujícího po doručení akceptačního protokolu potvrzeného ze strany Objednatele Dodavateli o akceptaci posledního výstupu Plnění nasazení na ÚMPOD.
   2. Plnění podpory a provozu na ÚMPOD je sjednáno na dobu 12ti měsíců od zahájení poskytování Plnění podpory a provozu na ÚMPOD.
   3. Podmínky Plnění podpory a provozu na ÚMPOD stanoví Rámcová smlouva a Příloha č. 1 této Prováděcí smlouvy.
   4. Místem Plnění podpory a provozu na ÚMPOD je sídlo Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí. Pokud to povaha Plnění podpory a provozu na ÚMPOD umožňuje, je Dodavatel oprávněn poskytovat Plnění podpory a provozu na ÚMPOD také vzdáleným přístupem, není-li nezbytné výkon takového Plnění podpory a provozu na ÚMPOD zajistit on-site.
3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
   1. Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v den uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel se zavazuje zajistit uveřejnění této Prováděcí smlouvy v registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10ti dní od jejího uzavření.
   2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upraveny v Prováděcí smlouvě, se řídí Rámcovou smlouvou. V případě rozporu mezi Prováděcí smlouvou a Rámcovou smlouvou se použijí ustanovení Prováděcí smlouvy, ledaže by z Rámcové smlouvy či z příslušných právních předpisů vyplývalo jinak.
   3. Není-li v Prováděcí smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají veškeré pojmy definované v Rámcové smlouvě a použité v Prováděcí smlouvě stejný význam jako v Rámcové smlouvě.
   4. Prováděcí smlouva spolu s příslušnými ustanoveními Rámcové smlouvy představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu Prováděcí smlouvy.
   5. Nedílnou součást Prováděcí smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Upřesnění specifikace Plnění nasazení na ÚMPOD a Upřesnění specifikace Plnění podpory a provozu na ÚMPOD

Příloha č. 2: Harmonogram Plnění nasazení na ÚMPOD

* 1. Prováděcí smlouva je uzavírána v elektronické podobě, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu oprávněných osob ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce opatřeného časovým razítkem.

Smluvní strany prohlašují, že si Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Za Objednatele:  V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Za Dodavatele:  V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |
| Ing. Karel Trpkoš  vrchní ředitel sekce informačních technologií  Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí |  | S&T CZ s.r.o.  Ing. Miroslav Bečka,  jednatel  S&T CZ s.r.o.  Dušan Stránský,  jednatel |

Příloha č. 1: Upřesnění specifikace Plnění nasazení na ÚMPOD a Upřesnění specifikace Plnění podpory a provozu na ÚMPOD

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód požadavku** | **Název požadavku** | **Popis původního nebo změněného požadavku** | **Zdroj** | **Vícepráce ANO / NE** | **Vícepráce (MD)** | **Poznámka** | **Podpora a provoz (MD)** |
| TPA001 | Požadavky z Rámcové smlouvy (příloha č. 2 - detailní specifikace plnění, příloha č. 1 - funkční požadavky) | Naplnění společných požadavků uvedených v příloze č.1 Rámcové smlouvy - Funkční a technické požadavky kapitoly 1; 2.1; 2.2.1; 2.2.2; 2.3 Změny z Dod. č. 1 k RS (TPA2) a Právní dohody a jejich dodatků májí přednost před zněním textu z RS | Všeobecné | NE |  |  |  |
| TPA002 | Požadavky z Dod. č. 1 k RS upravující požadavky z RS (TPA1) | Naplnění společných požadavků uvedených v Dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě. Požadavky které upravují, vyjímají nebo nově vznikli ze skupin Funkční, Technické, Služba, MPSV, Součinnost | Všeobecné | NE |  |  |  |
| TPA\_PS1 | Doplňující požadavky z nálezů UAT2 | Systém RESSS bude zohledňovat výstupy z UAT2 PS1 - Dodávka softwarového řešení. Zejména požadavky na úpravu terminologie, soulad s NSESSS a všeobecné funkcionality | Všeobecné | NE |  |  |  |
| TPA\_PS2 | Implementace požadavků Scope PS2 | Budou implementovány následující požadavky Scope PS2 (MPSV): TPA013, TPA014, TPA015, TPA017, TPA019, TPA023, TPA025, TPA029, TPA032, TPA042, TPA080, TPA081, TPA082, TPA083, TPA085, TPA086, TPA087, TPA088, TPA089, TPA093, TPA095, TPA106, TPA107, ZAP033, ZMPSV004 | Všeobecné | NE |  |  |  |
| SUMPOD001 | Počet uživatelů ÚMPOD | Systém musí být připraven obsloužit 400 evidovaných uživatelů z čehož je 200 souběžně pracujících. | Rámcová smlouva | NE |  |  |  |
| SUMPOD002 | Rozsah školení ÚMPOD | Pro potřeby ÚMPOD budou školeny následující skupiny uživatelů systému:- administrátoři – cca 2 osoby a věcní gestoři ESS cca 2 osoby v rozsahu 2 školících dní,- uživatelé (nejvýše 50 osob) v rozsahu nejméně 6 školících hodin (max. 15 osob v jednom školení), školení proběhne v prostoráchne UMPOD nebo on-line, každý uživatel bude mít pro potřeby školení k dispozici jedno PC s přístupem k aplikaci. | Rámcová smlouva | NE |  |  |  |
| SUMPOD003 | Rozhraní pro účetní a ekonomický modul | Systém RESSS bude poskytovat automatizované rozhraní pro účetní / ekonomický modul SAP/EKIS. | Rámcová smlouva | NE |  |  |  |
| SUMPOD004 | Zasílání a příjem dokumentů | Systém RESSS zajistí plnou podporu pro zasílání a příjem dokumentů dle specifikace České pošty pro vnitrozemskou i pro mezinárodní zásilku.Pro odesílání zásilek přes RESSS požadujeme možnost vytištění obálek a podacího archu s náležitostmi danými Českou poštou, tj. na obálky se tiskne odesílatel, adresát, logo pošty podle zásilky vnitrostání nebo zahraniční apod. | Rámcová smlouva | NE |  |  |  |
| NUMPOD001 | Nasazované instance | Pro potřeby ÚMPOD budou nasazovány dvě instance RESSS. První pro zajištění produkčního provozu a druhá pro potřeby testování a školení. | Rámcová smlouva | NE |  |  |  |
| NUMPOD003 | Produkční instance | Produkční instance je určená pro zajištění rutinního provozu RESSS pro potřeby ÚMPOD. | Rámcová smlouva | NE |  |  |  |
| NUMPOD004 | Testovací a školicí instance | Testovací a školící instance je určená pro testování a školení RESSS v kontextu ÚMPOD. Konkrétně pro testování funkční, integrační, bezpečnostní a zátěžové. Dále pak pro školení koncových uživatelů, metodických a odborných pracovníků a správců.Testovací a školící instance může být napojována na testovací systémy, simulátory provozních systémů popřípadě i na produkční systémy za účelem autentizace a autorizace uživatelů. | Rámcová smlouva | NE |  |  |  |
| ZUMPOD001 | Adresářová služba | Instance RESSS nasazené pro potřeby ÚMPOD budou využívat adresářových služeb zpřístupněných pomocí protokolu LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Adresářová služba bude vybudována na základě produktu Microsoft Active Directory a bude nasazena v datových centrech MPSV popřípadě v infrastruktuře ÚMPOD. | Rámcová smlouva | NE |  |  |  |
| ZUMPOD002 | Služby ESSS | Rozhraní služeb ESSS poskytujících podporu pro součinnost agendových systémů bude budováno na základě rozhraní popsaného v dokumentu "Obecné rozhraní pro komunikaci mezi elektronickými systémy spisových služeb a agentovými informačními systémy (best practices) zveřejněnému Ministerstvem vnitra České republiky.Obdobně instance RESSS na ÚMPOD může využívat obdobné rozhraní implementované dalšími systémy.Na technologické úrovni bude rozhraní k agendovým systémům ÚMPOD zprostředkováno integrační platformou (ESB - Enterprise Service Bus) vybudované na technologii Microsoft BizTalk Server v prostředí MPSV. | Rámcová smlouva | NE |  |  |  |
| ZUMPOD003 | Autentizační služba | Pro potřeby autentizace uživatelů budou instance RESSS využívat služeb domény Microsoft Windows na základě přihlášení uživatele k operačnímu systému jeho pracovní stanice (Single Sign-On) a dále RESSS umožní autentizaci úředníků vstupujících do systému spisové služby úřadu s využití jednotného identitního prostoru JIP/KAAS | Rámcová smlouva | NE |  |  |  |
| ZUMPOD004 | Autorizovaná konverze | Pro potřeby provádění autorizované konverze z moci úřední budou instance RESSS nasazené pro ÚMPOD využívat rozhraní Centrály CzechPOINT. | Rámcová smlouva | NE |  |  |  |
| ZUMPOD005 | Detekce škodlivého kódu | Pro potřeby detekce škodlivého kódu bude instance RESSS využívat služeb antivirového systému (ve správě MPSV) instalovaného jako nadstavba operačního systému na výpočetních prostředcích určených pro nasazení RESSS. | Rámcová smlouva | NE |  |  |  |
| ZUMPOD006 | Dohledání adresy | Dohledávání a ověřování adres bude probíhat vůči systému "Integrovaná provozní a podpůrná data" (IPPD) pomocí proprietárně definovanému rozhraní webových služeb. Systém IPPD je společnou datovou základnou provozovanou MPSV obsahující též evidenci adres synchronizovanou se základním "Registrem územní identifikace, adres a nemovitostí" (RÚIAN). | Rámcová smlouva | NE |  |  |  |
| ZUMPOD007 | Dohledání organizace | Dohledávání a ověřování údajů o organizacích bude probíhat vůči systému "Integrovaná provozní a podpůrná data" (IPPD) pomocí proprietárně definovanému rozhraní webových služeb. Systém IPPD je společnou datovou základnou provozovanou obsahující též evidenci subjektů (organizací) synchronizovanou se základním "Registrem osob" (ROS). | Rámcová smlouva | NE |  |  |  |
| ZUMPOD008 | Dohledání osoby | Dohledávání a ověřování údajů o (fyzických) osobách bude probíhat vůči systému "Integrovaná provozní a podpůrná data" (IPPD) pomocí proprietárně definovanému rozhraní webových služeb. Systém IPPD je společnou datovou základnou provozovanou MPPSV obsahující též evidenci osob (občanů a cizinců) synchronizovanou se základním "Registrem občanů" (ROB). RESSS umožní dohledávat osoby i v dalších registrech, do kterých má UMPOD přístup, např. Evidence obyvatel a evidence cizinců. Rozhraní systému IPPD bude zpřístupněno prostřednictvím integrační platformy MPSV. | Rámcová smlouva | NE |  |  |  |
| ZUMPOD009 | Hromadné odesílání dokumentů | Hromadné odesílání dokumentů nebude pro potřeby ÚMPOD využíváno. | Rámcová smlouva | NE |  |  |  |
| ZUMPOD010 | Odeslání zprávy do datové schránky | Pro potřeby odesílání zpráv do datových schránek systému ISDS (Informační systém datových schránek) budou instance RESSS pro ÚMPOD využívat standardní rozhraní systému ISDS zpřístupněné integrační platformou MPSV.Zejména bude umožňovat automatickou integraci s DS. | Rámcová smlouva | NE |  |  |  |
| ZUMPOD011 | Odeslání zprávy elektronické pošty | Pro potřeby odesílání zpráv elektronické pošty bude instance RESSS na UMPOD využívat služeb poštovního serveru na bázi produktu Microsoft Exchange s využitím protokolu SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) či rozhraním MAPI (Messaging Application Programming Interface). | Rámcová smlouva | NE |  |  |  |
| ZUMPOD012 | Ověření platnosti certifikátu | Pro potřeby ověření platnosti certifikátu budou instance RESSS pro ÚMPOD využívat specializovaných služeb pro ověření platnosti certifikátu, které zprostředkovávají synchronizaci CRL (Certificate Revocation List) kvalifikovaných certifikačních autorit a služeb ověření platnosti certifikátu implementovaných v souvislosti se zaváděním nařízení eIDAS. Služby budou poskytovány prostřednictvím integrační platformy MPSV. | Rámcová smlouva | NE |  |  |  |
| ZUMPOD013 | Poskytování digitálních obrazů | Poskytování digitalizovaných obrazů dokumentů pro potřeby instance RESSS v rámci ÚMPOD bude realizováno na základě výměny souborů s digitalizačním systémem pomocí standardních protokolů pro přenos souborů (SMB/CIFS, FTP, NFS). | Rámcová smlouva | NE |  |  |  |
| ZUMPOD014 | Poskytování neveřejných statistických dat | Poskytování neveřejných statistických dat bude pro potřeby instancí RESSS pro ÚMPOD využíváno. Je požadováno využití metadad, popřípadě v Fulltextu pro vyhledávání informací pro statistické účely. | Rámcová smlouva | NE |  |  |  |
| ZUMPOD015 | Poskytování statistických sestav | RESSS umožní definování vlastních sestav na základě konkrétních podmínek. Tento postup je využívaný u dat, která nelze získat filtrací ze SSL. | Rámcová smlouva | NE |  |  |  |
| ZUMPOD017 | Převzetí zprávy elektronické pošty | Pro potřeby příjmu zpráv elektronické pošty bude instance RESSS na MPSV využívat služeb poštovního serveru na bázi produktu Microsoft Exchange s využitím protokolu POP3 (Post Office Protocol) nebo protokolu IMAP (Internet Message Access Protocol) či rozhraním MAPI (Messaging Application Programming Interface). | Rámcová smlouva | NE |  |  |  |
| ZUMPOD018 | Převzetí zprávy z datové schránky | Pro potřeby přebírání zpráv z datových schránek systému ISDS (Informační systém datových schránek) budou instance RESSS pro ÚMPOD využívat standardní rozhraní systému ISDS zpřístupněné integrační platformou MPSV. | Rámcová smlouva | NE |  |  |  |
| ZUMPOD020 | Resortní výměna dokumentů | Pro potřeby výměny dokumentů mezi instancemi RESSS v rámci resortu MPSV, a tedy i s ÚMPOD, bude využíváno rozhraní navržené a implementované dodavatelem s tím, že musí být zveřejněn popis tohoto rozhraní.Rozhraní musí realizovat korektní komunikační kanál mezi výpravnou původce a podatelnou příjemce. | Rámcová smlouva | NE |  |  |  |
| ZUMPOD021 | Řízení oprávnění | Instance RESSS na UMPOD budou využívat oprávnění evidovaná v adresářové službě ÚMPOD (realizované na bázi produktu Microsoft Active Directory a přístupné pomoc protokolu LDAP) nasazené v infrastruktuře MPSV, popřípadě v infrastruktuře ÚMPOD. | Rámcová smlouva | NE |  |  |  |
| ZUMPOD023 | Služba dokumentového úložiště | Dokumentové úložiště instancí RESSS využívaných ÚMPOD bude vytvořeno systémem správy dokumentů realizovaného na základě produktu Microsoft SharePoint.Služby úložiště budou zpřístupněny prostřednictvím integrační platformy. | Rámcová smlouva | NE |  |  |  |
| ZUMPOD025 | Služba hybridní pošty | RESSS umožní využívání služby hybridní pošty pro potřeby ÚMPOD. | Rámcová smlouva | NE |  |  |  |
| ZUMPOD026 | Služba monitoringu | Instance RESSS pro ÚMPOD musí poskytovat rozhraní pro získávání informací o stavu systému na bázi protokolu SNMP (Simple Network Monitoring Protocol) či proprietárním, zdokumentovaným rozhraním na bázi webových či RESTfull služeb. | Rámcová smlouva | NE |  |  |  |
| ZUMPOD027 | Služba monitorovacího nástroje | Monitorovací systém 2014+ je propojen s RESSS. | Rámcová smlouva | NE |  |  |  |
| ZUMPOD028 | Služba záloh | Pro potřeby tvorby záloh instance RESSS na MPSV bude využíván centrální zálohovací systém na bázi produktu Acronis Backup, umožňující provádění záloh virtuálních strojů, souborů a databází. | Rámcová smlouva | NE |  |  |  |
| ZUMPOD029 | Služba úřední desky | Pro potřeby řízení publikace dokumentů na elektronické úřední desce bude umožněno UMPOD pro systém úřední desky využívat rozhraní poskytované RESSS, které je navržené a implementované dodavatelem, s tím že musí být zveřejněn popis tohoto rozhraní. | Rámcová smlouva | NE |  |  |  |
| ZUMPOD030 | Služba číselníků | Instance RESSS pro ÚMPOD budou využívat centrálních číselníků spravovaných a poskytovaných systémem IPPD (Integrovaná provozní a podpůrná data) na základě proprietárních webových služeb. Rozhraní systému bude zpřístupněno prostřednictvím integrační platformy MPSV. | Rámcová smlouva | NE |  |  |  |
| ZUMPOD032 | Synchronizace organizační struktury | Informace o organizační struktuře ÚMPOD budou pro potřeby instancí RESSS přebírány z adresářové služby (vybudované na základě produktu Microsoft Active Directory). Ta je synchronizována s organizační strukturou vedenou v personálním systému jako primárním zdrojem informací o organizační struktuře. | Rámcová smlouva | NE |  |  |  |
| ZUMPOD033 | Synchronizace uživatelských účtů | Informace o uživatelských účtech uživatelů ÚMPOD budou pro potřeby instancí RESSS přebírány z adresářové služby ÚMPOD (vybudované na základě produktu Microsoft Active Directory). | Rámcová smlouva | NE |  |  |  |
| ZUMPOD034 | Vydání časového razítka | Pro potřeby vydání (získání) kvalifikovaného časového razítka budou instance RESSS pro ÚMPOD využívat služeb kvalifikovaných certifikačních autorit, které budou zpřístupněny prostřednictvím integrační platformy MPSV. | Rámcová smlouva | NE |  |  |  |
| ZUMPOD035 | Výměna dat s archivem | Pro potřeby výměny dat s příslušným archivem bude instance RESSS pro ÚMPOD využívat rozhraní specifikovaným "Národním standardem pro elektronické systémy spisové služby" zpřístupněním prostřednictvím integrační platformy MPSV. | Rámcová smlouva | NE |  |  |  |
| ZUMPOD036 | Služba externího archivu | Služba externího archivu poskytující informace o pohybu a umístění listinných formulářů ve správě externího subjektu bude využívána v závislosti na aktuálním zajištění fyzického archivu v době nasazení RESSS pro potřeby ÚMPOD | Rámcová smlouva | NE |  |  |  |
| UMPOD001 | Připojení autentizačního prvku na dokument | RESSS umožní připojení autentizačního prvku k dokumentu - elektronického podpisu, elektronické značky, elektronické pečetí a časové razítka. | ÚMPOD | NE |  |  |  |
| UMPOD002 | Možnost odeslat datovou zprávu přes ISDS s automatickým vypravením | RESSS umožní oprávněným uživatelům odeslat dokument přes ISDS automaticky vypravený přímo adresátovi. | ÚMPOD | NE |  |  |  |
| UMPOD003 | Automatické dotahování některých položek u datových zpráv doručených do datové schránky | RESSS zajistí automatické dotažení (vyplněných) polí z datové zprávy doručené do datové schránky jako je datum odeslání, identifikátor DS, způsob doručení, odesílatel, věc, spisová značka odesílatele apod. | ÚMPOD | ANO | 0,5 | Pracnost požadavku bude stanovena v rámci analýzy v průběhu nasazení RESSS a požadavek bude realizován v rámci rozvoje RESSS. V nacenění víceprací je zahrnuta pracnost úvodní analýzy a detailní specifikace zadání a činí 0,5 MD. |  |
| UMPOD004 | Právo pro Podatelnu odebrat (zrušit) přidělení dokumentu konkrétnímu uživateli | RESSS umožňuje uživateli s oprávněním podatena na ÚMPOD přidělit dokument konkrétnímu uživateli. | ÚMPOD | NE |  |  |  |
| UMPOD005 | Elektronická podatelna (doručené e-maily) | V případě úspěšného načtení e-mailu do RESSS zajistí RESSS jeho odstranění ze složky Doručená pošta v Outlooku. V případě automatického zpracování e-mailu v RESSS zajistí RESSS jako kontrolní mechanismus oprávněným uživatelům protokol (notifikaci) o automatickém zpracování a počtu zpracovaných e-mailů v RESSS. | ÚMPOD | ANO | 0,5 | Pracnost požadavku bude stanovena v rámci analýzy v průběhu nasazení RESSS a požadavek bude realizován v rámci rozvoje RESSS. V nacenění víceprací je zahrnuta pracnost úvodní analýzy a detailní specifikace zadání a činí 0,5 MD. |  |
| UMPOD006 | Řešení pro zpracování zaheslovaných dokumentů | RESSS umožní odheslovat oprávněným uživatelem doručený dokument před nebo během zpracování. | ÚMPOD | ANO | 1 | Pracnost požadavku bude stanovena v rámci analýzy v průběhu nasazení RESSS a požadavek bude realizován v rámci rozvoje RESSS. V nacenění víceprací je zahrnuta pracnost úvodní analýzy a detailní specifikace zadání a činí 1 MD. |  |
| UMPOD007 | Možnost zakládat z příchozího dokumentu nový spis na Podatelně | RESSS umožní založit z doručeného dokumentu nový spis už na Podatelně, včetně možnosti vybrat deník, ve kterém má spis vzniknout | ÚMPOD | ANO | 0,5 | Pracnost požadavku bude stanovena v rámci analýzy v průběhu nasazení RESSS a požadavek bude realizován v rámci rozvoje RESSS. V nacenění víceprací je zahrnuta pracnost úvodní analýzy a detailní specifikace zadání a činí 0,5 MD. |  |
| UMPOD008 | Možnost zapisovat potřebné atributy (vlastnosti) u spisu nad rámec povinných metadat (všichni uživatelé) | RESSS umožní zapisování a editování uživatelsky definovaných profilů a atributů, příp. vlastností ke každému spisu vzniklému v eSSL (stávajícím i nově vznikajícím). (Požadavek byl avizován e-mailem v rámci projektu OPOD dne 3.10.2018) | ÚMPOD | ANO | 0,5 | Pracnost požadavku bude stanovena v rámci analýzy v průběhu nasazení RESSS a požadavek bude realizován v rámci rozvoje RESSS. V nacenění víceprací je zahrnuta pracnost úvodní analýzy a detailní specifikace zadání a činí 0,5 MD. |  |
| UMPOD009 | Možnost vyhledávat pomocí těchto atributů (všichni uživatelé) | RESSS umožní vyhledávat spisy podle uživateli přidělovaných atributů. | ÚMPOD | ANO | 1 | Pracnost požadavku bude stanovena v rámci analýzy v průběhu nasazení RESSS a požadavek bude realizován v rámci rozvoje RESSS. V nacenění víceprací je zahrnuta pracnost úvodní analýzy a detailní specifikace zadání a činí 1 MD. |  |
| UMPOD010 | Digitalizace (skenování) zaevidovaných dokumentů | Pro automatické přiřazení skenu dokumentu s OCR vrstvou do RESSS bude použit jednoznačný identifikátor dokumentu, pro přiřazení skenu do přílohy se použije stejný identifikátor doplněný o další znak určující, že se jedná o přílohu. RESSS umožní fulltextové vyhledávání v tomto dokumentu. | ÚMPOD | ANO | 0,5 | Pracnost požadavku bude stanovena v rámci analýzy v průběhu nasazení RESSS a požadavek bude realizován v rámci rozvoje RESSS. V nacenění víceprací je zahrnuta pracnost úvodní analýzy a detailní specifikace zadání a činí 0,5 MD. |  |
| UMPOD011 | Možnost přidělovat a přebírat dokument/spis napříč celou organizací | RESSS umožní oprávněnému uživateli přidělovat a adresátovi přidělení přebrat přidělený dokument nezařazený ve spisu a spis napříč celou organizací. | ÚMPOD | ANO | 0,5 | Pracnost požadavku bude stanovena v rámci analýzy v průběhu nasazení RESSS a požadavek bude realizován v rámci rozvoje RESSS. V nacenění víceprací je zahrnuta pracnost úvodní analýzy a detailní specifikace zadání a činí 0,5 MD. |  |
| UMPOD012 | Řešení možnosti pro uživatele, který zastává více funkčních míst | RESSS umožní jednomu uživateli zastávat dvě funkční místa. | ÚMPOD | NE |  |  |  |
| UMPOD013 | Webové formuláře | RESSS umožní přijímat a evidovat webové formuláře včetně převzetí dat z tohoto formuláře. | ÚMPOD | ANO | 1 | Pracnost požadavku bude stanovena v rámci analýzy v průběhu nasazení RESSS a požadavek bude realizován v rámci rozvoje RESSS. V nacenění víceprací je zahrnuta pracnost úvodní analýzy a detailní specifikace zadání a činí 1 MD. | 0,5 |
| UMPOD014 | Nastavení řízeného přístupu k dokumentům/spisům | RESSS umožní nastavení řízeného přístupu k dokumentům dočasně evidovaným mimo spis/spisům včetně možnosti automatického nastavení přístupu při založení dokumentu nebo spisu s požadovaným omezením přístupu. RESSS umožní řízení přístupu ke všem dokumentům ve spisu podle nastavení deníku, ve kterém byl založen spis. RESSS umožní zpracovateli spisu a jeho nadřízeným změnit oprávnění k přístupu ke spisu, s výjimkou zákazu přístupu ke spisu nadřízenému zaměstnanci. RESSS zajistí, aby nadřízený zaměstnanec měl vždy plný přístup k dokumentům a spisům vlastněným anebo zpracovávaným podřízeným zaměstnancem. RESSS zajistí plný přístup ke spisu pro jeho zpracovatele, bez ohledu na to, kdo spis vlastní. | ÚMPOD | ANO | 1 | Pracnost požadavku bude stanovena v rámci analýzy v průběhu nasazení RESSS a požadavek bude realizován v rámci rozvoje RESSS. V nacenění víceprací je zahrnuta pracnost úvodní analýzy a detailní specifikace zadání a činí 1 MD. |  |
| UMPOD015 | Elektronická podpisová kniha (EPK) | RESSS umožní předkládat (v závislosti na rozsahu oprávnění) dalšímu uživateli konkrétní dokumenty s požadavkem podepsat, schválit, vzít na vědomí včetně avizace založení nového požadavku a naplnění požadavku. RESSS umožní nepodepsat dokument a vrátit jej k dopracování. RESSS umožní předložit k podpisu dokument ve formátu word, který bude možno před konverzí a podpisem editovat, nebo PDF. RESSS umožní předkládat požadavek více uživatelům současně (tj. vložit do více podpisových knih současně, nebo definovat posloupnost, ve které má být dokument podepsán/vzat na vědomí atd.). | ÚMPOD | ANO | 1 | Pracnost požadavku bude stanovena v rámci analýzy v průběhu nasazení RESSS a požadavek bude realizován v rámci rozvoje RESSS. V nacenění víceprací je zahrnuta pracnost úvodní analýzy a detailní specifikace zadání a činí 1 MD. |  |
| UMPOD016 | Avizace událostí | RESSS umožní uživatelské nastavení avizace různých události, jako je např. požadavky v EPK, žádost a provedení konverze dokumentu, vygenerování transakčního protokolu atd. | ÚMPOD | ANO | 1 | Pracnost požadavku bude stanovena v rámci analýzy v průběhu nasazení RESSS a požadavek bude realizován v rámci rozvoje RESSS. V nacenění víceprací je zahrnuta pracnost úvodní analýzy a detailní specifikace zadání a činí 1 MD. |  |
| UMPOD017 | Zadání požadavku o provedení konverze dokumentu | RESSS umožní všem uživatelům požádat oprávněné uživatele o konverzi (autorizovanou nebo 69a) dokumentu a vypořádání požadavku oprávněným uživatelem. | ÚMPOD | ANO | 0,5 | Pracnost požadavku bude stanovena v rámci analýzy v průběhu nasazení RESSS a požadavek bude realizován v rámci rozvoje RESSS. V nacenění víceprací je zahrnuta pracnost úvodní analýzy a detailní specifikace zadání a činí 0,5 MD. |  |
| UMPOD018 | Export spisu | RESSS umožní exportovat dokumenty podle spisů. RESSS exportuje dokumenty, jejichž originál nebo autorizovaná či 69a konverze je v digitální podobě. RESSS umožní nastavit uživatelské pojmenování vyexportovaných dokumentů. RESSS v rámci exportu vytvoří dokument zobrazující obsah spisu (sběrný arch). | ÚMPOD | ANO | 1 | Pracnost požadavku bude stanovena v rámci analýzy v průběhu nasazení RESSS a požadavek bude realizován v rámci rozvoje RESSS. V nacenění víceprací je zahrnuta pracnost úvodní analýzy a detailní specifikace zadání a činí 1 MD. |  |
| UMPOD019 | Vzdálené nahlížení do spisu | RESSS umožní klientům vzdáleně nahlížet na dokumenty ve spisu povolené oprávněným uživatelem po provedení požadované autentizace, resp. nahlížet na místě po ověření totožnosti oprávněnou úřední osobou. | ÚMPOD | ANO | 1 | Pracnost požadavku bude stanovena v rámci analýzy v průběhu nasazení RESSS a požadavek bude realizován v rámci rozvoje RESSS. V nacenění víceprací je zahrnuta pracnost úvodní analýzy a detailní specifikace zadání a činí 1 MD. |  |
| UMPOD020 | Pečetění jednotlivých dokumentů | RESSS umožní oprávněnému uživateli přidat elektronickou pečeť a časové razítko na konkrétní dokument. | ÚMPOD | NE |  |  |  |
| UMPOD021 | Nástroj pro anonymizaci dokumentů | RESSS umožní provést anonymizaci dokumentu vlastního i doručeného včetně uchování původního dokumentu. | ÚMPOD | NE |  |  |  |
| UMPOD022 | Smazání komponenty | RESSS umožní smazat komponentu u vlastního dokumentu, který ještě nebyl odeslán. | ÚMPOD | ANO | 0,5 | Pracnost požadavku bude stanovena v rámci analýzy v průběhu nasazení RESSS a požadavek bude realizován v rámci rozvoje RESSS. V nacenění víceprací je zahrnuta pracnost úvodní analýzy a detailní specifikace zadání a činí 0,5 MD. |  |
| UMPOD023 | Konverzní pošta | RESSS zajistí rozhraní pro možnost napojení konverzní pošty prostřednictvím služby České pošty. | ÚMPOD | ANO | 0,5 | Pracnost požadavku bude stanovena v rámci analýzy v průběhu nasazení RESSS a požadavek bude realizován v rámci rozvoje RESSS. V nacenění víceprací je zahrnuta pracnost úvodní analýzy a detailní specifikace zadání a činí 0,5 MD. |  |
| UMPOD024 | Využívání šablon a vzorů | RESSS umožní oprávněným uživatelům vytváření a editaci šablon, ze kterých bude možné vytvořit konrétní dokumenty dle úřadového Jednotného vizuálního stylu (JVS). | ÚMPOD | ANO | 0,5 | Pracnost požadavku bude stanovena v rámci analýzy v průběhu nasazení RESSS a požadavek bude realizován v rámci rozvoje RESSS. V nacenění víceprací je zahrnuta pracnost úvodní analýzy a detailní specifikace zadání a činí 0,5 MD. |  |
| UMPOD025 | Vyznačení právní moci | RESSS umožní vyznačit datum nabytí právní moci dokumentu. | ÚMPOD | NE |  |  |  |
| UMPOD026 | Lhůtování spisů a vyhledávání spisů podle této lhůty | RESSS umožní oprávněným uživatelům spisy lhůtovat (nastavit datum požadovaného provedení dalšího úkonu) a podle lhůt oprávněným uživatelům spisy vyhledávat. | ÚMPOD | ANO | 1 | Pracnost požadavku bude stanovena v rámci analýzy v průběhu nasazení RESSS a požadavek bude realizován v rámci rozvoje RESSS. V nacenění víceprací je zahrnuta pracnost úvodní analýzy a detailní specifikace zadání a činí 1 MD. |  |
| UMPOD027 | Možnost zapsání data doručení z doručenky | RESSS umožní zapsat skutečné datum doručení dokumentu, resp. doručení fikcí, podle navrácené doručenky, teprve po zapsání skutečného data doručení (resp. doručení fikcí) se stav mění na Doručeno. | ÚMPOD | NE |  |  |  |
| UMPOD028 | Zapisování odesílatele na podatelně u doručeného dokumentu | RESSS umožní při opakujících se (zejména zahraničních) a ztotožněných subjektech možnost vybírat z nabídky, tj. neprovádět nový zápis subjektu (odesílatele dokumentu). | ÚMPOD | ANO | 0,5 | Pracnost požadavku bude stanovena v rámci analýzy v průběhu nasazení RESSS a požadavek bude realizován v rámci rozvoje RESSS. V nacenění víceprací je zahrnuta pracnost úvodní analýzy a detailní specifikace zadání a činí 0,5 MD. |  |
| UMPOD029 | Vzdálené podepisování | RESSS umožní vzdálené podepisování dokumentů včetně možnosti podepisovat dokument z mobilního telefonu. | ÚMPOD | ANO | 0,5 | Pracnost požadavku bude stanovena v rámci analýzy v průběhu nasazení RESSS a požadavek bude realizován v rámci rozvoje RESSS. V nacenění víceprací je zahrnuta pracnost úvodní analýzy a detailní specifikace zadání a činí 0,5 MD. | 0,5 |
| UMPOD030 | Odpověď na doručený e-mail | RESSS umožní na doručený e-mail vytvořit odpověď, která bude obsahovat text z těla doručeného e-mailu. | ÚMPOD | ANO | 0,5 | Pracnost požadavku bude stanovena v rámci analýzy v průběhu nasazení RESSS a požadavek bude realizován v rámci rozvoje RESSS. V nacenění víceprací je zahrnuta pracnost úvodní analýzy a detailní specifikace zadání a činí 0,5 MD. |  |
| DOC013 | Bezpečnostní dokumentace | Uchazeč dodá bezpečnostní dokumentaci v souladu s požadavky zákona 181/2014 Sb., (zákon o kybernetické bezpečnosti) a souvisejí vyhláškou 82/2018 Sb., (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), platnými standardy Zadavatele a Národním standardem pro ESSS. Včetně: a. Autentizační a autorizační proces; b. Zajištění ochrany osobních údajů v rámci systému; c. Šifrování komunikace; d. Logování jednotlivých komponent systému a napojení na bezpečnostní dohled (přeposílání na SIEM); e. Řízení technických zranitelností na systému; f. Antivirovou kontrolu / sandboxing; | ÚMPOD | ANO | 4 | Pracnost požadavku bude stanovena v rámci analýzy v průběhu nasazení RESSS a požadavek bude realizován v rámci rozvoje RESSS. V nacenění víceprací je zahrnuta pracnost úvodní analýzy a detailní specifikace zadání a činí 4 MD. Povinnosti dodat dokumentaci dle Přílohy č. 1 Dodatku č. 3 budou řešeny způsobem uvedeným v tomto bodě. | 0,5 |
| BEZ016 | Nové verze systému - testování bezpečnosti | V případě, že uchazeč dodá nový systém (aplikaci) zajistí, že před nasazením do produkce byl systém otestován na známé zranitelnosti. Systém musí být zabezpečen proti útokům známým v době uvádění systému do provozu (primárně různé útoky typu injection, zneužití uploadu aj.). Uchazeč zvolí a bude dodržovat vhodnou metodiku pro bezpečný vývoj aplikací ověřenou dobrou praxí. | ÚMPOD | ANO | 20 | Za 1 test + 1 retest |  |

Příloha č. 2: Harmonogram Plnění

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Harmonogram Nasazení resortního elektronického systému spisové služby na Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Provedení detailní analýzy | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Návrh a implementace specifických rozšíření | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Příprava testovacího plánu a scénářů | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Provedení migrace anonymizovaného vzorku dat | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Nasazení testovací instance RESSS | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Poskytnutí součinnosti pro testování | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Provedení migrace dat | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Nasazení produkční instance RESSS | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Nasazení školící instance RESSS | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Příprava plánů školení a provedení školení | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | P1 |  |  |  |  |  | P2 | P3 | |
| P - platební milník | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |