č.sml. 3001H1230003

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích

nám. Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

(dále jen „objednatel“)

a

Kašová Marie, Ing.

IČO: 676 17 719

Fyzická osoba podnikající podle živnostenského rejstříku

se sídlem: Vrchlického 479, 289 03 Městec Králové

(dále jen „dodavatel“)

jako smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

dohodu o změně závazku

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Dne 16. 12. 2022 vystavil objednavatel na základě nabídky zhotovitele objednávku 3001G1220033 na úpravu projektové dokumentace a aktualizaci rozpočtu na akci: NKP SZ Červená Lhota – stavební úpravy objektu Hospodářského křídla čp. 7. Zhotovitel se zavázal dokončit činnost dle objednávky do 31. 12. 2022.

- Zhotovitel objednávku akceptoval a po jejím obdržení započal s plněním uvedené činnosti.

- Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu závazku vyplývajícího z akceptované objednávky ve smyslu čl. II. této dohody. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností výslovně prohlašují, že závazek z výše specifikované objednávky se neruší, avšak obstojí vedle nového závazku.

Článek II.

Dohoda o změně závazku

- Předmětem této dohody je rozšíření rozsahu předmětu plnění v části délky a ukončení plnění dle objednávky. Objektivní okolnosti spočívající v novém požadavku objednatele o rozšíření počtu pare projektové dokumentace pro stavební řízení a orgánům činných pro vydání závazných stanovisek účastníků řízení. Další částí zpracovaného a předaného rozpočtu byl požadavek rozdělení rozpočtu na jednotlivé dílčí části. Onemocnění některých osob podílejících se na zpracování části veřejné zakázky zapříčinilo podpis smlouvy na realizaci veřejné zakázky dne 31. 12. 2022, zhotovitel vykonával činnost podle objednávky do tohoto termínu.

- Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu plnění oproti objednávce vystavené na základě poptávky objednatele a nabídky zhotovitele, a to tak, že nově je termín dokončení činnosti 30. 5. 2023.

- Rozšíření rozsahu prací na základě požadavku objednatele bude navýšen finanční obnos o 16 900 Kč, (přítisk projektové dokumentace, rozdělení rozpočtu).   Celková cena za provedené projekční práce činí: 66 400,- Kč (konečná cena).

- V ostatních částech zůstává objednávka beze změn.

Článek III.

Dohoda o narovnání

Smluvní strany shodně prohlašují, že veškerá plnění poskytnutá si před uzavřením této dohody byla poskytnuta v dobré víře podle akceptované objednávky a žádná ze smluvních stran se neobohatila na úkor druhé smluvní strany.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

  - Tato dohoda byla sepsána ve třech totožných vyhotoveních. Objednatel obdrží dvě pare dodavatel jedno.

  - Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.

  - Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

  - Dohodu je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými číslovanými dodatky.

  - Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle této smlouvy není v hrubém nepoměru. Dohoda je pro obě smluvní strany určitá a srozumitelná.

  - Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Příloha:  	objednávka 3001G1220033

V Českých Budějovicích dne 6. 5. 2023	V Městci Králové dne 6. 5. 2023

……………………………………	                                   		      ……………………………………

Objednatel									Dodavatel

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.							Ing. Marie Kašová

ředitel NPÚ ÚPS v Č. Budějovicích